**Отчет об эффективности реализации программ комплексного**

 **развития системы транспортной инфраструктуры и реализации предусмотренных программой проектов Березовского района за 2019 год**

Программы комплексного развития инфраструктуры разрабатывались администрацией Березовского района для следующих поселений:

Приполярный, Хулимсунт, Светлый, Саранпауль.

Городские поселения Игрим и Березово разрабатывали программы самостоятельно.

В части реализации мероприятий программ сообщаю:

|  |
| --- |
| **Приполярный:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Приполярный на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Приполярный на 2017-2020 годы » предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме 1087,1тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2019 году в объеме 1087,1тыс. рублей по подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство» освоены в объеме 91,4 тыс. руб. Средства дорожного фонда перенесены на 2020 год. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Фактически профинансировано по программе, тыс. руб. | Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»** |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1 |   | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Бюджет автономного округа | 536,1 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 551,0 | 91,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|   |  Итого по мероприятию 2 |   | 1087,1 | 91,4 |
| **Общий объем финансирования по подпрограмме 1** | **Бюджет автономного округа** | **536,1** | 0,0 |
| **Бюджет района** | 0,0 | 0,0 |
| **Бюджет поселения** | **551,0** | 91,4 |
| **Внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 |
| **ВСЕГО** | **1087,1** | 91,4 |
| **Общий объем финансирования по программе** | **Бюджет автономного округа** |  **-**  |  **-**  |
| **Бюджет района** |  **-**  |  **-**  |
| **Бюджет поселения** |  **530,20**  |  **-**  |
| **Внебюджетные источники** |  **-**  |  **-**  |
| **ВСЕГО** |  **530,20**  |  **-**  |

|  |
| --- |
| **Светлый:** в целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Светлый на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Светлый на 2017-2019 годы» предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме 4957,47 тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2019 году по мероприятию «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоены в объеме 140,00 тыс. рублей. Остаток средств перераспределен на 2020 год. |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. | Фактически профинансировано  |
| 2019 год | 2019 год |
| Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4957,47 | 140,00 |

**Саранпауль:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Саранпауль на 2017-2019 годы» предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме 7565,1 тыс. руб. Денежные средства, запланированные в 2019 году освоены в объеме 7565,1 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| План 2019 год | Факт 2019 года |
| *ремонт* *сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них* | 223,7 | **223,7** |
| содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 7 459,7 | **6 503,2** |
| Разработка проекта организации дорожного движения на территории сп Саранпауль | 293,0 | **293,0** |
| Транспортная безопасность(приобретение дорожных знаков, опор для дорожных знаков, шлак и ПГС для отсыпки дорог) | 545,2 | **545,2** |
|  | 7565,1 | **7565,1** |

**Хулимсунт:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Хулимсунт на 2017-2019 годы» предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме 9804,4 тыс. руб. Денежные средства, запланированные в 2019 году освоены в объеме 698,80 тыс. рублей, в связи с расторжением муниципального контракта Остаток средств перераспределен на 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие муниципальной программы | Источникфинансирования | 2019 гплан. | 2019 г факт. |
| 1. | Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Местный бюджет | 9804,4 | 698,8 |

**Березово:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Березово на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Березово на 2014-2021 годы» предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме 85025,1 тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2019 году по мероприятиям освоены в объеме 85025,1 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | Предусмотрено бюджетом на 01 января 2019 г. | Кассовые расходы за отчетный период | Процент освоения средств (гр.6/гр4х100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1.1. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (4) | **Всего** | 5 124,9 | 5 124,9 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 5 124,9 | 5 124,9 | 100% |
| 2.1. | Содержание уличной дорожной сети гп. Березово (2) | **Всего** | 75 893,3 | 75 893,3 | 100% |
| Окружной бюджет | 51 406,3 | 51 406,3 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 24 487,0 | 24 487,0 | 100% |
| 2.1.1 | Зимнее содержание уличной дорожной сети гп. Березово | **Всего** | 12 421,8 | 12 421,8 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 12 421,8 | 12 421,8 | 100% |
| 2.1.2 | Грейдирование дорог с щебеночным покрытием | **Всего** | 8 397,2 | 8 397,2 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 8 397,2 | 8 397,2 | 100% |
| 2.1.3 | Ямочный ремонт дорожного покрытия | **Всего** | 0 | 0 |  |
| Бюджет городского поселения Березово | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | Ремонт дорог | **Всего** | 52 368,6 | 52 368,6 | 100% |
| Окружной бюджет | 51 406,3 | 51 406,3 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 962,3 | 962,3 | 100% |
| 2.1.5 | Обеспечение доли софинансирования на ремонт дорог | **Всего** | 2 705,7 | 2 705,7 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 2 705,7 | 2 705,7 | 100% |
| Итого по мероприятию | 81018,2 | 81018,2 | 100% |
| 2.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения (1, 3) | **Всего** | 1 446,1 | 1 446,1 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 1 446,1 | 1 446,1 | 100% |
| 2.2.1 | Содержание светофорных объектов | **Всего** | 187,7 | 187,7 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 187,7 | 187,7 | 100% |
| 2.2.2 | Устройство пешеходных ограждений | **Всего** | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.3 | Приобретение средств организации дорожного движения  | **Всего** | 133,3 | 133,3 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 133,3 | 133,3 | 100% |
| 2.2.4 | Нанесение дорожной разметки | **Всего** | 377,7 | 377,7 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 377,7 | 377,7 | 100% |
| 2.2.5 | Поставка материалов для дорожной разметки | **Всего** | 747,4 | 747,4 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 747,4 | 747,4 | 100% |
| Итого по мероприятию | 1446,1 | 1 446,1 | 100% |
| 2.3 | Изготовление проекта организации дорожного движения по пгт. Березово | **Всего** | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по мероприятию | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | **Всего** | 2 560,8 | 2 560,8 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 2 560,8 | 2 560,8 | 100% |
| Всего по программе | Всего | **85025,1** | **85025,1** | **100%** |
| Окружной бюджет | 51 406,3 | 51 406,3 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 33 618,8 | 33 618,8 | 100% |

**Игрим:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Игрим на период до 2030 года муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2019 год в объеме 13552,8 тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2019 году по мероприятиям освоены в объеме 11361,2 тыс. руб. Остаток средств перераспределен на 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | 2019 год |
| план | факт |
| 1.1. | Субсидирование пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах, организация перевозок | администрация поселения | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 |
| бюджет поселения  | 1646,0 | 779,8 |
| 1. | Содержание, расчистка, уборка и вывоз снега в зимний период автомобильных дорог и улиц поселка | администрация поселения | бюджет поселения  | 8765,6 | 7270,2 |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кооперативная | администрация поселения | бюджет поселения  | 2843,2 | 2843,2 |
| 3. | Перечисление в бюджет Березовского района межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий  | администрация поселения | бюджет поселения  | 268 | 268 |
| Итого по подпрограмме 2 | бюджет поселения  | 13552,8 | 11361,2 |