# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

# ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  05.04.2017       		                                              № 274-р

пгт. Березово

О Плане мероприятий («дорожная карта») по обеспечению необходимых парковочных мест, пожарных проездов, объектов благоустройства на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям Березовского района на 2017 – 2020 годы

(с изменениями от 28.07.2017 № 624-р)

Во исполнение пункта 2.2 поручения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам встречи с общественностью в                     г. Нижневартовск  28 декабря 2016 года:

- Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению необходимых парковочных мест, пожарных проездов, объектов благоустройства на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям Березовского района на 2017 – 2020 годы, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить потребность в парковочных местах, пожарных проездов, объектов благоустройства на территориях, прилегающих к медицинским организациям Березовского района, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

- Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

- Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Березовского района С.Г. Антоненкова. (в ред. от 28.07.2017  № 624-р)

И.о. главы района,

первый заместитель главы района                                                     М.Н. Загороднюк

Приложение 1

к распоряжению администрации Березовского района

от  05.04.2017  №  274-р

(в ред. от 28.07.2017  № 624-р)

План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению необходимых парковочных мест, пожарных проездов, объектов благоустройства

на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям

Березовского района на 2017 – 2020 годы.

| Организационные мероприятия |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Провести анализ существующих объектов здравоохранения и определить степень возможности приведения их к действующим нормативным требованиям | Исполнено 01.06.2017 | Администрации городских и сельских поселений Березовского района (по согласованию), администрация Березовского района |
| 2. | Определить полномочия выполнения мероприятий | Исполнено 01.06.2017 | Администрации городских и сельских поселений Березовского района (по согласованию), администрация Березовского района |
| 3. | Разработать план мероприятий по каждому объекту, выполнить обследования объектов с последующим заключением | 01.09.2017 | Администрации городских и сельских поселений Березовского района (по согласованию), администрация Березовского района |
| Мероприятия по разработке и производству работ |
| 1. | Разработка проектно – сметной документации на выполнение работ (при необходимости) | 2018 год По результатам обследования объектов и определения необходимых работ по созданию парковочных мест | Администрации городских и сельских поселений Березовского района (по согласованию) |
| 2. | Получение положительного заключения экспертиз проектно – сметной документации на выполнение работ (при необходимости) | 2018 год После определения необходимых работ в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | Администрации городских и сельских поселений Березовского района (по согласованию) |
| 3. | Формирование плана – графика закупки | 2019 год (При наличии финансирования) | Администрации городского поселения Игрим, сельского поселения Саранпауль Березовского района (по согласованию) |
| 4. | Размещение на торги | 2019 год (При наличии финансирования) | Администрации городского поселения Игрим, сельского поселения Саранпауль Березовского района (по согласованию) |
| 5. | Заключение контракта | 2019 год (При наличии финансирования) | Администрации городского поселения Игрим, сельского поселения Саранпауль Березовского района (по согласованию) |
| 6. | Выполнение контракта | 2019 год (При наличии финансирования) | Администрации городского поселения Игрим, сельского поселения Саранпауль Березовского района (по согласованию) |
| 7. | Производство технического надзора выполнения работ | 2019 год (При наличии финансирования) | Администрации городского поселения Игрим, сельского поселения Саранпауль Березовского района (по согласованию) |
| 8. | Прием выполненных работ, подписание актов с участием представителей общественной организации | 2019 год (При наличии финансирования) | Администрации городского поселения Игрим, сельского поселения Саранпауль Березовского района (по согласованию) |
| 9. | Расчет с подрядной организацией за выполнение работы | 2019 год (При наличии финансирования) | Администрации городского поселения Игрим, сельского поселения Саранпауль Березовского района (по согласованию) |
| 10. | Формирование плана – графика закупки | 2020 год (При наличии финансирования) | Администрация Березовского района |
| 11. | Размещение на торги | 2020 год (При наличии финансирования) | Администрация Березовского района |
| 12. | Заключение контракта | 2020 годы (При наличии финансирования) | Администрация Березовского района |
| 13. | Выполнение контракта | 2020 годы (При наличии финансирования) | Администрация Березовского района |
| 14. | Производство технического надзора выполнения работ | 2020 годы (При наличии финансирования) | Администрация Березовского района |
| 15. | Прием выполненных работ, подписание актов с участием представителей общественной организации | 2020 годы (При наличии финансирования) | Администрация Березовского района |
| 16. | Расчет с подрядной организацией за выполнение работы | 2020 годы (При наличии финансирования) | Администрация Березовского района |

Приложение 2

к распоряжению администрации Березовского района

от  05.04.2017  №  274-р

(в ред. от 28.07.2017  № 624-р)

Потребность в парковочных местах, пожарных проездов, объектов благоустройства на территориях, прилегающих к медицинским организациям Березовского района

| № п/п | Наименование медицинской организации | Потребность парковочных мест (ед.) | Потребность в пожарных проездах (ед.) | Потребность благоустройства территорий (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БУ ХМАО – Югры «Березовская районная больница» пгт. Березово | 14 | 0 | 0 |
| 2 | БУ ХМАО – Югры «Березовская районная больница» участковая больница с. Саранпауль | 7 | 0 | 0 |
| 3 | КУ ХМАО – Югры «Березовский противотуберкулезный диспансер», пгт. Березово | 15 | 0 | 0 |
| 4 | БУ ХМАО – Югры «Игримская районная больница», пгт. Игрим | 10 | 0 | 0 |
| 5 | БУ ХМАО – Югры «Игримская районная больница», амбулаторно-поликлиническое отделение п. Светлый | 5 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 51 | 0 | 0 |