Проект
ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

РЕШЕНИЕ

от ___ июня 2024 года 






       №  _____
пгт.Березово

	Об информации о результатах прохождения отопительного сезона периода 2023 – 2024 годов и задачах при подготовке к отопительному периоду 2024 – 2025 годов на территории Березовского района


Рассмотрев информацию управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района о результатах прохождения отопительного сезона периода 2023 – 2024 годов и задачах при подготовке к отопительному периоду 2024 – 2025 годов на территории Березовского района, 
Дума района РЕШИЛА:

1. Информацию о результатах прохождения отопительного сезона периода 2023 – 2024 годов и задачах при подготовке к отопительному периоду 2024 – 2025 годов на территории Березовского района принять к сведению согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы
Березовского района                                                                                  З.Р. Канева
Приложение 

к решению Думы Березовского района

                                                                                                      от __июня 2024 года №  _____

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах прохождения отопительного сезона периода 2023-2024 годов и задачах при подготовке к отопительному периоду 2024 – 2025 годов на территории Березовского района
1. О результатах прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов

В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) проведены текущие и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных, водоочистных сооружений, канализационных очистных сооружений, сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

На капитальный ремонт (замену) ветхих инженерных сетей и оборудования направленно – 39 706 624 руб. в том числе:

Окружной бюджет – 31 546 703 руб.

Бюджет муниципального образования- 2 525 021 руб.

Средства предприятий – 5 634 900 руб., в том числе:

гп. Березово – 19 175 250 руб.

гп. Игрим – 10 464 520 руб.

сп. Саранпауль – 4 514 734 руб.

сп. Приполярный – 33 700 руб.

сп. Хулимсунт – 5 374 820 руб.

сп. Светлый – 143 600 руб.

Произведена замена 2,361 км ветхих инженерных сетей, в том числе:

гп. Березово – 0,853 км.

гп. Игрим – 0,360 км.

сп. Хулимсунт – 0,420 км.

сп. Саранпауль – 0,430 км.

Проведена подготовка инженерных сетей тело-, водоснабжения:

гп. Березово – 40,05 км.

гп. Игрим – 197,43 км.

сп. Саранпауль – 39,6 км.

сп. Приполярный – 79 км.

сп. Хулимсунт – 33,46 км.

сп. Светлый – 42,56 км.

Произведен досрочный завоз горюче-смазочных материалов и твердого топлива, в полном объеме: уголь – 8822 тонн, горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ) – 6440 тонн (в том числе компания АО «Юграэнерго» – 3800 тонн).

В целях обеспечения бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, на предприятиях ЖКК организованы диспетчерские службы, сформированы и укомплектованы материально-техническими средствами аварийные бригады.  

В соответствии с постановлениями администраций района и поселений, запуск котельных и подача тепловой энергии на объекты социального назначения, осуществлены с 01 сентября 2023 года, на жилищный фонд в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах». 

На 15 сентября 2023 подача тепловой энергии осуществлялась на все объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения.

В соответствии с Приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года №103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду», инспектором Ростехнадзора была проведена соответствующая проверка готовности поселений Березовского района к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП)  2023 – 2024 гг. по результатам проверки получен паспорт готовности всех муниципальных образований района.

Информация о ходе запуска тепла и получении паспортов готовности, еженедельно предоставлялась в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа. 

Северо-Уральским управлением Ростехнадзора 23 октября 2023 года выдан муниципальному образованию Березовский район паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. 

Управлением по жилищно-коммунальному хозяйству района в период прохождения отопительного периода осуществлялся ежедневный мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения района.

В праздничные дни и дни с низкими температурами воздуха, в администрации района, администрациях поселений и предприятиях ЖКК организовывалось круглосуточное дежурство.

В связи с ветхим состоянием сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, в зимний период происходили порывы сетей тепло-, водоснабжения, которые в кратчайшие сроки устранялись ремонтно-восстановительными бригадами. 

В целом, предприятия жилищно-коммунального комплекса района, с задачей обеспечения населения коммунальными услугами справились.

2. О задачах при подготовке к отопительному периоду 2024-2025 годов

В рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2024 – 2025 г., администрацией Березовского района, совместно с администрациями поселений и предприятиями жилищно-коммунального комплекса, разработаны мероприятия по подготовке объектов ЖКК к работе в очередной зимний период.  

В период подготовки к работе в условиях зимнего периода 2024 – 2025 годов, предприятиям предстоит подготовить:

Котельных – 21 ед., в том числе муниципальных 18 ед. 

Сетей теплоснабжения – 198,7 км, в том числе муниципальных – 134 км. 

Сетей водоснабжения – 235,5 км, в том числе муниципальных – 177 км.

Водоочистных сооружений – 9 ед., в том числе муниципальных – 7 ед.

Сетей водоотведения – 150 км, в том числе муниципальных – 122 км. 

Канализационных очистных сооружений – 5 ед., в том числе муниципальных – 2 ед.

Сетей газоснабжения – 180 км.

В период подготовки будут проведены:

- плановые регламентные ремонты инженерных сетей, основного и вспомогательного оборудования объектов коммунального комплекса;

На капитальный ремонт (замену) ветхих инженерных сетей и оборудования направленно:

гп. Березово – 29 823 201 руб.

гп. Игрим – 50 220 261 руб.

сп. Саранпауль – 22 067 510 руб.

сп. Светлый – 14 421 330 руб.

  в том числе:      

Окружной бюджет – 99 892 200 руб.

Бюджет МО – 10 498 244 руб.

Запланировано произвести замену 6,22 км  ветхих инженерных сетей тепло-, водоснабжения: 

гп. Березово 1,09 км.

гп. Игрим 2,47 км.

сп. Саранпауль 1,36 км.

сп. Светлый 1,3 км.

В целях выявления проблемных участков инженерных сетей, перед окончанием отопительного периода запланированы мероприятия по гидравлическому испытанию и промывке магистральных сетей тепло-водоснабжения, проверка работоспособности резервных источников электроснабжения.

Управляющими компаниями запланированы мероприятия по проведению работ в соответствии с требованиями по содержанию мест общего пользования многоквартирных жилых домов и подготовке данных домов к зимнему периоду. 

В навигацию 2024 года запланирован досрочный завоз угля и ГСМ: уголь – 9690 тонн, ГСМ – 6720 тонн (в том числе компания АО «Юграэнерго» – 3700 тонн).

В настоящий момент производится завоз угля и ГСМ в населенные пункты Березовского района.
Так же до 12 июня 2024 года будет издано постановление «О проверке готовности к отопительному периоду 2023–2024 годов теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подключенных к централизованной системе теплоснабжения».


Ведется работа с коммунальными предприятиями района по подготовке к отопительному периоду 2024-2025 гг. и получению паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. 

