Отчет об эффективности реализации программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры гп. Березово, предусмотренных программой проектов

Цели программы: 
­	Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения Березово.
-	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:
-	повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;
-	обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.
Задачи программы:
1.	Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 
2.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 
3.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 
4.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
6.	Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
7.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Реализация программ инвестиционных проектов
городского поселения Березово

1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.
В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей на 2022-2027 годы предусмотрен проект: «Строительство сетей для подключения новых потребителей, протяженностью 4,9 км». Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта 27 000,0 тыс. рублей.
Данный инвестиционный проект не реализовывался в 2024 году.

2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
2.1 Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» на 2022-2027 годы включает мероприятие:
2.1. Реконструкция существующих тепловых сетей протяженностью 13,0 км.
Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта на 2022-2027 годы 79500,0 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]В 2024 году выполнены работы по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТК ул. Астраханцева, 62 до ТК магазин «Сибирь» в пгт. Березово на сумму 27477,73915 тыс.руб.
2.2. Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» на 2022-2027 годы не предусмотрены. 

3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.
3.1. Инвестиционный проект в водоснабжении на 2022-2027 годы «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия:
3.1.2. Строительство новых водопроводных сетей (с применением труб в полиэтиленовом исполнении или других композитных материалов) протяженностью 10,0 км. Данный инвестиционный проект не реализовывался в 2024 году.

4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении.
На территории Березовского района у организации в сфере водоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения отсутствуют инвестиционные и производственные программы по ремонту, реконструкции, строительству, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в связи с убыточностью организации.
4.1. Инвестиционный проект в водоотведении «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу» на 2022-2027 годы включает мероприятия:
4.1.1. Строительство КНС №6 (ул. Шнейдер, д. 20) Q=17 м3/час. Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта на 2022-2027 годы на сумму 5000,00 тыс. рублей.
4.1.2. Строительство КНС №7 (ул. Шмидта, д. 14) Q=17 м3/час.  Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта на 2022-2027 годы 5000,00 тыс. рублей.
Данный инвестиционный проект не реализовывался в 2024 году.
4.2. Инвестиционный проект в водоотведении «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия «Строительство сетей водоотведения протяженностью 7,1 км» на 2022-2027 годы. Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта на 2022-2027 годы 37500 тыс. рублей. Данный инвестиционный проект не реализовывался в 2024 году.

5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.
Мероприятия и инвестиционные проекты в газоснабжении в программе на 2024 год не предусмотрены. 
6. Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО.
6.1. Мероприятия и инвестиционные проекты в  сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО включает мероприятия на 2022-2027 годы:
6.1.1. «Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация» Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта на 2022-2027 годы 300 тыс. рублей. Данное мероприятие реализовано в 2024 году на сумму 1190 тыс. рублей.
6.1.2. «Строительство нового полигона ТБО, вместимость полигона 160,5 тыс. м. куб.». Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта на 2022-2027 годы 10 000 тыс. рублей. Данное мероприятие не планируется реализовывать в 2022-2027 году, в связи со строительством нового полигона твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов вместимостью 120 тыс. тонн.

7. Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей.
7.1. Инвестиционный проект в водоотведении «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора» на 2022-2027 годы включает мероприятия:
7.1.1. «Проведение энергетического аудита». Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта на 2022-2027 годы   20 тыс. рублей.
7.1.2. «Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений». Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта на 2022-2027 годы 5 тыс. рублей.
Данный инвестиционный проект не реализовывался в 2024 году.
Планируемые целевые показатели развития по мероприятиям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Березово на 2022-2027 год достигнуты, кроме целевых показателей системы водоотведения:
-  обеспеченность населения централизованным электроснабжением 100 %;
- обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) 75 %;
- обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) 93 %; 
- обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) 60 %.
Системы коммунальной инфраструктуры в городском поселении Березово находятся  в удовлетворительном состоянии.

Большая часть мероприятий инвестиционных проектов гп. Березово в программе на 2022-2027 годы являются не актуальными и требуют внесения изменений в программу в связи, с чем на 2025 год запланирована разработка новой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2024-2028 годы и на период 2033 года.
