ООО «Институт территориального планирования «Град»

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ системы

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

Муниципального образования

Сельское поселение хулимсунт

БЕрёзовСКОГО РАЙОНА хАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

берёзовский РАЙОН

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ системы УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

Муниципального образования

СЕЛЬСКОЕ поселение ХУЛИМСУНТ

д. Хулимсунт, с. Няксимволь, д. Усть-Манья

ПРОЕКТ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик:         Администрация МО Берёзовский район

Контракт:        № 127 от 28.08.2007 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:              КП 1116-08

Омск - 2008

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХУЛИМСУНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__» ____________ 200_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях реализации генерального плана сельского поселения Хулимсунт, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Хулимсунт, Глава сельского поселения Хулимсунт.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить план реализации генерального плана сельского поселения Хулимсунт.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ________________.

Глава сельского поселения

Хулимсунт									______________

Содержание:

Введение	5

1. Общие положения	6

2. Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. Хулимсунт	8

3. Перечень мероприятий по реализации генерального плана с. Няксимволь	22

3. Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. Усть-манья	33

5. Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО ХУЛИМСУНТ	42

ПРИЛОЖЕНИЕ	44

Введение

На основании муниципального контракта  № 128 от 28.08.2007 г. ООО «ИТП «Град» разрабатывает «Проект плана реализации генерального плана сельское поселения Хулимсунт».

Цель работы – создание эффективного механизма реализации генерального плана городского поселения, определяющего последовательность действий органов местного самоуправления для достижения комплексного муниципального развития.

Состав проекта плана реализации определен в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ:

сроки подготовки документации по планировке территории;

наименование и параметры объектов капитального строительства;

сроки строительства объектов капитального строительства;

возможные источники финансирования;

финансово-экономическое обоснование.

Полномочия органов местной администрации городского поселения по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией генерального плана, установлены ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

1. Общие положения

В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена последовательность действий органов местного самоуправления для выполнения комплексной программы муниципального развития. Представлена привязка по местоположению объектов в соответствии с генеральным планом, основные параметры объектов,  обозначены   сроки подготовки градостроительной документации и строительства с указанием источников финансирования, а также произведен расчет  укрупненных стоимостей.

Период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2009 г. до 2028 г. с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2009…2013 гг., 2 очередь – 2014…2018 гг., 3 очередь – 2019…2028гг.

В д. Хулимсунт в соответствии с проектным показателями: численностью постоянного населения (1800 человека) и уровнем средней обеспеченности (30 м2/чел.) – жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок должен составит не менее 54,7 тыс. м2 общей площади, в том числе объем нового строительства – не менее 31,0 тыс. м2.

В соответствии с проектными показателями: численностью постоянного населения с. Няксимволь (740 человек) и уровнем средней обеспеченности (19 м2/чел.) – жилищный фонд на расчетный срок должен составить не менее 13,7 тыс. м2, в том числе объем нового строительства – не менее 5,3 тыс.м2.

В д. Усть-Манья в соответствии с проектными показателями численность населения (300 человек) и уровнем средней обеспеченности (19 кв. м/чел.) жилищный фонд  на расчетный срок должен составить не менее 5,6 тыс. кв. м, в том числе объем нового строительства порядка 5,3 тыс. кв. м.

Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях.

В социальной сфере в период до 2027 года планируется строительство объектов обслуживания населения. В сфере образования предусмотрено строительство двух детских садов суммарной общей мощностью 85 мест в с. Няксимволь, детского сада на 25 мест в комплексе с начальной школой на 15 учащихся в д. Усть-Манья и двух детских садов суммарной общей мощностью 160 мест в д. Хулимсунт; школы на 392 места в д. Хулимсунт и школы интерната в с. Няксимволь на 20 мест; учебно-производственного комбината на 20 мест в д. Хулимсунт и внешкольного учреждения на 15 мест в с. Няксимволь. В сфере культуры в д. Хулимсунт предусмотрено строительство дома творчества на 150 мест с размещением в нем школы на 140 мест, клуба на 265 мест с  библиотекой на 11 тыс. экз. и музеем, а так же компьютерный зал; в с. Няксимволь предлагается строительство клуба и библиотеки (295 мест/9 тыс.экз), в д. Усть-Манья предлагается к размещению клуб на 25 мест с библиотекой на 2 тыс. экземпляров. В сфере спорта в  с. Няксимволь предложено строительство спортивного зала на 162 кв. м площади пола и лыжной базы. В д.Усть-Манья предложено размещение спортивного зала 162 кв. м площади пола при комплексе начальная школа - детский сад. В сфере здравоохранения предложено размещение ФАП при проектируемом клубе в д.Усть-Манья. В процессе реализации генерального плана запланировано строительство в д. Хулимсунт, д. Усть-Манья и с. Няксимволь объектов торгового назначения и общественного питания, объектов социально-бытового назначения, административно-делового назначения, жилищно-коммунального хозяйства и прочих объектов.

При разработке проектных решений генерального плана расчет стоимости строительства производится для зданий с ориентировочными параметрами с применением укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС). Определение стоимости строительства позволяет инвестору проводить экономические расчеты и выбор наиболее эффективных проектов, учитывающих территориальные условия и конъюнктуру рынка. Конкретизацию конструктивных параметров зданий следует  производить на уровне архитектурно – строительного проектирования каждого объекта отдельно.

Стоимости объектов капитального строительства социальной сфер рассчитаны на основе «Сборника укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны» (ЦНИИП градостроительства, 1986г.). Для перехода от цен 1984 г. к уровню текущих цен и учета территориальных особенностей используется два коэффициента:

территориальный коэффициент пересчета сметной стоимости строительства на 1 января 2000 г. = 23,34;

индекс изменения сметной стоимости к ФЕР на II квартал 2008 г. к уровню баз 2001 г. (без НДС) = 7,3 (Приложение к письму Росстроя от 04.04.2008 № ВБ-1305/02);

Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применен коэффициент 1,01 (для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера).

Распределение объемов финансирования объектов капитального строительства на расчетный срок основывается на следующих принципах:

постепенное наращивание основных фондов строительных организаций;

выделение объектов социального характера и финансирование их за счет средств муниципалитета;

при ликвидации жилья непригодного для проживания обязательно предусматривается строительство социального жилья в объеме достаточном для переселения граждан;

общий объем затрат должен распределятся равномерно как между объектами финансирования, так и очередями строительства.

Перечень мероприятий по территориальному планированию приведен в табличной форме.

2. Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. Хулимсунт

| № | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС | Источник финан-сирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 18 домов | 01:02:10, 01:02:09 | Sобщ = 80м2, Sобщ всех зданий = 1440 м2 | Разработка проектной документации | 3,2 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 53,8 |  |  |
| 1.2 | Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом | 01:01:01 | Sобщ = 2750 м2 | Разработка проектной документации | 6,2 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 102,8 |  |  |
| 1.3 | Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом | 01:01:01 | Sобщ = 2750 м2 | Разработка проектной документации | 6,2 | Бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 102,8 |  |  |
| 1.4 | Общежитие, 3 эт., 2 дома | 01:01:01 | Sобщ = 1070 м2, Sобщ всех здани = 2140 м2 | Разработка проектной документации | 4,8 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 80,0 |  |  |
| 1.5 | Общежитие, 3 эт., 2 дома | 01:01:01 | Sобщ = 1070 м2, Sобщ всех здани = 2140 м2 | Разработка проектной документации | 4,8 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 80,0 |  |  |
| 1.6 | Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 1 дом | 01:01:01 | Sобщ = 1070 м2 | Разработка проектной документации | 2,4 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 40,0 |  |  |
| 1.7 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 14 домов | 01:02:09, 01:02:07, 01:01:05 | Sобщ = 80м2, Sобщ всех зданий = 1120м2 | Разработка проектной документации | 2,5 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 41,9 |  |  |
| 1.8 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом | 01:02:07 | Sобщ = 140 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,2 |  |  |
| 1.9 | Сблокированный жилой дом, 1-2 эт., 1 дом | 01:02:07 | Sобщ = 400 м2 | Разработка проектной документации | 0,9 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 15,0 |  |  |
| 1.10 | Многоквартирный жилой дом, 3-4 эт., 1 дом | 01:01:01 | Sобщ = 1470 м2 | Разработка проектной документации | 3,3 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 55,0 |  |  |
| 1.11 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 38 домов | 01:04:01, 01:02:04 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 3040 м2 | Разработка проектной документации | 6,8 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 113,7 |  |  |
| 1.12 | Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 3 дома | 01:01:01 | Sобщ = 2755 м2, Sобщ всех зданий = 8265 м2 | Разработка проектной документации | 18,5 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 309,1 |  |  |
| 1.13 | Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 2 дома | 01:01:01 | Sобщ = 2755 м2, Sобщ всех зданий = 5510 м2 | Разработка проектной документации | 12,4 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 206,0 |  |  |
| 1.14 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом | 01:02:11 | Sобщ = 140 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | за расчетный срок |
|  |  |  |  | Строительство | 5,2 |  |  |
| 1.15 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 33 дома | 01:02:11, 01:04:01 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 2640м2 | Разработка проектной документации | 5,9 | Частные средства | за расчетный срок |
|  |  |  |  | Строительство | 98,7 |  |  |
| 1.16 | Сблокированный жилой дом, 1 эт., 17 домов | 01:02:13, 01:02:12 | Sобщ всех зданий = 11520 м2 | Разработка проектной документации | 25,8 | Частные средства | за расчетный срок |
| ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА | 1 очередь | бюджет | 109,0 |  |  |
|  |  | частные средства | 166,1 |  |  |
|  | 2 очередь | бюджет | 127,2 |  |  |
|  |  | частные средства | 208,9 |  |  |
|  | 3 очередь | бюджет | 218,4 |  |  |
|  |  | частные средства | 448,1 |  |  |
|  | за расчетный срок |  | 566,8 |  |  |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.1 | Детский сад на 50 мест, 1 эт. | 01:02:06 | Sобщ = 1000 м2 | Разработка проектной документации | 1,2 | Бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 20,8 |  |  |
| 2.2 | Учебно-производственный комбинат на 20 мест, 1 эт. | 01:02:03 | Sобщ = 200 м2 | Разработка проектной документации | 0,5 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 7,5 |  |  |
| 2.3 | Школа на 392 места с бассейном на 180 кв.м. зеркала воды, 1-2 эт. | 01:02:03 | Sобщ школы= 3195 м2, Sобщ бассейна = 820 м2 | Разработка проектной документации | 5,8 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 97,4 |  |  |
| 2.4 | Детский сад на 110 мест, 2 эт. | 01:01:01 | Sобщ = 1610 м2 | Разработка проектной документации | 2,7 | Бюджет | 3очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 45,7 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| 2.5 | Аптека, 1 эт. | 01:01:02 | Sобщ = 180 м2 | Разработка проектной документации | 0,6 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 9,5 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.6 | Магазин-пекарня на 20 кв.м. торговой площади, 1 эт. | 01:02:01 | Sобщ = 500 м2 | Разработка проектной документации | 0,6 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 10,5 |  |  |
| 2.7 | Магазин книги на 140 кв.м. торговой площади, 1 эт. | 01:02:01 | Sобщ = 280 м2 | Разработка проектной документации | 1,1 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 18,6 |  |  |
| 2.8 | Супермаркет на 150 кв.м. торговой площади, 1 эт. | 01:02:06 | Sобщ = 460 м2 | Разработка проектной документации | 1,2 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 20,0 |  |  |
| 2.9 | Магазин смешанных товаров на 115 кв.м. торговой площади, 1 эт. | 01:02:05 | Sобщ = 230 м2 | Разработка проектной документации | 0,9 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 15,3 |  |  |
| 2.10 | Магазин на 60 кв.м. торговой площади | 01:01:01 | Sобщ = 135 м2 | Разработка проектной документации | 0,5 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 8,0 |  |  |
| 2.11 | Магазин автозапчастей на 65 кв.м. торговой площади, 1 эт. | 01:02:02 | Sобщ = 140 м2 | Разработка проектной документации | 0,5 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 8,7 |  |  |
| 2.12 | Торговый комплекс на 350 кв.м. торговой площади, 1 эт. | 01:02:01 | Sобщ = 700 м2 | Разработка проектной документации | 1,6 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 26,6 |  |  |
| 2.13 | Рынок крытый на 300 кв.м. торговой площади, 1 эт. | 01:03:01 | Sобщ = 570 м2 | Разработка проектной документации | 1,3 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 21,3 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.14 | Кафе на 25 мест, 1 эт. | 01:02:05 | Sобщ = 145 м2 | Разработка проектной документации | 0,4 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,9 |  |  |
| 2.15 | Столовая-ресторан на 40 мест., 1 эт. | 01:01:01 | Sобщ = 900 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 5,6 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.16 | Дом творчества на 265 мест. Библиотека на 11 тыс.экз., музей, 2 эт. | 01:02:01 | Sобщ = 3080 м2 | Разработка проектной документации | 3,9 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 64,9 |  |  |
| 2.17 | Культурно-досуговый центр на 150 мест.- школа на 140 учащихся, 2 эт. | 01:02:05 | Sобщ = 1760 м2 | Разработка проектной документации | 2,2 | Бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 37,1 |  |  |
| 2.18 | Компьютерный зал, 1 эт. | 01:01:01 | Sобщ = 140 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,2 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.19 | Гостиница на 75 мест., 3 эт. | 01:02:01 | Sобщ = 1460 м2 | Разработка проектной документации | 3,3 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 54,5 |  |  |
| 2.20 | Баня на 20 мест. Прачечная на 110 кг белья в смену. Химчистка на 6 кг вещей в смену, 1 эт. | 01:02:06 | Sобщ = 780 м2 | Разработка проектной документации | 1,8 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 29,2 |  |  |
| 2.21 | Дом быта на 15 раб.мест, 1 эт. | 01:01:01 | Sобщ = 265 м2 | Разработка проектной документации | 0,6 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 10,8 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.22 | Отделение милиции, 1 эт. | 01:01:01 | Sобщ = 360 м2 | Разработка проектной документации | 0,8 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 13,5 |  |  |
| 2.23 | Административное здание, 2 эт. | 01:02:05 | Sобщ = 1180 м2 | Разработка проектной документации | 1,5 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 24,8 |  |  |
| 2.24 | Администрация, 1 эт. | 01:02:05 | Sобщ = 640 м2 | Разработка проектной документации | 0,8 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 13,5 |  |  |
| 2.25 | Административное здание СМУ-4,1 эт. | 01:03:01 | Sобщ = 320 м2 | Разработка проектной документации | 0,7 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 11,9 |  |  |
| 2.26 | Контора предприятия по выращиванию с/х культур | 01:03:01 | Sобщ = 120 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 4,5 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 2.27 | Административно-бытовое здание ЖКХ | 01:03:01 | Sобщ = 800 м2 | Разработка проектной документации | 1,0 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 16,8 |  |  |
| 2.28 | Пожарное депо на 2 автомобиля, 1 эт. | 01:02:02 | Sобщ = 910 м2 | Разработка проектной документации | 4,2 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 70,6 |  |  |
| ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ И КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| 2.29 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон), 1 эт. | 01:02:05 | Sобщ = 260 м2 | Разработка проектной документации | 0,6 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 9,7 |  |  |
| 2.30 | Отделение сбербанка на 2 операционных места, 1 эт. | 01:02:06 | Sобщ = 260 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,8 |  |  |
| ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |
| 2.31 | Мастерская по изготовлению национальных сувениров, 1 эт. | 01:02:05 | Sобщ = 580 м2 | Разработка проектной документации | 0,7 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 12,2 |  |  |
| 2.32 | Ветеринарный приемный пункт, 1 эт. | 01:02:08 | Sобщ = 140 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,2 |  |  |
| 2.33 | Бюро ритуальных услуг, 1 эт. | 01:01:01 | Sобщ = 140 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,2 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.34 | Часовня | 01:02:02 | Sобщ = 145 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | 1 очередь | бюджет | 61,3 |  |  |
|  |  | частные средства | 90,7 |  |  |
|  | 2 очередь | бюджет | 135,3 |  |  |
|  |  | частные средства | 107,2 |  |  |
|  | 3 очередь | бюджет | 224,6 |  |  |
|  |  | частные средства | 125,8 |  |  |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 3.1 | Хозяйственный блок, 2 объекта | 01:02:06, 01:01:01 | Sобщ = 100 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.2 | Мини-завод по переработке дикоросов | 01:02:08 | Sобщ = 780 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.3 | Склад, 13 объектов | 01:02:08, 01:02:01, 01:02:11, 01:03:01 | Sобщ всех зданий = 3940 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.4 | Пункт приема дикоросов | 01:02:08 | Sобщ = 190 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.5 | Пункт закупа рыбы | 01:02:08 | Sобщ = 160 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.6 | Цех по изготовлению мебели | 01:03:01 | Sобщ = 260 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.7 | Цех по переработке древесины | 01:03:01 | Sобщ = 490 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.8 | Цех посола и копчения рыбы | 01:02:08 | Sобщ = 820 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.9 | Овощехранилище | 01:03:01 | Sобщ = 1150 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.10 | Теплица | 01:03:01 | Sобщ = 690 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |

| 4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |
| --- |
| 4.1 | Строительство и реконструкция поселковых дорог | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 1,5 км Ширина п.ч. – 8м Sпокрытия – 17600 м2 | Разработка проектной документации | 2,4 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 29,6 |  |  |
| 4.2 | Строительство и реконструкция главных улиц | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 2,4 км Ширина п.ч. – 8м Sпокрытия – 19200 м2 | Разработка проектной документации | 2,16 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 36 |  |  |
| 4.3 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 1,5 км Ширина п.ч. – 6 м Sпокрытия –9250 м2 | Разработка проектной документации | 0,9 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 15 |  |  |
| 4.4 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность –2,7 км Ширина п.ч. – 6 м Sпокрытия –16300 м2 | Разработка проектной документации | 1,6 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 27 |  |  |
| 4.5 | Строительство и реконструкция проездов | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 5,5 км Ширина п.ч. – 6 м Sпокрытия –33650 м2 | Разработка проектной документации | 0,81 | бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 13,5 |  |  |
| 4.6 | Гаражи индивидуального транспорта | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 263 машино-мест | Разработка проектной документации | 1,8 | частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 30 |  |  |
| 4.7 | Аэропорт 1-5 класса | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт | Разработка проектной документации | 120 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 2000 |  |  |
| 4.8 | Автозаправочная станция | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт, мощностью 1 колонка | Разработка проектной документации | 0,36 | частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 6 |  |  |
| 4.9 | Станция технического обслуживания | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт, мощностью 6 постов | Разработка проектной документации | 1,44 | частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 24 |  |  |
| 4.10 | Лодочные гаражи | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт | Разработка проектной документации | 0,09 | частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 1,5 |  |  |
| 4.11 | Причал | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт | Разработка проектной документации | 0,06 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 1 |  |  |
| 4.12 | Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 4 шт. | Разработка проектной документации | 0,1 | бюджет | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 1,6 |  |  |
| 4.13 | Устройство водопропускных ж.б.труб | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 21шт, общая протяженность 306 м | Разработка проектной документации | 0,18 | бюджет | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 3,06 |  |  |
| 4.14 | Устройство ж.б. лотков | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 7128 м | Разработка проектной документации | 4,2 | бюджет | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 71,28 |  |  |
| ИТОГО: | I очередь | 105,6 | бюджет |
|  | II очередь | 2083 |  |
|  | III очередь | 38,5 |  |
|  | I очередь | 6 | частные средства |
|  | II очередь | 25,5 |  |
| Всего: | 2227,1 | бюджет |
|  | 31,5 | частные средства |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Строительство котельной | В соответствии с прилагаемой схемой | Мощность 30 Гкал/час | Разработка проектной документации | 9,87 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 141 | Бюджет | I этап |
| 5.2 | Строительство сетей теплоснабжения | В соответствии с прилагаемой схемой | Сети теплоснабжения в ППУ изоляции 2Ø 57 -2Ø 426 мм, протяженностью 4165 м | Разработка проектной документации | 2 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 29,16 | Бюджет | I этап |
| 5.3. | Монтаж отопительных электрокотлов | В удалённых общественных Зданиях (всего 3 объекта) | Котлы Мощностью 30 кВт -3 шт. | Разработка проектной документации | 0,04 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 0,6 | Бюджет | I этап |
| 5.4 | Реконструкция водозаборного узла | В соответствии с прилагаемой схемой | Водозабор из подземного водоисточника, 2260 м3/сут | Разработка проектной документации | 4,2 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 18,2 | Бюджет | I этап |
| 5.5 | Строительство водопроводных очистных сооружений | В соответствии с прилагаемой схемой | ВОС производительностью 670 м3/сут | Разработка проектной документации | 3,6 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 45,0 | Бюджет | I этап |
| 5.6 | Строительство сетей водопровода | В соответствии с прилагаемой схемой | Сети водопровода в ППУ изоляции Ø110-Ø325 мм – 10 000 п.м | Разработка проектной документации | 4,0 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 41,3 | Бюджет | II этап |
| 5.7 | Строительство канализационных сетей | В соответствии с прилагаемой схемой | Самотечные коллекторы Ø225 мм – 1 730 п.м Напорные коллекторы Ø140 мм – 11 100 п.м | Разработка проектной документации | 3,7 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 25,44 | Бюджет | II этап |
| 5.8 | Строительство канализационных насосных станций | В соответствии с прилагаемой схемой | КНС производительностью 25 м3/ч Реконструкция КНС-5 производительностью 25 м3/ч | Разработка проектной документации | 1,1 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 5,2 | Бюджет | I этап |
| 5.9 | Строительство канализационных очистных сооружений | В соответствии с прилагаемой схемой | КОС производительностью 600 м3/сут | Разработка проектной документации | 3,8 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 33,4 | Бюджет | I этап |
| 5.10 | Строительство линий электропередач | Согласно прилагаемой схеме | ЛЭП – 6 кВ – 4868,73 м | Разработка проектной документации | 0,82 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 11,75 | Бюджет | I этап |
| 5.11 | Строительство трансформаторных подстанций | Согласно прилагаемой схеме | ТП – 6 шт. | Разработка проектной документации | 0,34 | Бюджет | I Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 4,8 | Бюджет | I Этап |
| 5.12 | Реконструкция трансформаторных подстанций | Согласно прилагаемой схеме | ТП – 6 шт. | Разработка проектной документации | 0,17 | Бюджет | I Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 2,4 | Бюджет | I Этап |
| 5.13 | Устройство системы связи | В соответствии с прилагаемой схемой | Сети связи на основе технологии MMDS на 780 абонентов, АТС и вышки связи | Разработка проектной документации | 0,328 | Бюджет | II этап |
|  |  |  |  | Строительство | 4,68 | Бюджет | II этап |
| 5.14 | Строительство газорегуляторного пункта (ГРП) | В соответствии с прилагаемой схемой | ГРП – 2 шт. 140 куб.м./час. | Разработка проектной документации | 0,014 | Бюджет | II этап |
|  |  |  |  | Строительство | 0,2 | Бюджет | II этап |
| 5.15 | Строительство сетей газоснабжения | В соответствии с прилагаемой схемой | Сети газоснабжения: Ø 150 – 1220 м Ø 160 – 4420 м | Разработка проектной документации | 0,395 | Бюджет | II этап |
|  |  |  |  | Строительство | 5,64 | Бюджет | II этап |
| 5.16 | Реконструкция газораспределительной станции (ГРС) | В соответствии с прилагаемой схемой | ГРС – 1 шт. 3200 куб.м./час. | Разработка проектной документации | 0,81 | Бюджет | II этап |
|  |  |  |  | Строительство | 11,52 | Бюджет | II этап |
| ВСЕГО: | 415,477 | Бюджет |
| - в том числе по I этапу | Разработка проектной документации | 33,64 | Бюджет |
|  | Строительство | 291,51 | Бюджет |
| - в том числе по II этапу | Разработка проектной документации | 1,547 | Бюджет |
|  | Строительство | 88,78 | Бюджет |
| 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ |
| 6.1 | Организация санитарно-защитных зон | Сосьвинское линейное производственное предприятие Полигон ТБО | R = 700, 500 м; S = 546,0 га | Разработка проектной документации | 1,96 | частные | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 32,76 |  |  |
| 6.2 |  | Вертолетная площадка | R = 300 м; S = 114,55 га | Разработка проектной документации | 0,51 | частные | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 8,59 |  |  |
| 6.3 |  | Цех посола и копчения рыбы | R = 300 м; S = 33,0 га | Разработка проектной документации | 0,18 | частные | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 2,97 |  |  |
| 6.4 |  | Минизавод по переработке дикоросов | R = 50 м; S= 2,72 га | Разработка проектной документации | 0,01 | частные | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,24 |  |  |
| 6.5 |  | Прачечная. Химчистка | R = 50 м; S= 0,5 га | Разработка проектной документации | 0,003 | частные | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,04 |  |  |
| 6.6 |  | Супермаркет | R = 50 м; S = 1,27 га | Разработка проектной документации | 0,008 | частные | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,14 |  |  |
| 6.7 |  | Кладбище (закрытое) | R = 50 м; S= 3,01 га | Разработка проектной документации | 0,02 | бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,27 |  |  |
| 6.8 |  | Гаражи | R = 25,15 м; S = 2,95 га | Разработка проектной документации | 0,016 | частные | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,26 |  |  |
| 6.9 |  | Кладбище | R = 50 м; S = 3,3 га | Разработка проектной документации | 0,02 | бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,29 |  |  |
| 6.10 |  | Склады | R=50 м; S= 4,1 га | Разработка проектной документации | 0,02 | частные | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,37 |  |  |
| 6.11 |  | Овощехранилище Теплицы | R = 50, 100 м; S= 4,93 га | Разработка проектной документации | 0,03 | частные | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,44 |  |  |
| 6.12 |  | Рынок | R = 50 м; S = 1,5 га | Разработка проектной документации | 0,008 | частные | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,13 |  |  |
| 6.13 |  | Автозаправочная станция | R = 50 м; S = 0,96 га | Разработка проектной документации | 0,005 | частные | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,08 |  |  |
| 6.14 |  | Цех по переработке древесины. Изготовление мебели | R = 300 м; S = 46,47 га | Разработка проектной документации | 0,25 | частные | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 4,2 |  |  |
| 6.15 | Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения | Водопроводные очистные сооружения, скважина для забора воды | R=30,50 м; S=1,7 га | Разработка проектной документации | 0,02 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Организация ВЗ | 0,26 |  |  |
| 6.16 | Водоохранная зона | установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны | L = 6,47 км | Разработка проектной документации | 0,02 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Организация ПЗП | 0,32 |  |  |
| 6.17 | Прибрежная защитная полоса | посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы | S = 13,14 га | Разработка проектной документации | 0,12 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Организация | 1,97 |  |  |
|  | ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 1 очередь | бюджет | Разработка проектной документации | 0,16 | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | 2,55 | - | - |
|  |  |  | частные средства | Разработка проектной документации | 2,9 | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | 48,52 | - | - |
|  |  | 2 очередь | бюджет | Разработка проектной документации | - | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | - | - | - |
|  |  |  | частные средства | Разработка проектной документации | 0,005 | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | 0,08 | - | - |
|  |  | 3 очередь | бюджет | Разработка проектной документации | 0,04 | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | 0,56 | - | - |
|  |  |  | частные средства | Разработка проектной документации | 0,095 | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | 1,7 | - | - |

3. Перечень мероприятий по реализации генерального плана с. Няксимволь

| № | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС | Источник финан-сирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 13 домов | 02:02:05, 02:02:06 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 1040 м2 | Разработка проектной документации | 2,3 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 38,9 |  |  |
| 1.2 | Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома | 02:02:05 | Sобщ = 125 м2, Sобщ всех зданий = 250 м2 | Разработка проектной документации | 0,6 | Бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 9,3 |  |  |
| 1.3 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 15 домов | 02:02:07, 02:02:08 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 1200 м2 | Разработка проектной документации | 2,7 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 44,9 |  |  |
| 1.4 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома | 02:02:08 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 160 м2 | Разработка проектной документации | 0,4 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 6,0 |  |  |
| 1.5 | Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом | 02:02:08 | Sобщ = 125 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 4,7 |  |  |
| 1.6 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 25 домов | 02:03:04, 02:03:02, 02:02:02, 02:02:03 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 2240 м2 | Разработка проектной документации | 5,0 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 83,8 |  |  |
| 1.7 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома | 02:01:03, 02:02:04 | Sобщ = 50 м2, Sобщ всех зданий = 100 м2 | Разработка проектной документации | 0,2 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 3,7 |  |  |
| 1.8 | Одноквартирный жилой дом, 3 дома | 02:01:03, 02:02:04 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 160 м2 | Разработка проектной документации | 0,4 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 6,0 |  |  |
| 1.9 | Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом | 02:01:03 | Sобщ = 125 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 4,7 |  |  |
| 1.10 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 50 домов | 02:02:01, 02:03:05 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 4000 м2 | Разработка проектной документации | 8,9 | Бюджет, частные средства | за расчетный срок |
|  |  |  |  | Строительство | 149,5 |  |  |
| ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА | 1 очередь | бюджет | 9,9 |  |  |
|  |  | частные средства | 41,2 |  |  |
|  | 2 очередь | бюджет | 11,3 |  |  |
|  |  | частные средства | 47,6 |  |  |
|  | 3 очередь | бюджет | 11,3 |  |  |
|  |  | частные средства | 92,8 |  |  |
|  | за расчетный срок |  | 158,4 |  |  |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.1 | Детский сад на 40 мест, 1 эт. | 02:02:03 | Sобщ = 400 м2 | Разработка проектной документации | 0,9 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 13,5 |  |  |
| 2.2 | Детский сад на 45 мест, 1 эт. | 02:02:06 | Sобщ = 625 м2 | Разработка проектной документации | 1,2 | Бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 20,9 |  |  |
| 2.3 | Няксимвольский интернат на 20 мест., 1 эт. | 02:01:01 | Sобщ = 100 м2 | Разработка проектной документации | 0,8 | Бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 13,7 |  |  |
| 2.4 | Внешкольные учреждения на 15 мест | 02:01:02 | Sобщ = 210 м2 | Разработка проектной документации | 0,5 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 7,8 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |
| 2.5 | Клуб на 295 мест. Библиотека на 9 тыс.экз. | 02:01:02 | Sобщ = 390 м2 | Разработка проектной документации | 0,9 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 14,6 |  |  |
| 2.6 | Лыжная база | 02:01:03 | Sобщ = 110 м2 | Разработка проектной документации | 0,2 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 4,1 |  |  |
| 2.7 | Спортивный зал на 162 кв.м площади пола, 1 эт. | 02:02:06 | Sобщ = 155 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,8 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |
| 2.8 | Магазин на 85 кв.м. торговой площади | 02:01:03 | Sобщ = 106 м2 | Разработка проектной документации | 0,2 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 3,9 |  |  |
| 2.9 | Магазин на 130 кв.м торговой площади | 02:02:08 | Sобщ = 160 м2 | Разработка проектной документации | 0,4 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,9 |  |  |
| 2.10 | Кафе на 30 мест | 02:02:04 | Sобщ = 160 м2 | Разработка проектной документации | 0,4 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 7,0 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.11 | Баня на 5 мест. КБО на 7 рабочих мест | 02:02:05 | Sобщ = 100 м2 | Разработка проектной документации | 0,4 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 6,6 |  |  |
| 2.12 | Гостиница на 5 мест | 02:02:07 | Sобщ = 190 м2 | Разработка проектной документации | 0,4 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 7,3 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.13 | Администрация. Отделение сбербанка на 1 операц.место | 02:01:02 | Sобщ = 150 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,6 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 2.14 | Контора ЖКХ, 1 эт. | 02:01:01 | Sобщ = 240 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Реконструкция | 5,3 |  |  |
| 2.15 | Пожарное депо на 1 автомобиль | 02:03:04 | Sобщ = 100 м2 | Разработка проектной документации | 2,1 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 35,3 |  |  |
| ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |
| 2.16 | Метеостанция | 02:02:08 | Sобщ = 80 м2 | Разработка проектной документации | 0,2 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 3,0 |  |  |
| 2.17 | Ветеринарный пункт, 1 эт. | 02:03:06 | Sобщ = 155 м2 | Разработка проектной документации | 0,3 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,8 |  |  |
| 2.18 | МЧС, 1 эт. | 02:03:04 | Sобщ = 190 м2 | Разработка проектной документации | 0,4 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 7,1 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.19 | Церковь | 02:02:02 | Sобщ = 145 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | 1 очередь | бюджет | 36,6 |  |  |
|  |  | частные средства | 14,2 |  |  |
|  | 2 очередь | бюджет | 44,0 |  |  |
|  |  | частные средства | 13,9 |  |  |
|  | 3 очередь | бюджет | 62,0 |  |  |
|  |  | частные средства | 15,5 |  |  |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 3.1 | Пункт приема | 02:03:03 | Sобщ = 185 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.2 | Пилорама | 02:03:03 | Sобщ = 660 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.3 | Склад | 02:03:03 | Sобщ = 660 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.4 | Ангар | 02:03:06 | Sобщ = 1520 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.5 | Товарнооленеводческая ферма | 02:03:03 | S участка= 2,6 га | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |
| 4.1 | Строительство и реконструкция поселковых дорог | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 0,9 км Ширина п.ч. – 8м Sпокрытия – 6720 м2 | Разработка проектной документации | 0,9 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 16,2 |  |  |
| 4.2 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность –2,2 км Ширина п.ч. – 6 м Sпокрытия –14350 м2 | Разработка проектной документации | 1,32 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 22 |  |  |
| 4.3 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность –4 км Ширина п.ч. – 6 м Sпокрытия –23600 м2 | Разработка проектной документации | 2,4 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 40 |  |  |
| 4.4 | Строительство и реконструкция проездов | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 2,4 км Ширина п.ч. – 6 м Sпокрытия – 8850 м2 | Разработка проектной документации | 0,45 | бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 7,5 |  |  |
| 4.5 | Автозаправочная станция | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт, мощностью 2 колонки | Разработка проектной документации | 0,36 | частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 6 |  |  |
| 4.6 | Аэропорт 1-5 класса | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт | Разработка проектной документации | 120 | бюджет | 2 очередь |
| 4.7 | Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 3шт. | Строительство | 2000 | бюджет |  |
|  |  |  |  | Разработка проектной документации | 0,07 |  | 1-3 очередь |
| 4.8 | Устройство водопропускных ж.б.труб | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество –18 шт, общая протяженность 266 м | Строительство | 1,2 | бюджет |  |
|  |  |  |  | Разработка проектной документации | 0,16 |  | 1-3 очередь |
| 4.9 | Устройство ж.б. лотков | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность –4199 м | Строительство | 2,66 | бюджет |  |
|  |  |  |  | Разработка проектной документации | 2,5 |  | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 42 |  |  |
| ИТОГО: | I очередь | 53,2 | бюджет |
|  | II очередь | 2055 |  |
|  | III очередь | 22,5 |  |
|  | I очередь | 6 | частные средства |
| Всего: | 2130,7 | бюджет |
|  | 6 | частные средства |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Строительство котельной | В соответствии с прилагаемой схемой | Мощность 2 Гкал/час | Разработка проектной документации | 0,84 | Бюджет | I Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 12 | Бюджет | I Этап |
| 5.2 | Строительство сетей теплоснабжения | В соответствии с прилагаемой схемой | Сети теплоснабжения в ППУ изоляции 2Ø 57 -2Ø 108 мм, протяженностью 1466 м | Разработка проектной документации | 0,36 | Бюджет | I Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 5,131 | Бюджет | I Этап |
| 5.3. | Монтаж отопительных электрокотлов | В удалённых общественных Зданиях (всего 4 объекта) | Котлы Мощностью 10 кВт -4 шт. | Разработка проектной документации | 0,04 | Бюджет | I Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 0,552 | Бюджет | I Этап |
| 5.4 | Строительство водозаборного сооружения | В соответствии с прилагаемой схемой | Водозабор из подземного водоисточника, водопроводные очистные сооружения 170 м3/сут | Разработка проектной документации | 3,6 | Бюджет | I Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 18,5 | Бюджет | I Этап |
| 5.5 | Строительство сетей водопровода | В соответствии с прилагаемой схемой | Сети водопровода в ППУ изоляции Ø90-Ø140 мм – 6460 п.м | Разработка проектной документации | 1,7 | Бюджет | I Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 15,7 | Бюджет | II Этап |
| 5.6 | Строительство сбросного трубопровода с концевым водовыпуском | В соответствии с прилагаемой схемой | Стальной трубопровод ( 159 мм – 2х300 п.м | Разработка проектной документации | 0,8 | Бюджет | II Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 2,8 | Бюджет | II Этап |
| 5.7 | Строительство канализационных очистных сооружений | В соответствии с прилагаемой схемой | Полной заводской готовности, производительностью 128 м3/сут | Разработка проектной документации | 3,2 | Бюджет | II Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 17,2 | Бюджет | II Этап |
| 5.8 | Строительство линий электропередач | Согласно прилагаемой схеме | ЛЭП 10 кВ – 4941 м; ЛЭП 35 кВ – 100 м; | Разработка проектной документации | 0,882 | Бюджет | I Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 12,602 | Бюджет | II Этап |
| 5.9 | Строительство трансформаторных подстанций | Согласно прилагаемой схеме | ТП 10/0,4 кВ – 6 шт. | Разработка проектной документации | 0,216 | Бюджет | I Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 3,6 | Бюджет | II Этап |
| 5.10 | Строительство понижающей станции | Согласно прилагаемой схеме | ПС 35/10 кВ | Разработка проектной документации | 6 | Бюджет | I Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 100 | Бюджет | II Этап |
| 5.11 | Устройство системы связи | На территории населенного пункта | Сети связи на основе технологии MMDS на 300 абонентов, АТС и реконструкция вышки связи | Разработка проектной документации | 0,126 | Бюджет | II Этап |
|  |  |  |  | Строительство | 3 | Бюджет | II Этап |
| ВСЕГО: | 208,849 | Бюджет |
| - в том числе по I этапу | Разработка проектной документации | 13,638 | Бюджет |
|  | Строительство | 36,183 | Бюджет |
| - в том числе по II этапу | Разработка проектной документации | 4,126 | Бюджет |
|  | Строительство | 154,902 | Бюджет |
| 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ |
| 6.1 | Организация санитарно-защитных зон | Полигон ТБО | R=500 м; S = 85,0 га | Разработка проектной документации | 0.38 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 6.37 |  |  |
| 6.2 |  | Склад газа | R=300 м; S= 85,0 га | Разработка проектной документации | 0,38 | частные | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 6,37 |  |  |
| 6.3 |  | Взлетно-посадочная полоса | R= 300 м; S = 65,6 га | Разработка проектной документации | 0,3 | частные | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 4,92 |  |  |
| 6.4 |  | Автозаправочная станция | R = 50 м; S= 1,5 га | Разработка проектной документации | 0,008 | частные | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,13 |  |  |
| 6.5 |  | Кладбище | R = 50 м; S = 2,65 га | Разработка проектной документации | 0,014 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,24 |  |  |
| 6.6 |  | ДРСУ, СТО, АЗС | R = 50 м; S = 2,65 га | Разработка проектной документации | 0,014 | частные | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,24 |  |  |
| 6.6 | Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения | ВОС, скважины | R=30, 50 м; S= 1,38 га | Разработка проектной документации | 0,01 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,2 |  |  |
| 6.7 | Водоохранная зона | установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны | L = 4,75 км | Разработка проектной документации | 0,01 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Организация ПЗП | 0,24 |  |  |
| 6.8 | Прибрежная защитная полоса | посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы | S = 8,4 га | Разработка проектной документации | 0,07 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Организация | 1,26 |  |  |
|  | ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 1 очередь | бюджет | Разработка проектной документации | 0,47 |  |  |
|  |  |  |  | Строительство | 8,07 |  |  |
|  |  |  | частные средства | Разработка проектной документации | 0,69 | - - | - - |
|  |  |  |  | Строительство | 11,42 |  |  |
|  |  | 2 очередь | бюджет | Разработка проектной документации | 0,014 | - - | - - |
|  |  |  |  | Строительство | 0,24 |  |  |
|  |  |  | частные средства | Разработка проектной документации | 0,014 | - - | - - |
|  |  |  |  | Строительство | 0,24 |  |  |
|  |  | 3 очередь | бюджет | Разработка проектной документации | - | - - | - - |
|  |  |  |  | Строительство | - |  |  |
|  |  |  | частные средства | Разработка проектной документации | - | - - | - - |
|  |  |  |  | Строительство | - |  |  |

3. Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. Усть-манья

| № | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС | Источник финан-сирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 7 домов | 04:01:03 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 560 м2 | Разработка проектной документации | 1,3 | Частные средства | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 22,4 |  |  |
| 1.2 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 5 домов | 04:01:07 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 400 м2 | Разработка проектной документации | 0,96 | Бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 16 |  |  |
| 1.3 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 8 домов | 04:02:02 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 640 м2 | Разработка проектной документации | 1,5 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 25,6 |  |  |
| 1.4 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 10 домов | 04:01:02 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 800 м2 | Разработка проектной документации | 1,9 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 32 |  |  |
| 1.5 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 16 домов | 04:02:04 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 1280 м2 | Разработка проектной документации | 3,1 | Бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 51,2 |  |  |
| 1.6 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 20 домов | 04:02:03, 04:01:07 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 1600 м2 | Разработка проектной документации | 3,8 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 64 |  |  |
| 1.7 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 7 домов | 04:01:03 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 560 м2 | Разработка проектной документации | 1,3 | Бюджет | за расчетный срок |
|  |  |  |  | Строительство | 22,4 |  |  |
| 1.8 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 11 домов | 04:01:07 | Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 880 м2 | Разработка проектной документации | 2,1 | Частные средства | за расчетный срок |
|  |  |  |  | Строительство | 35,2 |  |  |
| ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА | 1 очередь | бюджет | 16,96 |  |  |
|  |  | частные средства | 23,7 |  |  |
|  | 2 очередь | бюджет | 27,1 |  |  |
|  |  | частные средства | 33,9 |  |  |
|  | 3 очередь | бюджет | 54,3 |  |  |
|  |  | частные средства | 67,8 |  |  |
|  | за расчетный срок | бюджет | 23,7 |  |  |
|  |  | частные средства | 37,3 |  |  |
| 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.1 | Детский сад на 25 мест, начальная школа на 15 учащихся, спортивный зал 162 кв. м площади пола, 1 эт. | 04:02:01 | Sобщ = 1080 м2 | Разработка проектной документации | 1,5 | Бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 25,5 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| 2.2 | Клуб на 25 мест. Библиотека на 2 тыс.экз., ФАП на 5 посещ. в смену, 1 эт. | 04:01:01 | Sобщ = 398 м2 | Разработка проектной документации | 2,1 | Бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 35 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.3 | Почта, отделение сбербанка на 1 операционное место, 1 эт. | 04:01:01 | Sобщ = 225 м2 | Разработка проектной документации | 0,5 | Бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 8,4 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |
| 2.4 | Магазин на 60 кв. м торговой площади, 1 эт. | 04:01:01 | Sобщ = 194м2 | Разработка проектной документации | 0,7 | Частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 11,1 |  |  |
| 2.5 | Магазин на 40 кв. м торговой площади, пожарный пункт | 04:01:02 | Sобщ = 401 м2 | Разработка проектной документации | 0,5 | Частные средства | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 8,4 |  |  |
| ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 2.6 | Часовня | 04:02:02 | Sобщ = 173 м2 | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Бюджет | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | 1 очередь | бюджет | 46,0 |  |  |
|  |  | частные средства | 0 |  |  |
|  | 2 очередь | бюджет | 27 |  |  |
|  |  | частные средства | 11,8 |  |  |
|  | 3 очередь | бюджет | 0 |  |  |
|  |  | частные средства | 8,9 |  |  |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 3.1 | Предприятие по производству бентонитового порошка | 04:03:01 | Sтерр. = 22 га | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 3.2 | Лесоперерабатывающий комплекс | 04:03:01 | Sтерр. = 278 га | Разработка проектной документации | по заданию на проектирование | Частные средства | в течение расчетного срока |
|  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |
| 4.1 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 0,9 км Ширина п.ч. –6 м | Разработка проектной документации | 0,5 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 9,0 |  |  |
| 4.2 | Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 4,4 км Ширина п.ч. – 6м | Разработка проектной документации | 2,6 | бюджет | 1-2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 44,0 |  |  |
| 4.3 | Строительство и реконструкция проездов | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 4,2 км Ширина п.ч. – 6м | Разработка проектной документации | 1,3 | бюджет | 1-3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 21,0 |  |  |
| 4.4 | Вертолетная площадка | В соответствии с прилагаемой схемой | Объект – 1 шт | Разработка проектной документации | 0,1 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 1,5 |  |  |
| 4.5 | Автодорожный мост | В соответствии с прилагаемой схемой | Объект – 1 шт | Разработка проектной документации | 7,7 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 127,5 |  |  |
| 4.6 | Элленги | В соответствии с прилагаемой схемой | Мест – 30 | Разработка проектной документации | 0,01 | частные | 1-2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,1 |  |  |
| 4.7 | Лотки | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 2800 м. | Разработка проектной документации | 1,4 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 28,0 |  |  |
| 4.8 | Водоотводные канавы | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 1100 м. | Строительство | 0,5 | бюджет | 1 очередь |
| 4.9 | Водопропускные трубы | В соответствии с прилагаемой схемой | Количесвто – 12 шт | Строительство | 0,1 | бюджет | 1 очередь |
| 4.10 | Очистные сооружения | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 3 шт | Разработка проектной документации | 0,1 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 1,2 |  |  |
|  | ИТОГО ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 1 очередь | бюджет | 207,6 |  |  |
|  |  |  | частные средства | 0,11 |  |  |
|  |  | 2 очередь | бюджет | 30,7 |  |  |
|  |  |  | частные средства | - |  |  |
|  |  | 3 очередь | бюджет | 7,4 |  |  |
|  |  |  | частные средства | - |  |  |
|  |  | за расчетный срок | бюджет | - |  |  |
|  |  |  | частные средства | - |  |  |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Монтаж индивидуальных электрокотлов – 6 шт. | В соответствии с прилагаемой схемой | Производительность 80 – 100 кВт. | Разработка проектной документации Строительство | 0,1 | Бюджет | I очередь |
|  |  |  |  |  | 1,3 | Бюджет | I очередь |
| 5.2 | Строительство двух водозаборных скважин | В соответствии с прилагаемой схемой | Производительность 73 м3/сут. каждая | Разработка проектной документации Строительство | 0,9 | Бюджет | I очередь |
|  |  |  |  |  | 10,8 | Бюджет | I очередь |
| 5.3 | Строительство водопроводных очистных сооружений | В соответствии с прилагаемой схемой | Производительность 70 м3/сут. | Разработка проектной документации Строительство | 1,4 | Бюджет | I очередь |
|  |  |  |  |  | 20,0 | Бюджет | I очередь |
| 5.4 | Строительство кольцевой водопроводной сети | В соответствии с прилагаемой схемой | П/э, d90-140 мм, протяженностью 4,91 км | Разработка проектной документации Строительство | 1,2 | Бюджет | II очередь |
|  |  |  |  |  | 11,2 | Бюджет | II очередь |
| 5.5 | Cтроительство канализационных очистных сооружений | В соответствии с прилагаемой схемой | Производительность 70 м3/сут. | Разработка проектной документации Строительство | 1,3 | Бюджет | II очередь |
|  |  |  |  |  | 22,8 | Бюджет | II очередь |
| 5.6 | Cтроительство сбросного коллектора | В соответствии с прилагаемой схемой | Сталь, d159 мм, протяженностью 130 м | Разработка проектной документации Строительство | 0,5 | Бюджет | II очередь |
|  |  |  |  |  | 2,8 | Бюджет | II очередь |
| 5.7 | Устройство системы связи | В соответствии с прилагаемой схемой | Сети связи на основе технологии MMDS на 120 абонентов, АТС и вышки связи | Разработка проектной документации Строительство | 0,135 | Бюджет | II очередь |
|  |  |  |  |  | 2,055 | Бюджет | II очередь |
| 5.8 | Строительство понижающей станции | В соответствии с прилагаемой схемой | ПС 35/10 кВ – 1 шт. | Разработка проектной документации Строительство | 6 | Бюджет | I очередь |
|  |  |  |  |  | 100 | Бюджет | I очередь |
| 5.9 | Строительство линий электропередач 35 кВ | В соответствии с прилагаемой схемой | ЛЭП 35 кВ – 0,62 км. | Разработка проектной документации Строительство | 0,11 | Бюджет | I очередь |
|  |  |  |  |  | 1,55 | Бюджет | I очередь |
| 5.10 | Строительство линий электропередач 10 кВ | В соответствии с прилагаемой схемой | ЛЭП 10 кВ – 3,2 км. | Разработка проектной документации Строительство | 0,56 | Бюджет | II очередь |
|  |  |  |  |  | 8 | Бюджет | II очередь |
| 5.11 | Строительство трансформаторных подстанций | В соответствии с прилагаемой схемой | ТП 10/0,4 кВ – 4 шт. | Разработка проектной документации Строительство | 0,14 | Бюджет | II очередь |
|  |  |  |  |  | 2,4 | Бюджет | II очередь |
| ИТОГО: | I очередь | 142,16 | бюджет |  |
|  | II очередь | 53,09 | бюджет |  |
|  | III очередь | - | бюджет |  |
| Всего: |  |  |  |  |
| 6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ |
| 6.1 | Организация санитарно-защитных зон | Лесоперерабатывающий комплекс | R = 300 м; S= 91 га | Разработка проектной документации | 0,5 | частные | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 8,2 |  |  |
| 6.2 |  | Предприятие по производству бентонитового порошка | R = 300 м; S= 64,5 га | Разработка проектной документации | 0,3 | частные | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 4,8 |  |  |
| 6.3 |  | Вертолетная площадка | R = 300 м; S= 33,3 га | Разработка проектной документации | 0,15 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 2,5 |  |  |
| 6.4 |  | Электроподстанция | R = 50 м; S = 2,5 га | Разработка проектной документации | 0,01 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,2 |  |  |
| 6.5 |  | Канализационные очистные сооружения | R = 100 м; S = 4,6 га | Разработка проектной документации | 0,02 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,4 |  |  |
| 6.6 |  | Кладбище | R = 50 м; S = 2,6 га | Разработка проектной документации | 0,01 | бюджет | 3 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,23 |  |  |
| 6.7 |  | Полигон ТБО | R = 500 м; S = 76,1 га | Разработка проектной документации | 0,34 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 5,7 |  |  |
| 6.8 | Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения | ВОС, скважины | R=30, 50 м; S= 1,4 га | Разработка проектной документации | 0,01 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 0,21 |  |  |
| 6.9 | Водоохранная зона | установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны | L = 4 км | Разработка проектной документации | 0,01 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Организация ВЗ | 0,2 |  |  |
| 6.10 | Прибрежная защитная полоса | посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы | S = 18,3 га | Разработка проектной документации | 0,2 | бюджет | 1 очередь |
|  |  |  |  | Организация ПЗП | 2,7 |  |  |
|  | ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ | 1 очередь | бюджет | Разработка проектной документации | - | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | - | - | - |
|  |  |  | частные средства | Разработка проектной документации | 0,8 | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | 13 | - | - |
|  |  | 2 очередь | бюджет | Разработка проектной документации | 0,7 | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | 11,31 |  |  |
|  |  |  | частные средства | Разработка проектной документации | - | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | - | - | - |
|  |  | 3 очередь | бюджет | Разработка проектной документации | 0,01 | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | 0,23 | - | - |
|  |  |  | частные средства | Разработка проектной документации | - | - | - |
|  |  |  |  | Строительство | - | - | - |

5. Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО ХУЛИМСУНТ

| № | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС | Источник финан-сирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |
| 1.1 | Строительство федеральной автомобильной дороги III техничсекой категории (на Агириш) | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 9,5 км Ширина п.ч. – 8 м | Разработка проектной документации | 14,25 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 237,5 |  |  |
| 1.2 | Строительство федеральной автомобильной дороги III техничсекой категории (Обская-Полуночное) | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 1,5 км Ширина п.ч. – 8 м | Разработка проектной документации | 2,25 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 37,5 |  |  |
| 1.3 | Строительство автомобильной дороги IV техничсекой категории «Подъезд к с. Няксимволь» | В соответствии с прилагаемой схемой | Протяженность – 0,24 км Ширина п.ч. – 6 м | Разработка проектной документации | 0,22 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 3,6 |  |  |
| 1.4 | Автодорожный мост | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт, протяженность 300 м | Разработка проектной документации | 27 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 450 |  |  |
| 1.5 | Автозаправочная станция | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт, мощностью 4 колонки | Разработка проектной документации | 0,6 | частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 10 |  |  |
| 1.6 | Станция технического обслуживания | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт, мощностью 2 поста | Разработка проектной документации | 0,06 | частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 8 |  |  |
| 1.7 | Предприятие питания | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт, мощностью 20 мест | Разработка проектной документации | 0,36 | частные средства | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 6 |  |  |
| 1.8 | Наземная стоянка индивидуального транспорта | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт, мощностью 15 автомобилей | Разработка проектной документации | 0,15 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 2,5 |  |  |
| 1.9 | Дорожно-ремонтное строительное управление | В соответствии с прилагаемой схемой | Количество – 1 шт, мощностью 300 километров дорог | Разработка проектной документации | 3,6 | бюджет | 2 очередь |
|  |  |  |  | Строительство | 60 |  |  |
|  |  |  |  | II очередь | 795 | бюджет |  |
|  |  |  |  | II очередь | 24 | частные средства |  |
| Всего: | 795 | бюджет |  |  |
|  | 24 | частные средства |  |  |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 2.1 | Строительство линий электропередач | Согласно прилагаемой схеме | ЛЭП 35 кВ – 17,3 км; ЛЭП 110 кВ – 2,8 км; ЛЭП 220 кВ – 2,3 км. | Разработка проектной документации | 3,92 | Бюджет | I этап |
|  |  |  |  | Строительство | 56 | Бюджет | II этап |
| ИТОГО: | I этап | 3,92 | Бюджет | I этап |
|  | II этап | 56 | Бюджет | II этап |
| Всего: | 59,92 |

ПРИЛОЖЕНИЕ