**Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития транспортной, инфраструктуры Березовского района за 2018 год**

Программы комплексного развития инфраструктуры разрабатывались администрацией Березовского района для следующих поселений:

Приполярный, Хулимсунт, Светлый, Саранпауль.

Городские поселения Игрим и Березово разрабатывали программы самостоятельно.

В части реализации мероприятий программ сообщаю:

**Березово:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Березово на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Березово на 2014-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2018 год в объеме 46643,7 тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2018 году по мероприятиям освоены в объеме 43882,7 тыс. руб. Остаток средств перераспределен на 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основное мероприятие муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Источники финансирования | Предусмотрено бюджетом  на 01 января 2018 г. | Кассовые расходы за отчетный период | Процент освоения средств (гр.6/гр4х100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1.1. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (4) | **Всего** | 5 921,1 | 5 817,6 | 99% |
| Бюджет городского поселения Березово | 5 921,1 | 5 817,6 | 99% |
| 2.1. | Содержание уличной дорожной сети гп. Березово (2) | **Всего** | 37 001,6 | 37 001,2 | 99,9% |
| Окружной бюджет | 17 556,7 | 17 556,5 | 99,9% |
| Бюджет городского поселения Березово | 19 444,9 | 19 444,7 | 100% |
| 2.1.1 | Зимнее содержание уличной дорожной сети гп. Березово | **Всего** | 13 589,9 | 13 589,9 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 13 589,9 | 13 589,9 | 100% |
| 2.1.2 | Грейдирование дорог с щебеночным покрытием | **Всего** | 1 089,5 | 1 089,5 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 1 089,5 | 1 089,5 | 100% |
| 2.1.3 | Ямочный ремонт дорожного покрытия | **Всего** | 645,4 | 645,4 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 645,4 | 645,4 | 100% |
| 2.1.4 | Ремонт дорог | **Всего** | 20 752,7 | 20 752,3 | 99,9% |
| Окружной бюджет | 17 556,7 | 17 556,5 | 99,9% |
| Бюджет городского поселения Березово | 3 196,0 | 3 195,8 | 99,9% |
| 2.1.5 | Обеспечение доли софинансирования на ремонт дорог | **Всего** | 924,1 | 924,1 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 924,1 | 924,1 | 100% |
| Итого по мероприятию | | | 37 001,6 | 37 001,4 | 99,9% |
| 2.2. | Обеспечение безопасности дорожного движения (1, 3) | **Всего** | 419,5 | 419,3 | 99,9% |
| Бюджет городского поселения Березово | 419,5 | 419,3 | 99,9% |
| 2.2.1 | Содержание светофорных объектов | **Всего** | 164,0 | 164,0 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 164,0 | 164,0 | 100% |
| 2.2.3 | Устройство пешеходных ограждений | **Всего** | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.4 | Приобретение средств организации дорожного движения | **Всего** | 99,9 | 99,9 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 99,9 | 99,9 | 100% |
| 2.2.5 | Нанесение дорожной разметки | **Всего** | 155,4 | 155,4 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 155,4 | 155,4 | 100% |
| Итого по мероприятию | | | 419,5 | 419,3 | 99,9% |
| 2.3 | Изготовление проекта организации дорожного движения по пгт. Березово | **Всего** | 644,6 | 644,6 | 100% |
| Бюджет городского поселения Березово | 644,6 | 644,6 | 100% |
| Итого по мероприятию | | | 644,6 | 644,6 | 100% |
| 2.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | **Всего** | 2 656,9 | 0,0 | 0% |
| Бюджет городского поселения Березово | 2 656,9 | 0,0 | 0% |
| Всего по программе | | Всего | **46 643,7** | **43 882,7** | **94,08%** |
| Окружной бюджет | 17 556,7 | 17 556,5 | 99,99% |
| Бюджет городского поселения Березово | 29 087,0 | 26 326,2 | 90,51% |

**Игрим:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Игрим на период до 2030 года муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2018 год в объеме 9190,0 тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2018 году по мероприятиям освоены в объеме 8110,9 тыс. руб. Остаток средств перераспределен на 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источники финансирования | | 2018 год | | | |
| план | | факт | |
| 1.1. | | Субсидирование пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования на социально значимых муниципальных маршрутах, организация перевозок | администрация поселения | бюджет автономного округа | | 1800 | | 1800 | |
| бюджет поселения | | 100,00 | | 100,00 | |
| 1. | | Содержание, расчистка, уборка и вывоз снега в зимний период автомобильных дорог и улиц поселка | администрация поселения | бюджет поселения | | 8 237,70 | | 7 158,60 | |
| 2. | | Содержание технических средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка. Разработка и утверждение схемы дислокации дорожных знаков. | администрация поселения | бюджет поселения | | 672,3 | | 672,3 | |
| 3. | | Перечисление в бюджет Березовского района межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий | администрация поселения | бюджет поселения | | 280 | | 280 | |
| Итого по подпрограмме 2 | | | | бюджет поселения | | 9 190,00 | | 8 110,90 | |
| **Приполярный:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Приполярный на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Приполярный на 2017-2020 годы » предусмотрено финансирование на 2018 год в объеме 530,2 тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2018 году в объеме 530,2 тыс. рублей по подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство» не были освоены, в связи с тем, что электронный аукцион на выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети не состоялся, т.к. не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Средства дорожного фонда перенесены на 2019 год. | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |
| Наименование мероприятия | | | | Финансовые потребности, тыс. руб. | | Исполнение | |
| 2018 год | |  | |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | | | | 80,00 | |  | |
| Размещение дорожных знаков на улицах населённого пункта | | | | 50,00 | |  | |
| Организация освещения на улицах населённого пункта | | | | 400,00 | |  | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них | | | | 1 015,00 | |  | |
| Всего | | | | 1545,00 | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Фактически профинансировано по программе, тыс. руб. | Кассовые расходы за отчетный период, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»** | | | | |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет автономного округа | - | - |
| Бюджет района | - | - |
| Бюджет поселения | 76,00 | - |
| Внебюджетные источники | - | - |
| Итого по мероприятию 1 | |  | 76,00 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Бюджет автономного округа |  | - |
| Бюджет района |  | - |
| Бюджет поселения | 454,20 | - |
| Внебюджетные источники |  | - |
|  | Итого по мероприятию 2 |  | 454,20 | - |
| **Общий объем финансирования по подпрограмме 1** | | **Бюджет автономного округа** | **-** | - |
| **Бюджет района** | **-** | - |
| **Бюджет поселения** | **530,20** | - |
| **Внебюджетные источники** | **-** | - |
| **ВСЕГО** | **530,20** | - |
| **Общий объем финансирования по программе** | | **Бюджет автономного округа** | **-** | **-** |
| **Бюджет района** | **-** | **-** |
| **Бюджет поселения** | **530,20** | **-** |
| **Внебюджетные источники** | **-** | **-** |
| **ВСЕГО** | **530,20** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Светлый:** в целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Светлый на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Светлый на 2017-2019 годы» предусмотрено финансирование на 2018 год в объеме 3175,57 тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2018 году по мероприятию «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения» освоены в объеме 260,3тыс. рублей Остаток средств перераспределен на 2019 год. | | |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. | Фактически профинансировано | |
| 2018 год | 2018 год | |
| Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3175,57 | 260,3 | |

**Саранпауль:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Саранпауль на 2017-2019 годы» предусмотрено финансирование на 2018 год в объеме 7565,1 тыс. руб. Денежные средства, запланированные в 2018 году освоены в объеме 7565,1 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. | | | | |
| План 2018 год | | | | Факт 2018 года |
| *ремонт* *сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них* | 223,7 | | | | **223,7** |
| содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 7 459,7 | | | | **6 503,2** |
| Разработка проекта организации дорожного движения на территории сп Саранпауль | 293,0 | | | | **293,0** |
| Транспортная безопасность(приобретение дорожных знаков, опор для дорожных знаков, шлак и ПГС для отсыпки дорог) | 545,2 | | | | **545,2** |
|  | 7565,1 | | | | **7565,1** |

**Хулимсунт:** В целях реализации мероприятий предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт на период до 2030 года Муниципальной программой «Развитие транспортной системы на территории сельского поселения Хулимсунт на 2017-2019 годы» предусмотрено финансирование на 2018 год в объеме 5823,5 тыс. руб. Денежные средства, запланированные в 2018 году освоены в объеме 94,5 тыс. рублей, в связи с расторжением муниципального контракта Остаток средств перераспределен на 2019 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное мероприятие муниципальной программы | Источник  финансирования | 2018 г  план. | 2018 г факт. |
| 1. | Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 5823,5 | 94,5 |