Отчет об эффективности программ комплексного
 развития системы транспортной инфраструктуры и реализации проектов, предусмотренных программами Березовского района, за 2025 год

Цель:
[bookmark: _GoBack]  1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; 
2. Повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи программы:
1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования 
2. Улучшение транспортного обслуживания населения.

Городское поселение Березово:
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Березово утверждена постановлением администрации Березовского района от 20.11.2017 № 978.
Цель:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
- создание условий для управления транспортным спросом.
Задачи:
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; 
- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; 
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; 
- увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
- создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
	В целях реализации мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Березово на период до 2030 года (далее – Программа), муниципальной программой «Современная транспортная система городского поселения Березово» предусмотрено финансирование на 2025 год в объеме 233 949,9 тыс.  руб. Денежные средства, запланированные на 2025 год по мероприятиям освоены в объеме 212 330,8 тыс. руб.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов в 2025 году были проведены следующие работы в рамках мероприятий:
- произведена оплата по муниципальным контрактам на выполнение услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в размере 7 058,5 тыс. руб.;
- заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в пгт. Березово, д. Деминская, д. Пугоры, д. Шайтанка, п. Устрем, с. Теги. В 2025 году по контрактам было оплачено 47 737,0 тыс. руб.;
- выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки – 3 848,0 тыс. руб.;
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию светофорных объектов, произведена оплата за 2025 год в объеме 302,9 тыс. руб.;
- выполнены работы по промывке и откачке трубопроводов – 73,9 тыс. руб.;
- оказаны услуги по проведению негосударственной экспертизы в форме экспертной оценки достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильных дорог по ул. Чкалова, Путилова, Берсенева, Горького, Сенькина, Логовая, Железнова и ул. Центральная д. Шайтанка) – 82,0 тыс. руб.;
- произведена оплата за проведение государственной экспертизы по объекту: «Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления в пгг. Березово» в рамках соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Березово по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района - 1 125,1 тыс. руб.;
- выполнен ремонт участков автомобильных дорог общей протяженностью 2,98 км., на общую сумму 152 003,4 тыс. руб. по объектам:
ул. Астраханцева, Сенькина (0,13 км.), ул. Сенькина, Горького, Логовая, Железнова (0,7 км), ул. Путилова (0,51 км), ул. Берсенева (0,26 км), ул. Чкалова (0,88 км) в пгт. Березово и ул. Центральная в д. Шайтанка (0,5 км.);
- приобретены дорожные знаки – 100,0 тыс. руб.

Городское поселение Игрим: 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Игрим утверждена постановлением администрации городского поселения Игрим от 07.08.2017 № 125.
Цель: 
- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского поселения Игрим, 
- повышение уровня безопасности дорожного движения.
Задачи:
- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Игрим.
- улучшение транспортного обслуживания населения.
В 2025 году средства дорожного фонда составили 48 215,25 тыс. руб. Кассовые выплаты составили 45 519,37 тыс. руб. Остатки денежных средств перенесены на 2026 г. Переходящий контракт на проектирование дорог.
- произведена не государственная экспертиза сметной стоимости ремонта автомобильных дорог по ул. Кухаря - стоимость 13,00 тыс. руб.; Кедровая,- стоимость 13,00 тыс. руб.; пер Набережный Кухаря - стоимость 13,00 тыс. руб.
- выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в щебеночном исполнении общей протяженности 0,95 км. на общую сумму 16 838,9 тыс. руб.: Кедровая (0,3 км), Н. Кухаря (0,32 км), пер. Набережный (0,33 км) 
- выполнена первичная диагностика всех автомобильных дорог в                   пгт. Игрим п. Ванзетур, д. Анеева на сумму 941,87 тыс. руб.;
- разработаны технические паспорта на все автомобильные дороги в                  пгт. Игрим, п. Ванзетур, д. Анеева 362,00 тыс. руб.;
- заключены муниципальные контракты и договора по содержанию автомобильных дорог на сумму 20 798,19 тыс. руб. (оплачено - 20 344,31 тыс. руб., остаток перенесен на 2026г.);
- выполнены работы по освещению автомобильных дорог и улиц в п. Ванзетур по улицам Парковая и Южная (0,705 км) на сумму 1 497,10 тыс. руб.;
- заключён муниципальный контракт на ремонт (исправления профиля) объездных дорог на сумму 5 000,0 тыс. руб.; 
- приобретены фонари уличного освещения в количестве 40 шт. на сумму 260,0 тыс. руб. (оплачено в 2025г. - 0,00 руб., средства перенесены на 2026г.); 
- приобретено дорожных знаков в количестве 157 шт. на сумму 496,18 тыс. руб.;
- заключен муниципальный контракт на проектирование для капитального ремонта улиц Ручейная и Водников на сумму 1 982,0 тыс. руб. (оплачено в 2025г. - 0,00 руб., перенесены на 2026 г.).

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, Светлый, Хулимсунт, Саранпауль утверждены постановлением администрации Березовского района от 29.062017 № 564 «Об утверждении программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений Березовского района»
Цели:
· развитие современной и эффективной транспортной  инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения   и снижение транспортных издержек в экономике;
· повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
· повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
создание условий для управления транспортным спросом.
Задачи:
· увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; 
· повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;  
· обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;  
· увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
· создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Сельское поселение Приполярный: 
В 2025 году средства дорожного фонда составили 2 887,8 тыс. руб. Кассовые выплаты составили 638,3 тыс. руб. Остатки денежных средств перенесены на 2026 год.
В рамках реализации программы произведены следующие работы:
- зимнее содержание дорог в рамках заключенного договора с Югорским Управлением технологического транспорта и специальной техники 87,6 тыс. рублей;
- приобретение светильников 145,4 тыс. руб.;
- освещение вдоль автомобильной дороги 355,3 тыс. рублей;
- оценка технического состояния автодорог 50,0 тыс. рублей.


	
Сельское поселение Светлый: 
В 2025 году средства дорожного фонда составили 15 134,95 тыс. руб. Кассовые выплаты составили 11 348,83 тыс. руб. Остатки денежных средств 3 786,12 тыс. руб. перенесены на 2026 год.
В рамках реализации программы данные средства были направлены на: содержание автомобильных дорог:
- зимнее содержание дорог в рамках заключенного муниципального контракта с МУП «Пунга» на выполнение работ по расчистке от снега автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта на сумму 598,60 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме; 
- проведение негосударственной экспертизы в форме экспертной оценки достоверности определения сметной стоимости в отношении объекта (ремонт дороги на кладбище), в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Негосударственная экспертиза НКО» на сумму 12,0 тыс. рублей, работы произведены в полном объеме;
- разработку проектно-сметной документации на обустройство парковочных площадок: ХМАО-Югра, Березовский р-н, п. Светлый, ул. Набережная, 10; ул. Первопроходцев, 68Б; ул. Набережная, 21В, в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «АльянсГеоСевер» на сумму 100,0 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме;  
- установку дорожных знаков на 1-м участке автомобильной дороги до кладбища в п. Светлый и подъездной дороге к больнице, в рамках заключенного муниципального контракта с МУП «Пунга» на сумму 491,60 тыс. рублей, работы произведены в полном объеме; 
- обустройство парковочных площадок: ХМАО-Югра, Березовский р-н, п. Светлый, ул. Набережная, 10; ул. Первопроходцев, 68Б; ул. Набережная, 21В, в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Джокер» на сумму 846,78 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме;  
- выполнение работ по оценке технического состояния автомобильных дорог и разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах сельского поселения Светлый, в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Алвиком» на сумму 432,0 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме; 
ремонт автомобильных дорог:
-  выполнение работ по ремонту автомобильной дороги до кладбища (0,75 км), в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Джокер» на сумму 8 867,85 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме.  



Сельское поселение Саранпауль:
В 2025 году средства дорожного фонда составили 62 383,80 тыс. руб. Кассовые выплаты составили 60 938,6 тыс. руб. Остатки денежных средств перенесены на 2026 год.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов в 2025 году были выполнены мероприятия по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них:
- заключены договора с ООО «Сосьва» (с. Саранпауль, д. Щекурья, д. Кимкьясуй, д. Ломбовож, д. Сартынья), КФХ Голошубин А.И. (п. Сосьва), МУП «Теплосети Саранпауль» (с. Саранпауль, п. Сосьва) на содержание сети автомобильных дорог общего пользования (очистка дорог от снега (грейдирование), грейдирование и профилирование дорог в летний период, приобретение ПГС): запланировано – 18 423,4 тыс. руб., израсходовано – 17 161,0 тыс. руб.;
- выполнены ремонт дорог общей протяженностью 8,95 км. на сумму 41 780,11 тыс. руб.: 
с. Саранпауль (5,43 км.) – по улицам: ул. Кооперации, ул. Вокуева, Собянина, ул. Юбилейная, Андриянова, ул. Ятринская;
п. Сосьва (2,52 км) – по улицам: Рыбопромысловая, Лесная;
с. Ломбовож (1,0 км) – по улицам: Набережная.
- содержание и техническое обслуживание сетей уличного освещения: запланировано – 2180,4 тыс. руб., израсходовано – 1997,5 тыс. руб.


Сельское поселение Хулимсунт: 
В 2025 году средства дорожного фонда составили 11 284,14 тыс. руб. Кассовые выплаты составили 10 296,44 тыс. руб. Остатки денежных средств перенесены на 2026 год. 
Для реализации задач программы и обеспечения целевых показателей развития современной транспортной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт в 2025 году были проведены следующие работы:
- приобретение трактора Беларус 82.1-23/12-23/32 с комплектом навесного оборудования на сумму 3 159,45 тыс. руб.;
- выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети в д. Хулимсунт, Березовского района на сумму 1 248,07 тыс. руб.;
- предоставление автотранспорта для содержания дорог общего пользования на сумму 226,49 тыс. руб.;
- расчистка и содержание дорог с. Няксимволь на сумму 596,40 тыс. руб.;
- предоставление техники для выравнивания подъездных путей на сумму 297,60 тыс. руб.;
- предоставление техники для проведения работ по содержанию дорог общего пользования на сумму 126,00 тыс. руб.;
- проведение негосударственной экспертизы в форме экспертной оценки достоверности определения сметной стоимости на сумму 15,00 тыс. руб.;
- работы по устройству тротуара из железобетонных плит на сумму 569,26 тыс. руб.;
- работы по обустройству пешеходного перехода д. Хулимсунт на сумму 547,87 тыс. руб.;
- обустройство пешеходного перехода, устройство ограждения и тротуара из железобетонных плит в д. Хулимсунт, Березовского района ХМАО-Югры на сумму 256,78 тыс. руб.;
- составление сметной документации в ресурсно-индексном методе и конъюнктурный анализ по объекту «Ремонт автодороги д. Хулимсунт, мкр. 1-й сооружение «1/д» на сумму 15,00 тыс. руб.;
- устройство ограждения д. Хулимсунт Березовского района ХМАО-Югры на сумму 551,49 тыс. руб.;
- работы по содержанию автомобильных дорог, данная группировка также включает: - паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений на сумму 891,95 тыс. руб.;
- составление проектно-сметной документации на обустройство парковки (парковочного места) на сумму 100,00 тыс. руб.;
- устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 кв. м. и армирование арматурой для устройства фундаментальных плит железобетонных плоских на сумму 599,00 тыс. руб.;
- разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша которых 0,65(0,5-1) кв.м., группа грунтов: 1/прим. выемка щебня и устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка на сумму 599,00 тыс. руб.; 
- работы по бетонированию монолитных участков на дорожном полотне цементным раствором в д. Хулимсунт на сумму 276,70 тыс. руб.;
- дорожные знаки на сумму 50,38 тыс. руб.;
- разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара на сумму 80,00 тыс. руб.;
- разработка проектно-сметной документации на установку опор освещения на сумму 90,00 тыс. руб.
