Отчет об эффективности реализации программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры и реализации предусмотренных программами проектов Березовского района
за 2025 год

Цели программ: 
­	Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса.
-	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:
-	Повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;
-	Обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

Задачи программ:
1.	Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 
2.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 
3.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 
4.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
6.	Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
7.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Городское поселение Березово 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Березово Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017-2021 годы и на период до 2027 года,  (решение Совета депутатов городского поселения Березово от 18.12.2017 № 99)  
1. [bookmark: _GoBack]Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.
Проект «Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ – 4,5 км» входит в перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении. 
          В рамках инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» выполнены работы:
- пгт. Березово – строительство ЛЭП-0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ для электроснабжения БССС-ЦТВ-Регион (0,04 км), рентгеновского отделения больницы (0,110 км), канализационно-очистные сооружения (0,26 км); реконструкция ТП-6/0,4 кВ №11-1014, ТП№11-1056; строительство распределительных сетей 6 кВ для развития электросетевой инфраструктуры по ул. Братьев Гурьяновых (0,32 км); 
- д. Деминская – строительство ЛЭП-0,4 кВ пункта пожаротушения (0,025 км).
2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.   
2.1. Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» на 2022-2027 годы в 2025 году не реализовывался.
2.2. Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» в 2025 году: 
− строительство блочно-модульной котельной на 7,8 Мвт. (ул. Молодежная, 1 «б»). Планируемый срок ввода – 2026 год.
−	строительство котельной по ул. Шмидта 2 на 5,4 Мвт. Ведется работа по включению объекта в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2.3. Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» реализуется мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду». Выполнены работы по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения по ул. Советская в пгт. Березово на сумму 20 442,9 тыс. руб. (теплосети – 0,358 км, сети водоснабжения – 0,275 км.).

[bookmark: _Toc299984072][bookmark: _Toc353127754][bookmark: _Toc410138342][bookmark: _Toc412029698][bookmark: _Toc497994136]3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Мероприятия и инвестиционные проекты в газоснабжении на 2025 год не предусмотрены. 

4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.
4.1. Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» в рамках проекта в 2025 году велась работа по включению объекта «Реконструкция водозабора и водоочистных сооружений мощностью до 1000 м3/сут.» в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики». 
4.2. Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений на них» включает строительство новых водопроводных сетей (с применением труб в полиэтиленовом исполнении или других композитных материалов) протяженностью 10,0 км и реконструкцию 4,5 км сетей. В рамках мероприятия «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения по ул. Советская в пгт. Березово (теплосети – 0,358 км, сети водоснабжения – 0,275 км.).

[bookmark: _Toc299984071][bookmark: _Toc353127753][bookmark: _Toc410138341][bookmark: _Toc412029697][bookmark: _Toc497994138]5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении. 
Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия по реконструкции и расширению канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово. Строительная готовность объекта 97%.  Планируемый срок ввода – 2026 год.
Инвестиционный проект в водоотведении «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия «Строительство сетей водоотведения протяженностью 7,1 км» на 2022-2027 годы. Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта на 2022-2027 годы 25 000 тыс. рублей. Данный инвестиционный проект не реализовывался в 2025 году.

6. Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО.
Мероприятия и инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО включает мероприятие на 2022-2027 годы «Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация». Данное мероприятие не реализовывалось в 2025 году.
В ходе реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 2025 году организована эксплуатация мусороперегрузочных работ в с. Теги.

7. Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей. Данный инвестиционный проект не реализовывался в 2025 году.

Большая часть мероприятий инвестиционных проектов гп. Березово в программе на 2022-2027 годы являются не актуальными и требуют внесения изменений в программу. В связи с чем, решением Совета депутатов Березово от 19.12.2025 № 234 утверждена новая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Берёзово Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2038 года.

Городское поселение Игрим
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим Березовского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югра до 2033 года (решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 13.12.2023 № 30)

1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.
В рамках инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» ведутся работы:
- пгт. Игрим – строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта торговли по ул. Кооперативная (0,03 км); реконструкция ТП№11-2089 и ВЛ-6 кВ филиала ПАО Ростелеком для электроснабжения объекта торговли по ул. Кооперативная.
- строительство блочно-модульного здания, строительство утепленного гаража для базы электрических сетей  Березовского  филиала АО "ЮРЭСК" в п. Игрим.
В рамках инвестиционной программы АО «Юграэнерго» выполнено переустройство ДЭС д. Анеева (2 этап).

2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:
- выполнен капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ул. Кооперативная, м-н «Мир детства» до ул. Кооперативная, 43 в пгт. Игрим на сумму 27 239,2 тыс. руб. (теплосети – 0,832 км, сети водоснабжения – 0,843 км.)
[bookmark: _Toc497995838]3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.
[bookmark: _Toc497995841]Мероприятия и инвестиционные проекты в системе газоснабжения на 2026-2029 годы не предусмотрены в 2025 году.
5. Программа инвестиционных проектов в системе утилизации твердых бытовых отходов. 
В ходе реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 2025 году организована эксплуатация мусороперегрузочных работ в п. Ванзетур;
- для организации накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока (батареек), закуплено 13 специализированных экобоксов.

Сельское поселение Саранпауль
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2032 года (решение Совета депутатов сельского поселения Саранпауль от 13.03.2023 № 238) 
1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.
В рамках инвестиционной программы АО «Юграэнерго» выполнено: 
- строительство сетей электроснабжения и ЛЭП-0,4 кВ для ИЖС по переулку Югорский, реконструкция нежилого здания, строительство расходного склада ГСМ, приобретение оборудования (ДГУ-ДЭС) в с. Саранпауль;
- переустройство ДЭС в с. Ломбовож, д. Кимкьясуй, д. Сартынья, с. Саранпауль (2 этап);
- приобретение оборудования в д. Кимкъясуй (ДЭС ЭД250-Т400-2РН).

2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении и водоснабжении. 
В рамках реализации мероприятия «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» выполнены работы по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения (переходов) по ул. Н. Вокуева, ул. Советская, пер. Кедровый в с. Саранпауль на сумму 23 521,2 тыс. руб. (сети теплоснабжения – 0,293 км, сети водоснабжения – 0,293 км.).

3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении. 
В 2025 выполнены проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Саранпауль", получено положительное заключение экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении не предусмотрена.
В ходе реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 2025 году организована эксплуатация мусороперегрузочных работ в с. Сосьва;
- для организации накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока (батареек), закуплено 7 специализированных экобокса.

4. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжении. Мероприятия на 2025 не предусмотрены.

Сельское поселение Хулимсунт
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2033 года (решение Совета депутатов сельского поселения Хулимсунт от 18.12.2023 № 35)
1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.
В рамках инвестиционной программы АО «Юграэнерго» выполнено - переустройство ДЭС в c. Няксимволь.

2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:
- выполнен капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения от ТК 1 до больницы в д. Хулимсунт на сумму 24 130,6 тыс. руб. (теплосети – 0,393 км, сети водоснабжения – 0,393 км, сети водоотведения – 0,262 км.). Разработано техническое задание на проектирование объекта «Строительство водоочистных сооружений на 70 м3/сут. в с. Няксимволь». Объект включен в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики» со сроком реализации – 2026-2027 (ПИР).

3. Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО. 
Мероприятия и инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО включает мероприятие на 2023-2033 годы «Ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения». Данное мероприятие реализовано в 2025 году. Сумма доведенных лимитов составила 2 008,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 807,2 тыс. руб. за счет субсидии муниципального образования, 200,0 тыс. руб. за счет средств бюджета сельского поселения.
В ходе реализации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 2025 году в с.Няксимволь организована эксплуатация мусороперегрузочных станций.
Для организации накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока (батареек), закуплено 4 специализированных экобокса.

Сельское поселение Светлый
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2033 года (решение Совета депутатов сельского поселения Светлый от 30.08.2023 № 341)
1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.
В рамках инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» ведутся работы по технологическое присоединение ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения блок-контейнера РТС «Светлый-2», приобретению мобильных вагончиков, строительству утепленного гаража для Березовского филиала АО "ЮРЭСК".

2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении.
В рамках реализации мероприятия «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» выполнены работы капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. Набережная (водоотведения – 0,815 км). 
Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», плановый объем финансирования – 25 тыс. руб., срок реализации проекта - до 2028 года. Данное мероприятие реализовано в 2025 году на сумму 28,151 тыс. руб.

3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.
Мероприятие «Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Светлый Березовского района Ханты-мансийского автономного округа – Югры», плановый объем финансирования – 25 тыс. руб., срок реализации проекта - до 2026 года. Данное мероприятие реализовано в 2025 году на сумму 34,9 тыс. руб.
По объекту «Строительство водоочистных сооружений в п. Светлый» получено заключение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности. Задание на проектирование подготовлено, направлено в технический совет для рассмотрения и утверждения. На заседание технического совет принято решение об уменьшении мощности объекта с 500 до 360 м³ в сутки. 

4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении.
 В рамках реализации мероприятия «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоотведения – 0,815 км самотечного коллектора по ул. Набережная.
Мероприятия и инвестиционные проекты в водоотведении на 2027-2032 годы не предусмотрены в 2025 году.

5. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.
Мероприятия и инвестиционные проекты в газоснабжении на 2028-2032 годы не предусмотрены в 2025 году.

6. Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО. 
В п. Светлый обустроено 14 контейнерных площадок с 56 контейнерами для накопления твердых коммунальных отходов.
- для организации накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока (батареек), закуплено 3 специализированных экобокса.

Сельское поселение Приполярный
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2027 года» (решение Совета депутатов сельского поселения Приполярный от 22.07.2016 № 141).
1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении:
В рамках реализации мероприятия «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» выполнен капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения в районе 1 микрорайона, д. 1 а п. Приполярный на сумму 12 350,7 тыс. руб. (теплосети – 0,248 км, сети водоснабжения – 0,248 км.). 
Заключен договор от 23.06.2025 № 15/25 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения, расположенных по адресу: с.п. Приполярный на сумму 59,9 тыс. руб.
Заключен договор подряда № 33-14/01-01 на разработку схемы водоснабжения и водоотведения от 14.01.2025 году. Цена договора составила 50,0 тыс.руб. Также заключен договор подряда № 33-14/01-02 на разработку схемы теплоснабжения от 14.01.2025 году. Цена договора составила 60,0 тыс.руб.

2. Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО. 
Для организации накопления и временного хранения отработанных ртутных люминесцентных ламп, химических источников тока (батареек), закуплено 3 специализированных экобокса.

