**Отчет об эффективности реализации программ комплексного**

**развития системы транспортной инфраструктуры и реализации предусмотренных программами проектов Березовского района**

**за 2021 год**

**Городское поселение Березово:**

В целях реализации мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Березово на период до 2027 года, муниципальной программой «Современная транспортная система городского поселения Березово» предусмотрено финансирование на 2021 год в объеме **36 578,5** тыс. руб. Денежные средства, запланированные на 2021 год по мероприятиям освоены в объеме **34 037,9** тыс. руб.

В 2021 году выполнено:

- ремонт участков грунтовых автомобильных дорог общей протяженностью 856 метров, по улицам: пгт. Березово Голчинская (36 м.), Гагарина (100 м.), Шнейдер (50 м.), Центральная (55 м.), Аэропорт (130 м.), Гидропорт (50 м.), пер. Спортивный (55 м.), Производственная (60 м.), пер. Весенний (320 м.), с. Теги (0,430 км) по улице Северная;

- завершен ремонт автомобильных дорог по ул. Карьерная (365 м.), ул. Первомайская (350 м.);

- разработано и согласовано задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автодороги по ул. Чкалова с заменой участка газопровода низкого давления».

- проведены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки;

- обеспечено содержание светофорных объектов.

Начал работу авторечвокзал в пгт. Березово.

**Городское поселение Игрим**

Цель программы:

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы городского поселения Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

- Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования городского поселения Игрим

Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

-Улучшение транспортного обслуживания населения.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов в 2021 году были проведены работы по ремонту улично-дорожной сети общей протяженностью 2,782 км в т.ч.:

пгт.Игрим (1,032 км) – по улицам Дружбы – Голубева – Культурная, Промышленная;

п. Ванзетур (1,750 км) по улице Центральная и съезд к причалу.

**Сельское поселения Саранпауль**

Цели программы:

* развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
* повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
* повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

создание условий для управления транспортным спросом.

Задача Программы:

* увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
* повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;
* обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;
* увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
* создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов в 2021 году были проведены работы по ремонту улично-дорожной сети общей протяженностью 3,385 км, в т.ч.:

- с. Саранпауль (1,885 км) – переулки Альховый, Югорский, Сосьвинский и улицы Дальняя и Е.Артеевой;

- п. Сосьва (1,500 км.) – по улицам Центральная, Зеленая, Кооперативная;

В 2021 году выполнены мероприятия по переносу и обустройству вертолетной площадки с. Саранпауль.

**Сельское поселение Светлый**

Цели программы:

* развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
* повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
* повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;

создание условий для управления транспортным спросом.

Задачи программы:

* увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
* повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;
* обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;
* увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
* создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

**Сельское поселение Приполярный**

Цели программы:

* развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
* повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
* повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
* создание условий для управления транспортным спросом.

Задачи программы:

* увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
* повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;
* обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;
* увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей;
* создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
* создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов в 2021 году были выполнены следующие виды работ:

1. Обновлены пешеходные переходы, для этого приобретена краска для нанесения дорожной разметки, приобретены знаки дорожной разметки.
2. В период с августа по ноябрь 2021 года проведены работы по разработке технических паспортов и проектов организации дорожного движения автомобильных дорог сельского поселения Приполярный.

**Сельское поселения Хулимсунт**

Цели программы:

- развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения сельского поселения Хулимсунт.

Задачи программы:

- обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом;

- сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для решения задач Программы и обеспечения целевых показателей развития современной транспортной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт в 2021 году были выполнены работы по очистке и посыпке дорог в осенне-зимний период.

Объём бюджетных ассигнований составил 17 480 (семнадцать миллионов четыреста восемьдесят).

Данное мероприятие направленно на улучшение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения, на очистку и посыпку дорог в осенне-зимний период сельского поселения Хулимсунт – 2 721,4 (Два миллиона семьсот двадцать одна тысяча и 4 копейки ).

Выполняется работа по ремонту автомобильной дороге по ул. Болотная(0,500 км), подъезд к ВПП ул. Кооперативная, с. Няксимволь, окончание работ планируется в июне 2022 года.