**Отчет об эффективности реализации программ комплексного**

**развития систем коммунальной инфраструктуры и реализации предусмотренных программами проектов Березовского района за 2022 год**

Цели программ:

­ Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса.

- Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

- Повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- Обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

Задачи программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

**Городское поселение Березово**

1. Мероприятия и инвестиционные проекты в электроснабжении, на 2022 год не предусмотрены.

2. Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» на 2022-2026 годы включает мероприятие:

Реконструкция существующих тепловых сетей протяженностью 13,0 км.

Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта на 2022 год 300,0 тыс. рублей.

Данный инвестиционный проект реализовался в 2022 году, в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК по ул. Шнейдера до д/с «Малышок» по ул. Дуркина, 28, протяженностью 0,249 км. и 0,212 км. сетей водоснабжения.

Данные мероприятия направлены на повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения, снижение потерь, повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения.

1. Мероприятия и инвестиционные проекты в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 год включает мероприятие:

Проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 0,145 км. А также проложен новый участок сети водоснабжения от ул. Молодежная до дома по ул. Совхозная, 14 б.

4. Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» на 2022 год включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Догазификация в пгт. Березово.

- строительство подводящего газопровода к жилым домам, расположенным по адресу: пгт. Березово, ул. Сосунова, д. 40,41,42, 43, 44, 50.

Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта 10 000,0 тыс. рублей.

Данный инвестиционный проект не реализовался в 2022 году. Планы реализации работ перенесены на 2023 год.

6. Мероприятия и инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО на 2022 год не предусмотрены.

Планируемые целевые показатели развития по мероприятиям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Березово на 2022 год достигнуты, кроме целевых показателей системы газоснабжения:

- 100 % обеспеченность населения централизованным электроснабжением;

- 35 % износ электрических сетей;

- 30 % износ тепловых сетей

- обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) 75 %.

- обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) 93 %;

- обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) 41,4 %.

Системы коммунальной инфраструктуры в городском поселении Березово находятся в удовлетворительном состоянии.

**Городское поселение Игрим**

1. В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы «Новое строительство и реконструкция головных объектов» для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим на 2022 год в программе не запланировано.

2. В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим на 2022-2023 год в программе запланировано мероприятие «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии»:

- Строительство новой блочно-модульной котельной (место котельной №1 пгт. Игрим), консервация оборудования;

- Строительство новой блочно-модульной котельной (место котельной №2 пгт. Игрим), консервация оборудования;

- Консервация оборудования на котельной №5 пгт. Игрим;

- Реконструкция котельной №4 пгт. Игрим;

- Строительство центральной тепловой подстанции в районе котельной №5 с устройством тепловых сетей.

- Модернизация насосной станции I подъема пгт. Игрим.

При этом предполагалось, что определение объемов и источников финансирования будет проводиться на стадии составления сметы по реализации соответствующих мероприятий.

Данный инвестиционный проект планировалось реализовывать в рамках концессионного соглашения. Концессионное соглашение в 2022 году заключено не было.

4. Инвестиционный проект «Реконструкция и строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)»:

- строительство подводящего газопровода к жилому дому, расположенного по адресу: пгт. Игрим, ул. Цветочная, д. 2.

Плановая сумма инвестиций на реализацию проекта 5 000,0 тыс. рублей. Инвестиционный проект не реализовался в 2022 году. Планы реализации работ перенесены на 2023 год.

5. Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов на 2022 год не запланирована.

6. Выполнены работы по комплексному благоустройству и озеленению парка «Сказочный бор» первый этап. Подготовительные работы на сумму 9 951 299,60 рублей

7. Выполнены работы по благоустройству «Выставочной площадки» около выставочного зала по ул. Транспортная 34 и детской библиотеки по. ул. Промышленная, 37 на сумму 9 140 153,42 рубля.

Целевые показатели по мероприятиям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим на 2022 год достигнуты:

- 100 % обеспеченность населения централизованным электроснабжением;

- повышение надежности качества услуги теплоснабжения потребителям.

Системы коммунальной инфраструктуры в городском поселении Игрим в удовлетворительном состоянии.

**Сельское поселение Светлый**

В рамках мероприятия «Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов»:

Продолжена работа по реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2022 году осуществлено строительство площадки временного накопления ТКО в п. Светлый. Стоимость работ составила 14 656 742,85 руб. за счет средств местного бюджета.

**Сельское поселение Саранпауль**

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Саранпауль за 2022 г. включает проведение следующих мероприятий:

1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

В 2022 году проведены следующие работы:

- Проводится реконструкция сетей (ТП/ВЛ-10/0,4 кВт) в с. Саранпауль в рамках инвестиционной программы АО «Юграэнерго»;

- Установлены дополнительные новые ДГУ (2x250 кВт) в д. Ломбовож в рамках технологического присоединения (увеличения мощности) в школе (детский сад) в связи с установкой электрических котлов;

- Установлена новая система интеллектуального учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в д. Сартынья на базе приборов «РиМ» с радио каналом в рамках инвестиционной программы АО «Юграэнерго»;

- Выполнено строительство ВЛИ -0,4 кВт общей протяженностью 1,5 км. для объектов технологического присоединения ТБО (ТКО) в п. Сосьва;

- В соответствии с графиками выполнения работ, произведены капитальные ремонты, ТО и ТР объектов генерации и сетей электроснабжения в периоды подготовки к ОЗП 2022-2023гг.

2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении не предусматривает мероприятия в 2022 году.

3. Программа реализацию инвестиционных проектов в газоснабжении не предусматривает мероприятия в 2022 году.

4. Программа предусматривает реализацию инвестиционных проектов в водоснабжении:

- Производственный контроль качества питьевой воды. Данное мероприятие проведено за счет средств МУП Теплосети Саранпауль, объем расходов составил 30,00 тыс. руб.

5. Программа реализацию инвестиционных проектов в сфере водоотведении не предусматривала мероприятий в 2022 году.

6. Программа реализацию инвестиционных проектов в сфере водоотведении не предусматривала мероприятий в 2022 году.

6. Программа предусматривает реализацию инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО:

-ликвидация стихийных, несанкционированных свалок на территории сп. Саранпауль – 100,00 тыс. руб. В рамках данного мероприятия бюджетом сельского поселения затрачено 368,9 тыс. руб.

7. Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей не предусматривала мероприятий в 2022 году.

8. Программа не предусматривала мероприятий в 2022 году по установки приборов учета у потребителей.

**Сельское поселение Хулимсунт**

Для решения задач Программы и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт в 2022 году были выполнены работы по управлению и содержанию муниципального имущества – 600,00 тыс. руб. На подготовку систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду были выполнены работы во 2 квартале 2022 г по капитальному ремонту сетей тепло,-водоснабжения (с заменой ветхих сетей) по адресу МКР 2- д. № 8, д. № 9, д. № 13, МКР 3- д. № 23.

1. В рамках мероприятия «Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов»:

Продолжена работа по реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2022 году осуществилось строительство площадок временного накопления в п. Хулимсунт и с. Няксимволь. Стоимость работ составила 28 089 010,65 руб. за счет средств местного бюджета (из них на строительство площадки в п. Хулимсунт – 15 000 670,11 руб, на строительство площадки в с. Няксимволь – 13 088 340,54 руб.).

**Сельское поселение Приполярный**

В перечне мероприятий и инвестиционных проектов, для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития инфраструктуры сельского поселения Приполярный в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

1. В 2022 году администрацией поселения заключен договор от 27.01.2022 г. № ГГС-6-63-179/22 на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования с АО «Газпром газораспределение Север». Расходы по данному договору составили 20,52 тыс. руб.

Частично выполнены обязательства АО «Газпром газораспределение Север» перед собственниками земельных участков по Президентской программе Социальной газификации Югры – произведено технологическое присоединение к сетям газораспределения (без привлечения средств потребителя) до границы собственника земельного участка.

1. Установка светодиодных светильников уличного освещения и установка узла учета электрической энергии.

Приобретено и установлено 58 уличных светодиодных светильников, из них 56 светильников установлены вдоль автомобильной дороги в 1,2 мкр. поселка, 2 - на центральной площади; заменены 30 энергосберегающих ламп в уличных светильниках: 16 энергосберегающих ламп на центральной площади, 14 энергосберегающих ламп вдоль автомобильной дороги в 1,2 мкр. поселка.

На обслуживание и ремонт уличного освещения в 2022 году направлено 27,7 тыс. рублей по договорам ГПХ.

1. В рамках мероприятия «Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов»:

Продолжена работа по реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В 2022 году осуществлено строительство площадки временного накопления в п. Приполярный. Стоимость работ составила 21 602 918,02 руб. за счет средств бюджета Березовского района.