АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2013 									№ 1108

пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011года № 1284 «Об утверждении целевой программы Березовского района «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года »

(утратил силу постановлением Администрации от 31.12.2013 № 1955)

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 19 октября 2012 года № 1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»:

1.Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 года № 1284 « Об утверждении целевой программы «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 – 2013 годы и на перспективу до 2015 года» (далее Программа) следующие изменения:

1.1 Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования программы» | Общий объем финансирования программы на 2011- 2015 годы составляет: 967 516,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры – 949 875,2 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 17 641,3 тысяч рублей; 2011 год: -объем финансирования 288 319,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств: бюджета ХМАО – Югры – 284 402,4 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 3 916,8 тысяч рублей; 2012 год: объем финансирования 384 090,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств: бюджета ХМАО – Югры – 381 180,8 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 2 909,6 тысяч рублей; 2013 год: объем финансирования 84 054,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры – 83 792,0 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 262,9 тысяч рублей; 2014 год: объем финансирования 128 947,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры – 122 500,0 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 6 447,0 тысяч рублей; 2015 год: объем финансирования 82 105,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры – 78000,0 тысяч рублей; - бюджета Березовского района – 4 105,0 тысяч рублей; Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат котировке». |
| --- | --- |

1.2. Раздел 3 « Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Перечень программных мероприятий

- Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Игрим, Березовского района (ПИР);

-Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодежная в пгт. Игрим, Березовского района (СМР);

- Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап (СМР);

- Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение межевых работ земельного участка объекта: «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение государственной экспертизы проекта: «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап;

- Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района II этап (СМР);

- Реконструкция сетей электроснабжения в с. Саранпауль;

- Реконструкция сетей электроснабжения в п. Светлый;

- Реконструкция сетей электроснабжения в д. Пугоры, с.Теги, д. Шайтанка, д. Анеева;

-Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Березовский район по возмещению недополученных доходов,

- Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16.02.2008 года «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района I этап».

1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет: 967 516,5 тысяч рублей, в том числе 949 875,2 тысяч рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии; 17 641,3 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2011 год:

288 319,2 тысяч рублей, в том числе: 284 402,4 тысяч рублей за счет средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 3 916,8 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2012 год:

384 090,4 тысяч рублей, в том числе: 381 180,8 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 2 909,6 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2013 год:

84 054,9 тысяч рублей, в том числе: 83 792,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 262,9 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2014 год:

128 947,0 тысяч рублей, в том числе: 122 500,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 6 447,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района;

2015 год:

82 105,0 тысяч рублей, в том числе: 78 000,0 тысяч рублей за средств бюджета автономного округа в форме субсидии; 4 105,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Березовского района.

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования программных мероприятий при необходимости подлежат корректировке».

2.Приложение к целевой программе «Перечень программных мероприятий целевой программы» изложить в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте Березовского района.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района И.Ю. Челохсаева.

Глава администрации района 						Л.К. Коротун

ПРИЛОЖЕНИЕ

к целевой программе Березовского района

«Централизованное энергоснабжение населенных

пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на

перспективу до 2015 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий целевой программы

Березовского района

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Цель. Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населенных пунктах Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей, повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | "Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодежная в пгт.Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры" | всего | 12632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12632,0 | 0,0 | 2014 год | Завершить реконструкцию сетей |
|  |  | бюджет автономного округа | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап"(СМР) | всего | 9296,0 | 1044,0 | 0,0 | 8252,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 год | Устройство воздушных линий протяженностью 0,38-6 квт-2,878 км. Устройство трансформаторных подстанциий ТП 250-1, ТП-400-2. |
|  |  | бюджет автономного округа | 8003,0 | 0,0 | 0,0 | 8003,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 1293,0 | 1044,0 | 0,0 | 249,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Инженерные изыскания для объекта "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап" | всего | 494,3 | 494,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Второй квартал 2011 года | Завершить инженерные изыскания |
|  |  | бюджет района | 494,3 | 494,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 февраля 2008 г. "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап". | всего | 124,7 | 99,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Третий квартал 2011 года | Завершить корректировку проектно-сметной документации |
|  |  | бюджет района | 124,7 | 99,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекиа "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап" | всего | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Второй квартал 2011 года | Получение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка |
|  |  | бюджет района | 19,3 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Проведение межевых работ земельного участка объекта "Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района 1 этап" | всего | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Четвертый квартал 2011 года | Завершить межевые работы земельного участка |
|  |  | бюджет района | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7. | Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап | всего | 312,5 | 312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Четвертый квартал 2011 года | Провести госэкспертизу проекта |
|  |  | бюджет района | 312,5 | 312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап» | всего | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Четвертый квартал 2011 года |  |
|  |  | бюджет района | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9. | «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры II этап» (СМР) | всего | 33158,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33158,0 | 0,0 |  | Определяется обоснованием инвестиций |
|  |  | бюджет автономного округа | 31500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 1658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1658,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10. | Реконструкция сетей электроснабжения с. Саранпауль | всего | 47368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47368,0 | 0,0 | Четвертый квартал 2014 года | Определяется обоснованием инвестиций |
|  |  | бюджет автономного округа | 45000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 2368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2368,0 | 0,0 |  |  |
| 1.11. | Реконструкция сетей электроснабжения п.Светлый | всего | 35789,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35789,0 | 0,0 | Четвертый квартал 2014 года | Определяется обоснованием инвестиций |
|  |  | бюджет автономного округа | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34000,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 1789,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1789,0 | 0,0 |  |  |
| 1.12. | Реконструкция сетей электроснабжения д. Пугоры, с. Теги, д. Шайтанка, д. Анеева | всего | 82105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82105,0 | Четвертый квартал 2015 года | Определяется обоснованием инвестиций |
|  |  | бюджет автономного округа | 78000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78000,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 4105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4105,0 |  |  |
| Итого по Задаче 1: |  | всего | 220348,0 | 1044,0 | 0,0 | 8252,0 | 128947,0 | 82105,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 208503,0 | 0,0 | 0,0 | 8003,0 | 122500,0 | 78000,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 11845,0 | 1044,0 | 0,0 | 249,0 | 6447,0 | 4105,0 |  |  |
| Задача 2. Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими раелизацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии | всего | 747168,5 | 287275,2 | 384090,4 | 75802,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 741372,2 | 284402,4 | 381180,8 | 75789,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 5796,3 | 2872,8 | 2909,6 | 13,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по Задаче 2: |  | всего | 747168,5 | 287275,2 | 384090,4 | 75802,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 741372,2 | 284402,4 | 381180,8 | 75789,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 5796,3 | 2872,8 | 2909,6 | 13,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по программе: |  | всего | 967516,5 | 288319,2 | 384090,4 | 84054,9 | 128947,0 | 82105,0 |  |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 949875,2 | 284402,4 | 381180,8 | 83792,0 | 122500,0 | 78000,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 17641,3 | 3916,8 | 2909,6 | 262,9 | 6447,0 | 4105,0 |  |  |