АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2013 									№ 722

пгт. Березово

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 27.05.2011 г. № 753 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района» на 2011-2013 годы»

(утратил силу постановлением Администрации от 31.12.2013 № 1955)

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 19 октября 2012 года № 1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»

Внести в постановление администрации Березовского района от 27.05.2011 г. № 753 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района» на 2011-2013 годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке, по тексту постановления и приложении к нему:

1.1.1. Цифры «2011-2013» заменить цифрами «2011-2015».

1.1.2. Слова «долгосрочная целевая программа» заменить словами «целевая программа».

1.1.3. Приложения изложить в следующей редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление администрации Березовского района от 16.12.2011 №1839 «Об утверждении ведомственной целевой программы Березовского района «Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса Березовского района к осенне-зимним периодам на 2011-2013 годы» признать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте Березовского района.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации района 					 И.Ю.Челохсаев

Приложение

к постановлению

администрации Березовского района

от 23.05.2013 № 722

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Березовского района

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального комплекса Березовского района

на 2011-2013 годы и на период до 2015 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(далее – Программа)

| Наименование программы | Целевая Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации Березовского района от 23.03.2011 №136-р О разработке целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2013 годы» |
| Дата утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Березовского района от 27.05.2011 №753 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2013 годы» |
| Муниципальный заказчик – координатор целевой программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района |
| Цели и задачи программы | Целями реализации программы являются: -модернизация жилищно-коммунального комплекса Березовского района; -повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района; -обеспечение населения района питьевой водой достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления. Задачи программы: -Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. -Стимулирование долгосрочных частных инвестиций. -Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков при жилищном строительстве. -Повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений. -Строительство, реконструкции, модернизации ВОС в населенных пунктах Березовского района". -Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением в населенных пунктах Березовского района. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2013 годы и на период до 2015 года |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Обеспечение населения Березовского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. Подпрограмма 2. Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса Березовского района к осенне-зимним периодам. Подпрограмма 3. Обеспечение населения Березовского района качественной питьевой водой. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет 150 207,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры - 112 965,0 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 37 242,5 тысяч рублей; 2011 год: объем финансирования 27 775,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры - 27 775,8 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 0,0 тысяч рублей; 2012 год: объем финансирования 69 205,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры - 36 968,3 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 32 237,3 тысяч рублей; 2013 год: объем финансирования 35 904,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры - 32 612,9 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 3292,0 тысяч рублей; 2014 год: объем финансирования 1 089,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры - 980,0 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 109,0 тысяч рублей; 2015 год: объем финансирования 16 253,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры - 14 628,0 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 1 625,0 тысяч рублей. Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | -Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района, повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений; -обеспечение качественной питьевой водой население Березовского района; -сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение; -ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло - водоснабжения и водоотведения; -повышение уровня газификации котельных; -увеличение количества водоочистных сооружений; -увеличение количества водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением; -сокращение числа аварий, отказов и повреждений; -увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой. |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программно-целевым методом, правовое обоснование

Программа определяет цели, задачи и формы участия администрации Березовского района в повышении качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района, повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений, улучшение экологической обстановки водных объектов.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению и обеспечению единого стандарта условий проживания населения в городских и сельских поселениях в границах Березовского района, модернизации коммунальных сетей и оборудования, оптимизации тарифной политики, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства Березовского района, требующие незамедлительного решения:

-низкая надежность основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены и модернизации коммунальных сетей и оборудования;

- дотационная ориентированность экономики ЖКХ;

-отсутствие реальных механизмов и стимулов финансового оздоровления предприятий ЖКХ;

-неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

-отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

Программа охватывает:

- социальные аспекты (повышение качества условий проживания);

-технические аспекты (повышение надежности инфраструктуры, сокращение количества ветхих сетей в районе, потери в сетях теплоснабжения);

-экономические аспекты (финансовое оздоровление, повышение ресурсной эффективности).

Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации.

1. Целями программы являются:

- модернизация жилищно-коммунального комплекса Березовского района;

-повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района;

-обеспечение населения района питьевой водой достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления.

2. Задачи программы:

-модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;

-стимулирование долгосрочных частных инвестиций;

-повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений;

- проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков при жилищном строительстве;

-строительство, реконструкции, модернизации ВОС в населенных пунктах Березовского района;

- строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктах Березовского района.

3.Сроки реализации Программы- 2011-2013 годы и на период до 2015 года.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет:

150 207,5 тысяч рублей, в том числе: 112 965,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 37 242,5 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района, в том числе:

2011 год:

27 775,8 тысяч рублей, в том числе: 27 775,8 тысяч рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 0,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2012 год:

69 205,6 тысяч рублей, в том числе: 36 968,3 тысячи рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 32 237,3 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2013 год:

35 904,9 тысяч рублей, в том числе: 32 612,9 тысячи рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 3292,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2014 год:

1 089,0 тысяч рублей, в том числе: 980,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 109,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2015 год:

16 253,0 тысяч рублей, в том числе:14 628,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 1625,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района.

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.

Раздел 5. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Березовского района, необходимых для выполнения Программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы.

Координатором целевой программы Березовского района является управление по жилищно-коммунальному хозяйству.

Координатор Программы:

- контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий;

- обеспечивает разработку, утверждение и внесение дополнений и изменений в программу;

- несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию;

- предоставляет отчетность о ходе реализации целевой программы в Комитет по финансам.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем софинансирования – средства бюджета автономного округа, средства бюджета Березовского района.

Исполнители программы - муниципальное образование Березовский район, управление по жилищно – коммунальному хозяйству, Управление капитального строительства и ремонта, городские и сельские поселения района.

Исполнители могут вносить предложения по внесению изменений и дополнений в программу.

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств бюджета Березовского района, выделяемых на их реализацию

Контроль за выполнением целевой программы осуществляет управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Исходя из запланированных мероприятий настоящей Программы, предусматриваемых в течение 2011 – 2015 годов ожидаются показатели:

-сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение до 162 кг/ут/Гкал;

-замена ветхих муниципальных сетей тепло - водоснабжения и водоотведения до 69 908,6 м/п., что составляет 34,7 %;

-уровень газификации котельных до 68,4 %;

-увеличение водоочистных сооружений до 13 единиц;

-увеличение водопроводных магистральных сетей для обеспечения населения Березовского района центральным водоснабжением до 268,68 км.

-обеспечению бесперебойного гарантийного удовлетворения потребностей населения Березовского района в питьевой воде достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления

-сокращение числа аварий, отказов и повреждений до 1,11 ед./км;

-увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой до 70,4%;

-сокращение эксплуатационных затрат объектов в коммунальном хозяйстве за счет внедрения энергоэффективного оборудования, средств автоматизации, модернизации технологических процессов, сокращение объема ремонтных работ, оптимизации работы сетей и сооружений на сетях водоснабжения и водоотведения.

Показатели ожидаемых результатов приведены в приложении №2.

Это приведет к повышению качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в районе, повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений.

Приложение № 1

к постановлению администрации района

от «23» __05__2013г. № 722

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| №п/п | Мероприятия |  |  | Исполнитель |  |  | Источники |  |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы |  |  |  |  |  | финансирования |  |  |  | всего |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение населения Березовского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Модернизация жилищно-коммунального комплекса Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1 | Строительство насосной станции второго подъема на территории ВОС в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство насосной станции второго подъма на территории (ВОС) в пгт.Игрим |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2 | Реконструкция сетей водоснабжения и распределительной камеры на территории ВОС в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Реконструкции сетей водоснабжения и распределительной камеры на на территории (ВОС) в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,3 | Реконструкция сетей водоснабжения от насосной станции второго подъема (ВОС) до ул. Королева 17 в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить реконструкцию сетей водоснабжения от насосной станции второго подъема (ВОС) до ул. Королева 17 в пгт.Игрим (ПИР) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,4 | Строительство сетей водоснабжения по ул. Полевой (ул.Спортивная - ул.Полевая - ул.Совхозная) в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить строительство сетей водоснабжения по ул. Полевой (ул.Спортивная - ул.Полевая - ул.Совхозная) в пгт.Игрим (ПИР) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,5 | Строительство сетей водоснабжения по ул.Рыбников (ул.Кооперативная - ул.Республики - ул.Собянина) в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить строительство сетей водоснабжения по ул.Рыбников (ул.Кооперативная - ул.Республики - ул.Собянина) в пгт.Игрим (ПИР) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,6 | Строительство сетей водоснабжения по перРыбников (ул.Рыбников - пер.Смольный - ул.Астраханцева) в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить строительство сетей водоснабжения по пер.Рыбников (ул.Рыбников - пер.Смольный - ул.Астраханцева) в пгт.Игрим (ПИР) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,7 | Реконструкция сетей водоснабжения от кот.№4 по ул.Кооперативная 47 в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить реконструкцию сетей водоснабжения от кот.№4 до ул.Кооперативная 47 в пгт.Игрим (ПИР) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,8 | Реконструкция сетей водоснабжения от кот.№5 до д/сада "Рябинушка" в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить реконструкцию сетей водоснабжения от кот.№5 до дет/сада "Рябинушка" в пгт.Игрим (ПИР) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,9 | Строительство водозаборных очистных сооружений (ВОС) на 800 куб.м/сутки с забором воды из реки Ятрия в с.Саранпауль (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить прроектно-изыскательские работы на объект "Строительство водозаборных очистных сооружений (ВОС) на 800 куб.м/сутки с забором воды из реки Ятрия в с.Саранпауль" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,10 | Строительство магистральных сетей водоснабжения к существующим жилым домам в п.Сосьва 1 этап (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить прроектно-изыскательские работы на объект "Строительство магистральных сетей водоснабжения к существующим жилым домам в п.Сосьва 1 этап" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,11 | Строительство сетей водоснабжения в пгт.Березово (3,5 км.) II этап (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Строительство сетей водоснабжения в пгт.Березово (3,5 км.) II этап " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,12 | Строительство (ВОС) на 150 куб м./сутки в с.Теги (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 2203,1 |  | 0,0 |  | 2203,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить пооектно-изыскательские работы на объект "Строительство (ВОС) на 150 куб м./сутки в с.Теги" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 669,0 |  | 0,0 |  | 669,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1534,1 |  | 0,0 |  | 1534,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,13 | Строительство (ВОС) на 150 куб м./сутки в с.Няксимволь (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 944,3 |  | 796,1 |  | 148,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство (ВОС) на 150 куб м./сутки в с.Няксимволь" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 796,1 |  | 796,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 148,2 |  | 0,0 |  | 148,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,14 | Строительство магистральных сетей водоснабжения в с.Няксимволь I этап (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство магистральных сетей водоснабжения в с.Няксимволь I этап" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,15 | Строительство (ВОС) на 20 куб м./сутки в д.Пугоры (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство ВОС на 20 куб.м/сутки в д.Пугоры" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,16 | Строительство магистральных сетей водоснабжения с установкой 3 (трех) водоразборных колонок в д. Пугоры (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство магистральных сетей водоснабжения с установкой 3 водоразборных колонок в д.Пугоры" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,17 | Строительство (ВОС) на 20 куб м./сутки в д.Устрем (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство ВОС на 20 куб.м/сутки в д.Устрем" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,18 | Строительство магистральных сетей водоснабжения с установкой 3 (трех) водоразборных колонок в д.Устрем (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство магистральных сетей водоснабжения с установкой 3 водоразборных колонок в д.Устрем" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,19 | Строительство водоочистных сооружений (ВОС) на 600 куб м./сутки в п.Светлый |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 605,5 |  | 0,0 |  | 605,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Строительство воодоочистных сооружений (ВОС) в п.Светлый " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 515,5 |  | 0,0 |  | 515,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 90,0 |  | 0,0 |  | 90,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,20 | Реконструкция сетей водоснабжения (холдодного и горячего) от ЦТП 4 до ЦТП 8 в п.Светлый (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить Реконструкция сетей водоснабжения (холдодного и горячего) от ЦТП 4 до ЦТП 8 в п.Светлый (ПИР) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,21 | Реконструкция сетей водоснабжения (холдодного и горячего) от ЦТП 8 до ЦТП 10 в п.Светлый (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить Реконструкция сетей водоснабжения (холдодного и горячего) от ЦТП 8 до ЦТП 10 в п.Светлый (ПИР) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,22 | Реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений КОС - 4000 куб.м/ сутки до 5000 куб.м./сутки впгт. Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений КОС - 4000 куб.м/ сутки до 5000 куб.м./сутки впгт. Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,23 | Строительство канализационной насосной станции КНС-3 в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство канализационной насосной станции КНС-3 в пгт. Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,24 | Строительство сетей водоотведения в пгт.Игрим I этап (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство сетей водоотведения в пгт. Игрим I этап" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,25 | Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) на 600 куб м./сутки в с.Саранпауль (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) на 600 куб.м/ сутки в с.Саранпауль" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,26 | Строительство сетей водоотведения в с Саранпауль (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство сете водоотведения в с.Саранпауль" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,27 | Реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений КОС - 1500 куб.м/ сутки до 2000 куб.м./сутки в пгт. Березово (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Реконструкция с расширением канализационных очистных сооружений КОС - 1500 куб.м/ сутки до 2000 куб.м./сутки в пгт. Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,28 | Строительство сетей водоотведения в пгт.Березово (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство сетей водоотведения в пгт. Игрим I этап" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,29 | Строительство канализационной насосной станции КНС в пгт.Березово (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство канализационной насосной станции КНС в пгт. Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,30 | Строительство сетей водоотведения в п.Светлый I этап (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Реконнструкцию сетей водоотведения в п.Светлый I этап" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,31 | Реконструкция канализационных очистных сооружений КОС в п. Приполярный |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Реконструкцию канализационных очистных сооружений КОС в п. Приполярный" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,32 | Строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (закольцовка) №2,5,1 в пгт..Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (закольцовка) №2,5,1 в пгт..Игрим |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,33 | Реконструкция сетей теплоснабжения от кот.№4 до ул. Кооперативная 47 в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Реконструкция сетей теплоснабжения от кот.№4 до ул. Кооперативная 47 в пгт.Игрим " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,34 | Реконструкция сетей теплоснабжения от кот.№5 до дет/сада "Рябинушка) в пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Реконструкция сетей теплоснабжения от кот.№5 до дет/сада "Рябинушка) в пгт.Игрим " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,35 | Реконструкция угольной котельной с увеличением мощности до 15 мВт и устройством золоудаления в с. Саранпауль (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Реконструкция угольной котельной с увеличением мощности до 15 мВт и устройством золоудаления в с. Саранпауль" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,36 | Строительство сетей тепло, водоснабжения (надземная прокладка в три нитки) по ул. Советская (закольцовка котельной ДЮЦ и центральной отопительной котельной) в с. Саранпауль (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Строительство сетей тепло, водоснабжения (надземная прокладка в три нитки) по ул. Советская (закольцовка котельной ДЮЦ и центральной отопительной котельной) в с. Саранпауль" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,37 | Реконструкция сетей тепло, водоснабжения(наземная прокладка в три нитки) по ул.Ятринская в с.Саранпауль (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Реконструкция сетей тепло, водоснабжения(наземная прокладка в три нитки) по ул.Ятринская в с.Саранпауль" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,38 | Разработка гидравлической модели сетей тепло-, водоснабжения в с. Саранпауль (Проект) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Разработать проект гидравлической модели сетей тепло-, водоснабжения в с.Саранпауль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,39 | Строительство сетей тепловодоснабжения к существующим жилым домам в п.Сосьва I этап (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство сетей тепловодоснабжения к существующим домам в п.Сосьва" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,40 | Строительство центрального теплового пункта по ул. Механическая в пгт.Березово (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство центрального теплового пункта по ул. Механическая в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,41 | Реконструкция сетей теплоснабжения в пгт.Березово I этап (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на Реконструкция сетей теплоснабжения в пгт.Березово I этап (ПИР) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,42 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП 4 до ЦТП 8 в п.Светлый (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП 4 до ЦТП 8 в п.Светлый" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,43 | Расширение существующих сетей газоснабжение национальной части д.Хулимсунт |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 119,8 |  | 0,0 |  | 119,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить расширение существующих сетей газоснабжение национальной части д.Хулимсунт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 119,8 |  | 0,0 |  | 119,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,44 | Реконструкция котельной с увеличением мощности до 3,6 мВт в с.Няксимволь (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Реконструкция котельной с увеличением мощности до 3,6 мВт в с.Няксимволь в п.Светлый" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,45 | Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Няксимволь (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Реконструкция сетей с увеличением мощности в с.Няксимволь " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,46 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП 8 до ЦТП 10 в п.Светлый (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Реконструкция сетей теплоснабжения от ЦТП 8 до ЦТП 10 в п.Светлый" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,47 | Реконструкция котельной с увеличением мощности до 3,6 мВт в с.Няксимволь (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Реконструкция котельной с увеличением мощности до 3,6 мВт в с.Няксимволь в п.Светлый" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,48 | Реконструкция сетей теплоснабжения в с. Няксимволь (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Реконструкция сетей с увеличением мощности в с.Няксимволь " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,49 | Строительство блочно-модульных водоочистных сооружений (доочистка) производительностью 10 кубм./сутки в национальной части д.Хулимсунт Березовского района (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 1461,5 |  | 0,0 |  | 1461,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект"Строительство блочно-модульных водоочистных сооружений (доочистка) производительностью 10 кубм./сутки в национальной части д.Хулимсунт Березовского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 416,4 |  | 0,0 |  | 416,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1045,1 |  | 0,0 |  | 1045,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,50 | Блочно-модульная котельная на 9 МВт в пгт.Березово (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 2540,0 |  | 0,0 |  | 2540,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательскеие работы на объект "Блочно-модульная котельная на 9 МВт в пгт.Березово |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 900,0 |  | 0,0 |  | 900,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1640,0 |  | 0,0 |  | 1640,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,51 | Строительство бани в с.Саранпауль Березовского района |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 19423,4 |  | 0,0 |  | 19423,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить строительство бани в с.Саранпауль Березовского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 19423,4 |  | 0,0 |  | 19423,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,52 | Ремонт участка ВЛИ-0,4 КВ по ул.Брусничная в пгт.Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить ремонт участка ВЛИ-0,4 КВ по ул.Брусничная в пгт.Березово |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 1 |  |  |  |  |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 27597,6 |  | 796,1 |  | 26801,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 3297,0 |  | 796,1 |  | 2500,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 24300,6 |  | 0,0 |  | 24300,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3, | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 37750,7 |  | 12000,2 |  | 11975,6 |  | 13774,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 37750,7 |  | 12000,2 |  | 11975,6 |  | 13774,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4, | Субсидии на частичное погашение процентных ставок по кредитным средствам в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 128,8 |  | 0,0 |  | 128,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 128,8 |  | 0,0 |  | 128,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 2 |  |  |  |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 37879,5 |  | 12000,2 |  | 12104,4 |  | 13774,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 37879,5 |  | 12000,2 |  | 12104,4 |  | 13774,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков при жилищном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1,2 | Сети тепловодоснабжения по ул. Мира 4, пер.Сосьвинский 5 в с.Саранпауль |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 7460,8 |  | 863,2 |  | 6597,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул. Мира 4, пер.Сосьвинский 5 в с.Саранпауль" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 6668,2 |  | 863,2 |  | 5805,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 792,6 |  | 0,0 |  | 792,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1,3 | Сети тепловодоснабжения к жилым домам по ул. Юбилейная д.10,12,14,16 в с.Саранпауль |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 18153,3 |  | 0,0 |  | 2031,3 |  | 16122,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул. Юбилейная д.10,12,14,16 в с.Саранпауль" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 17918,0 |  | 0,0 |  | 1796,0 |  | 16122,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 235,3 |  | 0,0 |  | 235,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1,4 | Сети электроснабжения к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 4832,9 |  | 0,0 |  | 4832,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 4320,0 |  | 0,0 |  | 4320,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 512,9 |  | 0,0 |  | 512,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1,5 | Сети водоснабжения к жилым домам в границах улиц Молодежная, Югорская,Авиаторов, пер Солнечный, пер Совхозный в пгт Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 10717,6 |  | 0,0 |  | 10717,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Молодежная, Югорская, Авиаторов, пер.Солнечный , пер.Совхозный в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 9614,0 |  | 0,0 |  | 9614,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1103,6 |  | 0,0 |  | 1103,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1,6 | Сети тепловодоснабжения к жилым домам по ул.Мира в с.Саранпауль |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 3958,1 |  | 0,0 |  | 950,1 |  | 3008,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул. Мира в с.Саранпауль" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 3544,0 |  | 0,0 |  | 828,0 |  | 2716,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 414,1 |  | 0,0 |  | 122,1 |  | 292,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1,7 | Сети газоснабжения к жилым домам по ул.Молодежная в пгт.Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 463,0 |  | 416,7 |  | 46,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Молодежная в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 416,7 |  | 416,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 46,3 |  | 0,0 |  | 46,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1,8 | Сети канализации к жилому дому по ул.Шнейдер 27 в пгт.Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 903,5 |  | 420,7 |  | 482,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети канализации по ул Шнейдер 27 в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 420,7 |  | 420,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 482,8 |  | 0,0 |  | 482,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1,9 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул.Авиаторов 20 в пгт.Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 1678,6 |  | 1510,6 |  | 168,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул. Авиаторов 20 в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 1510,6 |  | 1510,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 168,0 |  | 0,0 |  | 168,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2.0 | Сети электроснабжения к жилому дому по Разведчиков в пгт.Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 30,7 |  | 0,0 |  | 30,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул.Разведчиков в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 30,7 |  | 0,0 |  | 30,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2.1 | Сети электроснабжения к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 33,6 |  | 0,0 |  | 33,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул. Транспортная в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 33,6 |  | 0,0 |  | 33,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2.2 | Сети электроснабжения к жилому дому по ул.Транспортная в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 34,1 |  | 0,0 |  | 34,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул. Транспортная в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 34,1 |  | 0,0 |  | 34,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2.3 | Сети электроснабжения к жилому дому по ул.Мира в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 39,4 |  | 0,0 |  | 39,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул. Мира в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 39,4 |  | 0,0 |  | 39,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2.4 | Сети электроснабжения к жилому дому по ул.Шнейдер в пгт.Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 20,8 |  | 0,0 |  | 20,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул. Шнейдер в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 20,8 |  | 0,0 |  | 20,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2.5 | Сети электроснабжения по ул. Молодежная в п.Теги |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 6281,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1089,0 |  | 5192,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул. Молодежная в п. Теги" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 5653,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 980,0 |  | 4673,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 628,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 109,0 |  | 519,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2.6 | Сети водоснабжения по ул. Брусничная, ул. Вербная в пгт. Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 11061,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 11061,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети водоснабжения по ул.Брусничная, ул. Вербная в пгт. Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 9955,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 9955,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1106,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1106,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2.7 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул.Разведчиков в пгт.Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул.Разведчиков в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2.8 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 243,6 |  | 0,0 |  | 243,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 243,6 |  | 0,0 |  | 243,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2.9 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул.Мира 29 в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 22,5 |  | 0,0 |  | 22,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул.Мира 29 в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 22,5 |  | 0,0 |  | 22,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.0 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул. Транспортная 33 в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 27,9 |  | 0,0 |  | 27,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул.Транспортная 33 в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 27,9 |  | 0,0 |  | 27,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.1 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул. Шнейдер 27 в пгт.Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул.Шнейдер в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.2 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул. Вокуева в с.Саранпауль |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 19,7 |  | 0,0 |  | 19,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Мира 29 в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 19,7 |  | 0,0 |  | 19,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.3 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Советская в с.Саранпауль |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 23,6 |  | 0,0 |  | 23,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Советская в с. Саранпауль" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 23,6 |  | 0,0 |  | 23,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.4 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Мира 29 в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 52,9 |  | 0,0 |  | 52,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Мира 29 в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 52,9 |  | 0,0 |  | 52,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.5 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Шнейдер 27 в пгт.Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Шнейдер 27 в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.6 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Разведчиков 12а в пгт.Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Разведчиков 12а в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 20,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.7 | Сети канализации к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 50,6 |  | 0,0 |  | 50,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети канализации по ул.Мира 29 в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 50,6 |  | 0,0 |  | 50,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.8 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 10689,5 |  | 9596,6 |  | 1092,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 9596,6 |  | 9596,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1092,9 |  | 0,0 |  | 1092,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3.9 | Сети канализации к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 30,6 |  | 0,0 |  | 30,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети канализации по ул. Лесная в пгт.Березово" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 30,6 |  | 0,0 |  | 30,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4.0 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Мира,2, пер.Сосьвинский 3 в с.Саранпауль |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 2413,0 |  | 2171,7 |  | 241,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул. Мира 2, пер.Сосьвинский 3 в с.Саранпауль " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 2171,7 |  | 2171,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 241,3 |  | 0,0 |  | 241,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4.1 | ПИР инженерные сети к ИЖД №14,18 по ул. Лесная №50,63 по ул. Собянина в с. Саранпауль |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 204,4 |  | 0,0 |  | 204,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Инженерные сети к ИЖД № 14,18 по ул. Лесная , №50,63 по ул. Собянина в с.Саранпауль " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 204,4 |  | 0,0 |  | 204,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4.2 | ПИР инженерные сети к ИЖД №15,17 по ул.Молодежная в пгт. Березово |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 1203,0 |  | 0,0 |  | 1203,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Инженерные сети к ИЖД № 15,17 по ул. Молодежная в пгт. Березово " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1203,0 |  | 0,0 |  | 1203,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4.3 | ПИР инженерные сети к ИЖД № 44 по ул.Промышленная в пгт. Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 981,2 |  | 0,0 |  | 981,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Инженерные сети к ИЖД № 44 по ул.Промышленная в пгт. игрим " |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 981,2 |  | 0,0 |  | 981,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4.4 | Строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (закольцовка) №2,5,1 в пгт..Игрим |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 38,1 |  | 0,0 |  | 38,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Завершить "Строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (закольцовка) №2,5,1 в пгт..Игрим |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 38,1 |  | 0,0 |  | 38,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Задаче 3 |  |  |  |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 81730,4 |  | 14979,5 |  | 30278,9 |  | 19130,0 |  | 1089,0 |  | 16253,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 71788,5 |  | 14979,5 |  | 22363,0 |  | 18838,0 |  | 980,0 |  | 14628,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 9941,9 |  | 0,0 |  | 7915,9 |  | 292,0 |  | 109,0 |  | 1625,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 147207,5 |  | 27775,8 |  | 69184,8 |  | 32904,9 |  | 1089,0 |  | 16253,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 112965,0 |  | 27775,8 |  | 36968,3 |  | 32612,9 |  | 980,0 |  | 14628,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 34242,5 |  | 0,0 |  | 32216,5 |  | 292,0 |  | 109,0 |  | 1625,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса Березовского района к осенне - зимним периодам " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель I. Повышение качества условий проживания населения Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1 | Замена задвижек на поворотные затворы на сетях водоснабжения в мкрн. Аэропорт |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена на сетях водоснабжения в мкрн.Аэропорт запорной арматуры в количестве 30 задвижек. Оптимизирование рабочего давления в сетях водоснабжения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ул.Астраханцева 29 до ул.Кибардина 16 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей водоснабжения в количестве 51 п/м улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ул.Астраханцева 29 до ул.Кибардина 16 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Проведение данных работ пзволит подключить объект ВОС ЦРБ к системе централизованного водоотведения, снижение себестоимости услуги по вывозу сточных вод на 47,3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,4 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения на территории ЦРБ |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в количестве 100 м/п, сокращение потерь тепловой энергии нга данном участке на 1%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,5 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Чкалова от ул.Ленина |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в количестве 70 м/п,, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,6 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №1 до общежития по ул.Астраханцева |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в количестве 40 м/п, сокращение потерь тепловой энергии нга данном участке на 2%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,7 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной Аэропорта до гаража Ютэйр |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения в количестве 120 м/п, сокращение потерь тепловой энергии нга данном участке на 4%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,8 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Аэропорт 16 - ул.Полевая 1 (100м/п) |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в количестве 100 м/п, сокращение потерь тепловой энергии нга данном участке на 2%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,9 | Врезка в действующие водопроводные сетидля подключения жилого дома по ул.Астраханцева 36 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Подключение жилого дома по ул.Астраханцева 36 к централизованному водоснабжению и обеспечение жильцов дома качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,10 | Капитальный ремонт сетей водоотведения к жилому дому №30 по ул.Чкалова |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей водоотведения в количестве 15 м/п и устранение выброса сточных вод на грунт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,11 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения пожарных емкостей, детский дом "Березка" д57 мм |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения в количестве 112 м/п, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 3%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,12 | Установка задвижек и фланцев на теплосети ул.Ленина-ул.Быстрицкого |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена на сетях теплоснабжения по ул.Ленина-ул.Быстрицкого запорной арматуры в количестве 1 задвижки. Повышение надежности теплоснабжения. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,13 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и ГВС от электростанции Аэропорта до ул.Астраханцева 94 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения и ГВС в количестве 250 м/п, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 5%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,14 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Чкалова-ул.Ленина район магазина "Перекресток" |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения в количестве 96 м/п, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,15 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул.Астраханцева-ул.Кибардина |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения в количестве 100м/п, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 2% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,16 | ВОС Аэропорта, перенос оголовка скважины №3, подключение станции доочистки и монтаж с выполнением работ по обвязке станции |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Подключение станции доочистки, улучшение качества питьевой воды для жильцов мкрн.Аэропорт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,17 | Капитальный ремонт канализационного колодца на территории канализационных очистных сооружений пгт.Березово |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена круглых колодцев из сборного железобетона, присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети водоотведения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,18 | Монтаж циркуляционного насоса на ЦК. Котельная района Аэропорта |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Монтаж циркуляционного насоса, увеличение давления в сетях тепловодоснабжения, улучшение качества тепловодоснабжения населению в мкрн.Аэропорт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,19 | Монтажные и пусконаладочные работы автоматики и электротехнического оборудования, котельная район аэропорта |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии, повышение надежности работы котельной и увеличение КПД основного оборудования с 65% до 80% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,20 | Демонтаж старого оборудования котельной и установка нового пульта регулирования, частотногот преобразователя котельная район аэропорта |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии, повышение надежности работы котельной и увеличение КПД основного оборудования с 65% до 80% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,21 | Монтаж резервных источников электроснабжения для объектов ОМВД и ЦРБ в пгт.Березово |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Монтаж 2-х дизельэлектрических установок на объекты ЦРБ и ОМВД, обеспечение аварийным электроснабжением объектов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,22 | Капитальный ремонт ТП № 11а, расположенной по адресу: ул.Шмидта в пгт.Березово |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Установка двухобмоточного трансформатора напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,23 | Капитальный ремонт превышающей ТП и КЛ-0,4 в с.Теги |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Установка двухобмоточного трансформатора напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,24 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ж/д по ул.Ленина 43 до ж/д по ул.Первомайская 24 в пгт.Березово |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт канализационного септика приведет к устранению выброса сточных вод на грунт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,25 | Капитальный ремонт канализационного септика ж/д по ул.Дуркина 11 в пгт.Березово |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт канализационного септика приведет к устранению выброса сточных вод на грунт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,26 | Капитальный ремонт канализационного септика ж/д по ул.Центральная 20 в пгт.Березово |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт канализационного септика приведет к устранению выброса сточных вод на грунт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,27 | Капитальный ремонт канализационного септика ж/д по ул.Астраханцева 62а в пгт.Березово |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт канализационного септика приведет к устранению выброса сточных вод на грунт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,28 | Капитальный ремонт канализационного септика ж/д по ул.Путилова 52 в пгт.Березово |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт канализационного септика приведет к устранению выброса сточных вод на грунт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,29 | Капитальный ремонт насосной группы на КОС в пгт.Березово |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Приобретение и монтаж насосов мощностью 11 к Вт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,30 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Аэропорт 14,15,17,18,8 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубнгом исполнении в количестве 158,8 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 158,8 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,31 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Аэропорт от дома №14 до водозабора и дома №12,13 по ул.Аэропорт до водозабора |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 252м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 252 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,32 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Аэропорт 16 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 34,1м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 34,1 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,33 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Аэропорт 14,15,17,18,8 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубнгом исполнении в количестве 158,8 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 158,8 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,34 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Аэропорт от дома №14 до водозабора и дома №12,13 по ул.Аэропорт до водозабора |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 252м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 252 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,35 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Аэропорт от дома №10 до дома № 19 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 213м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 213 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,36 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от ж/д по ул.Аэропорт № 16-17 до центрального коллектора (125 м/п) |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Проведение данных работ пзволит подключить ж/д по ул.Аэропорт 16-17 к системе централизованного водоотведения, снижение себестоимости услуги по вывозу сточных вод на 47,3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,37 | Капитальный ремонт узла ввода дома по адресу: ул.Путилова 47 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 3-х задвижек, сокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,38 | Капитальный ремонт узла ввода дома по адресу: ул.Путилова 52 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 3-х задвижек, сокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,39 | Капитальный ремонт узла ввода дома по адресу: ул.Астраханцева 55 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 3-х задвижек, сокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,40 | Капитальный ремонт узла ввода дома по адресу: ул.Аэропорт 16 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 3-х задвижек, сокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,41 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Аэропорт от котельной Аэропорт до моста через лог, от магазина Исток ж/д по ул.Аэропорт № 21 до перехода через дорогу ул.Аэропорт к ж/д Аэропорт 16 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 335м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 335 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,42 | Капитальный ремонт сборного коллектора КОС |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Монтаж сборной емкости на КОС, увеличение объема и мощности накопительной емкости по приему сточных вод |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,43 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной Аэропорт до гаража авиакомпании "Ютэйр" |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 120м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 120 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,44 | Замена металических отводов на трубы в ППУ исполнении |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Сокращение потерь тепловой энергии на участке от магистрального тепловода до вводов в здание на 1,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,45 | Капитальный ремонт общих канализационных стояков в жилых домах по ул. Путилова 39,43,45 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей водоотведения на новые пластиковые |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,46 | Капитальный ремонт вводов в жилые дома |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Сокращение потерь тепловой энергии на участке от магистрального тепловода до здания на 1,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,47 | Ремонт крыши жилых домов по ул.Чкалова 30, ул.Шмидта 41, ул.Ленина 45, ул.Ленина 50, ул.Ленина 43,ул.Астраханцева 36 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Устранение протеканий и утепление чердачных перекрытий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,48 | Капитальный ремонт сетей водоотведения от подъезда №1 до септика ж/д по ул.Астраханцева 62 а |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт канализационных сетей приведет к устранению выброса сточных вод на грунт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,49 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения откотельной .Аэропорт до ж/д по ул. Аэропорт №4 |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 90 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 90 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 6% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,50 | Замена насосов КНС КОС |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Сокращение потребления электрической энергии на 2%, увеличение надежности работы канализационной насосной станции |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,51 | Замена насосов на сливной станции КОС |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Сокращение потребления электрической энергии на 2%, увеличение надежности работы канализационной очитсных сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,52 | Замена сетевого насоса на котельной ЦРБ |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Сокращение потребления электрической энергии на 2%, увеличение надежности работы оборудования. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,53 | Монтаж насоса двухстороннего входа на центральной котельной |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Сокращение потребления электрической энергии на 3%, увеличение надежности работы оборудования. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,54 | Замена погружных насосов водозаборов Аэропорт, ЦРБ |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Сокращение потребления электрической энергии на 3%. Восстановление стандартных мощностей ВОС. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,55 | Закуп насосов |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Приобретение насосов мощностью 11 кВт. Создание аврийно - технического резерва |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,56 | Замена сетевого насоса Д - 320-75 кВт на центральной котельной |  |  | администрация городского поселения Березово |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Сокращение потребления электрической энергии на 3%, увеличение надежности работы оборудования. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ул.Кооперативная 23 в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 53м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 7%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,2 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ул.Промышленная д.9,7 в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 14 м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 1%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ул.Астраханцева 35,36 в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 73 м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 4%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,4 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ул.Астраханцева 33 в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 27 м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 1%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,5 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ул.Мира 17,21в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 60 м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 5%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,6 | Капитальный ремонт инженерных сетей ДЮЦ |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 133 м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 5%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,7 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ул.Астраханцева 29,30,31, Пушкина 8,9 в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 284 м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 8%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,8 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения химлаборатории в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 18 м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 2%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,9 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ул.Астраханцева 34, ул. Пушкина 6,7 в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 37 м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 3%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,10 | Капитальный ремонт теплоовго колодца по ул. Королева 13 в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт теплового колодца с очиткой камеры и установкой новых задвижек в количестве 6 штук, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,11 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельная №1 - баня в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 40 м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,12 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ул.Астраханцева 37 в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения количестве 60 м/п, и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 6% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,13 | Капитальный ремонт теплоовго колодца по ул. Дружбы 16 в пгт.Игрим |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт теплового колодца с очиткой камеры и установкой новых задвижек в количестве 3 штук и замена участков трубопровожов в количестве 27 м/п, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,14 | Капитальный ремонт теплового колодца 2,5х2,5, 5х2,5 м ул.Мира 10 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена старого теплового колодца с установкой новых задвижек в количестве 6 штук и замена участков трубопроводов в количестве 6 м/п, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,15 | Капитальный ремонт теплового колодца по ул.Республики,36 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена старого теплового колодца с заменой участков трубопроводов в количестве 9,95 м/п, установка люкам илестниц сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,16 | Капитальный ремонт теплового колодца школы №2 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт теплового колодца с установкой люка и лестниц сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,17 | Капитальный ремонт теплового колодца по ул.Мира 20,22 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт теплового колодца с с заменой задвижек в количестве 2 штук, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,18 | Капитальный ремонт узлов ввода трубопроводов в многоквартирные дома (13 штук) |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена опрной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 39 задвижек, с заменой трубопроводов в общем количестве 91 М/п, сокращение тепловой энергии на 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,19 | Капитальный ремонт теплового колодца по ул. Лесная 3 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт теплового колодца с установкой запорной арматуры (3 задвижки) и укладка водопроводных труб 27 м/п, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 2% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,20 | Капитальный ремонт теплового колодца по ул. Республики 7 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт теплового колодца с установкой люка и лесниц, установка задвижки д 50мм. Установка старых водопроводных труб в количестве 25 м/п |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,21 | Капитальный ремонт теплового колодца по ул.Рыбников - Астраханцева 6 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена старого теплового колодца с установкой новых задвижек в количестве 5 штук. И заменой участков трубопроводов в количестве 5 м/п, сокращение потерь тепловой энергии на 4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,22 | Капитальный ремонт теплового колодца по ул.Сухарева 5 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт теплового колодца, обработка антикоррозийной изоляцией, матами минераловатными, сокращение потерь тепловой энергии на 3%. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,23 | Ремонт подъезда по адресу: ул.Мира 22 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт подъезда с заменой полов 40 кв.м, форточек 12 штук, лестниц 55 кв.м, дверей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,24 | Ремонт подъезда по адресу: ул. Сухарева 8 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт подъезда с заменой полов 10 кв.м, форточек 4 штук, лестниц 7,15 кв.м, дверей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,25 | Ремонтмест общего пользования по адресу: ул.Мира 24 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Утепление чердачного перекрытия и волокнистых и зернистых материалов 32,7 кв.м, вата минеральная 33,354 кв.м, полная замена электроприборов в подъездах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,26 | Ремонт подъезда по адресу: ул. Гагарина 7 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт подъезда с заменой оконных коробок (1 штука), обшивка стен гипсокартоном (86 кв.м), замена электропроводки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,27 | Капитальный ремонт генератора ПС - 2500 №2 |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена турбогенераторной установки газотурбинных электростанций, мощность 2,5 МВт, обеспечение бесперебойного электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,28 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения котельная №5 -д/с Рябинушка -ул.Голубева |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 160м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 160 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,29 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения котельная №4 до ул.Культурная 47а |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 250м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 250 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,30 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от школы №1 до ул.Культурная 23а |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 135м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 135 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,31 | Капитальный ремонт сетей оборудования котельной в районе ул.Водников |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии, повышение надежности работы котельной и увеличение КПД основного оборудования с 57% до 80% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,32 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Астраханцева (от ул.Кооперативная 24 -пер. Смольный 1а) 650м/п |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 650м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 650 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,33 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Устремская 8 -10 (155 м/п) |  |  | администрация городского поселения Игрим |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 155м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 155 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,1 | Устройство площадки и установка крематория в с.Саранпауль |  |  | администрация березовского района |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Организация утилизации и уничтожения биологических отходов. Улучшение экологической безопасности с.Саранпауль |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,2 | Капитальный ремонт повышающей ТП с заменой трансформатора и КЛ -0,4 кВ п. Сосьва |  |  | администрация березовского района |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена трансформатора на двухобмоточный напряжением 330-500 кВ мощностью до 400 МВА. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,3 | Ремонт центральной котельной, установка вентиляторов (дымососов) ДН 8-1500, установка электронасоса К 20-150-315 |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии, повышение надежности работы котельной и увеличение КПД основного оборудования с 65% до 80% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,4 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.пер. Энергетиков - пер.Туманный |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 210м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 210 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,5 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Ятринская |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 500 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 500 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,6 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Геологическая |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения протяженностью 200м/п,сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,7 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Клубная |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения протяженностью 250м/п,сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,8 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по пер.Третий |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения протяженностью 221м/п,сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,9 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Мира |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения протяженностью 330 м/п,сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,10 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Сосьвинская в п.Сосьва |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 70 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 130 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 6% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,11 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Мира до д/сада "Олененок" |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 75м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 100 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,12 | Капитальный ремонт повышающей ТП с заменой трансформатора и КЛ -0,4 кВ п. |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Капитальный ремонт силовоготрансформатора 6-10 кВ и вспомогательного оборудования. Обеспечение надежного и бесперебойнрго электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3,13 | Ревизия узлов ввода домов № 13 з мкрн. д.Хулимсунт |  |  | администрация сельского поселения Саранпауль |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 6 задвижек, смена внутр. трубопроводов 30 м/псокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,1 | Ревизия узлов ввода домов № 20 3мкрн. д.Хулимсунт |  |  | администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 6 задвижек, смена внутр. трубопроводов 30 м/псокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,2 | Ревизия узлов ввода домов № 3 3мкрн. д.Хулимсунт |  |  | администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 6 задвижек, смена внутр. трубопроводов 110 м/псокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,3 | Утепление цокольной части дома №20 |  |  | администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Утепление цокольной части дома пенополистиролом, устранение продуваний, экономия на подаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,4 | Капитальный ремонт системы отопления ж/д по адресу: 1 мкрн. Д 3 |  |  | администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих труб теплоснабжения в количестве 410 м/п, установка кранов для спуска воздуха в количестве 60 штук, установка радиаторов аллюминиевых 60 штук, установка радиаторов чугунных 18 штук |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,5 | Утепление цокольной части дома №20 |  |  | администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Утепление цокольной части дома пенополистиролом, устранение продуваний, экономия на подаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,6 | Ревизия узлов ввода домов № 8 3мкрн. д.Хулимсунт |  |  | администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 6 задвижек, сокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,7 | Ревизия узлов ввода домов №14 3мкрн. д.Хулимсунт |  |  | администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 6 задвижек, сокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,8 | Ревизия узлов ввода домов № 9 3мкрн. д.Хулимсунт |  |  | администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 6 задвижек, сокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4,9 | Закуп расходных материалов для создания аварийно - технического резерва |  |  | администрация сельского поселения Хулимсунт |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена запорной арматуры узлов ввода в многоквартирные дома в количестве 6 задвижек, сокращение потерь тепловой энергии на 8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ЦТ4 до ТП6 (в 5 труб) |  |  | администрация сельского поселения Светлый |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих труб теплоснабжения в количестве 37 м/п, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 7%, улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,2 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Набережная между домами 19, 57 и Первопроходцев 58 |  |  | администрация сельского поселения Светлый |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 55 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 55 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 6% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,3 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Набережная 15,16,17,51 |  |  | администрация сельского поселения Светлый |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 92,5 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 92,5 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 6% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,4 | Капитальный ремонт канализационных колодцев |  |  | администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения в количестве 150 м/п, водоотведения вколичестве 1000м/п, сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 10%, улучшение качества питевой воды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,5 | Капитальный ремонт трубопровода теплосетей под землей. |  |  | администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 89 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 89 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,6 | Капитальный ремонт надземного трубопровода теплосетей |  |  | администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 89 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 89 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,7 | Капитальный ремонт КНС. |  |  | администрация сельского поселения Приполярный |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 89,5 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 89,5 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,8 | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4 кВ фидер по адресу: пгт.Березово, ул.Дуркина ТП № 2,4 |  |  | Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена линий электропередач протяженностью 0,2 км. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,9 | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4 кВ фидер по адресу: пгт.Березово, ул.Дуркина ТП № 20 |  |  | Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена линий электропередач протяженностью 0,38 км. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,10 | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4 кВ фидер по адресу: пгт.Березово. Ул.Таежная |  |  | Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена линий электропередач протяженностью 4 км. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,11 | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4 кВ фидер по адресу: д.Шайтанка |  |  | Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена линий электропередач протяженностью 4 км. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,12 | Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4 кВ фидер по адресу: ул.Полевая (1,1км) |  |  | Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена линий электропередач протяженностью 1,1 км. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,13 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по адресу: с.Саранпауль, ул.Советская. |  |  | Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Замена ветхих сетей теплоснабжения в 2-х трубном исполнении в количестве 600 м/п, сетей водоснабжения в 1 трубном исполнении 600 м/п и сокращение потерь тепловой энергии на данном участке на 10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,14 | Капитальный ремонт оборудования центральной котельной в с.Няксимволь |  |  | Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии, повышение надежности работы котельной и увеличение КПД основного оборудование с 65 % до 80% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5,15 | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение населения Березовского района качественной питьевой водой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель I. "Обеспечение населения Березовского района питьевой водой достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача I. Строительство, реконструкции, модернизации ВОС в населенных пунктах Березовского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1 | Водоочистные сооружения пгт.Березово (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,3 | Водоочистные сооружения д.Пугоры (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,4 | Водоочистные сооружения п.Устрем (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,5 | Водоочистные сооружения д.Деминская (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,6 | Водоочистные сооружения д.Шайтанка (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,7 | Водоочистные сооружения пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,8 | Водоочистные сооружения п.Ванзетур (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,9 | Водоочистные сооружения д.Анеево (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,10 | Водоочистные сооружения п.Саранпауль (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,11 | Водоочистные сооружения п.Сосьва (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,12 | Водоочистные сооружения д.Сартынья (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,13 | Водоочистные сооружения д.Кимкьясуй (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,14 | Водоочистные сооружения с.Ломбовож (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,15 | Водоочистные сооружения д.Щекурья (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,16 | Водоочистные сооружения п.Светлый (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,17 | Водоочистные сооружения п.Приполярный (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,18 | Водоочистные сооружения п.Хулимсунт (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,19 | Водоочистные сооружения Нац.часть п.Хулимсунт (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,20 | Водоочистные сооружения п.Няксимволь (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 3000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 3000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением в населенных пунктах Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.1. | Водопроводные магистральные сети для обеспечения центральным водоснабжением пгт.Березово (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей центральным водоснабжением |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,2 | Водопроводные магистральные сети для обеспечения центральным водоснабжением пгт.Игрим (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей центральным водоснабжением |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1,3 | Водопроводные магистральные сети для обеспечения центральным водоснабжением с.Саранпауль (ПИР) |  |  | Муниципальное образование Березовский район |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей центральным водоснабжением |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  |  |  |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 3000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 3000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  | всего в том числе: |  |  |  | 150207,5 |  | 27775,8 |  | 69184,8 |  | 35904,9 |  | 1089,0 |  | 16253,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  | 112965,0 |  | 27775,8 |  | 36968,3 |  | 32612,9 |  | 980,0 |  | 14628,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 37242,5 |  | 0,0 |  | 32216,5 |  | 3292,0 |  | 109,0 |  | 1625,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | привлеченные внебюджетные средства |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к целевой программе

Березовского района «Модернизация

и реформирование

жилищно-коммунального

Березовского района на 2011-2013 года

и на период до 2015 года»

Показатели ожидаемых результатов реализации

целевой программы Березовского района

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на момент разработки программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое назначение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61 | Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение, кг/ут/Гкал | 170 | 168 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 |
| 2 | Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения в м/п | 4500 | 4835 | 13051,8 | 14356,9 | 15792,8 | 17372,1 | 69908,6 |
| 3 | Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения в % | 2,5 | 2,8 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 34,7 |
| 84 | Уровень газификации котельных, % | 65 | 66 | 67,4 | 68,0 | 68,2 | 68,4 | 68,4 |
| 95 | Водоочистные сооружения | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Водопроводные магистральные сети для обеспечения центральным водоснабжением (км). | 248,83 | 0 | 0 | 6,5 | 6,77 | 6,58 | 268,68 |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сокращение числа аварий, отказов и повреждений, ед/км | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 |
| 22 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % | 68,3 | 68,7 | 69,2 | 69,7 | 70,1 | 70,4 | 70,4 |