АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2023 	№ 977

пгт. Березово

# О муниципальной программе «Современная транспортная система городского поселения Березово»

# (с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 10.06.2024                           № 539)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 05.12.2024                  № 1098)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.01.2025                        № 4)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 31.01.2025                  № 93)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 05.06.2025             № 449)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 31.07.2025                       № 563)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 13.04.2026                   № 344)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.04.2026                     № 348)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 15.07.2026 № 664)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Березовского района от 29 ноября 2021 года № 1379 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», распоряжением администрации Березовского района от 09 ноября 2023 года № 791-р «О разработке муниципальной программы «Современная транспортная система городского поселения Березово»:

1. Утвердить муниципальную программу «Современная транспортная система городского поселения Березово» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления Березовского района и городского поселения Березово.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2024.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района	 Г.Г. Кудряшов

(приложение к постановлению изложено в редакции постановления Администрации от 31.01.2025 № 93)

Приложение

к постановлению администрации

Березовского района

от 26.12.2023 № 977

Муниципальная программа городского поселения Березово

«Современная транспортная система городского поселения Березово»

(далее-муниципальная программа)

Паспорт

муниципальной программы

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Березовского района, в ведении которого находится отдел транспорта администрации Березовского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел транспорта администрации Березовского района (далее-Отдел транспорта) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского поселения Березово. |
|  | 2. Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий на автомобильных дорогах местного значения городского поселения Березово. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг». Направление (подпрограмма) 2 «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 911 533,6 тыс. рублей |
| (строка «Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации» таблицы раздела 1 изложена в редакции постановления Администрации от 05.06.2025 № 449) (строка «Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации» таблицы раздела 1 изложена в редакции постановления Администрации от 31.07.2025 № 563) (строка «Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации» таблицы раздела 1 изложена в редакции постановления Администрации от 13.04.2026 № 344) (строка «Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации» таблицы раздела 1 изложена в редакции постановления Администрации от 14.04.2026 № 348) (строка «Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации» таблицы раздела 1 изложена в редакции постановления Администрации от 15.07.2026 № 664) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры/ муниципальными программами Березовского района | 1. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Современная транспортная система». 2. Муниципальная программа «Современная транспортная система Березовского района». |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения городского поселения Березово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом. | МПГП | человек | 5133 | 2022 | 5196 | 5196 | 5196 | 5196 | 5196 | 5196 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Отдел транспорта | - |
| 2. | Пассажирооборот | МПГП | пасс. км. | 59 337,48 | 2022 | 48 634 | 48 634 | 48 634 | 48 634 | 48 634 | 48 634 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Отдел транспорта | - |
| Цель 2 «Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий на автомобильных дорогах местного значения городского поселения Березово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ОМС, МПГП | километр | 76,200 | 2022 | 76,200 | 73,400 | 73,400 | 73,400 | 73,925 | 73,925 | Муниципальная программа Березовского района «Современная транспортная система Березовского района» | Отдел транспорта | - |
| 4. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | МПГП | километр | 0,000 | 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,525 | 0,000 | В соответствии с данными Управления капитального строительства и ремонта администрации Березовского района (распоряжение администрации Березовского района на разрешение на ввод в эксплуатацию объекта) | Отдел транспорта, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» | - |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | МП | километр | 1,145 | 2022 | 3,03 | 2,670 | 2,200 | 4,370 | 0,525 | 0,000 | Муниципальная программа Березовского района «Современная транспортная система Березовского района» | Отдел транспорта, МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» | - |
| 6. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | ОМС, МП | километр | 12,355 | 2022 | 6,654 | 40,23 | 38,03 | 33,66 | 33,135 | 33,135 | Муниципальная программа Березовского района «Современная транспортная система Березовского района» | Отдел транспорта | - |
| 7. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | процент | 83,78 | 2022 | 91,27 | 45,19 | 48,19 | 54,14 | 55,18 | 55,18 | Муниципальная программа Березовского района «Современная транспортная система Березовского района» | Отдел транспорта | - |
| 8. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий | МП | процент | 100 | 2022 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | Муниципальная программа Березовского района «Современная транспортная система Березовского района» | Отдел транспорта | - |
| 9. | Количество внедренных средств организации дорожного движения | МПГП | единиц | 5 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Постановление администрации Березовского района от 19.05.2020 № 432 "Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения на территории поселка городского типа Березово" | Отдел транспорта | - |

(раздел 2 изложен в редакции постановления Администрации от 13.04.2026  № 344)

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг». |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел транспорта | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение потребности в перевозках пассажиров в муниципальном сообщении автомобильным транспортом | Численность перевезенных пассажиров по муниципальным маршрутам не менее 5 196 человек. |  | 1. Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом. 2. Пассажирооборот. |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности гп. Березово» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел транспорта | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |
| 1.2.1. | Повышение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры | Повышение безопасности объектов транспортной инфраструктуры городского поселения Березово. |  | - |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |  |  |
| 2.1. | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел транспорта. Соисполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |
| 2.1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 2.2. | Региональный проект «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел транспорта. Соисполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» | Срок реализации: 2026-2028 годы |  |  |
| 2.2.1. | Приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного окру га – Югры) | Увеличение в результате капитального ремонта и ремонта протяженности сети дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 2,2 км. в 2028 году. | 5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание уличной дорожной сети» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел транспорта | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения городского поселения Березово | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | 3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 7. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 9. Количество внедренных средств организации дорожного движения, ед. в год. |
| 2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел транспорта. Соисполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |
| 2.4.1. | Повышение качества и развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорог местного значения | Увеличение в результате капитального ремонта и ремонта протяженности сети дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 2,67 км в 2026 году, на 2,2 км в 2027 году, на 4,37 км в 2028 году. |  | 5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. 6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. 7. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 2.4.2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  | 4. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 2.5. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел транспорта | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |
| 2.5.1. | Выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий к 2030 году. |  | 8. Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. 9. Количество внедренных средств организации дорожного движения. |

(раздел 3 изложен в редакции постановления Администрации от 14.04.2026 № 348)

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 233 949,9 | 154 357,7 | 103 235,6 | 298 691,0 | 60 649,7 | 60 649,7 | 911 533,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 261,7 | 0,0 | 0,0 | 60 261,7 |
| Бюджет автономного округа | 141 892,2 | 47 307,5 | 39 680,8 | 175 399,0 | 0,0 | 0,0 | 404 279,5 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 92 057,7 | 107 050,2 | 63 554,8 | 63 030,3 | 60 649,7 | 60 649,7 | 446 992,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта» (всего), в том числе: | 7 101,7 | 9 000,0 | 13 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 62 101,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 7 101,7 | 9 000,0 | 13 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 62 101,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности гп. Березово» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Региональный проект «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196 356,2 | 0,0 | 0,0 | 196 356,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 261,7 | 0,0 | 0,0 | 60 261,7 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134 130,9 | 0,0 | 0,0 | 134 130,9 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 963,6 | 0,0 | 0,0 | 1 963,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содержание уличной дорожной сети» (всего), в том числе: | 67 537,4 | 128 332,8 | 50 153,8 | 49 649,7 | 49 649,7 | 49 649,7 | 394 973,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 38 154,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 154,6 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 67 537,4 | 90 178,2 | 50 153,8 | 49 649,7 | 49 649,7 | 49 649,7 | 356 818,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения» (всего), в том числе: | 159 210,8 | 17 024,9 | 40 081,8 | 41 685,1 | 0,0 | 0,0 | 258 002,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 141 892,2 | 9 152,9 | 39 680,8 | 41 268,1 | 0,0 | 0,0 | 231 994,0 |
| Бюджет района | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 17 318,6 | 7 872,0 | 401,0 | 417,0 | 0,0 | 0,0 | 26 008,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения», (всего), в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского поселения Березово | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(раздел 4 изложен в редакции постановления Администрации от 05.06.2025 № 449)

(раздел 4 изложен в редакции постановления Администрации от 31.07.2025 № 563)

(раздел 4 изложен в редакции постановления Администрации от 13.04.2026  № 344)

(раздел 4 изложен в редакции постановления Администрации от 14.04.2026 № 348)

(раздел 4 изложен в редакции постановления Администрации  от 15.07.2026 № 664)

(приложение утратило силу постановлением Администрации  от 13.04.2026  № 344)

Приложение

к муниципальной программе

Перечень создаваемых объектов на 2025 год и

на плановый период 2026-2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества,

объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве,

муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями