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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 24.04.2013 									№ 560
пгт. Березово

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 08.12.2011 г. № 1771 «Об утверждении ведомственной целевой программы Березовского района «Наш дом» на 2011-2013 годы»

(утратил силу постановлением Администрации от 31.12.2013 № 1955)

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 19 октября 2012 года № 1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района».
1. Внести в постановление администрации Березовского района от 08.12.2012 г. № 1771 «Об утверждении ведомственной целевой программы Березовского района «Наш дом» на 2011-2013 годы.» следующие изменения:
1.1. В заголовке и по всему тексту постановления цифры «2011-2013» заменить цифрами «2011-2015».
1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и на официальном сайте Березовского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского района Челохсаева И.Ю. 



Глава администрации района 							Л.К. Коротун
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администрации Березовского района
от 24.04.2013г. № 560


ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
Березовского района 
«Наш дом» на 2011 - 2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(далее – Программа)

	Наименование программы
	Целевая Программа «Наш дом» на 2011-2015 годы


	Дата принятия решения о разработке целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) 

	Распоряжение администрации Березовского района от 14.07.2011 №443-р. О разработке целевой Программы Березовского района "Наш дом» на 2011-2015 годы».

	Дата утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) 
	Постановление администрации Березовского района от 08.12.2011г. № 1771 «О ведомственной целевой программы Березовского района «Нащ дом» на 2011-2013 годы».


	Муниципальный заказчик - координатор целевой программы 
	Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.


	Цели и задачи программы
	Целью реализации программы является: 
-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
-улучшение технического состояния многоквартирных домов;
-повышение энергетической эффективности многоквартирных домов.
Задача программы:
-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
-совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
-проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности;
- повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.


	Сроки и этапы реализации программы

	2011-2015 годы 


	Объёмы и источники финансирования 
программы
	Общий объем финансирования программы на 2011 – 2015 годы составляет: 70 452 285,63 рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры – 66 642 200,0 рублей;
- в том числе Дорожный фонд ХМАО - Югры –5 832 084,0 рублей;
- в том числе нераспределенные средства – 1 837 155,76 рублей.
- бюджета Березовского района – 1 311 906,0 рублей;
- бюджета гп. Березово – 112 040,87 рублей;
- бюджета гп. Игрим – 2 334 324,33 рублей;
- бюджета сп. Саранпауль – 10 950,0 рублей;
- бюджета сп. Приполярный – 7 404,43 рублей;
- бюджета сп. Светлый – 13 460,0 рублей; 
- бюджета сп. Хулимсунт – 20 000,0 рублей;
2011 год:
объем финансирования 7 919 600,0 рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры – 7 348 000,0 рублей;
- бюджета Березовского района – 571 600,0 рублей;
2012 год: 
объем финансирования 10 611 585,63 рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры – 7 393 100,0 рублей;
- в том числе Дорожный фонд ХМАО - Югры – 2 129 984,0 рублей;
- в том числе нераспределенные средства – 1 837 155,76 рублей;
- бюджета Березовского района – 740 306, 0 рублей;
- бюджета гп. Березово – 112 040,87 рублей;
- бюджета гп. Игрим – 2 334 324,33 рублей;
- бюджета сп. Саранпауль – 10 950,0 рублей;
- бюджета сп. Приполярный – 7 404,43 рублей;
- бюджета сп. Светлый –13 460,0 рублей; 
- бюджета сп. Хулимсунт – 0,0 рублей.
2013 год:
объем финансирования 38 365 800,0 рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры – 38 345 800,0 рублей;
- в том числе Дорожный фонд ХМАО - Югры – 3 702 100,0 рублей;
- капитальный ремонт многоквартирных домов – 34 643 700,0 рублей;
- бюджета сп. Хулимсунт – 20 000,0 рублей.
2014 год:
объем финансирования 7 147 300,0 рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры –7 147 300,0 рублей;
- в том числе капитальный ремонт многоквартирных домов – 7 147 300,0 рублей.
2015 год:
объем финансирования 6 408 000,0 рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры – 6 408 000,0 рублей;
- в том числе капитальный ремонт многоквартирных домов – 6 408 000,0 рублей.
Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район, бюджетов поселений Березово, Игрим, Саранпауль, Хулимсунт, Приполярный, Светлый определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.


	Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении Березово на 11 %, в городском поселении Игрим на 11 %, в сельском поселении Саранпауль на 10 %, в сельском поселении Хулимсунт на 25 %, в сельском поселении Приполярный на 16 %, в сельском поселении Светлый на 2 %. Проведение ремонта одного многоквартирного дома в гп. Игрим».






Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программно-целевым методом, правовое обоснование

С введением в действие Жилищного Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений - граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.
Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.
Решить проблемы снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней властей, что позволит привести в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, обеспечивающих безопасность проживания граждан.
Острой проблемой населенных пунктов района является благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Правовой пробел в части определения границ придомовой территории в условиях, когда земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не сформирован, не поставлен на кадастровый учет, привел к тому, что техническое состояние дворовых территорий многоквартирных домов не отвечает требованиям безопасности и комфорта для жителей многоквартирного дома.
Для приведения дворовых территорий многоквартирных домов в состояние, отвечающее требованиям безопасности и комфорта, а также в целях стимулирования муниципальных образований на развитие системы управления многоквартирными домами и проведение капитального ремонта многоквартирных домов на условиях софинансирования целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Наш дом" на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2010 N 271-п, предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, на основании которой, разработана целевая программа Березовского района «Наш дом» на 2011-2015 годы»

Раздел 2. Основные цели и задачи программы, с указанием сроков и этапов ее реализации

1. Целью реализации программы является: 
1.1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, срок реализации до 2015 года.
1.2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, срок реализации до 2015 года.
1.3. - Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, срок реализации до 2015 года;

2. Задача программы:
2.1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.
2.2. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
2.3. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности;
2.4. Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов.

Раздел 3. Перечь программных мероприятий целевой программы

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей программе

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на 2011 - 2015 годы составляет:
70 452 285,63 рублей, в том числе: 66 642 200,0 рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; в том числе 5 832 084,0 рублей за счёт средств Дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии; в том числе нераспределенные средства – 1 837 155,76 рублей. 1 311 906,0 рублей за счет средств бюджета Березовского района; 112 040,87 рублей за счёт средств бюджета городского поселения Березово; 2 334 324,33 рублей за счёт средств бюджета городского поселения Игрим; 10 950,0 рублей за счёт средств бюджета сельского поселения Саранпауль; 7 404,43 рублей за счёт средств сельского поселения Приполярный; 13 460,0 рублей за счёт средств сельского поселения Светлый; 20 000,0 рублей за счёт средств сельского поселения Хулимсунт, в том числе:
2011 год:
7 919 600,0 рублей, в том числе: 7 348 000,0 рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; 571 600,0 рублей за счет средств бюджета Березовского района.
2012 год:
10 611 585,63 рублей, в том числе: 7 393 100,0 рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; в том числе 3 696 500,0 рублей за счёт средств Дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидии; в том числе нераспределенные средства – 1 837 155,76 рублей. 740 306,0 рублей за счет средств бюджета Березовского района; 112 040,87 рублей за счёт средств бюджета городского поселения Березово; 2 334 324,33 рублей за счёт средств бюджета городского поселения Игрим; 10 950,0 рублей за счёт средств бюджета сельского поселения Саранпауль; 14 681,0 рублей за счёт средств сельского поселения Приполярный; 13 460,0 рублей за счёт средств сельского поселения Светлый, 
2013 год; 
38 365 800,0 рублей, в том числе Дорожный фонд ХМАО - Югры – 3 702 100,0 рублей; капитальный ремонт многоквартирных домов – 34 643 700,0 рублей; 20 000,0 рублей за счёт средств сельского поселения Хулимсунт.
2014 год:
7 147 300,0 рублей, в том числе капитальный ремонт многоквартирных домов 7 147 300,0 рублей
2015 год:
6 408 000,0 рублей, в том числе капитальный ремонт многоквартирных домов 6 408 000,0 рублей.
Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район, бюджетов поселений Березово, Игрим, Саранпауль, Хулимсунт, Приполярный, Светлый определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

Раздел 5. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Березовского района, необходимых для выполнения Программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Координатором целевой программы Березовского района является Управление по жилищно - коммунальному хозяйству.
Управление по жилищно - коммунальному хозяйству обязуется:
- контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий целевой программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий;
- обеспечивает разработку, утверждение и своевременное внесение дополнений и изменений в программу;
- несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию.
- предоставляет отчетность о ходе реализации целевой Программы в соответствии 
Представлять следующую отчётность:
а) об осуществлении расхода бюджетных финансовых средств;
б) о достижении целевых показателей результативности.
Реализация мероприятий программы осуществляется путём софинансирования - средства бюджета автономного округа, средства бюджета Березовского района, городских поселений Березово, Игрим, сельских поселений Приполярный, Хулимсунт, Светлый, Саранпауль.
Исполнители программы – администрация городского поселения Березово, администрация городского поселения Игрим, администрация сельского поселения Светлый, администрация сельского поселения Саранпауль, администрация сельского поселения Приполярный, администрация городского поселения Хулимсунт.
Исполнитель Программы может вносить предложения по внесению дополнений и изменений в Программу.
Администрации муниципальных образований городских поселений обязуются:
- обеспечить разработку, утверждение и представление в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района аналогичные ведомственные целевые программы, предусматривающие благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых программой (мероприятиями программы), значениям показателей результативности предоставления финансовых средств; 
- использовать бюджетные финансовые средства на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
- согласовывать с Управлением по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района изменения, планируемые к внесению в программу (мероприятия программы), которые влекут за собой изменения объёмов финансирования и (или) изменения показателей результативности программы (мероприятия программы).
Представлять следующую отчётность:
а) об осуществлении расхода бюджетных финансовых средств;
б) о достижении целевых показателей результативности. 
Представлять в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству вместе с отчётами заверенные в установленном порядке копии следующих документов:
а) протоколов конкурсной комиссии по выбору подрядной организации на проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
б) муниципальных контрактов на выполнение подрядных;
в) платёжных поручений.
Не допускать использования денежных средств на финансовое обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в части, превышающей сметную стоимость строительства или ремонта, утверждённую в установленном порядке.
Обеспечить возврат в бюджет района неиспользованных финансовых средств в установленном бюджетным законодательством порядке.
Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в Управление по жилищно-коммунальному хозяйству информации, документов и материалов, необходимых для реализации указанных мероприятий, а также для проведения проверок (контрольных мероприятий).
Осуществлять контроль за ходом работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также обеспечивать целевое, своевременное и эффективное использование финансовых средств.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Оценка результативности реализации программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к целевой программе Березовского района
"Наш дом" на 2011-2015 годы



ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий целевой программы
Березовского района


	№ п/п
	Мероприятия программы
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (рублей)
	Срок выполнения
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	Всего
	В том числе по годам
	
	

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.      Цель Создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан на территории Березовского района

	Задача 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в населённых пунктах Березовского района

	1.1.
	Благоустройство дворовой территории ул. Ленина 45 в пгт.Березово
	Городское поселение Березово
	всего
	1 076 130,00
	1 076 130,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2012 года
	 Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит – 242,8 м2; планировка откосов и полотна насыпей– 900м2.

	
	
	
	бюджет округа
	1 076 130,00
	1 076 130,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.2.
	Благоустройство дворовой территории ул. Молодежная 13 в пгт.Березово
	Городское поселение Березово
	всего
	551 222,35
	0,00
	551 222,35
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2012 года
	Установка спортивной площадки

	
	
	
	бюджет округа
	496 100,00
	0,00
	496 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	49 610,00
	0,00
	49 610,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	5 512,35
	0,00
	5 512,35
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.3.
	Благоустройство дворовой территории ул. Механическая 2-а в пгт.Березово
	Городское поселение Березово
	всего
	522 385,42
	522 385,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Четвёртый квартал    2012 года
	 Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит – 75 м2; планировка откосов и полотна насыпей– 897м2

	
	
	
	бюдже округа
	430 285,42
	430 285,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	92 100,00
	92 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.4.
	Благоустройство дворовой территории ул. Аэропорт 8,9,14-18.в пгт.Березово
	Городское поселение Березово
	всего
	982 951,00
	805 527,48
	177 423,52
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2012 года
	 Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит–160м2;планировка откосов и полотна насыпей–1056 2;планировка существующих проездов– 400м.

	
	
	
	бюджет округа
	890 851,00
	713 427,48
	177 423,52
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	92 100,00
	92 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.5.
	Благоустройство дворовой территории ул. Путилова 43,44 в пгт.Березово
	Городское поселение Березово
	всего
	1 448 000,40
	1 424 149,40
	23 851,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2012 года
	 Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит–240м2;планировка откосов и полотна насыпей–1646м2;планировка существующих проездов– 400м.

	
	
	
	бюджет округа
	1 332 049,40
	1 332 049,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	92 100,00
	92 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	23 851,00
	0,00
	23 851,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.6.
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Астраханцева, 62а, Путилова,52 (устройство асфальтобетонных проездов и тратуаров) в г.п.Березово
	Городское поселение Березово
	всего
	1 140 200,00
	0,00
	0,00
	1 140 200,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2013 года
	 

	
	
	
	Бюджет  округа (Дорожный фонд)
	1 140 200,00
	0,00
	0,00
	1 140 200,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по пгт.Березово:
	всего
	5 720 889,17
	3 828 192,30
	752 496,87
	1 140 200,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	бюджет округа
	5 365 615,82
	3 551 892,30
	673 523,52
	1 140 200,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	 бюджет района
	325 910,0
	276 300,00
	49 610,0
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет поселения
	29 363,35
	0,0
	29 363,35
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.7.
	Благоустройство дворовой территории по ул.Спортивная, 6,8,9,11 в пгт.Игрим
	Городское поселение Игрим
	всего
	893 630,50
	866 821,60
	26 808,90
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2012 года
	Устройство проездов в щебеночном исполнении и тратуаров из плит ж/б 

	
	
	
	бюджет округа
	804 267,50
	804 267,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	62 554,10
	62 554,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	26 808,90
	0,00
	26 808,90
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.8.
	Благоустройство дворовой территории  по ул. Ленина, 1 в пгт.Игрим
	Городское поселение Игрим
	всего
	2 111 668,33
	0,00
	2 111 668,33
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2012 года
	Устройство детской площадки

	
	
	
	бюджет  округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	2 111 668,33
	0,00
	2 111 668,33
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.9.
	Благоустройство дворовой территории по ул.Мира-Сухарева,2,4,6,8,10,12,14,14"а"в пгт.Игрим
	Городское поселение Игрим
	всего
	1 175 015,70
	1 139 765,2
	35 250,50
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2012 года
	Устройство проездов в щебеночном исполнении и тратуаров из плит 10 ж/б 

	 
	
	
	бюджет  округа
	1 057 514,10
	1 057 514,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	
	
	бюджет района
	82 251,10
	82 251,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	
	
	бюджет поселения
	35 250,50
	0,00
	35 250,50
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.10.
	Благоустройство дворовой территории по ул.Спортивная 17,18,21 в пгт.Игрим
	Городское поселение Игрим
	всего
	205 307,00
	199 147,8
	6 159,20
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2012 года
	Устройство проездов в щебеночном исполнении и тратуаров из плит ж/б 

	
	
	
	бюджет  округа
	184 776,30
	184 776,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет района
	14 371,50
	14 371,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	6 159,20
	0,00
	6 159,20
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.11.
	Благоустройство дворовой территории по ул. Спортивная, 13,14,15, ул.Кедровая, 5,6,7 в пгт.Игрим
	Городское поселение Игрим
	всего
	402 008,30
	392 957,2
	9 051,10
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2012 года
	 Устройство проездов и тротуаров из сборных ж/б плит–560м2;устройство деревянных заборов–43,2м2;реконструкция колодцев с устройством люков–4шт.

	
	
	
	бюджет округа
	364 555,10
	364 555,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	28 402,10
	28 402,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	9 051,10
	0,00
	9 051,10
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.12.
	Благоустройство дворовой территории по ул.им.Н.Кухаря 14,16,17,19–ул.Сухарева 16,17,18,19–ул.Мира14,16,17,18,20,21в пгт.Игрим
	Городское поселение Игрим
	всего
	1 538 874,60
	1 492 708,3
	46 166,30
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	Планировка площадей–350м2;устройство деревянных заборов–796,8м2;реконструкция колодцев с устройством люков–14шт.

	
	
	
	бюджет автономного округа
	1 384 987,10
	1 384 987,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	107 721,20
	107 721,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	46 166,30
	0,00
	46 166,30
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.13.
	Устройство тротуара по ул.Королева,17-5 от ул.Промышленная, 34б до ул.Совхозная 39 в пгт.Игрим
	Городское поселение Игрим
	всего
	1 336 500,00
	0,00
	0,00
	1 336 500,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2013 года
	 

	
	
	
	Бюджет  округа (Дорожный фонд)
	1 336 500,00
	0,00
	0,00
	1 336 500,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по пгт. Игрим:
	всего
	7 663 004,43
	4 091 400,1
	2 235 104,33
	1 336 500,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	бюджет округа
	5 132 600,10
	3 796 100,1
	0,00
	1 336 500,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	 бюджет района
	295 300,0
	295 300,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет поселения
	2 235 104,33
	0,00
	2 235 104,33
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.14.
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Культурная 23 «а», 23 «б»в пгт.Игрим
	Городское поселение Игрим
	всего
	1 287 230,00
	0,00
	1 287 230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	устройство металлического ограждения–80 п.м,устройство ж/б опор–4шт,устройство уличных светильников – 4 шт., устройство детского городка – 1 шт., отсыпка территории щебнем – 62,4м3.

	
	
	
	бюджет автономного округа
	1 080 009,00
	0,00
	1 080 009,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	108 001,00
	0,00
	108 001,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	99 220,00
	0,00
	99 220,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.15.
	Благоустройство дворовой территории ул. Геологическая д. 1  в с. Саранпауль
	Сельское поселение Саранпауль 
	всего
	230 315,00
	0,00
	230 315,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	Устройство тротуаров – 55,2 м2, устройство площадки под мусорные контейнеры – 5 м2, устройство металлического ограждения – 6 п.м., устройство деревянных заборов – 120 м2.

	
	
	
	бюджет округа
	208 842,00
	0,00
	208842,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет района
	20 730,00
	0,00
	20 730,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	743,00
	0,00
	743,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по благоустройству дворовых территорий: Игрим и Саранпауль
	всего
	1 517 545,00
	0,00
	1 517 545,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	бюджет округа
	1 288 851,00
	0,00
	1 288 851,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет района
	89 031,00
	0,00
	89 031,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет поселения Игрим и Саранпауль
	139 663,00
	0,00
	139 663,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.16.
	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по  ул. Е. Артеевой д.19 в с. Саранпауль
	Сельское поселение Саранпауль 
	всего
	238 788,00
	0,00
	238 788,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	Устройство тротуаров–55,2 м2, устройство площадки под мусорные контейнеры–5м2,устройство металлического ограждения – 6п.м.

	
	
	
	Дорожный фонд автономного округа
	214 909,00
	0,00
	214 909,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	21 491,00
	0,00
	21 491,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	2 388,00
	0,00
	2 388,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.17.
	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Е. Артеевой д. 21 в с. Саранпауль
	Сельское поселение Саранпауль 
	всего
	238 788,00
	0,00
	238 788,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	Устройство тротуаров–55,2м2,устройство площадки под мусорные контейнеры–5м2,устройство металлического ограждения – 6п.м.

	
	
	
	Бюджет округа (Дорожный фонд)
	214 909,00
	0,00
	214 909,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	21 491,00
	0,00
	21 491,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	2 388,00
	0,00
	2 388,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.18.
	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по  ул. Семяшкина д. 9 в с. Саранпауль
	Сельское поселение Саранпауль 
	всего
	302 859,00
	0,00
	302 859,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	Устройство тротуаров – 67,2 м2, устройство площадки под мусорные контейнеры – 5 м2, устройство металлического ограждения – 6п.м. 

	
	
	
	Бюджет  округа (Дорожный фонд)
	272 573,00
	0,00
	272 573,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	27 257,00
	0,00
	27 257,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	3 029,00
	0,00
	3 029,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.19.
	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Е. Артеевой д. 8 в с. Саранпауль
	Сельское поселение Саранпауль 
	всего
	240 266,00
	0,00
	240 266,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	Устройство тротуаров – 67,2 м2, устройство площадки под мусорные контейнеры – 5 м2, устройство металлического ограждения – 6п.м.

	
	
	
	Бюджет  округа (Дорожный фонд)
	216 240,00
	0,00
	216 240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	21 624,00
	0,00
	21 624,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	2 402,00
	0,00
	2 402,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.20.
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов ул.Геологическая,12-а,ул.Семяшкина,4, ул.Вакуева д.5,ул.Вокуева,д.10 с.п. Саранпауль
	Сельское поселение Саранпауль 
	всего
	555 300,0
	0,00
	0,00
	555 300,0
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2013 года
	 

	
	
	
	Бюджет  округа (Дорожный фонд)
	555 300,0
	0,00
	0,00
	555 300,0
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по капитальному ремонту дворовых территорий в с.Саранпауль:
	всего
	1 576 001,00
	0,00
	1 020 701,00
	555 300,0
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	Бюджет округа (Дорожный фонд)
	1 473 931,00
	0,00
	918 631,00
	555 300,0
	0,00
	0,00
	
	

	
	 бюджет района
	91 863,00
	0,00
	91 863,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет поселения
	10 207,00
	0,00
	10 207,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.21.
	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Уральская № 1/а в п.Приполярный
	Сельское поселение Приполярный
	всего
	803 113,43
	0,00
	803 113,43
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б плит – 300 м2.

	
	
	
	бюджет автономного округа
	729 351,00
	0,00
	729 351,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	72 935,00
	0,00
	72 935,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	827,43
	0,00
	827,43
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.22.
	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 5 в микр.№ 2в п.Приполярный
	Сельское поселение Приполярный
	всего
	322 561,00
	0,00
	322 561,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б плит – 120 м2.

	
	
	
	бюджет округа
	290 305,00
	0,00
	290 305,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	29 030,00
	0,00
	29 030,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	3 226,00
	0,00
	3 226,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.23.
	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №6в микр.№2в п.Приполярный
	Сельское поселение Приполярный
	всего
	322 561,00
	0,00
	322 561,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б плит – 120 м2.

	
	
	
	бюджет  округа
	289 053,00
	0,00
	289 053,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	30 157,00
	0,00
	30 157,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	3 351,00
	0,00
	3 351,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.24.
	Отсыпка и укладка тротуарный путей в с.п.Приполярный: 
	Сельское поселение Приполярный
	всего
	188 800,00
	0,00
	0,00
	188 800,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2013 года
	 

	
	
	
	бюджет  округа
	188 800,00
	0,00
	0,00
	188 800,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по капитальному ремонту дворовых территорий в с.п.Приполярный:
	всего
	1 637 035,43
	0,00
	1 448 235,43
	188 800,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	бюджет округа
	1 497 509,00
	0,00
	1 308 709,00
	188 800,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	 бюджет района
	132 122,00
	0,00
	132 122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет поселения
	7 404,43
	0,00
	7 404,43
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.25.
	Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Набережная №53 в с.п.Светлый
	Сельское поселение Светлый
	всего
	1 345 950,00
	0,00
	1 345 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал  2012 года
	Устройство металлических ограждений – 36 п.м., устройство дорожных покрытий из сборных ж/б плит – 120 м2.

	
	
	
	Бюджет округа (Дорожный фонд)
	1 211 355,00
	0,00
	1 211 355,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	121 135,00
	0,00
	121 135,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	13 460,00
	0,00
	13 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.26.
	Отсыпка подъездных путей по ул. Набережная дом №4, д/сад Ветерок ул. Первопроходцев дом №59а в с.п.Светлый
	Сельское поселение Светлый
	всего
	207 300,00
	0,00
	0,00
	207 300,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2013 года
	 

	
	
	
	Бюджет округа (Дорожный фонд)
	207 300,00
	0,00
	0,00
	207 300,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по капитальному ремонту дворовых территорий в с.п.Светлый:
	всего
	1 553 250,00
	0,00
	1 345 950,00
	207 300,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	Бюджет округа (Дорожный фонд)
	1 418 655,00
	0,00
	1 211 355,0
	207 300,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	 бюджет района 
	121 135,00
	0,00
	121 135,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет поселения
	13 460,00
	0,00
	13 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.27.
	Благоустройство дворовой территории мкр.1,№3 с.п. Хулимсунт
	Сельское поселение Хулимсунт
	всего
	332 298,24
	0,00
	332 298,24
	0,00
	0,00
	0,00
	Четвёртый квартал    2012 года
	Устройство метоллического  ограждения  - 100 м2

	
	
	
	бюджет округа
	332 298,24
	0,00
	332 298,24
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.28.
	Укладка тратуарной плитки на придомовой территории дома №20 мкр.3 в с.п. Хулимсунт
	Сельское поселение Хулимсунт
	всего
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2013 года
	 

	
	
	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	
	
	
	 бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 

	
	
	
	бюджет поселения
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	
	 

	1.29.
	Укладка тратуарной плитки на придомовой территории дома №3 мкр.1 в с.п. Хулимсунт
	Сельское поселение Хулимсунт
	всего
	274 000,00
	0,00
	0,00
	274 000,00
	0,00
	0,00
	Третий квартал   2013 года
	 

	
	
	
	Бюджет округа (Дорожный фонд)
	274 000,00
	0,00
	0,00
	274 000,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	 бюджет района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	бюджет поселения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого по капитальному ремонту дворовых территорий в с.п.Хулимсунт:
	всего
	626 298,24
	0,00
	332 298,24
	294 000,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	бюджет округа
	606 298,24
	0,00
	332 298,24
	274 000,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	 бюджет района
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет поселения
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	
	

	1.30.
	Условно утвержденные расходы
	всего
	1 837 155,76
	0,00
	1 837 155,76
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.31.
	капитальный ремонт многоквартирных домов
	всего
	48 199 000,0
	0,00
	0,00
	34 643 700,00
	7 147 300,0
	6 408 000,0
	 
	 

	ИТОГО по программе:
	всего
	70 452 285,63
	7 919 600,0 
	10 611 585,63
	38 365 800,00
	7 147 300,0
	6 408 000,0
	 
	 

	
	бюджет округа
	66 642 200,00
	7 348 000,0 
	7 393 100,00
	38 345 800,00
	7 147 300,0
	6 408 000,0
	
	

	
	В том числе: Дорожный фонд  округа
	5 832 084,00
	0,00
	2 129 984,00
	3 702 100,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	В том числе условно утвержденные расходы
	1 837 155,76
	0,00
	1 837 155,76
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджет района
	1 311 906,00
	571 600,00
	740 306,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	 бюджета гп. Березово
	112 040,87
	0,00
	112 040,87
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджета гп. Игрим
	2 334 324,33
	0,00
	2 334 324,33
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджета сп. Саранпауль
	10 950,00
	0,00
	10 950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджета сп. Хулимсунт
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджета сп. Приполярный
	7 404,43
	0,00
	7 404,43
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	бюджета сп. Светлый
	13 460,00
	0,00
	13 460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	









ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к целевой программе Березовского района
«Наш дом» на 2011-2015 годы



Оценка результативности реализации программы


	
	Единицы измерения
	Плановое значение показателя результативности

	Фактическое значение показателя результативности

	1
	2
	3
	4

	Городское поселение Березово


	Количество благоустроенных дворовых территорий 

	шт.
	6
	6

	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий 

	%
	11
	11

	Городское поселение Игрим


	Количество благоустроенных дворовых территорий 

	шт.
	6
	6

	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий 

	%
	11
	11

	Сельское поселение Саранпауль


	Количество благоустроенных дворовых территорий

	шт.
	6
	6

	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий

	%
	10
	10

	Сельское поселение Светлый


	Количество благоустроенных дворовых территорий

	шт.
	2
	2

	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий

	%
	2
	2

	Сельское поселение Хулимсунт


	Количество благоустроенных дворовых территорий

	шт.
	2
	2

	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий

	%
	25
	25

	Сельское поселение Приполярный


	Количество благоустроенных дворовых территорий

	шт.
	4
	4

	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, в общем количестве предусмотренных к благоустройству дворовых территорий

	%
	16
	16





