Проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 года № \_\_\_\_\_\_

пгт. Березово

О муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городском поселении Березово»

В соответствии со статьей 179 [Бюджетного кодекса](http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws//content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html) Российской Федерации, постановлением администрации Березовского района от 29 ноября 2021 года № 1379 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района», распоряжением администрации Березовского района от 07 ноября 2023 года № 780-р «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском поселении Березово»:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском поселении Березово» согласно [приложению](http://xmkmain2:8080/content/edition/85d90a40-1ebd-4e5d-ad51-822f4de25f23.doc#приложение) к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления Березовского района и городского поселения Березово.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2024.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района, председателя комитета С.Н. Титова.

Глава района П.В. Артеев

Приложение 1

к постановлению администрации Березовского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_\_\_

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городском поселении Березово»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Березовского района, в ведении которого находится управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству |
| Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание комфортной городской среды на территории городского поселения Березово  2. Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) № 1 «Благоустройство общественных территорий»;  Направление (подпрограмма) № 2 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городского поселения Березово»;  Направление (подпрограмма) № 3 «Содействие развитию градостроительной деятельности».  Ь |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 30 345,8тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры/муниципальными программами Березовского района | Комфортная и безопасная среда для жизни/  Показатель: Улучшение качества городской среды в полтора раза/  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»/ муниципальная программа Березовского района «Формирование современной городской среды в Березовском районе» |

1. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| №. Цель муниципальной программы «Создание комфортной городской среды на территории Березовского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству. | НП и ГП | единиц | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района | Улучшение качества городской среды в полтора раза. |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом). | МП | единиц | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района | Улучшение качества городской среды в полтора раза. |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. | НП и ГП | процент | 17 | 2022 | 30 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района | Улучшение качества городской среды в полтора раза. |
| Цель 2 Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество разработанных документов в области градостроительной деятельности. | МП | единиц | 3 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Градостроительный кодекс Российской Федерации 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского района | - |

* 1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный  за достижение показателя |
| значение | год | 1.кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отсутствуют | | | | | | | | |

1. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2024*)* году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец *(указывается год)* года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | |

1. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) «Благоустройство общественных территорий»** | | | |
| 1.1. | Региональный проект«Формирование комфортной городской среды» | | | |
|  | Ответственный исполнитель: управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района | Срок реализации (2024-2030 гг.) | | |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | За период реализации муниципальной программы планируется завершить благоустройство семи общественных территорий,  Обеспечить долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, в размере 50%. | | 1. Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству.  2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. |
| **2.** | **Направление (подпрограмма) «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городского поселения Березово»** | | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» | | | |
|  | Ответственный исполнитель: управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. | Срок реализации (2024-2030 гг.) | | |
|  | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования городского поселения Березово | За период реализации муниципальной программы планируется обеспечить устойчивое развитие дворовых территорий. | Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом). | |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» | | | |
|  | Ответственный исполнитель: управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района. | Срок реализации (2024-2030 гг.) | | |
|  | Благоустройство дворовых территорий | За период реализации муниципальной программы планируется обеспечить устойчивое развитие дворовых территорий. | | Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом). |
| 3. | **Направление (подпрограмма) «Содействие развитию градостроительной деятельности»** | | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию градостроительной деятельности» | | | |
|  | Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского района | Срок реализации (2024-2030 гг.) | | |
| 3.1 | Содействие развитию градостроительной деятельности | За период реализации муниципальной программы планируется разработать проект планировки и проект межевания территории населенного пункта, входящего в состав городского поселения Березово. | | Количество разработанных документов в области градостроительной деятельности. |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа (всего), в том числе:** | **17736,8** | **2101,5** | **2101,5** | **2101,5** | **2101,5** | **2101,5** | **2101,5** | **30 345,8** |
| Федеральный бюджет | 6225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6225,6 |
| Бюджет автономного округа | 9737,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9737,5 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городских и сельских поселений | 1773,7 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 14 382,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов Березовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе: | **17736,8** | **2101,5** | **2101,5** | **2101,5** | **2101,5** | **2101,5** | **2101,5** | **30 345,8** |
| Федеральный бюджет | 6225,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6225,6 |
| Бюджет автономного округа | 9737,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9737,5 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городских и сельских поселений | 1773,7 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 14 382,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городских и сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городских и сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию градостроительной деятельности» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городских и сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1

к муниципальной программе

Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025-2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве,

муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями

\*-не заполняется по причине отсутствия перечня реализуемых объектов