
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от 16.07.2012 									 №990
пгт.Березово 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 №1284 «О целевой программе Березовского района «Централизованное электроснабжение населённых пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года»

(утратил силу постановлением Администрации от 31.12.2013 № 1955)

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2010 года №298-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Централизованное электроснабжение населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года», с изменениями от 02 декабря 2011 года № 452-п, постановлением администрации Березовского района от 14 сентября 2011 года №1306 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 №1284 «О целевой программе Березовского района «Централизованное электроснабжение населённых пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года» изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте муниципального образования Березовский район.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Глава администрации района 						Л.К.Коротун
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Березовского района
«Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года»

ПАСПОРТ
целевой программы Березовского района «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года»
(далее – Программа)


	
Наименование
программы
	Целевая Программа Березовского района «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года»


	Наименование и номер распоряжения администрации Березовского района о разработке программы
	Распоряжение администрации Березовского района от 23.03.2011 №139-р "О разработке целевой программы Березовского района "Централизованное электроснабжение населенных пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года" 
 

	Должностное лицо, утвердившее программу (наименование и номер постановления главы администрации Березовского района)
	Постановление главы администрации Березовского района от ____ _______ 2012 года № ____ «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 13.09.2011 №1284 «Централизованное электроснабжение населённых пунктов Березовского района на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года» 



	Муниципальный заказчик – координатор целевой программы

	Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района

	Цели и задачи программы
	Цель программы: 
- удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населённых пунктах Березовского района.
Задачи программы:
-повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей, повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии;
-возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы.


	Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели (непосредственные
результаты реализации программы)

	Устройство линий 0,38 кВ – 2,59 км; устройство линий 6 кВ – 0,288 км; устройство трансформаторных подстанций: ТП-250 – 1 шт., ТП-400 – 2 шт.

	Сроки и этапы реализации программы


	2011-2015 годы 


	Объемы и источники финансирования программы 
	Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет: 565 054, 871 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры – 550 856, 4 тыс. рублей;
- бюджета Березовского района -14 198, 471 тыс. рублей.

2011 год:
объем финансирования 288 319, 256 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры – 284 402, 4 тыс. рублей;
- бюджета Березовского района -3 916, 856 тыс. рублей.

2012 год: 
объем финансирования 164 103, 915 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры – 159 454, 0 тыс. рублей;
- бюджета Березовского района – 4 649, 915 тыс. рублей.

2013 год: 
объем финансирования 10 526, 4 тыс. рублей,  в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры – 10 000, 0 тыс. рублей;
- бюджета Березовского района – 526,4 тыс. рублей.

2014 год:
объем финансирования 102 105,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета ХМАО - Югры – 97 000,0 тыс. рублей;
- бюджета Березовского района – 5 105,3 тыс. рублей.

2015 год;
Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.


	Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
	Устройство линий 0,38 кВ – 2,59 км; устройство линий 6 кВ – 0,288 км; устройство трансформаторных подстанций: ТП-250 – 1 шт., ТП-400 – 2 шт.



Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая Программа

Березовский район находится на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Площадь составляет 88, 1 тыс.кв.км. Численность населения района – 25, 86 тысяч человек. В состав района входят 26 населенных пунктов из них 2 городских поселения и 4 сельских поселения. В силу ряда природно-климатических факторов транспортная схема района не развита – нет железных и автомобильных дорог с твёрдым покрытием, существующие сезонные дороги ограничивают его экономическое развитие, снижают конкурентоспособность продукции вывозимой за пределы муниципального образования.
Одной из наиболее острых проблем является полное отсутствие централизованного электроснабжения Березовского района. Электроснабжение поселений осуществляется от 17 автономных электростанций. В пгт.Березово эксплуатируются газопоршневые дизельные электростанции, использующие в качестве топлива природный газ Березовского месторождения. В поселениях Игрим, Светлый, Приполярный, Хулимсунт эксплуатируются газотурбинные электростанции, использующие в качестве топлива природный газ из системы магистральных газопроводов. Снабжение электрической энергией остальных населенных пунктов района осуществляется от 10 дизельных электростанций, наиболее крупная из которых расположена в с.Саранпауль (мощностью 4,64 МВт).
Основными проблемами при эксплуатации дизельных электростанций в условиях отсутствия дорог являются:
доставка в населенные пункты дизель генераторов;
сезонный завоз дизельного топлива, который возможен только в летнюю навигацию водным путем;
высокая себестоимость электрической энергии, вырабатываемой дизельной электростанцией;
нестабильное и некачественное снабжение потребителей электрической энергией.
В населенных пунктах Березово, Игрим, Светлый, Приполярный, Хулимсунт, Саранпауль, Сосьва, Анеево, Ванзетур, Теги, Няксимволь, Сартынья автономные электростанции работают круглосуточно, а в населенном пункте Пугоры работает по 12 часов в сутки.
Существующее состояние дизель генераторов для электроснабжения населенных пунктов Березовского района по поселениям с указанием количества проживающих приведено в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование поселения
	Количество проживающего населения

	
	всего
	Состояние дизель генераторов на 1 января 2012 года

	
	
	Общее количество дизель генераторов
	Выработали установленный моторесурс

	1. Городское поселение Березово
	7716
	
	

	 пгт. Березово
	7032
	11
	5

	д. Демино
	40
	Электроснабжение от пгт.Березово

	д. Шайтанка
	150
	Электроснабжение от пгт.Березово

	с. Теги
	418
	3
	0

	д. Пугоры
	71
	2
	1

	д. Устрем
	55
	Электроснабжение от с.Теги

	ОАО «Сибирская рыба»
	
	3
	2

	Березовский филиал ОАО «ЮТЭйР»
	
	5
	3

	
	
	
	

	2. Городское поселение Игрим
	9162
	
	

	пгт. Игрим
	8534
	7
	6

	д. Анеево
	158
	3
	0

	д. Ванзетур
	450
	Электроснабжение от пгт.Игрим

	д. Новинская
	20
	1
	1

	
	
	
	

	3. Сельское поселение Саранпауль
	4256
	
	

	с. Саранпауль
	2842
	5
	0

	д. Щекурья
	100
	Электроснабжение от с.Саранпауль

	п. Сосьва
	903
	5
	3

	д. Ломбовож
	210
	3
	2

	д. Кимкьясуй
	102
	3
	3

	д. Сартынья
	59
	2
	0

	
	
	
	

	4 Сельское поселение Приполярный
	1180
	24
	4

	5 Сельское поселение Светлый
	1464
	19
	5

	6 Сельское поселение Хулимсунт
	1395
	25
	3

	с. Няксимволь
	523
	6
	3

	Итого
	25 788
	 127
	40



В настоящее время актуальность опережающего развития централизованной электроэнергетики Березовского района обусловлена перспективами проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный», в основе которого заложено использование природно-ресурсного потенциала Приполярного и Полярного Урала.
В связи с чем, целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Централизованное электроснабжение населённых пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года» предусматривается сооружение структурообразующих центров питания и линий электропередачи в Березовском районе за счет средств бюджета автономного округа, бюджета района и внебюджетных привлекаемых инвестиций.
Внутрипоселковые электрические сети 0.4-6-10 кВ населенных пунктов Березовского района пгт.Игрим, пгт.Березово п.Саранпауль, д.Ломбовож, д.Дёмино д.Кимкьясуй, с.Няксимволь введены в эксплуатацию в семидесятые годы и ранее, в основном выполнены на деревянных опорах и эксплуатируются в сложных климатических условиях.
Морально и физически устаревшее оборудование внутрипоселковых сетей имеет низкие технические характеристики, не отвечает нормативным требованиям, часто выходит из строя и приводит к продолжительным перерывам в электроснабжении потребителей.
Из-за высокой степени износа (от 30 до 100 %) требуются значительные затраты на эксплуатацию и ремонтно-восстановительные работы внутрипоселковых электрических сетей и дизельных электростанций населенных пунктов.
Неблагополучное состояние электрических сетей и износ основного оборудования дизельных электростанций (дизель генераторов) в поселках не позволяет осуществлять подключение новых потребителей, вследствие чего сдерживается развитие местной промышленности и не улучшаются условия проживания населения.
В настоящее время городскими и сельскими поселениями с имеющимися инвестиционными возможностями проводятся работы только по аварийному восстановлению внутрипоселковых сетей 0.4-6-10 кВ. 
Необходимость реконструкции внутрипоселковых электрических сетей обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием и является одним из направлений в энергосберегающей политике Березовского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Реконструкция электрических сетей населенных пунктов района предусматривает реконструкцию, техническое перевооружение и дальнейшее развитие внутрипоселковых сетей, что обеспечит рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов в каждом отдельном населенном пункте и в целом по району.
По состоянию на 1 января 2012 года реконструкция внутри поселковых сетей за период с 1997 по 2010 гг. выполнена в 7 населенных пунктах и еще требуется в 17 населенных пунктах района, из них предусматривается подготовка и перевод на централизованное электроснабжение 8 населенных пунктов.
Потребность в реконструкции внутрипоселковых электрических сетей 0.4-6-10 кВ населенных пунктов Березовского района приведена в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование городских (сельских) поселений
	Всего проживает населения (человек)
	Выполнение реконструкции внутрипоселковых электрических сетей на 1 января 2012 года, % 

	
	
	реконструкция выполнена
	требуется реконструкция
	реконструкция, предусмотренная программой


	1. пгт. Березово
	7032
	90
	10
	0

	2. д. Демино
	40
	64
	36
	0

	3. д. Шайтанка
	150
	80
	20
	0

	4. д. Устрем
	55
	92
	8
	0

	5. д. Пугоры
	71
	80
	20
	0

	6. с. Теги
	418
	80
	20
	0

	7. пгт. Игрим
	8534
	0
	100
	15

	8. д. Анеево
	158
	0
	100
	0

	9. п. Ванзетур. 
	450
	90
	10
	0

	10. с. Саранпауль
	2842
	0
	100
	0

	11. д. Ломбовож
	210
	0
	100
	0

	12. д. Кимкьясуй
	102
	0
	100
	0

	13. д. Сартынья
	59
	100
	0
	0

	14. д. Сосьва
	903
	50
	50
	0

	15. д. Хулимсунт
	1395
	0
	100
	0

	16. с. Няксимволь
	523
	90
	10
	0

	17. п. Приполярный 
	1180
	0
	100
	0

	18. п. Светлый
	1464
	0
	100
	0



В связи со значительным моральным и физическим износом существующих электросетей населенных пунктов района, неудовлетворительным техническим состоянием, не обеспечивающим принятие по вновь построенным линиям электропередачи централизованного электроснабжения, требуется финансовая поддержка из средств бюджета района и автономного округа. 
В программе представлен ориентировочный объем капитальных вложений, необходимый для оказания содействия поселениям района в реконструкции электрических сетей населенных пунктов.
В целях сохранения социальной стабильности необходимо обеспечить покрытие убытков энергоснабжающих организаций в зоне децентрализованного сектора района, возникающих в связи с реализацией услуг по социально ориентированным тарифам. 

Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки её реализации.

1. Целью реализации программы является: 
удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населённых пунктах Березовского района.

2. Задачи программы:
1) повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей, повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии;
2) возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы. 

3. Срок реализации программы – 2011 - 2015 годы.
Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение целей и задач программы, а также изменение механизмов реализации программы 

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Выполнением программных мероприятий, согласно приложению 1 к настоящей программе предполагается:
1) «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодёжная в пгт.Игрим, Березовского района, ХМАО - Югры» (ПИР)
2) «Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул.Молодёжная в пгт.Игрим, Березовского района, ХМАО - Югры» (СМР)
3) «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района I этап» (СМР)
4) Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района I этап»
5) Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 февраля 2008 года «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района I этап»
6) Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района I этап»
7) Проведение межевых работ земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района I этап»
8) Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района I этап»
9) Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим Березовского района I этап»
10) «Реконструкция сетей электроснабжения пгт.Игрим, Березовского района, ХМАО - Югры II этап» (СМР)
11) «Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения в д.Ломбовож, Кимкъясуй, Дёмино Березовского района, ХМАО - Югры» (СМР)
12) Межбюджетные трансферты муниципальному образованию Березовский район по возмещению недополученных доходов

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Общий объем финансирования программы на 2011 - 2015 годы составляет:
565 054, 871 тыс. рублей, в том числе: 550 856, 4 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; 14 198, 471 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района; в том числе:

2011 год:
288 319, 256 тыс. рублей, в том числе: 284 402, 4 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; 3 916, 856 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района

2012 год:
164 103, 915 тыс. рублей, в том числе: 159 454, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; 4 649, 915 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района

2013 год: 
10 526, 4 тыс. рублей, в том числе: 10 000, 0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; 526,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района

2014 год:
102 105,3 тыс. рублей, в том числе: 97 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры в форме субсидии; 5 105,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Березовского района

2015 год:
Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов автономного округа и муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.

Раздел 5. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Березовского района, необходимых для выполнения Программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Березовского района.
Реализация мероприятий осуществляется путём софинансирования на реконструкцию внутрипоселковых электрических сетей населённых пунктов, за счёт средств бюджета автономного округа и средств бюджета Березовского района. 
Координатор Программы – управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района – осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.
Исполнитель Программы – Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию.
Исполнитель Программы может вносить предложения по внесению дополнений и изменений в Программу.

Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы

В ходе реализации программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
Городское поселение Игрим
Устройство линий 0,38 кВ – 2,59 км; устройство линий 6 кВ – 0,288 км; устройство трансформаторных подстанций: ТП-250 – 1 шт., ТП-400 – 2 шт.




 ПРИЛОЖЕНИЕ
к целевой программе Березовского района
 «Централизованное электроснабжение населённых
пунктов Березовского района на 2011 - 2013 годы и на
 перспективу до 2015 года»


ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий целевой программы
Березовского района

	№ п/п
	Мероприятия программы
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
	Срок выполнения
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	Всего
	В том числе по годам
	
	

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. Цель Программы: Удовлетворение потребностей населения в предоставлении бесперебойного, стабильного и качественного электроснабжения в населенных пунктах Березовского района


	Задача 1. Повышение надёжности и снижение длительности перерывов электроснабжения потребителей, повышение пропускной способности линий электропередачи и снижение транспортных потерь электроэнергии. 


	Реконструкция внутрипоселковых электрических сетей


	1.1.1
	«Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры» (СМР) 

	всего

	9 321,1
	0
	957,9
	8 363,2
	0
	0
	Четвёртый квартал 2012 года
	Начать проведение строительно – монтажных работ 

	
	
	бюджет автономного округа
	8 855,0
	0
	910,0
	7 945,0
	0
	0
	
	

	
	
	 бюджет 
района
	466,1
	0
	47,9
	418,2
	0
	0
	
	

	
	
	внебюджетные источники

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.2
	«Инженерные сети электроснабжения жилых домов по ул. Молодёжная в пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры» (ПИР) 

	всего

	942,915
	0
	942,915
	0
	0
	0
	Четвёртый квартал 2012 года
	Завершить проектно-изыскательские работы

	
	
	бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	 бюджет 
района
	942,915
	0
	942,915
	0
	0
	0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.3
	«Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап»
в том числе:
	всего


	10 793,
156
	1 044,
056
	9 749,1
	0
	0
	0
	Четвёртый квартал 2012 года
	Устройство линий 0,38 кВ – 2,59 км.; устройство линий 6 кВ – 0,288 км.; устройство вводов 0,38 кВ – 59 шт.; устройство железобетонных опор ВЛ 6 кВ – 4 шт.; устройство трансфор-маторных подстанций: ТП-250 – 1 шт, ТП-400 – 2 шт. 

	
	
	бюджет автономного округа
	9 090,0
	0
	9 090,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	 бюджет 
района
	1 703, 156
	1 044,
056
	659,1
	0
	0
	0
	
	

	
	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Инженерные изыскания для объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап»

	всего

	494,302
	494,302
	0
	0
	0
	0
	Второй квартал 2011 года
	Завершить инженерные изыскания

	
	
	 бюджет 
района
	494,302
	494,302
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Корректировка проектно-сметной документации в соответствии с ПП РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап»

	всего

	99,0
	99,0
	0
	0
	0
	0
	Третий квартал 2011 года
	Завершить корректировку проектно-сметной документации

	
	
	 бюджет 
района
	99,0
	99,0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап»

	всего

	19,254
	19,254
	0
	0
	0
	0
	Второй квартал 2011 года
	Получение санитарно-эпидемиоло-гической экспертизы земельного участка

	
	
	 бюджет 
района
	19,254
	19,254
	0




	0
	0
	0
	
	

	
	Проведение межевых работ земельного участка объекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап»

	всего

	99,0
	99,0
	0
	0
	0
	0
	Четвёртый квартал 2011 года
	Завершить межевые работы земельного участка

	
	
	 бюджет 
района
	99,0
	99,0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Проведение государственной экспертизы проекта «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап»

	всего

	312,5
	312,5
	0
	0
	0
	0
	Четвёртый квартал 2011 года
	 

	
	
	 бюджет 
района
	312,5
	312,5
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по проектной документации «Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим Березовского района I этап»

	всего

	20,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	Четвёртый квартал 2011 года
	

	
	
	 бюджет 
района
	20,0
	20,0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.4
	«Реконструкция сетей электроснабжения пгт. Игрим, Березовского района, ХМАО-Югры II этап» (СМР) 
	всего

	2 163,2
	0
	0
	2 163,2
	0
	0
	
	 

	
	
	бюджет автономного округа

	2 055,0
	0
	0
	2 055,0
	0
	0
	
	

	
	
	 бюджет 
района
	108,2
	0
	0
	108,2
	0
	0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.5
	«Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения в д. Ломбовож, Кимкъясуй, Дёмино Березовского района, ХМАО-Югры» (СМР)
	всего

	102 105,
3
	0
	0
	0
	102 105,
3
	0
	
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	97 000,
0
	0
	0
	0
	97 000,
0
	0
	
	

	
	
	 бюджет 
района
	5 105,3
	0
	0
	0
	5 105,3
	0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Итого по Задаче 1:
	всего

	125 325, 671
	1 044, 056
	11 649, 915
	10 526, 4
	102 105,
3
	0
	
	

	
	бюджет автономного округа
	117 000, 0
	0
	10 000,
0
	10 000, 0
	97 000,
0
	0
	
	

	
	бюджет
района
	8 325, 671
	1 044, 056
	1 649,
915
	526,4
	5 105,3
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Задача 2. Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии населению и приравненным к категории потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы


	2
	Возмещение недополученных доходов организациями, осуществляющими реализацию электрической энергии 

	всего

	439 729, 2
	287 275, 2
	152 454,
0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	бюджет автономного округа
	433 856, 4
	284 402, 4
	149 454, 0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	бюджет
района
	5 872,8
	2 872, 8
	3 000,0
	0 
	0
	0
	
	

	Итого по Задаче 2:
	всего

	439 729, 2
	287 275, 2
	152 454,
0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет автономного округа
	433 856, 4
	284 402, 4
	149 454, 0
	0
	0
	0
	
	

	
	бюджет
района
	5 872,8
	2 872, 8
	3 000,0
	0 
	0
	0
	
	

	Всего по программе:
	всего

	565 054, 871
	288 319, 256
	164 103, 915
	10 526, 4
	102 105,
3
	0
	
	

	
	бюджет автономного округа
	550 856, 4
	284 402, 4
	159 454, 0
	10 000, 0
	97 000,
0
	0
	
	

	
	бюджет
района
	14 198, 471
	3 916, 856
	4 649, 915
	526,4
	5 105,3
	0
	
	

	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	




