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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 03.06.2013 									№ 755
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 24.07.2012 года №1028 «Об утверждении целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе на 2012 - 2015 годы»

(утратил силу постановлением Администрации от 31.12.2013 № 1954)

В соответствии с постановлением администрации Березовского района от 19 октября 2012 года № 1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Березовского района от 24.07.2012 года №1028 «Об утверждении целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе на 2012 - 2015 годы» следующие изменения:
1.1. Приложение изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Березовского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского района Челохсаева И.Ю. 



Глава администрации района 							Л.К. Коротун
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 к постановлению
администрации Березовского района
от 03.06.2013 г. № 755


ПАСПОРТ
целевой программы Березовского района
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе на 2012 - 2015 годы» (далее – Программа)


	Наименование программы
	Целевая Программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе на 2012 - 2015 годы»

	Дата принятия решения о разработке целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
	Распоряжение администрации Березовского района от 02 мая 2012 года № 245-р О разработке целевой Программы Березовского района «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе на 2012 - 2015 годы»

	Дата утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
	Постановление главы администрации Березовского района от 24.07. 2012 года № 1028 «Об утверждении целевой Программы Березовского района «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе на 2012 - 2015 годы»

	Муниципальный заказчик - координатор целевой программы
	Администрация Березовского района
(Управление по жилищно-коммунальному хозяйству)

	Цели и задачи программы
	Целью реализации Программы является:
снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления в Березовском районе.
Задачами Программы являются:
- развитие и совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходами;
- проведение научно-исследовательских работ и проектно-изыскательских работ в области обращения с отходами;
- формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами, рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления;

	Сроки и этапы реализации программы
	2012-2015 годы 

	Перечень подпрограмм
	Нет

	Объёмы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования Программы на 2012 – 2015 годы составляет: 214 288,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета автономного округа – 191 414,0 тыс. руб.;
- бюджета района – 22 430,7 тыс. руб.;
В том числе по годам:
2012 год:
объем финансирования -13,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета автономного округа – 0,0 тыс.руб.;
- бюджета района – 13,7 тыс.руб.;
2013 год:
объем финансирования- 1 593,0 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- бюджета автономного округа –0,0 тыс.руб.;
- бюджета района – 1 593,0 тыс.руб.;
2014 год:
объем финансирования- 89 270,0 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- бюджета автономного округа – 80 344,0 тыс. руб.;
- бюджета района – 8 482,0 тыс.руб.
2015 год:
объем финансирования – 123 412,0 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- бюджета автономного округа – 111 070,0 тыс. руб.;
- бюджета района – 12 342,0 тыс.руб.

Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов: Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
	- Увеличение массы твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям до 9,7 тыс.тонн/год;
- увеличение площади ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых бытовых отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям 5,75 га;
- доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов (нарастающим итогом) до 82%;
- доля ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых бытовых отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям (нарастающим итогом) до 30 %.




Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которых направлена целевая программа

В соответствии с законодательством органы местного самоуправления являются субъектами природоохранной деятельности и, в пределах компетенции, осуществляют деятельность, в том числе и управление, в области охраны окружающей среды.
Согласно Федеральным законам от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся: организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.
В связи с этим, одним из приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления Березовского района является снижение уровня негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и её компоненты для обеспечения благоприятной экологической обстановки в Березовском районе и, соответственно, экологическое благополучие населения.
Для исполнения органами местного самоуправления Березовского района полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, разработана настоящая Программа.
Через Программу предусмотрено решение проблем в области размещения и переработки отходов производства и потребления.

1.1. Анализ проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления Березовского района
Развитие Березовского района, качество его окружающей среды во многом зависят от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Актуальность проблемы обращения с отходами производства и потребления общеизвестна. Подавляющее количество отходов в России вывозят на экологически опасные объекты захоронения, не соответствующие природоохранным и санитарным требованиям.
Образование отходов опережает их переработку, обезвреживание и использование.
В Березовском районе ежегодно образуется около 5,8 тыс. тонн твердых бытовых отходов (ТБО), значительная часть которых (около 80%) размещается на полигонах ТБО в пгт. Игрим – 2,78 тыс. тонн, пгт. Березово – 1,28 тыс. тонн, с. Саранпауль – 0,45 тыс. тонн.
Необходимо отметить, что в связи с ненадлежащей организацией сбора и вывоза отходов в Березовском районе имеет место практика создания мест несанкционированного размещения бытовых отходов.
Накопление отходов на санкционированных и несанкционированных местах размещения несет значительный экологический, экономический и социальный ущерб.
Захороненные твердые и пищевые отходы содержат значительное количество (до 100 наименований) токсичных соединений. В бытовых отходах населения содержатся различные красители, краски, лаки, ртуть, растворители, свинец и его соли, лекарства, пластмассы, синтетические материалы, полихлорбифенилы, металлические банки и др. Все эти загрязнители попадают на места размещения отходов в результате отсутствия сортировки отходов и входного контроля на полигонах.
По мере складирования отходов накапливаются потенциально опасные загрязняющие вещества, миграция которых продолжается длительное время и после закрытия полигона, так как разложение отходов и вынос веществ из тела полигона не прекращается до устойчивого равновесия с окружающей средой.
Чрезвычайно разнородные по составу отходы при контакте с природной средой претерпевают сложные химические и биохимические изменения. В результате выделяются многочисленные соединения в жидком, твердом и газообразном состоянии. Наблюдается также значительное выделение тепла, газа, часто имеют место поверхностные и подземные пожары.
В связи с фактической наполненностью полигона ТБО в пгт. Игрим более чем на 50% (проектная вместимость 317 тыс. куб. м, фактически накоплено за весь период эксплуатации 181,3 тыс. куб. м) необходимо строительство нового полигона твердых бытовых отходов с рекультивацией старого полигона.
В п. Светлый необходимо размещение площадки временного накопления отходов, с последующим вывозом на межпоселенческий полигон ТБО в пгт. Игрим.
Более того, в силу разбросанности и удаленности населенных пунктов требуется строительство полигонов ТБО в поселениях Хулимсунт, Приполярный, Сосьва, Ванзетур, Теги.
В населённых пунктах Березовского района отсутствуют места для утилизации биологических отходов, образуемых в результате деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, отлова безнадзорных животных, сбора инфицированных трупов диких животных при эпидемиях.
Для организации надлежащей утилизации биологических отходов на постоянной основе необходимо строительство площадок и монтаж установок термической утилизации опасных биологических отходов (Крематоров КР-300) в поселениях Березово, Саранпауль, Игрим, Хулимсунт, Светлый, Приполярный.

1.2. Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблем
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски связанные с недостаточным и несвоевременным финансовым обеспечением мероприятий Программы.
Недостаточное и (или) несвоевременное финансовое обеспечение для выполнения программных мероприятий может привести к нарушению сбалансированности Программы и невозможности достижения планируемых результатов и соответствующих показателей.

Раздел 2. Основные цели и задачи целевой Программы, целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной направленности

Цель Программы – снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления в Берёзовском районе.
Достижение указанной цели Программы предполагает решение следующих задач:
- развитие и совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходами;
-проведение научно-исследовательских работ и проектно-изыскательских работ в области обращения с отходами;
- формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами, рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.
Сроки реализации Программы – 2012-2015 годы.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий Программы.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении №1 к настоящей программе. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Общий объем финансирования Программы на 2012 – 2015 годы составляет: 214 288,7 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- бюджета автономного округа – 191 414,0 тыс. руб.;
- бюджета района – 22 430,7 тыс. руб.;
В том числе по годам: 
2012 год:
объем финансирования 13,7 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- бюджета автономного округа – 0,0 руб.;
- бюджета района – 13,7 тыс.руб.;
2013 год:
объем финансирования 1 593,0 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- бюджета автономного округа – 0,0 руб.;
- бюджета района – 1 593,0 тыс.руб.;
2014 год:
объем финансирования 89 270,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета автономного округа – 80 344,0 тыс. руб.;
- бюджета района – 8 482,0 тыс. руб.
2015 год:
объем финансирования 123 412,0 тыс.руб., в том числе за счет средств:
- бюджета автономного округа – 111 070,0 тыс.руб.;
- бюджета района – 12 342,0 тыс. руб.
2. Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджета Березовского района определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Березовского района на соответствующий финансовый год.
В ходе реализации Программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.

Раздел 5. Механизм реализации целевой Программы

Механизм реализации Программы включает разработку нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям, информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Берёзовского района.
Координатор Программы – управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района – осуществляет текущее управление реализацией Программы, обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.
Реализацию мероприятий Программы осуществляют исполнители Программы:
1) управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района;
2) управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района;
3) комитет по природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района;
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию.
Исполнители Программы могут вносить предложения по внесению дополнений и изменений в Программу.
Координатор программы осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации Программы и несет ответственность за эффективность и результативность программы. Мониторинг исполнения Программы осуществляет комитет по экономической политике администрации Березовского района и Комитет по финансам администрации Березовского района.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Ожидаемая эффективность и результативность реализации Программы будет оцениваться ежегодно на основе следующих показателей: 
- увеличение массы твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям до 9,7 тыс.тонн/год;
- увеличение площади ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых бытовых отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям 5,75 га;
- доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов (нарастающим итогом) до 82%;
- доля ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых бытовых отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям (нарастающим итогом) до 30 %.
Показатели ожидаемых результатов приведены в приложении 2.






ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к целевой программе Березовского района
"Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления Березовского района на 2012 - 2015 годы"



ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий целевой программы
Березовского района


	№ п/п
	Мероприятия программы
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (рублей)
	Срок выполнения
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	Всего
	 
	
	

	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Цель- снижение негативного воздействия на окружающую средуотходов производства и потребления 

	Задача 1. Развитие и совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области обращения с отходами

	1.1.
	Разработка генеральных схем санитарной очистки территории муниципального образования, разработка правил обращения с отходами в муниципальном образовании
	всего
	1593,0
	0,0
	1593,0
	0,0
	0,0
	 
	Организация рационаональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и санитарной уборки территории, экономически целесоообразная утилизация бытовых отходов

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	1593,0
	0,0
	1593,0
	0,0
	0,0
	
	

	Итого по Задаче 1:
	всего
	1593,0
	0,0
	1593,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 бюджет района
	1593,0
	0,0
	1593,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задача 2. Проведение научно-исследовательских работ и проектно-изыскательских работ в области обращения с отходами

	2.1
	Проведение ПИР на строительство Полигона утилизации твердых бытовых отходов в п. Приполярный Березовского района
	всего
	2,7
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	2012 год
	Снижение негативного уровня воздействия на окружающую среду

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	2,7
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2
	Проведение ПИР на строительство Полигона утилизации твердых бытовых отходов в д.Хулимсунт Березовского района
	всего
	2,8
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	2012 год
	Снижение негативного уровня воздействия на окружающую среду

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	2,8
	2,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3
	Проведение ПИР на строительство Полигона утилизации твердых бытовых отходов в п.Игрим Березовского района
	всего
	2,4
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	2012 год
	Снижение негативного уровня воздействия на окружающую среду

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	2,4
	2,4
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.4
	Проведение ПИР на строительство Полигона утилизации твердых бытовых отходов в п.СветлыйБерезовского района
	всего
	5,8
	5,8
	0,0
	0,0
	0,0
	2012 год
	Снижение негативного уровня воздействия на окружающую среду

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	5,8
	5,8
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.5
	Проведение ПИР на строительство Полигона утилизации твердых бытовых отходов в п. Березово Березовского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	Снижение негативного уровня воздействия на окружающую среду

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.6
	Проведение ПИР на строительство пункта временного накопления твердых бытовых отходов в п.Ванзетур Березовского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	Снижение негативного уровня воздействия на окружающую среду

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.7
	Проведение ПИР на строительство площадки временного накопления твердых бытовых отходов в п.Сосьва Березовского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	Снижение негативного уровня воздействия на окружающую среду

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.8
	Проведение ПИР на строительство пункта временного накопления твердых бытовых отходов в с.Теги Березовского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	Снижение негативного уровня воздействия на окружающую среду

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.9
	Проведение ПИР на строительство пункта временного накопления твердых бытовых отходов в с.Няксимволь Березовского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	Снижение негативного уровня воздействия на окружающую среду

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.10
	Разработка ПСД на рекультивацию мест размещения отходов
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	Снижение негативного уровня воздействия на окружающую среду

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Итого по Задаче 2:
	всего
	13,7
	13,7
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 бюджет района
	13,7
	13,7
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задача 3. Формирование производственно-технической базы по обращению с отходами, рекультивации земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

	 Строительство Полигона утилизации твердых бытовых отходов в п. Приполярный Березовского района
	всего
	44 878,0
	0,0
	0,0
	22 222,0
	22 656,0
	2014 год
	Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от 11 тонн отходов потребления в год

	
	бюджет автономного округа
	40 390,0
	0,0
	0,0
	20 000,0
	20 390,0
	
	

	
	 бюджет района
	4 266,0
	0,0
	0,0
	2 000,0
	2 266,0
	
	

	 Строительство Полигона утилизации твердых бытовых отходов в д.Хулимсунт Березовского района
	всего
	61 463,0
	0,0
	0,0
	22 413,0
	39 050,0
	2014 год
	Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от 7 тонн отходов потребления в год

	
	бюджет автономного округа
	55 317,0
	0,0
	0,0
	20 172,0
	35 145,0
	
	

	
	 бюджет района
	6 146,0
	0,0
	0,0
	2 241,0
	3 905,0
	
	

	 Строительство Полигона утилизации твердых бытовых отходов в п.Игрим Березовского района
	всего
	44 878,0
	0,0
	0,0
	22 222,0
	22 656,0
	2014 год
	Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от 23,5 тонн отходов потребления в год

	
	бюджет автономного округа
	40 390,0
	0,0
	0,0
	20 000,0
	20 390,0
	
	

	
	 бюджет района
	4 266,0
	0,0
	0,0
	2 000,0
	2 266,0
	
	

	 Строительство площадки временного накопления твердых бытовых отходов в п. Светлый Березовского района
	всего
	61 463,0
	0,0
	0,0
	22 413,0
	39 050,0
	2014 год
	Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от 29 тонн отходов потребления в год

	
	бюджет автономного округа
	55 317,0
	0,0
	0,0
	20 172,0
	35 145,0
	
	

	
	 бюджет района
	6 146,0
	0,0
	0,0
	2 241,0
	3 905,0
	
	

	 Строительство Полигона утилизации твердых бытовых отходов в п.Березово Березовского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2014 год
	Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду отходов потребления

	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 Строительство пункта временного накопления твердых бытовых отходов в п.Ванзетур Березовского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2014 год
	Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду отходов потребления

	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 Строительство площадки временного накопления твердых бытовых отходов в п. Сосьва Березовского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2014 год
	Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду отходов потребления

	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 Строительство пункта временного накопления твердых бытовых отходов в с. Теги Березовского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2014 год
	Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду отходов потребления

	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 Строительство пункта временного накопления твердых бытовых отходов в с. Няксимволь Березовского района
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2014 год
	Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду отходов потребления

	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Рекультивация объектов и несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	Восстановление нарушенного состояния земель

	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	 бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Итого по Задаче 3:
	всего
	212682,0
	0,0
	0,0
	89270,0
	123412,0
	 
	 

	
	бюджет автономного округа
	191414,0
	0,0
	0,0
	80344,0
	111070,0
	
	

	
	 бюджет района
	20824,0
	0,0
	0,0
	8482,0
	12342,0
	
	

	Всего по программе:
	всего
	214288,7
	13,7
	1593,0
	89270,0
	123412,0
	 
	 

	
	бюджет автономного округа
	191414,0
	0,0
	0,0
	80344,0
	111070,0
	
	

	
	 бюджет района
	22430,7
	13,7
	1593,0
	8482,0
	12342,0
	
	







ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к целевой программе Березовского района
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском
районе на 2012 - 2015 годы»




ПОКАЗАТЕЛИ
ожидаемых результатов реализации
целевой программы Березовского района

	

№ п/п
	

Наименование показателей результатов
	

Базовый показатель 
на начало реализации программы
	Значения показателя по годам

	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
(показатели социальной, экономической 
и экологической эффективности программы)


	
	
	
	
2012 г.
	
2013 г.
	
2014 г.
	
2015 г.
	

	1
	Масса твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям

	8,848  тыс.тонн/год
	9,024
	9,205
	9,420
	9,680
	9,680

	2
	Площадь ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых бытовых отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям 

	0
га
	0
	0
	4,75
	5,75
	5,75

	3
	Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов (нарастающим итогом)

	17
% от общего количества населенных пунктов
	17
	48
	65
	82
	82

	4
	Доля ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых бытовых отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям (нарастающим итогом)
	0
% от общего количества объектов захоронения ТБО, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям
	0
	0
	20
	30
	30





