# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

# ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2013 									№ 254

пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Березовского района от 18.05.2012 года №650 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение транспортной доступности населения на территории Березовского района на 2012-2014 годы»

(утратил силу постановлением Администрации от 23.12.2013 № 1872)

В связи с изменением финансирования мероприятий программы «Улучшение транспортной доступности населения на территории Березовского района на 2012-2014 годы», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Березовского района от 19.10.2012 №1429 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»:

1. Приложение к постановлению администрации Березовского района от 18.05.2012 года №650 «Улучшение транспортной доступности населения на территории Берёзовского района на 2012-2014 годы» изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры»  и разместить на официальном сайте Березовского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по вопросам промышленности, транспорта и связи Максимова В.В.

И.о.главы администрации района 					И.В. Чечеткина

Приложение

к постановлению

администрации Березовского района

от 27.02.2013№ 254

Приложение к постановлению

администрации Березовского района

от 18.05.2012 №650

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Улучшение транспортной доступности населения на территории Березовского района на 2012 - 2014 годы»

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Паспорт Программы

| Муниципальный заказчик (субъекта бюджетного планирования) | Администрация Березовского района |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Улучшение транспортной доступности населения на территории Берёзовского района на 2012 - 2014 годы» |
| Муниципальный акт, утвердивший программу, дата утверждения | Постановление администрации Березовского района №650 от 18.05. 2012 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение транспортной доступности населения на территории Берёзовского района на 2012 - 2014 годы» |
| Цели и задачи | Цель: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Березовского района. Задачи: доступность транспортного комплекса населению Берёзовского района, увеличение количества выполняемых рейсов и количества перевезенных пассажиров. |
| Характеристика программных мероприятий | Предоставление субсидий организациям, оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным, водным и автомобильным транспортом на территории Березовского района |
| Сроки реализации программы | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы на трехлетний период – 201 185,05 тыс. руб., из бюджета Березовского района 2012 год – 134 185,05 тыс. руб. 2013 год – 24 000 тыс. руб. 2014 год – 43 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Повышение транспортной подвижности населения. Автомобильный транспорт: - увеличить количество рейсов до 414. Планируемое увеличение количества перевезённых пассажиров до 2 478 человек. Авиационный транспорт: увеличить количество рейсов до 711. Планируемое увеличение количества перевезённых пассажиров до 20 409 человек. Внутренний водный транспорт: увеличить количество рейсов до 286. Планируемое увеличение количества перевезённых пассажиров до 11 245 человек. |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Транспортный комплекс Березовского района сформирован автомобильным, воздушным, водным транспортом и включает в себя: сеть зимних автомобильных дорог, водные пути, автостанция, аэропорты и вертолетные площадки, пристани, различные организации, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров, грузов и функционированию транспортного комплекса.

Развитие транспортного обеспечения района является необходимым условием экономического роста и возможности обеспечения необходимой подвижности населения Березовского района. Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в круглогодичном балансе. Ослаблены позиции внутреннего водного транспорта. Отсутствуют сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

1.1. Воздушный транспорт

На территории Березовского района функционирует 2 аэропорта и 8 вертолетных площадок, осуществляющих прием и отправку пассажиров и грузов и обеспечивающих более 60% всех пассажирских и грузовых авиаперевозок в районе.

Общие проблемы аэропортов Березовского района:

- высокая себестоимость аэропортовых услуг;

- низкая интенсивность полетов и высокий износ основных фондов аэропортов;

- старение парка вертолётов и самолетов, выполняющих перевозки на внутримуниципальных маршрутах.

Таблица № 1

| Год | Количество рейсов самолёты Ан-2 | Количество рейсов вертолёты Ми-8 | Всего рейсов | Перевезено пассажиров (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 172 | 255 | 427 | 13 436 |
| 2010 | 163 | 321 | 484 | 14 113 |
| 2011 | 231 | 292 | 523 | 15 007 |
| 2012 | 198 | 371 | 569 | 17 474 |

Проанализировав таблицу№1 по количеству выполненных рейсов за три года можно сделать вывод, что авиационный транспорт на территории Березовского района является востребованным. Количество рейсов с каждым годом увеличивается. Авиационный транспорт работает круглогодично и в меньшей степени зависит от климатических условий. В течение года, возникает необходимость выполнять дополнительные рейсы, в связи со скоплением пассажиров в населенных пунктах Берёзовского района.

1.2. Водный транспорт.

На водных путях Березовского района функционируют 2 регулярные линии. Протяженность межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов составляет от 50 до 460 км.

По внутренним водным путям, протяженность которых составляет 460 км, ежегодно перевозится более 8 тыс. пассажиров. Помимо промышленных перевозок, обеспечивается доставка народнохозяйственных грузов в отдаленные населенные пункты Березовского района, объемы которого ежегодно составляют более 11 тысяч тонн.

Перевозка пассажиров осуществляется скоростными и водоизмещающими пассажирскими судами в количестве 2 единиц.

Таблица 2

| Год | Количество рейсов | Перевезено пассажиров (человек) |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 247 | 8 093 |
| 2010 | 404 | 12 039 |
| 2011 | 272 | 10 710 |
| 2012 | 446 | 14 118 |

Проанализировав таблицу №2 по количеству выполненных рейсов за три года можно сделать вывод, что перевозка пассажиров водным транспортом остается на одном уровне, и зависит от климатических условий и уровня воды в реках Северная Сосьва и Ляпин.

1.3. Автомобильный транспорт.

Организации автомобильного пассажирского транспорта обеспечивают перевозки по 7 социально-значимым маршрутам. Годовой объем перевозок в 2011 году составил 1493 пассажира.

Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом являются:

- Отсутствие дорог с твёрдым покрытием, перевозки пассажиров на внутримуниципальных маршрутах осуществляются по зимним автомобильным дорогам, и имеют ярко выраженный сезонный характер;

- Отдаленность населённых пунктов района (от 7 км до 420 км) время в пути составляет до 12 часов.

Таблица 3

| Год | Количество рейсов | Перевезено пассажиров (человек) |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 410 | 2 894 |
| 2010 | 290 | 1 686 |
| 2011 | 250 | 1 493 |
| 2012 | 314 | 1 719 |

Проанализировав таблицу №3 по количеству выполненных рейсов за три года можно сделать вывод, что перевозка пассажиров автомобильным транспортом уменьшается в связи:

- с отменой одного рейса по маршруту Березово - Теги – Березово, по маршруту Березово – Саранпауль – Березово;

- перевозка пассажиров выполняется вахтовыми автобусами имеющих небольшое количество (24) посадочных места;

- работа автомобильного транспорта зависит от климатических условий района и носит ярко выраженный сезонный характер.

Раздел 2 Цель и задача Программы.

Целью программы является: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Березовского района.

Задачей программы является: доступность транспортного комплекса населению Берёзовского района, увеличение количества выполняемых рейсов и количества перевезенных пассажиров.

Срок реализации 2012 – 2014 годы.

Раздел 3 Перечень программных мероприятий

Достижение поставленной цели Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, представленных в приложении №2 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Улучшение транспортной доступности населения на территории Березовского района на 2012 - 2014 годы».

Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты.

Результатом реализации ведомственной целевой программы должно стать повышение транспортной подвижности населения:

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | Количество рейсов на автомобильном транспорте | 250 | 314 | 404 | 414 | 414 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров на автомобильном транспорте | 1 493 | 1 719 | 2 418 | 2 478 | 2 478 |
| 3 | Количество рейсов на водном транспорте | 272 | 446 | 286 | 286 | 286 |
| 4 | Количество перевезенных пассажиров на водном транспорте | 10 710 | 14 118 | 11 200 | 11 245 | 11 245 |
| 5 | Количество рейсов на воздушном транспорте | 523 | 569 | 694 | 711 | 711 |
| 6 | Количество перевезенных пассажиров на воздушном транспорте | 15 007 | 17 474 | 19 913 | 20 409 | 20 409 |

Раздел 5. Оценка результативности реализации Программы.

Основной индикатор оценки результативности и планируемых результатов ведомственной целевой программы - показатель, характеризующий степень достижения цели и решения задач ведомственной целевой программы.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет оцениваться по окончанию 2012 года, 2013 года, 2014 года по результатам выполнения программных мероприятий намеченных Программой.

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы и показатели. Оценка определяется путем установления соответствия между базовым показателем и фактически полученным значением показателя в отчетном периоде.

Оценка эффективности отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне за отчетный год.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность ведомственной целевой программы снизилась по сравнению с показателями предыдущего года;

- эффективность ведомственной целевой программы находится на уровне предыдущего года;

- эффективность ведомственной целевой программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Раздел 7. Обоснование ресурсного обеспечения.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы в период 2012 – 2014 годы составляет 201 185,05 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 134 185,05 тыс. руб.

2013 год – 24 000 тыс. руб.

2014 год – 43 000 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Берёзовского района на соответствующий финансовый год.

Раздел 8. Механизм реализации Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется управлением по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и транспорту администрации Березовского района. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.

Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и транспорту администрации Березовского района несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами района.

Механизм реализации включает следующие элементы:

- разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- формирмирование и предоставление в комитете по финансам администрации Березовского района, ежеквартального и ежегодного итогового отчета о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств;

- формирование и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование Программы на очередной финансовый год.

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Улучшение транспортной доступности

населения на территории

Березовского района на 2012 - 2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

ведомственной целевой программы «Улучшение транспортной доступности населения

на территории Березовского района на 2012 - 2014 годы»

| N п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в 2012 году | в 2013 году | в 2014 году |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель. 1 Развитие транспортного обеспечения района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса на территории Берёзовского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии организациям, оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом на территории Березовского района | Всего | 165 661,73 | 107 010,73 | 19 825,5 | 38 525,5 | В течение календарного года | увеличение количества рейсов до 711. увеличение количества перевезённых пассажиров до 20 409 человек. |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 165 661,73 | 107 010,73 | 19 825,5 | 38 525,5 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Субсидии организациям, оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Березовского района | Всего | 10 859,0 | 2 510,7 | 4 174,5 | 4 174,5 | Ежегодно в период функционирования зимних автомобильных дорог | увеличение количества рейсов до 414. увеличение количества перевезённых пассажиров до 2 478 человек. |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 10 859,0 | 2 510,7 | 4 174,5 | 4 174,5 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Субсидии организациям, оказывающим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом на территории Березовского района | Всего | 24 663,6 | 24 663,6 | 0 | 0 | Ежегодно в период навигации водного транспорта | Увеличение количества рейсов до 286. увеличение количества перевезённых пассажиров до 11 245 человек. |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 40 663,6 | 24 663,6 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче | Всего | 201 185,05 | 134 185,05 | 24 000 | 43 000 |  |  |
|  | Итого по Программе | ИТОГО | 201 185,05 | 134 185,05 | 24 000 | 43 000 |  |  |