АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2011 									№753

пгт.Березово

Об утверждении долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2015 годы»

(в заголовок внесены изменения постановлением Администрации от 23.05.2013 № 722)

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 23.05.2013 № 722)

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 01.08.2013 № 1107)

(утратил силу постановлением Администрации от 31.12.2013 № 1955)

(По тексту постановления и приложении к нему внесены изменения постановлением Администрации от 23.05.2013 № 722)

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Березовского района от 19 января 2009 года №30 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах Березовского района»:

1.	Утвердить долгосрочную целевую программу Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2015 годы» (прилагается).

2.	Комитету по финансам администрации Березовского района (Граф О.И.) предусматривать средства для реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2015 годы» при разработке проекта бюджета района на 2011-2015 годы, исходя из возможностей бюджета района.

3.	Объемы финансирования Программы на 2011-2015 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

4.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры».

5.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6.	Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района Ивченко С.И.

И.о. главы администрации района 				 	 Е.Л.Кулешов

# Приложение

# к постановлению

# администрации Березовского района

# от 27.05.2011 №753

(приложения изложены в редакции постановления Администрации от 23.05.2013 № 722)

(приложение изложено в редакции постановления Администрации от 01.08.2013 № 1107)

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Березовского района

«Модернизация и реформирование

жилищно-коммунального комплекса Березовского района

на 2011-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(далее – Программа)

| Наименование программы | Целевая Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Распоряжение администрации Березовского района от 23.03.2011 года №136-р О разработке целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2013 годы» |
| Дата утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Березовского района от 27.05.2011года №753 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Березовского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Березовского района на 2011-2015 годы» |
| Муниципальный заказчик – координатор целевой программы | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района |
| Цели и задачи программы | Целями реализации программы являются: -модернизация жилищно-коммунального комплекса Березовского района; -повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района; -обеспечение населения района питьевой водой достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления. Задачи программы: -Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. -Стимулирование долгосрочных частных инвестиций. -Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков при жилищном строительстве. -Повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений. -Строительство, реконструкции, модернизации ВОС в населенных пунктах Березовского района". -Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением в населенных пунктах Березовского района. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2015 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Обеспечение населения Березовского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. Подпрограмма 2. Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса Березовского района к осенне-зимним периодам. Подпрограмма 3. Обеспечение населения Березовского района качественной питьевой водой. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет 232 408,7 тысяч рублей, в том числе за счет средств: -бюджета ХМАО – Югры - 192 820,7 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 39 588,0 тысяч рублей; 2011 год: объем финансирования 27 775,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры - 27 775,8 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 0,0 тысяч рублей; 2012 год: объем финансирования 69 184,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры - 36 968,3 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 32 216,5 тысяч рублей; 2013 год: объем финансирования 118 106,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры - 112 471,9 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 5 634,2 тысяч рублей; 2014 год: объем финансирования 1 089,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры - 980,0 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 109,0 тысяч рублей; 2015 год: объем финансирования 16 253,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств: - бюджета ХМАО – Югры - 14 628,0 тысяч рублей, - бюджета Березовского района - 1 625,0 тысяч рублей. Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год. В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | -Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района, повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений; -обеспечение качественной питьевой водой население Березовского района; -сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение; -ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло - водоснабжения и водоотведения; -повышение уровня газификации котельных; -увеличение количества водоочистных сооружений; -увеличение количества водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением; -сокращение числа аварий, отказов и повреждений; -увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой. |

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа, обоснование целесообразности  и необходимости ее решения программно-целевым методом, правовое обоснование

Программа определяет цели, задачи и формы участия администрации Березовского района в повышении качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района, повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений, улучшение экологической обстановки водных объектов.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению и обеспечению единого стандарта условий проживания населения в городских и сельских поселениях в границах Березовского района, модернизации коммунальных сетей и оборудования, оптимизации тарифной политики, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу.

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства Березовского района, требующие незамедлительного решения:

-низкая надежность основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены и модернизации коммунальных сетей и оборудования;

- дотационная ориентированность экономики ЖКХ;

-отсутствие реальных механизмов и стимулов финансового оздоровления предприятий ЖКХ;

-неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

-отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения и водоотведения.

Программа охватывает:

- социальные аспекты (повышение качества условий проживания);

-технические аспекты (повышение надежности инфраструктуры,  сокращение количества ветхих сетей в районе, потери в сетях теплоснабжения);

-экономические аспекты (финансовое оздоровление, повышение ресурсной эффективности).

Раздел 2. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации.

1. Целями программы являются:

- модернизация жилищно-коммунального комплекса Березовского района;

-повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Березовского района;

-обеспечение населения района питьевой водой достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления.

2. Задачи программы:

-модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий;

-стимулирование долгосрочных частных инвестиций;

-повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений;

- проектирование  и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков при жилищном строительстве;

-строительство, реконструкции, модернизации ВОС в населенных пунктах Березовского района;

- строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктах Березовского района.

3.Сроки реализации Программы- 2011-2015 годы.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на 2011-2015 годы составляет:

232 408,7 тысяч рублей, в том числе: 192 820,7 тысяч рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 39 587,7 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района, в том числе:

2011 год:

27 775,8 тысяч рублей, в том числе: 27 775,8 тысяч рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 0,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2012 год:

69 184,8 тысяч рублей, в том числе:  36 968,3 тысячи рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 32 216,5 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2013 год:

118 106,1 тысяч рублей, в том числе: 112 471,9 тысячи рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 5 634,2 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2014 год:

1 089,0 тысяч рублей, в том числе: 980,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 109,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района.

2015 год:

16 253,0 тысяч рублей, в том числе:14 628,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа в форме субсидии; 1625,0 тысячи рублей за счет средств бюджета Березовского района.

Ежегодные объемы финансирования программы за счет средств бюджетов: автономного округа, муниципального образования Березовский район определяются в соответствии с утвержденными бюджетами на соответствующий финансовый год.

В ходе реализации программы ежегодные объемы финансирования мероприятий при необходимости подлежат корректировке.

Раздел 5. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов Березовского района, необходимых для выполнения Программы, ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы.

Координатором целевой программы Березовского района является управление по жилищно-коммунальному хозяйству.

Координатор Программы:

-  контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает их корректировку, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий;

- обеспечивает разработку, утверждение и внесение дополнений и изменений в программу;

- несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на их реализацию;

- предоставляет отчетность о ходе реализации целевой программы в Комитет по финансам.

Реализация мероприятий программы осуществляется путем софинансирования – средства бюджета автономного округа, средства бюджета Березовского района.

Исполнители программы - муниципальное образование Березовский район, управление по жилищно – коммунальному хозяйству, Управление капитального строительства и ремонта, городские и сельские поселения района.

Исполнители могут вносить предложения по внесению изменений и дополнений в программу.

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств бюджета Березовского района, выделяемых на их реализацию

Контроль за выполнением целевой программы осуществляет управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Исходя из запланированных мероприятий настоящей Программы, предусматриваемых в течение 2011 – 2015 годов ожидаются показатели:

-сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение до 162 кг/ут/Гкал;

-замена ветхих муниципальных сетей тепло - водоснабжения и водоотведения до 69 908,6 м/п., что составляет 34,7 %;

-уровень газификации котельных до 68,4 %;

-увеличение водоочистных сооружений до 13 единиц;

-увеличение водопроводных магистральных сетей для обеспечения населения Березовского района центральным водоснабжением  до 268,68 км.

-обеспечению бесперебойного гарантийного удовлетворения потребностей населения Березовского района в питьевой воде достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления

-сокращение числа аварий, отказов и повреждений до 1,11 ед./км;

-увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой до 70,4%;

-сокращение эксплуатационных затрат объектов в коммунальном хозяйстве за счет внедрения энергоэффективного оборудования, создания новых и модернизации действующих производств, создание новых (сохранение) высокопроизводительных рабочих мест, средств автоматизации, модернизации технологических процессов, сокращение объема ремонтных работ, оптимизации работы сетей и сооружений на сетях водоснабжения и водоотведения.

Показатели ожидаемых результатов приведены в приложении №2.

Это приведет к повышению качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в районе, повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к долгосрочной целевой программе Березовского района

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального

комплекса Березовского района на 2011-2015 годы»

Приложение

к программе

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Источники | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программы |  | финансирования | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение населения Березовского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Модернизация жилищно-коммунального комплекса Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1 | Строительство (ВОС) на 150 куб м./сутки в с.Теги (ПИР) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 3198,1 | 0,0 | 2203,1 | 995,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Строительство (ВОС) на 150 куб м./сутки в с.Теги" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1664,0 | 0,0 | 669,0 | 995,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1534,1 | 0,0 | 1534,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,2 | Строительство (ВОС) на 150 куб м./сутки в с.Няксимволь (СМР) | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 27812,3 | 796,1 | 148,2 | 26868,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить "Строительство воодоочистных сооружений (ВОС) в с.Няксимволь " |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 26321,1 | 796,1 | 0,0 | 25525,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1491,2 | 0,0 | 148,2 | 1343,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,3 | Строительство водоочистных сооружений (ВОС) на 600 куб м./сутки в п.Светлый (ПИР) | Муниципальное образование Березовский район | всего в том числе: | 605,5 | 0,0 | 605,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить "Строительство воодоочистных сооружений (ВОС) в п.Светлый " |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 515,5 | 0,0 | 515,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,4 | Расширение существующих сетей газоснабжения национальной части д.Хулимсунт | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 119,8 | 0,0 | 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить расширение существующих сетей газоснабжение национальной части д.Хулимсунт |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 119,8 | 0,0 | 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,5 | Строительство блочно-модульных водоочистных сооружений (доочистка) производительностью 10 кубм./сутки в национальной части д.Хулимсунт Березовского района (ПИР) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 2433,5 | 0,0 | 1461,5 | 972,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект"Строительство блочно-модульных водоочистных сооружений (доочистка) производительностью 10 кубм./сутки в национальной части д.Хулимсунт Березовского района |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1388,4 | 0,0 | 416,4 | 972,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1045,1 | 0,0 | 1045,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,6 | Блочно-модульная котельная на 9 МВт в пгт.Березово (ПИР) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 4278,0 | 0,0 | 2540,0 | 1738,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательскеие работы на объект "Блочно-модульная котельная на 9 МВт в пгт.Березово |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2638,0 | 0,0 | 900,0 | 1738,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1640,0 | 0,0 | 1640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,7 | Строительство бани в с.Саранпауль Березовского района | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 19548,4 | 0,0 | 19423,4 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить строительство бани в с.Саранпауль Березовского района |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 19548,4 | 0,0 | 19423,4 | 125,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,8 | Ремонт участка ВЛИ-0,4 КВ по ул.Брусничная в пгт.Березово | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить ремонт участка ВЛИ-0,4 КВ по ул.Брусничная в пгт.Березово |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,9 | Строительство КОС в с. Саранпауль (ПИР) (437-п) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание новых высокопроизводительных рабочих мест и модернизация действующих производств на территории района |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 5939,4 | 0,0 | 0,0 | 5940,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,10 | Строительство ВОС в пгт. Березово (ПИР) (437-п) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание новых высокопроизводительных рабочих мест и модернизация действующих производств на территории района |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 7919,2 | 0,0 | 0,0 | 7920,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,11 | Реконструкция КОС в пгт. Игрим (ПИР) (437-п) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание новых высокопроизводительных рабочих мест и модернизация действующих производств на территории района |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 7919,2 | 0,0 | 0,0 | 7920,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,12 | Реконструкция КОС в пгт. Березово (ПИР) (437-п) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | Создание новых высокопроизводительных рабочих мест и модернизация действующих производств на территории района |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 10888,9 | 0,0 | 0,0 | 10890,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 111,1 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по Задаче 1 |  |  | всего в том числе: | 91295,6 | 796,1 | 26801,5 | 63698,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 65193,7 | 796,1 | 2500,9 | 61900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 26101,9 | 0,0 | 24300,6 | 1798,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Стимулирование долгосрочных частных инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 37750,7 | 12000,2 | 11975,6 | 13774,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 37750,7 | 12000,2 | 11975,6 | 13774,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2,2 | Субсидии на частичное погашение процентных ставок по кредитным средствам в секторе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 295,0 | 0,0 | 128,8 | 166,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 295,0 | 0,0 | 128,8 | 166,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по Задаче 2 |  | всего в том числе: | 38045,7 | 12000,2 | 12104,4 | 13941,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 38045,7 | 12000,2 | 12104,4 | 13941,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3. Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков при жилищном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1,2 | Сети тепловодоснабжения по ул. Мира 4, пер.Сосьвинский 5 в с.Саранпауль | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 7460,8 | 863,2 | 6597,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул. Мира 4, пер.Сосьвинский 5 в с.Саранпауль" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 6668,2 | 863,2 | 5805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 792,6 | 0,0 | 792,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,1,3 | Сети тепловодоснабжения к жилым домам по ул. Юбилейная д.10,12,14,16 в с.Саранпауль | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 2700,5 | 0,0 | 2031,3 | 669,2 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул. Юбилейная д.10,12,14,16 в с.Саранпауль" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1796,0 | 0,0 | 1796,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 904,5 | 0,0 | 235,3 | 669,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,1,4 | Сети электроснабжения к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 4832,9 | 0,0 | 4832,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4320,0 | 0,0 | 4320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 512,9 | 0,0 | 512,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,1,5 | Сети водоснабжения к жилым домам в границах улиц Молодежная, Югорская,Авиаторов, пер Солнечный, пер Совхозный в пгт Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 10717,6 | 0,0 | 10717,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Молодежная, Югорская, Авиаторов, пер.Солнечный , пер.Совхозный в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9614,0 | 0,0 | 9614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1103,6 | 0,0 | 1103,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | привлеченные внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,1,6 | Сети тепловодоснабжения к жилым домам по ул.Мира в с.Саранпауль | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 1042,1 | 0,0 | 950,1 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул. Мира в с.Саранпауль" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 828,0 | 0,0 | 828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 214,1 | 0,0 | 122,1 | 92,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,1,7 | Сети газоснабжения к жилым домам по ул.Молодежная в пгт.Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 1276,0 | 416,7 | 46,3 | 813,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Молодежная в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1229,7 | 416,7 | 0,0 | 813,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 46,3 | 0,0 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,1,8 | Сети канализации к жилому дому по ул.Шнейдер 27 в пгт.Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 903,5 | 420,7 | 482,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети канализации по ул Шнейдер 27 в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 420,7 | 420,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 482,8 | 0,0 | 482,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,1,9 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул.Авиаторов 20 в пгт.Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 1678,6 | 1510,6 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул. Авиаторов 20 в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1510,6 | 1510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 168,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,2.0 | Сети электроснабжения к жилому дому по Разведчиков в пгт.Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 30,7 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул.Разведчиков в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 30,7 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,2.1 | Сети электроснабжения к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 33,6 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул. Лесная в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 33,6 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,2.2 | Сети электроснабжения к жилому дому по ул.Транспортная в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул. Транспортная в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,2.3 | Сети электроснабжения к жилому дому по ул.Мира в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 39,4 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул. Мира в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 39,4 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Сети газоснабжение к жилому дому по ул.Шнейдер в пгт.Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 20,8 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул. Шнейдер в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,8 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,2.5 | Инженерные сети электроснабжения по ул. Молодежная в с.Теги | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 6900,0 | 0,0 | 0,0 | 619,0 | 1089,0 | 5192,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети электроснабжения по ул. Молодежная в п. Теги" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 6272,0 | 0,0 | 0,0 | 619,0 | 980,0 | 4673,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 519,0 |  |
| 3,2.6 | Сети водоснабжения по ул. Брусничная, ул. Вербная в пгт. Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 11061,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11061,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети водоснабжения по ул.Брусничная, ул. Вербная в пгт. Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9955,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1106,0 |  |
| 3,2.7 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул.Разведчиков в пгт.Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул.Разведчиков в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,2.8 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 318,6 | 0,0 | 243,6 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 318,6 | 0,0 | 243,6 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,2.9 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул.Мира 29 в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул.Мира 29 в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 22,5 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,3.0 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул. Транспортная 33 в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 27,9 | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул.Транспортная 33 в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 27,9 | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,3.1 | Сети газоснабжения к жилому дому по ул. Шнейдер 27 в пгт.Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети газоснабжения по ул.Шнейдер в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,3.2 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул. Вокуева в с.Саранпауль | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Мира 29 в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,3.3 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Советская в с.Саранпауль | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Советская в с. Саранпауль" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,3.4 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Мира 29 в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 52,9 | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Мира 29 в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 52,9 | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,3.5 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Шнейдер 27 в пгт.Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Шнейдер 27 в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,3.6 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Разведчиков 12а в пгт.Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Разведчиков 12а в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,5 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,3.7 | Сети канализации к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 50,6 | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети канализации по ул.Мира 29 в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,6 | 0,0 | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,3.8 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 10689,5 | 9596,6 | 1092,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 9596,6 | 9596,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1092,9 | 0,0 | 1092,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,3.9 | Сети канализации к жилому дому по ул.Лесная 4 в пгт.Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 30,6 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети канализации по ул. Лесная в пгт.Березово" |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 30,6 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,4.0 | Сети тепловодоснабжения к жилому дому по ул.Мира,2, пер.Сосьвинский 3 в с.Саранпауль | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 2413,0 | 2171,7 | 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Сети тепловодоснабжения по ул. Мира 2, пер.Сосьвинский 3 в с.Саранпауль " |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2171,7 | 2171,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 241,3 | 0,0 | 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,4.1 | ПИР инженерные сети к ИЖД №14,18 по ул. Лесная №50,63 по ул. Собянина в с. Саранпауль | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 204,4 | 0,0 | 204,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Инженерные сети к ИЖД № 14,18 по ул. Лесная , №50,63 по ул. Собянина в с.Саранпауль " |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 204,4 | 0,0 | 204,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,4.2 | ПИР инженерные сети к ИЖД №15,17 по ул.Молодежная в пгт. Березово | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 1203,0 | 0,0 | 1203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Инженерные сети к ИЖД № 15,17 по ул. Молодежная в пгт. Березово " |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1203,0 | 0,0 | 1203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,4.3 | ПИР инженерные сети к ИЖД № 44 по ул.Промышленная в пгт. Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 981,2 | 0,0 | 981,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить проектно-изыскательские работы на объект "Инженерные сети к ИЖД № 44 по ул.Промышленная в пгт. Игрим " |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 981,2 | 0,0 | 981,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3,4.4 | Инженерные сети к ИЖД ул.Транспортная в пгт. Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 1852,0 | 0,0 | 0,0 | 1852,0 | 0,0 | 0,0 | ПИР инженерные сети к ИЖД ул.Транспортная в пгт. Игрим |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1852,0 | 0,0 | 0,0 | 1852,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3,4.5 | Строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (закольцовка) №2,5,1 в пгт..Игрим | Управление капитального стороительства и ремонта | всего в том числе: | 38,1 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Завершить "Строительство магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения котельной (закольцовка) №2,5,1 в пгт..Игрим |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 38,1 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по Задаче 3 |  | всего в том числе: | 66741,4 | 14979,5 | 30299,7 | 4120,2 | 1089,0 | 16253,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 56234,5 | 14979,5 | 22363,0 | 3284,0 | 980,0 | 14628,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10506,9 | 0,0 | 7936,7 | 836,2 | 109,0 | 1625,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | всего в том числе: | 196082,7 | 27775,8 | 69205,6 | 81759,3 | 1089,0 | 16253,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 159477,2 | 27775,8 | 36968,3 | 79125,1 | 980,0 | 14628,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 36605,5 | 0,0 | 32237,3 | 2634,2 | 109,0 | 1625,0 |  |
| Подпрограмма 2 "Подготовка предприятий жилищно-коммунального комплекса Березовского района к осенне - зимним периодам " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель I. Повышение качества условий проживания населения Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, отказов и повреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1,1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения на участе от сараев ул. Аэропорт 21 до жилых домов ул. Полевая 1-3 в пгт. Березово | администрация городского поселения Березово | всего в том числе: | 650,7 | 0,0 | 0,0 | 650,7 | 0,0 | 0,0 | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения протяженностью 340 м.п. в 3-х трубном исполнении |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 650,7 | 0,0 | 0,0 | 650,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,2 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от д/сада "Рябинушка" до ул. Голубева в пгт.Игрим | администрация городского поселения Игрим | всего в том числе: | 3635,2 | 0,0 | 0,0 | 3635,2 | 0,0 | 0,0 | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения протяженностью 340 м.п. в 3-х трубном исполнении |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3635,2 | 0,0 | 0,0 | 3635,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,3 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от средней школы №1 - до д/сада "Звездочка" в пгт.Игрим | администрация городского поселения Игрим | всего в том числе: | 3619,7 | 0,0 | 0,0 | 3619,7 | 0,0 | 0,0 | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения протяженностью 355 м.п. в 3-х трубном исполнении |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3619,7 | 0,0 | 0,0 | 3619,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,4 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Республики дома № 20-48 в пгт.Игрим | администрация городского поселения Игрим | всего в том числе: | 8233,8 | 0,0 | 0,0 | 8233,8 | 0,0 | 0,0 | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения протяженностью 480 м.п. в 3-х трубном исполнении |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 8233,8 | 0,0 | 0,0 | 8233,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,5 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от музыкальной школы до ул. Молодежная дома № 8,9,10 в пгт.Игрим | администрация городского поселения Игрим | всего в том числе: | 2246,4 | 0,0 | 0,0 | 2246,4 | 0,0 | 0,0 | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения протяженностью 285 м.п. в 3-х трубном исполнении |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 2246,4 | 0,0 | 0,0 | 2246,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,6 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Быстрицкого дом № 10 - до ул. Транспортная дома № 12,14 в пгт.Игрим | администрация городского поселения Игрим | всего в том числе: | 1207,9 | 0,0 | 0,0 | 1207,9 | 0,0 | 0,0 | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения протяженностью 205 м.п. в 3-х трубном исполнении |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1207,9 | 0,0 | 0,0 | 1207,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,7 | Устройство водовода по ул. Полевая 11 в пгт. Игрим | администрация городского поселения Игрим | всего в том числе: | 715,9 | 0,0 | 0,0 | 715,9 | 0,0 | 0,0 | Устройство водовода протяженностью 260 м.п. в однотрубном исполнении |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 715,9 | 0,0 | 0,0 | 715,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,8 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения ул.Культурная дом № 47 а - ул. Кооперативная дом № 54 - ул. Культурная дом № 32 в пгт.Игрим | администрация городского поселения Игрим | всего в том числе: | 4990,0 | 0,0 | 0,0 | 4990,0 | 0,0 | 0,0 | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения протяженностью 440 м.п. в 3-х трубном исполнении |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 4990,0 | 0,0 | 0,0 | 4990,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,9 | Монтажные и пусконаладочные работы котельного оборудования в центральной котельной №1 | администрация сельского поселения Саранпауль | всего в том числе: | 3193,7 | 0,0 | 0,0 | 3193,7 | 0,0 | 0,0 | Монтажные и пусконаладочные работы котельного оборудования в центральной котельной №1 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3193,7 | 0,0 | 0,0 | 3193,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,10 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул.Школьная (ДЮЦ)- 550 пм | администрация сельского поселения Саранпауль | всего в том числе: | 1829,8 | 0,0 | 0,0 | 1829,8 | 0,0 | 0,0 | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения протяженностью 5500 м.п. в 3-х трубном исполнении |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 1829,8 | 0,0 | 0,0 | 1829,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,11 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по Первопроходцев от ЦТП 13 между домами №36,37,65,66 до ТП 13,5 | администрация сельского поселения Светлый | всего в том числе: | 3023,7 | 0,0 | 0,0 | 3023,7 | 0,0 | 0,0 | Замена ветхих сетей теплоснабжения протяженностью 182 ьм.п.и сетей водоснабжения протяженностью 364 м.п. в 1-ом трубном исполнении |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 3023,7 | 0,0 | 0,0 | 3023,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1,12 | Итого по подпрограмме 2 |  | всего в том числе: | 33346,8 | 0,0 | 0,0 | 33346,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 33346,8 | 0,0 | 0,0 | 33346,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение населения Березовского района качественной питьевой водой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель I. "Обеспечение населения Березовского района питьевой водой достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача I. Строительство, реконструкции, модернизации ВОС в населенных пунктах Березовского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,5 | Водоочистные сооружения д.Шайтанка (ПИР) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,8 | Водоочистные сооружения д.Анеева (ПИР) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,1,13 | Водоочистные сооружения с.Ломбовож (ПИР) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | всего в том числе: | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения централизованным водоснабжением в населенных пунктах Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1.1. | Водопроводные магистральные сети для обеспечения центральным водоснабжением пгт.Березово (ПИР) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение потребителей центральным водоснабжением |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2,1,2 | Водопроводные магистральные сети для обеспечения центральным водоснабжением пгт.Игрим (ПИР) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение потребителей центральным водоснабжением |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2,1,3 | Водопроводные магистральные сети для обеспечения центральным водоснабжением с.Саранпауль (ПИР) | Администрация Березовского района | всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение потребителей центральным водоснабжением |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | всего в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: |  | всего в том числе: | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | всего в том числе: | 232429,5 | 27775,8 | 69205,6 | 118106,1 | 1089,0 | 16253,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 192824,0 | 27775,8 | 36968,3 | 112471,9 | 980,0 | 14628,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 39605,5 | 0,0 | 32237,3 | 5634,2 | 109,0 | 1625,0 |  |

Приложение 2

к целевой программе

Березовского района «Модернизация

и реформирование

жилищно-коммунального

Березовского района на 2011-2015 годы»

Показатели ожидаемых результатов реализации

целевой программы Березовского района

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на момент разработки программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Целевое назначение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сокращение удельного расхода топлива на теплоснабжение, кг/ут/Гкал | 170 | 168 | 166 | 165 | 164 | 163 | 162 |
| 2 | Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения в м/п | 4500 | 4835 | 13051,8 | 14356,9 | 15792,8 | 17372,1 | 69908,6 |
| 3 | Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения в % | 2,5 | 2,8 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 34,7 |
| 4 | Уровень газификации котельных, % | 65 | 66 | 67,4 | 68,0 | 68,2 | 68,4 | 68,4 |
| 5 | Водоочистные сооружения | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Водопроводные магистральные сети для обеспечения центральным водоснабжением (км). | 248,83 | 0 | 0 | 6,5 | 6,77 | 6,58 | 268,68 |
| Показатели конечного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение числа аварий, отказов и повреждений, ед/км | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 |
| 2 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, % | 68,3 | 68,7 | 69,2 | 69,7 | 70,1 | 70,4 | 70,4 |