
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.12.2021
№ 1583
пгт. Березово

О муниципальной программе «Благоустройство территории городского поселения Березово» 

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 10.10.2022                 № 1345)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.02.2023                № 86)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 29.08.2023                 № 648)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 28.12.2021 № 1583 \«О муниципальной программе \«Благоустройство территории городского поселения Березово\» 

"

от 29.12.2023              № 1040
)
(утратило силу постановлением Администрации 

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района

"

от 01.02.2024 № 85
)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Березовского района от 29 ноября  2021 года № 1379 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Березово, порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых актов администрации Березовского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории городского поселения Березово» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления Березовского района и городского поселения Березово.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района, председателя комитета С.Н. Титова.

Глава района
П.В. Артеев

	(паспорт муниципальной программы изложен в редакции постановления Администрации от 10.10.2022 № 1345

)

Приложение 

к постановлению
 администрации 
Березовского района

от 28.12.2021№1583



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Муниципальная программа

"Благоустройство территории городского поселения Березово" далее - муниципальная программа)

	Паспорт муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы 
	Благоустройство территории городского поселения Березово
	Сроки реализации муниципальной программы 
	2022–2025 годы

	Тип муниципальной программы 
	Муниципальная программа

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы Березовского района, в ведении которого находится управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района

	Соисполнители муниципальной программы 
	1. Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово» (Далее МКУ «ХЭС АГПБ»),

2. Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района.

	Национальная цель 
	Отсутствует

	Цели муниципальной программы 
	Развитие современного комплексного благоустройства городского поселения Березово

	Задачи муниципальной программы 
	1. Обеспечение уличного освещения дорог местного значения; 
2. Организация озеленения территории городского поселения Березово (далее поселение);
3. Содержание мест захоронения поселения;
4. Организация санитарной очистки территории поселения;
5. Содержание муниципального имущества;
6. Обеспечение информационного оформления территории городского поселения Березово;
7. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ХЭС  АГПБ»

	Подпрограммы 
	Подпрограмма 1  «Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово»
Подпрограмма 2  «Озеленение территории городского поселения Березово»
Подпрограмма 3 «Организация и содержание мест захоронения городского поселения Березово»
Подпрограмма 4 «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово»
Подпрограмма 5 «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово»
Подпрограмма 6 «Информационное оформление территории общего пользования городского поселения»
Подпрограмма 7 «Обеспечение исполнения полномочий МКУ «ХЭС АГПБ»

	Целевые показатели муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование целевого показателя 
	Документ основание 
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	Базовое значение 
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	На момент окончания реализации муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя 

	
	1
	Обеспечение уличным освещением в соответствии с нормами освещения объектов уличной дорожной сети, %.
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

	
	2
	Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов, единиц.
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
	4000
	4200
	4500
	4700
	5000
	5000
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

	
	3
	Доля захоронений, соответствующих нормативным требованиям, %.
	 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

	
	4
	Выполнение функций по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, %.
	Федеральный закон от 12. 01. 1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

	
	5
	Доля ликвидации всех выявленных несанкционированных свалок, %.
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

	
	6
	Количество отловленных животных без владельцев, единиц (с нарастающим итогом).
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
	138
	207
	276
	345
	414
	414
	 Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии.

	
	7
	Доля детских площадок, соответствующих нормам действующего законодательства, %.
	ГОСТ Р 59010-2020 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний оборудования универсальных игровых площадок»
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

	
	8
	Протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий, километров (с нарастающим итогом).
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
	27,7
	28,2
	28,7
	29,2
	30
	30
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

	
	9
	Доля населенных пунктов городского поселения Березово, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %, 
	Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 355-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества»
	100%
	0
	100%
	0
	0
	100%
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

	
	10
	Доля информационных стендов городского поселения Березово, на которых выполнении информационное оформление, %.
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

	
	11
	Выполнение полномочий и функций подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ», %.
	_
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	МКУ «ХЭС АГПБ

	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	Источники финансирования
	Расходы по годам (тыс. рублей)

	
	
	Всего
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	
	
	
	
	
	
	

	
	всего
	168281,1
	37723,2
	50446,6
	40031,2
	40080,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет автономного округа
	6958,4
	1639,6
	5318,8
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет городского поселения
	161322,7
	36083,6
	45127,8
	40031,2
	40080,1

	
	в том числе софинансирование
	3328,9
	1141,5
	2187,4
	0,0
	0,0

	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Параметры финансового обеспечения региональных проектов  
	Источники финансирования
	Расходы по годам (тыс. рублей)

	
	
	Всего
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	
	
	
	
	
	
	

	
	Наименование регионального проекта "региональный проект отсутствует" (срок реализации дд.мм.гггг. – дд.мм.гггг.) 

	
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет городского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Объем налоговых расходов городского поселения Березово 
	Расходы по годам (тыс. рублей)

	
	Всего
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	
	
	
	
	
	

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


(в паспорте муниципальной программы строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложена в редакции постановления Администрации от 14.02.2023 № 86)

(в паспорте муниципальной программы строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложена в редакции постановления Администрации от 29.08.2023 № 648)

(в паспорте муниципальной программы строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 28.12.2021 № 1583 \«О муниципальной программе \«Благоустройство территории городского поселения Березово\» 

"

от 29.12.2023 № 1040
)

(таблица 1 муниципальной программы изложена в редакции постановления Администрации от 10.10.2022 № 1345)

(таблица 1 муниципальной программы изложена в редакции постановления Администрации от 14.02.2023 № 86)

(таблица 1 муниципальной программы изложена в редакции постановления Администрации от 29.08.2023 № 648)

(таблица 1 муниципальной программы изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 28.12.2021 № 1583 \«О муниципальной программе \«Благоустройство территории городского поселения Березово\» 

"

от 29.12.2023 № 1040
)

Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
	№ структурного элемента (основного мероприятия)
	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы 
	 Ответственный исполнитель/соисполнитель 
	Источники финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма 1 «Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово»

	1.1.
	Основное мероприятие "Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением"(1)
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района
	всего
	33533,0
	8876,6
	8324,5
	8261,1
	8070,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	бюджет городского поселения
	33533,0
	8876,6
	8324,5
	8261,1
	8070,8

	
	
	
	в том числе софинансирование 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 1
	 
	всего
	33533,0
	8876,6
	8324,5
	8261,1
	8070,8

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	
	
	
	бюджет городского поселения
	33533,0
	8876,6
	8324,5
	8261,1
	8070,8

	
	
	
	в том числе софинансирование 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма № 2 «Озеленение территории городского поселения Березово»

	2.1
	Основное мероприятие "Озеленение территории городского поселения Березово"(2)
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района
	всего
	1650,4
	498,0
	352,4
	400,0
	400,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	1650,4
	498,0
	352,4
	400,0
	400,0

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	 
	всего
	1650,4
	498,0
	352,4
	400,0
	400,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	1650,4
	498,0
	352,4
	400,0
	400,0

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3 "Организация и содержание мест захоронения городского поселения Березово"

	3.1
	Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"(3,4)
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района
	всего
	4475,4
	1747,5
	1698,6
	514,6
	514,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	4475,4
	1747,5
	1698,6
	514,6
	514,7

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по Подпрограмме 3
	 
	всего
	4475,4
	1747,5
	1698,6
	514,6
	514,7

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	4475,4
	1747,5
	1698,6
	514,6
	514,7

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 4 "Природоохранные мероприятия городского поселения Березово" 

	4.1
	Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения"(5,6)
	 Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района, отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района, в том числе
	всего
	7309,5
	1070,7
	2913,4
	2947,0
	378,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	64,9
	0,0
	64,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	7244,6
	1070,7
	2848,5
	2947,0
	378,4

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.1
	Оказание услуг по накоплению и транспортировке ТКО
	Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района
	всего
	306,9
	71,2
	78,9
	78,4
	78,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	306,9
	71,2
	78,9
	78,4
	78,4

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.2
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района
	всего
	5247,4
	699,5
	1979,3
	2568,6
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	5247,4
	699,5
	1979,3
	2568,6
	0,0

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.3
	 Отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных.
 Возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий.
	Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района.
	всего
	1264,9
	300,0
	364,9
	300,0
	300,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	64,9
	0,0
	64,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	1200,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.4
	Строительство контейнерных площадок
	Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района
	всего
	490,3
	0,0
	490,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	490,3
	0,0
	490,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 4
	 
	всего
	7309,5
	1070,7
	2913,4
	2947,0
	378,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	64,9
	0,0
	64,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	7244,6
	1070,7
	2848,5
	2947,0
	378,4

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 5 "Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Березово"

	5.1
	Основное мероприятия "Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведения работ по комплексному благоустройству территории поселения"(7,8,9)
	Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района
	всего
	28977,1
	5055,3
	14895,1
	3209,5
	5817,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	6743,5
	1639,6
	5103,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	22233,6
	3415,7
	9791,2
	3209,5
	5817,2

	
	
	
	в том числе софинансирование
	3328,9
	1141,5
	2187,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.1.1
	Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса.
	
	всего
	7291,3
	0,0
	7291,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	5103,9
	0,0
	5103,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	2187,4
	0,0
	2187,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе софинансирование
	2187,4
	0,0
	2187,4
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 5
	 
	всего
	28977,1
	5055,3
	14895,1
	3209,5
	5817,2

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	6743,5
	1639,6
	5103,9
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	22233,6
	3415,7
	9791,2
	3209,5
	5817,2

	
	
	
	в том числе софинансирование
	3328,9
	1141,5
	2187,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 6 "Информационное оформление территории общего пользования городского поселения"

	6.1
	Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на информационное оформление территории общего пользования городского поселения"(10)
	Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района
	всего
	1218,0
	197,9
	332,9
	343,6
	343,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	1218,0
	197,9
	332,9
	343,6
	343,6

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 6
	 
	всего
	1218,0
	197,9
	332,9
	343,6
	343,6

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	1218,0
	197,9
	332,9
	343,6
	343,6

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 7 "Обеспечение исполнения полномочий МКУ "ХЭС АГПБ"

	7.1
	Основное мероприятие "Обеспечение функций и полномочий МКУ "ХЭС АГПБ"(11)
	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово»
	всего
	91117,7
	20277,2
	21929,7
	24355,4
	24555,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	150,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	90967,7
	20277,2
	21779,7
	24355,4
	24555,4

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Итого по подпрограмме 7
	 
	всего
	91117,7
	20277,2
	21929,7
	24355,4
	24555,4

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет автономного округа
	150,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет городского поселения
	90967,7
	20277,2
	21779,7
	24355,4
	24555,4

	
	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по муниципальной программе
	 
	всего
	168281,1
	37723,2
	50446,6
	40031,2
	40080,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	6958,4
	1639,6
	5318,8
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет городского поселения
	161322,7
	36083,6
	45127,8
	40031,2
	40080,1

	
	
	в том числе софинансирование
	3328,9
	1141,5
	2187,4
	0,0
	0,0

	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проектная часть
	 
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет городского поселения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Процессная часть
	 
	всего
	168281,1
	37723,2
	50446,6
	40031,2
	40080,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	6958,4
	1639,6
	5318,8
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет городского поселения
	161322,7
	36083,6
	45127,8
	40031,2
	40080,1

	
	
	в том числе софинансирование
	3328,9
	1141,5
	2187,4
	0,0
	0,0

	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие расходы
	 
	всего
	168281,1
	37723,2
	50446,6
	40031,2
	40080,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет автономного округа
	6958,4
	1639,6
	5318,8
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	бюджет городского поселения
	161322,7
	36083,6
	45127,8
	40031,2
	40080,1

	
	
	в том числе софинансирование
	3328,9
	1141,5
	2187,4
	0,0
	0,0

	
	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района
	всего
	75898,5
	17146,0
	28152,0
	15375,8
	15224,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет автономного округа
	6743,5
	1639,6
	5103,9
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет городского поселения
	69155,0
	15506,4
	23048,1
	15375,8
	15224,7

	
	в том числе софинансирование
	3328,9
	1141,5
	2187,4
	0,0
	0,0

	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии администрации Березовского района.
	всего
	1264,9
	300,0
	364,9
	300,0
	300,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет автономного округа
	64,9
	0,0
	64,9
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет городского поселения
	1200,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово»
	всего
	91117,7
	20277,2
	21929,7
	24355,4
	24555,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет автономного округа
	150,0
	0,0
	150,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет городского поселения
	90967,7
	20277,2
	21779,7
	24355,4
	24555,4

	
	в том числе софинансирование
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	иные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


	
	
	
	Таблица 2

	
	
	
	

	Перечень структурных элементов (основных мероприятий)

муниципальной программы

	
	
	
	

	№ структурного элемента (основного мероприятия) 
	Наименование  структурного элемента  (основного мероприятия)
	Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)
	Наименование порядка, номер приложения  (при наличии)

	1
	2
	3
	4

	Цель.  Развитие современного комплексного благоустройства городского поселения Березово

	Задача 1. Обеспечение уличного освещения дорог местного значения

	Подпрограмма 1  «Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово»

	1.1
	Основное мероприятие "Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением"
	Реализация мероприятий по обеспечению населенных пунктов городского поселения уличным освещением
	_

	Задача 2. Организация озеленения территории городского поселения Березово (далее поселение);

	2.1
	Основное мероприятие "Озеленение территории городского поселения Березово"
	Реализация мероприятий по озеленению территории  городского поселения уличным освещением
	_

	Задача 3. Содержание мест захоронения поселения

	3.1
	Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"
	Реализация мероприятий по содержанию мест захоронений. Выполнение функций по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников.
	_

	Задача 4. Организация санитарной очистки территории поселения

	4.1
	Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения"(5,6)
	Реализация мероприятий направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения
	_

	Задача 5. Содержание муниципального имущества

	5.1
	Основное мероприятия "Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение работ по комплексному благоустройству территории  поселения"
	Реализация мероприятий направленных на содержание муниципального иммущетсва, выполнение работ по благоустройству территории поселения
	_

	Задача 6. Обеспечение информационного оформления территории городского поселения Березово

	6.1
	Основное мероприятие "Мероприятия направленные на информационное оформление территории общего пользования городского поселения"
	Реализация мероприятий направленных на информационное оформление территории поселения
	_

	Задача 7. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ХЭС  АГПБ»

	7.1
	Основное мероприятие "Обеспечение функций и полномочий МКУ "ХЭС АГПБ"
	Реализация мероприятий направленных на выполнение полномочий и функций подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ»
	_


	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 3

	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)

муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
	Значения показателя по годам
	Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1
	Обеспечение уличным освещением в соответствии с нормами освещения объектов уличной дорожной сети, %.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2
	Количество высаженных деревьев, кустарников, цветов,  единиц.
	4000
	4200
	4500
	4700
	5000
	5000

	3
	Доля захоронений соответствующих нормативным требованиям, %.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4
	Выполнение функций по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, %.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	5
	Доля ликвидации всех выявленных несанкционированных свалок, %.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	6
	Количество отловленных животных без владельцев, единиц (с нарастающим итогом).
	138
	207
	276
	345
	414
	414

	7
	Доля детских площадок соответствующих нормам действующего законодательства, %.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	8
	Протяженность пешеходной части улиц, площадей, парков, дворовых территорий, километров (снарастающим итогом).
	27,7
	28,2
	28,7
	29,2
	30
	30

	9
	Доля населенных пунктов городского поселения Березово, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %, 
	100%
	0
	100%
	0
	0
	100%

	10
	Доля информационных стендов городского поселения Березово, на которых выполнении информационное оформление, %.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	11
	Выполнение полномочий и функций подведомственного учреждения МКУ «ХЭС АГПБ», %.
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%



