
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2019 
№ 598
пгт. Березово 

Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 15.06.2020              № 545)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 15.06.2021            № 646)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 18.05.2022             № 728) 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 16.12.2022             № 1682)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 28.04.2023               № 272)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 21.03.2024                   № 212
)
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 11.10.2024                № 919
)
(утратило силу постановлением Администрации 

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района

"

от 01.11.2024 № 990
)
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01 апреля 2019 года  № 104-п «Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»:

1. Утвердить адресную программу Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, председателя комитета С.Н. Титова.
И.о. главы района 
С.Н. Билаш 
(по всему тексту приложения слова «Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» заменены словами «Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» постановлением Администрации от 16.12.2022 № 1682)

Приложение

к постановлению администрации

Березовского района
от 20.05.2019 № 598
Адресная программа Березовского района 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019-2022 годы
(далее-адресная программа)

ПАСПОРТ

адресной программы 

	Наименование адресной программы
	Адресная программа Березовского района 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022

	Ответственный исполнитель адресной программы
	Ответственный исполнитель-администрация Березовского района. Полномочия ответственного исполнителя осуществляет отдел жилищных программ администрации Березовского района 

	Соисполнители адресной программы
	1. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского района.

2. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района»,

3. Комитет по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского района 

4. Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района

5. Администрация городского поселения Игрим

	Цель адресной программы
	Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей на территории Березовского района

	Задачи адресной программы
	Переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Березовского района (г.п. Березово, г.п. Игрим), и признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

ликвидация к 31 декабря 2022 года аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации

	Этапы и сроки реализации адресной программы
	2019-2022 годы, в том числе:

этап 2019 года-до 31 декабря 2020 года;

этап 2020 года-до 31 декабря 2021 года;

этап 2021 года-до 31 декабря 2022 года.

	Параметры финансового обеспечения адресной программы

	Общий объем финансирования адресной программы – 152 522 227,0 руб.,  в том числе:

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 16 625 299,99 руб.;

бюджет автономного округа – 131 321 260,2 руб.;

бюджет Березовского района – 4 575 666,81 руб.;

2019 год – 56 183 435,5 руб., в том числе:

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 0 тыс. руб.;

бюджет автономного округа – 54 497 932,4 руб.;

бюджет Березовского района – 1 685 503,05 руб.;

2020 год – 75 561 910,8 руб., в том числе: 

средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 16 625 299,99 руб.;

бюджет автономного округа – 56 669 753,48 руб.;

бюджет Березовского района – 2 266 857,33 руб.;

2021 год – 20 776 880,7 руб., в том числе: 

- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 0 руб.;

бюджет автономного округа – 20 153 574,27 руб.;

бюджет Березовского района – 623 306,43 руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Переселение 0,177 тыс. граждан из 19 аварийных многоквартирных домов общей площадью 3,19855 тыс. кв. метров


(строки «Параметры финансового обеспечения адресной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложены в редакции постановления Администрации от 15.06.2020 № 545)
(строки «Параметры финансового обеспечения адресной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложены в редакции постановления Администрации № от 15.06.2021 646)
(строки «Соисполнители адресной программы», «Параметры финансового обеспечения адресной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложены в редакции постановления Администрации от 16.12.2022             № 1682)

(строки «Параметры финансового обеспечения адресной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложены в редакции постановления Администрации от 28.04.2023 № 272)

(строка «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 21.03.2024 № 212
)

(строки «Параметры финансового обеспечения адресной программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложены в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 11.10.2024 № 919
)

1. Характеристика состояния жилищного фонда

Жилищный фонд Березовского района по данным Росстата по состоянию на 1 января 2017 года составил 689,22 тыс. кв. метров общей площади, из которых муниципальный жилищный фонд насчитывает 98,1 тыс. кв. метров или 14,3 процента.
Общая площадь непригодного для проживания (ветхого) и аварийного жилищного фонда на 1 января 2017 года составила 67,9 тыс. кв. метров, из общего объема ветхого и аварийного жилищного фонда ветхий составил 61,2 тыс. кв. метров, аварийный-6,7 тыс. кв. метров. Количество ветхих и аварийных жилых зданий (домов)-189, из них 29 аварийных. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по состоянию на 1 января 2017 года занимал 9,8 процента, в том числе аварийный-0,9 процента. В ветхом и аварийном жилищном фонде проживали 3,2 тыс. человек, в том числе в аварийном-0,4 тыс. человек.

По данным, размещенным в информационной системе Государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства «АИС «Реформа ЖКХ», на 1 января 2019 года в список аварийных многоквартирных жилых домов включено 25 домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года, общей площадью жилых помещений 13,8 тыс. кв. метров, в которых проживают 0,328 тыс. человек, из них признанных аварийными до 1 января 2017 года-21 многоквартирный дом общей площадью 4,37 тыс. кв. метров, в которых проживают 0,264 тыс. человек.

2. Целевые показатели программы

Адресный перечень многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции, жители которых будут переселены в 2019-2022 годах в соответствии с программой, приведен в таблице 2.

Значения понятий «аварийный жилищный фонд», «переселение граждан из аварийного жилищного фонда», используемых в настоящей программе, соответствуют значениям указанных понятий в Федеральном законе от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3. Основные мероприятия программы

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения приведен в таблице 3.

Реализация программы осуществляется исходя из эффективности использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств Государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее-Фонд), выбора наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан, выполнения мероприятий программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа реализуется на территории пгт. Игрим и пгт. Березово Березовского района, в которых имеются многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее-аварийные многоквартирные дома) и подлежащими сносу или реконструкции. Источником данных об аварийных многоквартирных домах является информационная система Фонда «АИС «Реформа ЖКХ», об общей площади расселяемых жилых помещений в многоквартирных домах-технические (кадастровые) паспорта.

Очередность участия муниципального образования Березовский район в этапах программы определена исходя из оценки наличия свободного муниципального жилищного фонда, сформированных земельных участков под строительство многоквартирных домов и объема строящихся многоквартирных домов с жилыми помещениями для продажи на рынке жилья.

Администрацией Березовского района на постоянной основе организуется разъяснительная работа и информирование граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов), в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в муниципальном образовании, с указанием должности, фамилии и контактного телефона, а также адресе сайта с подробной информацией о переселении граждан www.reformagkh.ru и телефоне «горячей линии» Фонда.

4. Механизм реализации программы и контроль хода ее

выполнения

Для эффективного исполнения программы используются следующие механизмы:

заключение соглашений с Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о предоставлении субсидии на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Предоставление средств из бюджета автономного округа осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и условиями соглашений.

заключение муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

осуществление строительного контроля и надзора за соответствием выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства домов, приобретение жилых помещений, в которых осуществляется в рамках реализации программы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период и затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации программы;

информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в таблице 4.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда должно быть осуществлено не позднее 31 декабря 2022 года. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

(абзац 8 раздела 4 изложен в редакции постановления Администрации                         от 15.06.2020 № 545)

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение, или с согласия этих граждан в письменной форме в границах другого муниципального образования (населенного пункта) автономного округа. Порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда утверждается постановлением администрации района.
Приемка жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляется комиссией с участием представителей заинтересованной общественности.

Перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации программы, приведен в таблице 5.

Одним из основных механизмов реализации программы является проектное управление, которое, в свою очередь, обеспечивает своевременное достижение запланированных результатов, повышает эффективность использования ресурсов, обеспечивает прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повышает эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

В целях реализации программы предполагается привлечение личных средств граждан, инвесторов, застройщиков.

Администрация Березовского района-участник программы несет ответственность за реализацию мероприятий программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств и обеспечивает:

проведение мероприятий, направленных на информирование граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, о целях, условиях, критериях, этапах и ходе реализации программы с использованием всех доступных средств массовой информации;

проведение торгов и заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений, договоров выкупа жилых помещений;

предоставление в связи с переселением граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, жилых помещений по договорам социального найма или договорам мены;

снос или реконструкцию многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

ведение и предоставление в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры сведений о ходе реализации адресной программы и отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Информация о ходе реализации программы размещается на официальных сайтах Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (http://www.ds.admhmao.ru) и администрации Березовского района (https://www.berezovo.ru/)-участника программы, а также может быть размещена в иных доступных средствах массовой информации, включая печатные издания, телевидение и радио.

(раздел 5 изложен в редакции постановления Администрации от 15.06.2020                  № 545)
(раздел 5 изложен в редакции постановления Администрации от 28.04.2023               № 272)

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

В рамках адресной программы предусматривается:

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Финансирование расходов, связанных с реализацией адресной программы, осуществляется за счет средств Фонда с учетом установленного Правительством Российской Федерации предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на соответствующий период, средств бюджета автономного округа, предоставляемых на основании Порядка предоставления субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений, утвержденного постановлением Правительства автономного округа                         от 29 декабря 2020 года № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы», с учетом предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования автономного округа из бюджета автономного округа, установленного пунктом 2.3 Порядка, и средств бюджета муниципального образования Березовский района
Таблица 1

	Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования
	Группа муниципального образования
	Объем финансирования муниципального образования автономного округа

	от 0 до 0,500
	1
	3%

	от 0,501 до 0,700
	2
	5%

	0,701 до 0,900
	3
	7%

	0,901 до 1,100
	4
	9%

	свыше 1,101
	5
	11%


Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяет Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Объем финансирования адресной программы может быть увеличен за счет средств бюджета Березовского района, внебюджетных источников.
(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации от 15.06.2021 № 646)

(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации от 18.05.2022 № 728)
(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации от 16.12.2022 № 1682)

(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации от 28.04.2023 № 272)

(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 21.03.2024 № 212
)
(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 11.10.2024 № 919
)

Таблица 2

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории

Березовского района, признанных аварийными до 1 января 2017 года
	N п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным
	Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года
	Планируемая дата окончания переселения
	Площадь застройки многоквартирного дома
	Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом

	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый номер земельного участка
	характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован)

	
	
	
	год
	дата
	площадь, кв. м
	количество человек
	дата
	кв. м
	кв. м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг.
	x
	x
	3198,55
	177
	x
	8471,62
	22982,19
	x
	x

	По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	x
	x
	2694,67
	155
	x
	5501,22
	15968,19
	x
	x

	Итого по Березовскому муниципальному району
	x
	x
	2694,67
	155
	x
	5 501,22
	15 968,19
	x
	x

	1
	Березово
	пгт. Березово, ул. Аэропорт, д. 6
	1969
	06.11.2013
	384,50
	25
	31.12.2023
	262,80
	417,00
	86:05:0310127:4
	сформирован под одним домом

	2
	Березово
	пгт. Березово, ул. Гамбурцева, д. 4
	1956
	08.07.2013
	34,40
	3
	31.12.2021
	151,00
	1236,68
	86:05:0310004:10
	сформирован под одним домом

	3
	Березово
	пгт. Березово, ул. Гамбурцева, д. 7
	1956
	28.06.2013
	21,10
	6
	31.12.2021
	82,40
	1236,68
	86:05:0310004:10
	сформирован под одним домом

	4
	Березово
	пгт. Березово, ул. Гамбурцева, д. 13
	1956
	20.06.2013
	116,54
	6
	31.12.2023
	95,00
	787,78
	86:05:0310005:10
	сформирован под одним домом

	5
	Березово
	пгт. Березово, ул. Гамбурцева, д. 19
	1956
	08.07.2013
	62,20
	5
	31.12.2022
	129,00
	914,00
	86:05:0310013:20
	сформирован под одним домом

	6
	Березово
	пгт. Березово, ул. Лютова, д. 2
	1957
	08.07.2013
	42,00
	3
	31.12.2021
	84,00
	1060,64
	86:05:0310016:16
	сформирован под одним домом

	7
	Березово
	пгт. Березово, ул. Лютова, д. 6
	1956
	05.06.2013
	40,0
	4
	31.12.2021
	82,60
	408,93
	86:05:0310016:59
	сформирован под одним домом

	8
	Березово
	пгт. Березово, ул. Сенькина, д. 29
	1977
	04.10.2013
	190,4
	13
	31.12.2022
	140,45
	910,00
	86:05:0310104:8
	сформирован под одним домом

	9
	Березово
	пгт. Березово, ул. Собянина, д. 19
	1967
	24.10.2013
	293,45
	18
	31.12.2021
	162,00
	1021,00
	86:05:0310067:19
	сформирован под одним домом

	10
	Березово
	пгт. Березово, ул. Фокина, д. 5
	1956
	24.10.2013
	28,90
	1
	31.12.2021
	61,00
	492,38
	86:05:0310015:17
	сформирован под одним домом

	11
	Березово
	пгт. Березово, ул. Фокина, д. 10
	1956
	24.10.2013
	61,98
	3
	31.12.2021
	97,00
	620,10
	86:05:0310015:44
	сформирован под одним домом

	12
	Березово
	пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 1
	1973
	08.07.2013
	117,3
	14
	31.12.2022
	205,78
	978,00
	86:05:0310072:15
	сформирован под одним домом

	13
	Березово
	пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 7
	1978
	08.07.2013
	155,80
	7
	31.12.2020
	271,15
	1294,00
	86:05:0310061:5
	сформирован под одним домом

	14
	Игрим
	пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 23
	1978
	07.10.2013
	281,80
	18
	31.12.2019
	648,24
	792,00
	86:05:00324061:0021
	сформирован под одним домом

	15
	Игрим
	пгт. Игрим, ул. Мира, д. 26
	1986
	27.02.2014
	121,30
	3
	31.12.2021
	118,20
	1021,00
	86:05:00324061:0015
	сформирован под одним домом

	16
	Игрим
	пгт. Игрим, ул. Мира, д. 27
	1980
	27.12.2012
	241,10
	9
	31.12.2019
	1265,00
	1067,00
	86:05:00324068:0016
	сформирован под одним домом

	17
	Игрим
	пгт. Игрим, ул. Мира, д. 30
	1986
	26.12.2013
	399,70
	13
	31.12.2019
	1114,10
	1226,00
	86:05:00324061:0017
	сформирован под одним домом

	18
	Игрим
	пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 14
	1978
	26.10.2012
	102,20
	4
	31.12.2019
	531,50
	485,00
	86:05:0324078:9
	сформирован под одним домом

	По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	x
	x
	503,88
	22
	x
	2970,40
	7014,00
	x
	x

	Итого по Березовскому муниципальному району
	x
	x
	503,88
	22
	x
	2970,40
	7014,00
	x
	x

	1
	Игрим
	пгт. Игрим, ул. Мира, д. 26
	1986
	27.02.2014
	75,50
	1
	31.12.2021
	118,20
	1021,00
	86:05:00324061:0015
	сформирован под одним домом

	2
	Игрим
	пгт. Игрим, ул. Мира, д. 27
	1980
	27.12.2012
	54,00
	1
	31.12.2019
	1265,00
	1067,00
	86:05:00324068:0016
	сформирован под одним домом

	3
	Игрим
	пгт. Игрим, ул. Мира, д. 30
	1986
	26.12.2013
	107,80
	8
	31.12.2019
	1114,10
	1226,00
	86:05:00324061:0017
	сформирован под одним домом

	4
	Ванзетур
	п. Ванзетур, ул. Центральная, д. 17
	1973
	10.10.2014
	266,58
	12
	31.12.2019
	473,10
	3700,00
	86:05:0320008:5
	сформирован под одним домом


(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 15.06.2020 № 545)
(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 15.06.2021 № 646)
(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 16.12.2022 № 1682)
(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 28.04.2023 № 272)

(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 21.03.2024 № 212
)
(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 11.10.2024 № 919
)

Таблица 3

План реализации мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
	N п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Всего стоимость мероприятий по переселению 
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений
	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений
	

	
	
	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе 
	дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений
	

	
	
	
	
	
	выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий 
	договоры о развитии застроенной территории 

и комплексном развитии территории
	переселение в свободный жилищный фонд
	
	приобретение жилых помещений у застройщиков
	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	предоставление по договорам социального найма
	предоставление по договорам мены
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных в эксплуатацию
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	стоимость возмещения
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая площадь
	стоимость
	площадь
	площадь
	

	
	
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	руб.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	руб.
	кв. м
	кв. м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.:
	2694,67
	152522227,0
	524,3
	279,7
	6146000,0
	0,0
	435,6
	1979,37
	2177,9
	146376227,0
	1895,9
	116922995,2
	355,4
	20139633,0
	219,4
	9313598,8
	541,4
	1936,5

	Всего по этапу 2019 года
	1092,1
	56183435,5
	212,9
	0,0
	0,0
	0,0
	212,9
	879,2
	954,2
	56183435,5
	921,2
	54329957,5
	33,0
	1853478,0
	0,0
	0,0
	86,2
	868,0

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	1092,1
	56183435,5
	212,9
	0,0
	0,0
	0,0
	212,9
	879,2
	954,2
	56183435,5
	921,2
	54329957,5
	33,0
	1853478,0
	0,0
	0,0
	86,2
	868,0

	Всего по этапу 2020 года
	1233,57
	75561910,08
	310,5
	148,9
	3250000,0
	0,0
	161,6
	923,07
	1272,9
	72311910,8
	823,1
	50114700,0
	230,4
	12883612,0
	219,4
	9313598,8
	384,1
	888,8

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	1233,57
	75561910,08
	310,5
	148,9
	3250000,0
	0,0
	161,6
	923,07
	1272,9
	72311910,8
	823,1
	50114700,0
	230,4
	12883612,0
	219,4
	9313598,8
	384,1
	888,8

	Всего по этапу 2021 года
	369,0
	20776880,7
	191,9
	130,8
	2896000,0
	0,0
	61,1
	177,1
	250,8
	17880880,7
	158,8
	12478337,7
	92,0
	5402543,0
	0,0
	0,0
	71,1
	179,7

	2
	Итого по Березовскому муниципальному району
	369,0
	20776880,7
	191,9
	130,8
	2896000,0
	0,0
	61,1
	177,1
	250,8
	17880880,7
	158,8
	12478337,7
	92,0
	5402543,0
	0,0
	0,0
	71,1
	179,7


(таблица 4 изложена в редакции постановления Администрации от 15.06.2020 № 545)
(таблица 4 изложена в редакции постановления Администрации от 15.06.2021 № 646)
(таблица 4 изложена в редакции постановления Администрации от 16.12.2022 № 1682)
(таблица 4 изложена в редакции постановления Администрации от 28.04.2023 № 272)

(таблица 4 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 21.03.2024 № 212
)
(таблица 4 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 11.10.2024 № 919
)

Таблица 4
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Источники финансирования программы
	Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств
	Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:
	Всего:
	в том числе:

	
	
	
	
	собственность 

граждан
	муниципальная собственность
	
	собственность 

граждан
	муниципальная собственность 
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	
	за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории
	за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд
	
	за счет средств собственников жилых помещений

	
	
	чел.
	ед.
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.:
	155
	73
	58
	15
	2694,67
	2205,27
	489,4
	152522227,0
	16625299,99
	131321260,2
	4575666,81
	40467142,81
	0,00
	40467142,81
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2019 года
	46
	27
	24
	3
	1 092,10
	973,70
	118,40
	56183435,5
	0,00
	54497932,45
	1685503,05
	17829900,0
	0,00
	17829900,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	46
	27
	24
	3
	1 092,10
	973,70
	118,40
	56183435,5
	0,00
	54497932,45
	1685503,05
	17829900,0
	0,00
	17829900,00
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2020 года
	87
	37
	26
	11
	1233,57
	924,77
	308,8
	75561910,8
	16 625 299,99
	56669753,48
	2266857,33
	17935122,81
	0,00
	17935122,81
	0,00
	0,00

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	87
	37
	26
	11
	1233,57
	924,77
	308,8
	75561910,8
	16 625 299,99
	56669753,48
	2266857,33
	17935122,81
	0,00
	17935122,81
	0,00
	0,00

	Всего по этапу 2021 года
	22
	9
	8
	1
	369,00
	306,80
	62,20
	20776880,70
	0,00
	20153574,27
	623306,43
	4702120,00
	0,00
	4702120,00
	0,00
	0,00

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	22
	9
	
	1
	369,00
	306,80
	62,20
	20776880,70
	0,00
	20153574,27
	623306,43
	4702120,00
	0,00
	4702120,00
	0,00
	0,00


(таблица 5 изложена в редакции постановления Администрации от 16.12.2022 № 1682)
Таблица 5
Перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2022 годах

	N п/п
	Наименование рекомендуемой характеристики
	Содержание рекомендуемой характеристики

	1
	Проектная документация на дом
	В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр;

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 года № 883/пр;

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 904/пр;

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России от 24 мая 2018 года № 309/пр;

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 970/пр;

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом МЧС России от 12 марта 2020 года № 151;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288;

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 года № 590/пр;

СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», утвержденным приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 года № 891/пр;

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», утвержденным приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 года № 127/пр;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», утвержденным приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года № 265;

СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утвержденным приказом Госстроя от 25 декабря 2012 года № 109/ГС;

СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей», утвержденным приказом Минстроя России от 8 апреля 2015 года № 261/пр;

СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 года № 590/пр.;

СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 года № 881/пр;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 января 2021 года № 2;

ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 года № 282-ст;

Методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 26 октября 2017 года № 1484/пр.

Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3.

В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности

	2
	Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье
	В строящихся домах рекомендуется обеспечивать наличие:

несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:

а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;

б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;

в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.

Для сейсмически опасных районов, территорий с просадочными или подрабатываемыми грунтами, в труднодоступных районах допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей и (или) клееных конструкций с наземной этажностью дома не выше трех этажей.

Для возведения надземной части здания на монолитном железобетонном и (или) свайном фундаменте допускается применение легких стальных тонкостенных конструкций при условии соблюдения требований раздела 1 приложения к Методическим рекомендациям.

Также рекомендуется обеспечивать наличие:

подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;

санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;

внутридомовых инженерных систем, включая системы:

а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);

б) холодного водоснабжения;

в) водоотведения (канализации);

г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);

д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);

е) горячего водоснабжения;

ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);

з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);

при наличии экономической целесообразности – локальных систем энергоснабжения;

принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией);

 у лифтов:

а) кабины, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;

б) оборудования для связи с диспетчером;

в) аварийного освещения кабины;

г) светодиодного освещения кабины в антивандальном исполнении;

д) панели управления кабиной в антивандальном исполнении;

внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);

оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;

освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;

при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;

во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;

отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;

организованного водостока;

благоустройства придомовой территории, в том числе твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, включая детскую игровую площадку с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией)

	3
	Функциональное оснащение и отделка помещений
	Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:

оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):

а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;

б) холодного водоснабжения;

в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной);

г) водоотведения (канализации);

д) отопления (централизованного или автономного);

е) вентиляции;

ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);

з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);

имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:

а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;

б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;

в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;

г) вентиляционные решетки;

д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;

е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:

звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);

мойку со смесителем и сифоном;

умывальник со смесителем и сифоном;

унитаз с сиденьем и сливным бачком;

ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;

одно-, двухклавишные электровыключатели;

электророзетки;

выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;

газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);

радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;

в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры-из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;

г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;

д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки)

	4
	Материалы и оборудование
	Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования.

Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.

Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

	5
	Энергоэффективность дома
	Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 г. N 399/пр.

Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:

предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;

производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;

проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;

выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);

проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие предусмотренные в проектной документации;

выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);

проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;

устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.

Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от б июня 2016 года N 399/пр

	6
	Эксплуатационная документация дома
	Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).

Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику


(дополнено таблицей 6 постановлением Администрации от 15.06.2021 № 646)
(таблица 6 изложена в редакции постановления Администрации от 16.12.2022 № 1682)

(таблица 6 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 21.03.2024 № 212
)
(таблица 6 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 11.10.2024 № 919
)

Таблица 6

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

	N п/п
	Наименование муниципального образования
	Расселяемая площадь

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	Всего

	
	
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м
	кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг.
	514,78
	1 582,2
	753,27
	348,3
	х
	х
	3 198,55

	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.:
	10,90
	1 582,20
	753,27
	348,30
	х
	х
	2 694,67

	Всего по этапу 2019 года
	10,90
	1081,20
	x
	x
	x
	x
	1 092,10

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	10,90
	1 081,20
	x
	x
	x
	x
	1 092,10

	Всего по этапу 2020 года
	x
	501,00
	732,57
	x
	x
	x
	1 233,57

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	x
	501,00
	732,57
	x
	x
	x
	1 233,57

	Всего по этапу 2021 года
	x
	x
	20,70
	348,30
	x
	x
	369,00

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	x
	x
	20,70
	348,30
	x
	x
	369,00

	По иным программам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	503,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	503,88

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	503,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	503,88


(дополнено таблицей 7 в редакции постановления Администрации от 15.06.2021 № 646)
(таблица 7 изложена в редакции постановления Администрации от 16.12.2022 № 1682)
(таблица 7 изложена в редакции постановления Администрации от 28.04.2023 № 272)
(таблица 7 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 21.03.2024 № 212
)
(таблица 7 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 20.05.2019 № 598 \«Об утверждении адресной программы Березовского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2022 годы\» 

"

от 11.10.2024 № 919
)

Таблица 7

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	Всего

	
	
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел
	чел

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг.
	25
	68
	64
	20
	х
	х
	177

	Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.:
	3
	68
	64
	20
	х
	х
	155

	Всего по этапу 2019 года
	3
	43
	x
	x
	x
	x
	46 

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	3 
	43 
	x
	x
	x
	x
	46 

	Всего по этапу 2020 года
	x
	25
	62
	x
	x
	x
	87

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	x
	25 
	62 
	x
	x
	x
	87 

	Всего по этапу 2021 года
	x
	x
	2
	20
	x
	x
	22 

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	x
	x
	2 
	20 
	x
	x
	22 

	По иным программам автономного округа, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	22
	0
	0
	0
	0 
	0 
	22 

	1
	Итого по Березовскому муниципальному району
	22 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	22 



