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от 19.12.2017
№ 1111
пгт. Березово

О программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, сельского поселения Светлый, сельского поселения Хулимсунт, сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 19.09.2022                № 1229)

(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 20.02.2023                    № 109) 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 19.12.2017 № 1111 \«О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, сельского поселения Светлый, сельского поселения Хулимсунт, сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года\»

"

от 17.12.2024                    № 1138
)
На основании статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»:

1. Утвердить:

1.1. Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный на период до 2030 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый на период до 2030 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт на период до 2030 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района И.В. Чечеткину.
Глава района
В.И. Фомин

Приложение 1

к постановлению администрации

 Березовского района

от 19.12.2017 № 1111 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный на период до 2030 года
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Введение

Социальная инфраструктура-система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответствующих установленным показателям качества жизни.
Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы- улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность-важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества-достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится прежде всего решение жилищной проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.
Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:

- обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;

- обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики-численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры-это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, заключенными до дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», а также договорами о комплексном развитии территории, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования. 
(в абзаце девятнадцатом Введения после слов «договорами о комплексном освоении территорий» дополнено словами «заключенными до дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», а также договорами о комплексном развитии территории,» постановлением Администрации от 20.02.2023 № 109)
1. Паспорт программы

	Наименование Программы


	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный на период до 2030 года

	Основание для разработки

Программы
	Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Заказчик Программы
	Администрация Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Местоположение: 628140, ХМАО-Югра, Тюменская обл.,пгт. Березово, ул. Астраханцева, 54.

	Основной разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Экоконсалт»
Местоположение: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 21.

	Цели Программы
	обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный;

обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Приполярный услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный.

	Задачи Программы
	анализ социально-экономического развития сельского поселения Приполярный, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения Приполярный услугами объектов социальной инфраструктуры;

прогноз потребностей населения сельского поселения Приполярный в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года;

формирование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный;

оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный;

оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Приполярный;

предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный.

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	Реализация мероприятий программы позволит повысить обеспеченность объектами социальной инфраструктуры сельского поселения:

обеспечение потребности в общеобразовательных организациях до 314 мест;

обеспечение потребности в физкультурно-спортивных учреждениях: плоскостные сооружения до 4750 м2, физкультурно-спортивные залы до 665 м2;

обеспечение потребности в объектах здравоохранения.

	Укрупненное

описание

запланированных

мероприятий
	Программа включает первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции (капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования, уровня доступности и качества предоставляемых услуг в муниципальном образовании сельском поселении Приполярный.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Мероприятия Программы охватывают период 2017 - 2030 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

Срок Программы: 2017-2030 гг. Этапы Программы:

1 этап-2017-2021 гг.;

2 этап-2022-2030 гг.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2030 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

Общий объем финансирования на 2017-2030 годы-361 980,5 тыс.руб.

За счет бюджета автономного округа: 

325 906,1 тыс.руб.; местный бюджет: 36 074,4 тыс.руб.

2017 год-19,8 (район), 71,4 (округ) тыс.руб.

2018 год-610,1 (район), 5 543,9 (округ) тыс.руб

2019 год-11 111,1 (район) тыс.руб, 100 000 (округ) тыс.руб

2020 год-24 333,4 (район) тыс.руб, 219 000,8 (округ) тыс.руб

2021 год-450 (округ) тыс.руб

2022-2030 годы-840 (округ) тыс.руб

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Достижение нормативного уровня обеспеченности населения сельского поселения Приполярный учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
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2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения
Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Сельское поселение Приполярный является западной точкой Березовского района. Данная местность находится в предгорьях Приполярного Урала на высоте 275 м. над уровнем моря, в 5 км. от горной реки Толья. 

Административным центром сельского поселения, является поселок Приполярный, единственный населённый пункт сельского поселения. 

Численность зарегистрированного населения по состоянию на 01.01.2017-1328 чел., из них:

- по месту жительства-1217 чел.

- по месту пребывания-111 чел.

Постоянно проживающих (за минусом студентов (60), пенсионеров (40)-1228.

Сведения о населении по состоянию на 01.01.2017 представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сведения о населении по состоянию на 01.01.2017
	Наименование
	Количество, чел.

	Моложе трудоспособного (до 18 лет)
	815

	Моложе трудоспособного (до 18 лет)
	344

	Старше трудоспособного

(мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет)
	106

	Занято в экономике
	725

	Неработающие пенсионеры
	116

	Число хозяйств
	479

	Молодых семей (до 30 лет)
	54

	Семей с детьми
	222

	Многодетных семей
	18

	Детей от 0 лет до 6 лет
	132

	Детей от 7 лет до 18 лет
	212

	Малочисленных народов Севера
	39

	
	Ханты-17 (муж.-4, жен.-13)

Манси-22 (муж. 10, жен.-12)


Характеристика жилищного фонда сельского поселения Приполярный по состоянию на 12.09.2017 года.

На территории сельского поселения Приполярный построены и эксплуатируются многоквартирные жилые дома (12 домов в деревянном исполнении, 8 домов в капитальном исполнении):

- в деревянном исполнении:

7 двенадцати квартирных двух этажных дома-5493,06 кв.м.

2 шестнадцати квартирных двух этажных дома-2139,07 кв.м.

2 восемнадцати квартирных двух этажных дома-1956,29 кв.м.

1 трех квартирный одноэтажный дом-161,15 кв.м.

- в капитальном исполнении (железобетонные панели):

1 восемнадцати квартирный трех этажный дом-1407,10 кв.м.

1 двадцати четырех квартирный трех этажный дом-1431,40 кв.м.

2 двадцати семи квартирных трех этажный дома-4130,32 кв.м.

4 сорока восьми квартирных четырех этажных дома-14470,40 кв.м.

Каждый многоквартирный дом благоустроен-отоплением, холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, газоснабжением.

Поселение имеет развитую инфраструктуру. Социальная сфера представлена учреждениями образования, а именно: средней школой, детским садом, центром детского творчества, филиалом музыкальной школы, учреждениями культуры и спорта, участковой больницей.

Поселок Приполярный можно отнести к монопроизводственным, т.к. единственным крупным предприятием является Уральское линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» и большая часть трудоспособного населения работает на данном предприятии.

«Малый» сектор экономики не только обеспечивает жителей территории всеми необходимыми товарами и большей частью услуг, но организует занятость людей, обеспечивая тем самым условия для их самореализации и профессионального роста.

На территории поселения отсутствуют сельхозпредприятия, сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами. Из-за климатических особенностей и отсутствия плодородных земель выращивание плодовоовощных культур представляет определенную сложность. 
2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры поселения

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений в районе, социальных норм и нормативов, одобренных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально-экономических особенностей регионов.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на организацию социальных услуг населению в отдельных районах, городах, областях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транспорта, климатические условия и т.д.)

Оценка и анализ уровня обеспеченности сельского поселения Приполярный объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Приполярный.

В таблице 4 представлены показатели обеспеченности населения сельского поселения Приполярный учреждениями социальной инфраструктуры.

Обеспеченность населения сельского поселения Приполярный учреждениями социальной инфраструктуры смотрите в таблице 2.

Таблица 2
Обеспеченность населения сельского поселения Приполярный учреждениями социальной инфраструктуры 
	Наименование учреждения
	2017 год

	Здравоохранение

	Амбулатория
	165,95%

	Аптека
	0%

	Образование

	Дошкольные учреждения
	100%

	Общеобразовательные учреждения
	114,09%

	Внешкольные учреждения
	104,26%

	Культура

	Общедоступная универсальная библиотека
	100%

	Учреждения культуры клубного типа
	150,60%

	Физическая культура и массовый спорт

	Плоскостные спортивные сооружения
	64,85%

	Физкультурно-спортивные залы
	64,54%

	Плавательные бассейны
	0%

	Лыжные базы
	100%


Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в настоящее время в сельском поселении Приполярный наблюдается острая нехватка в объектах физической культуры и спорта, а именно: физкультурно-спортивные залы общего пользования и плоскостные спортивные сооружения. Кроме того, поселение в полной мере не обеспечено объектами здравоохранения. 

Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В настоящее время из объектов здравоохранения в сельском поселении Приполярный размещены: 

- Амбулаторно-поликлиническое отделение муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения Игримская районная больница № 2.

Таблица 3
Технико-экономические параметры учреждений здравоохранения
	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта

	Амбулаторно-поликлиническое отделение п. Приполярный
	п.Приполярный 2 мкр. д. 5 а
	40 посещений/

день
	40 посещений/

день
	663,0 кв.м.
	удовлетворительное
	2008


В настоящее время ведется приём таких специалистов как: врач педиатр и врач терапевт. В 2016 году в п. Приполярный передан в эксплуатацию санитарный автомобиль.

БУ «Игримская районная больница» является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим дополнительную квалифицированную доврачебную, первичную и специализированную медицинскую помощь населению поселка Приполярный.

Таблица 4 

Население Игримского врачебного участка на 01.01.2017 г.

	Наименование населенного

пункта
	Все

население
	Взрослые
	Дети
	Подростки
	из них:
	Женщины

	
	
	
	
	
	юноши
	девушки
	всего
	в т.ч. ферт. возр.

	Население приписного участка:

	Приполярный
	1139/31
	813/19
	285/12
	41/0
	20/1
	21/0
	553/20
	312/4


Учитывая отдаленность и изолированность трассового поселка Приполярный, бригадой врачей специалистов в составе терапевта, невролога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга, педиатра, психиатра, гинеколога, клинического лаборанта, врача функциональной диагностики, врача УЗИ-диагностики проводятся выездные осмотры населения. Используется клинико-диагностическое оборудование (проводится общий анализ крови, мочи, определяется уровень сахара крови), ЭКГ аппарат, аппарат ультразвуковой диагностики, что позволяет выявить социально значимые заболевания на ранних стадиях. С целью профилактики проводится вакцинация населения согласно утвержденному плану.

Анализ материально-технического состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне затрудняет осуществлять уже внедренные методы диагностики и лечения. 

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения сельского поселения Приполярный на расчетную перспективу остаются: 

- Предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- Преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере здравоохранения;

- Повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и квалификации медицинских работников;

- Кратное снижение показателей смертности;

- Снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.
Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей. 

Образовательная система сельского поселения Приполярный представлена следующими учреждениями:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Приполярная средняя общеобразовательная школа;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка».
Таблица 5

Перечень средних образовательных учреждений
	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта

	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Приполярная средняя общеобразовательная школа
	п.Приполярный 1 мкр. д. 1 а
	250
	180
	2400,0 кв.м.
	удовлет., общий процент износа на 27.01.2016- 67%
	2017

	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка»
	п.Приполярный 2 мкр. д.9 а
	100
	87
	2504,7 кв.м.
	удовлет.
	12.2016


Рисунок 1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Приполярная средняя общеобразовательная школа
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Рисунок 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка»
[image: image2.png]



Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

В системе дополнительного образования на территории сельского поселения Приполярный работают 2 учреждения- Приполярненское отделение муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Березовская детская школа искусств и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества «Мастер».
(в абзаце сорок пятом пункта 2.2 раздела 2 приложения 1 слова «Музыкальное отделение муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств» заменены словами «Приполярненское отделение муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Березовская детская школа искусств» постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 19.12.2017 № 1111 \«О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, сельского поселения Светлый, сельского поселения Хулимсунт, сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года\»

"

от 17.12.2024 № 1138
)

Таблица 6

Характеристика учреждений дополнительного образования

	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта

	Центр дополнительного творчества
	п.Приполярный 2 мкр. д.2 а корпус 2
	45
	45
	330,3 кв.м.
	удовлетворительное
	2015

	Приполярненское отделение муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Березовская детская школа искусств»
	п.Приполярный 2 мкр. д.2а корпус 4
	45
	45
	332 кв.м.
	требует утепления здания
	2014


(в таблице 6 строка «Музыкальное отделение школы искусств» пункта 2.2 раздела 2 приложения 1 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 19.12.2017 № 1111 \«О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, сельского поселения Светлый, сельского поселения Хулимсунт, сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года\»

"

от 17.12.2024                 № 1138
)

Рисунок 3

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творчества «Мастер»
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Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. При дальнейшем развитии муниципального образования, необходимо предусмотреть комплексное развитие системы дополнительного образования и ее интеграцию в существующую образовательную инфраструктуру. 

Культура

Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования сельское поселение Приполярный, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования сельское поселение Приполярный. 

Культурная среда сельского поселения Приполярный определена Культурно спортивным комплексом «Прометей» Уральского ЛПУМ, в состав которого входит библиотека.

Таблица 7
Характеристика учреждений культурно-досугового типа

	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта

	Культурно-спортивный комплекс
	п.Приполярный 3 мкр. д. 4а
	300
	300
	740,95
	хорошее
	-

	Библиотека
	п.Приполярный 2 мкр. д. 2А, корпус 3
	50
	50
	335,2 кв.м.
	ветхое
	-


Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно здорового молодого поколения, сохранения двигательной и интеллектуальной активности взрослого населения. Развитие физической культуры и массового спорта вносит существенный вклад в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения, формирование национального самосознания.

В настоящее время в муниципальном образовании сложилась эффективная система физической культуры и спорта. Ее состояние свидетельствует о росте популярности и престиже здорового образа жизни в муниципальном образовании и формировании у жителей всех возрастных групп привычки к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Во многом это объясняется не только качеством организаторской работы физкультурных кадров, но и состоянием финансирования отрасли. 
В муниципальном образовании осуществляется деятельность по развитию физической культуры и спорта, в том числе совершенствуется нормативно-правовая, материально-техническая и организационно-методическая база для оптимальной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования. 

В сельском поселении Приполярный создана развитая система физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспитании здорового, сильного человека, увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Объекты физической культуры и спорта представлены Физкультурно-оздоровительным комплексом «Факел» Уральского ЛПУМГ, лыжной базой, хоккейным кортом (МКУ СКК «Олимп») и спортивной площадкой общей площадью 150 м2 (таблица 8).

Таблица 8
Технико-экономические параметры учреждений физической культуры и спорта

	 № п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние

	1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	п.Приполярный 1 мкр. д.10В
	300
	300
	740,95
	хорошее

	2
	Лыжная база
	п.Приполярный 2 мкр. 
	50
	50
	150 кв.м.
	хорошее

	3
	Хоккейный корт
	п.Приполярный 2 мкр. д.1 б
	50
	50
	961,3 кв.м.
	ветхое, износ 64,2%

	4
	Спортивная площадка
	п.Приполярный 2 мкр. д.
	150
	150
	2153 кв.м.
	удовлетворительное


В настоящее время ведется строительство бассейна в п. Приполярный, по адресу п.Приполярный, мкр.1, № 10 «в». Дата выдачи разрешения на строительство - 15.09.2014. Дата планируемого ввода объекта в эксплуатацию - 31.12.2018. В качестве заказчика выступает ООО «Газпром Трансгаз Югорск». Согласно тендерной документации, бассейн в п. Приполярном обойдется в 150 млн 398 тыс. рублей.

Большие трудности испытывает физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди трудящихся. В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования сельское поселение Приполярный физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

Основными направлениями принимаемых мер в развитии массовой физической культуры и спорта являются развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, развитие адаптивной физической культуры. 

Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта, расширение круга занимающихся физической культурой, повышение качества спортивной подготовки и безопасности занятий требуют реализации комплексного подхода к развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Приполярный. 
2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

На основе оценки существующей демографической ситуации, а также с учетом программ и ориентиров развития поселка Приполярный был осуществлен прогноз численности постоянного населения на период до 2030 года. В качестве базового периода был установлен 2016 год. 

При прогнозе численности населения учтены ориентиры демографического развития, обозначенные как в документах стратегического социально-экономического развития поселка Приполярный, так и Березовского района в целом. Результаты прогноза численности постоянного населения поселка Приполярный представлены в таблице ниже.

Таблица 9
Прогноз численности постоянного населения поселка Приполярный

	Наименование сельского поселения/ населенного пункта
	Прогноз численности населения на конец года, чел.
	Динамика относительно начала

2016 года, %

	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022-2030 гг
	

	Муниципальное образование поселок Приполярный
	1400
	1440
	1477
	1500
	1540
	1900
	136,98


К расчетному сроку возрастная структура поселка Приполярный немного изменится: увеличится доля населения младше трудоспособного возраста до 26 % и доля лиц трудоспособного возраста до 69 %, доля населения старше трудоспособного возраста практически не изменится. При условии благоприятного социально-экономического развития территории ожидается рост уровня рождаемости, сокращение миграционного оттока, что будет способствовать росту численности постоянного населения. 

Таблица 10
Прогнозные данные о возрастной структуре на расчетный срок (2030 г.)
	Наименование
	Количество, чел.

	Трудоспособное население
	1311

	Моложе трудоспособного (до 18 лет)
	494

	Старше трудоспособного (муж. с 60 лет, жен. с 55 лет)
	95


На перспективу предлагается упорядочение жилой застройки центральной, южной и северной части населённого пункта. Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет регенерации существующего жилищного фонда-реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов. В микрорайонах 2, 3 и 4 запланировано уплотнение застройки за счёт строительства многоквартирных жилых домов на свободной территории. Под индивидуальную жилую застройку предусмотрено освоение свободных территорий в северной части посёлка.

Таблица 11
Реестр выданных разрешений на строительство жилых домов

	Наименование объекта
	Место расположения, адрес
	Общ. пл. кварт. (рек-ции), кв.м.
	Кол-во кв.
	 № разрешения, дата выдачи разрешения
	Координаты X и Y

	Индивидуальный жилой дом
	п.Приполярный, мкр.1, д.2 «в»
	465
	1
	Ru 86501000-09 от 20.03.2017
	X 1200862,71 Y 1483962,88


Потребность в учреждениях социально-бытового обслуживания населения определена исходя из прогнозируемой численности населения сельского поселения Приполярный по состоянию на 2030 год. При расчете прогнозируемого спроса на объекты социальной инфраструктуры использовались следующие нормативно-правовые акты: 

- Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Приполярный.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры представлен в таблице 12.

Таблица 12 
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный
	Наименование
	Единица измерения
	Норма на 1000 жителей
	Сохраняемая мощность
	Требуемая мощность на 2030 г.
	Излишек (+), дефицит (-)на 2030 г.

	Учреждения образования

	1. Дошкольная организация
	1 место
	100
	100
	126
	-26

	2. Общеобразовательная школа, лицей, гимназия
	1 место
	165
	250
	314
	-64

	3. Внешкольные учреждения
	1 место
	65
	90
	124
	-34

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	4. Амбулатория
	1 посещение в смену
	18,15
	40
	34
	6

	Учреждения культуры и искусства

	5. Общедоступная универсальная библиотека, филиал
	1 объект
	1
	1
	0
	0

	6. Учреждения культуры клубного типа
	1 место
	150
	300
	285
	15

	Физкультурно-спортивные сооружения

	7. Плоскостные сооружения
	м2
	2500
	2153
	4750
	-2597

	8. Физкультурно-спортивные залы
	м2 площади пола зала
	350
	300
	665
	-365

	9. Плавательные бассейны
	м2 зеркала воды
	75
	0
	143
	-143

	10. Лыжные базы
	га
	0,3
	0,015
	1
	-1


2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

1. Конституция Российской Федерации;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

9. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

10. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 414-п;

11. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы», утвержденная Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 г. № 413-п;

12. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югре «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы»;

13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, и молодежной, политики Березовского района на 2016-2020»; 

14. Генеральный план муниципального образования сельское поселение Приполярный.

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры, физической культур и спорта на территории сельского поселения Приполярный, а также способствовать комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов здорового образа жизни. На уровне сельского поселения предлагается разработка документов стратегического планирования: 

1) стратегия (прогноз) социально-экономического развития сельского поселения Приполярный на долгосрочный период; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития.
3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников. Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы. 

Система здравоохранения

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель муниципального здравоохранения-удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже государственных минимальный стандартов. В конкретных условиях могут формироваться локальные цели, например, удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдения гарантий предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических, оздоровительных, медико-диагностических и др.), обеспечение их качества и т.п.

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, образовательные учреждения, которые являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящими Основами, другими актами законодательства Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, правовыми актами автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерств здравоохранения республик в составе Российской Федерации и органов местного самоуправления. Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность за санитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение доступности населению гарантированного объема медико-социальной помощи, развитие муниципальной системы здравоохранения на подведомственной территории, осуществляют контроль за качеством оказания медико-социальной и лекарственной помощи предприятиями, учреждениями и организациями государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, а также лицами, занимающимися частной медицинской практикой. Финансирование деятельности предприятий, учреждений и организаций муниципальной системы здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

В настоящее время система здравоохранения сельского поселения Приполярный недостаточно развита. Учитывая ветхость зданий, в которых расположены медицинские учреждения, предлагается комплексная модернизация системы здравоохранения.

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения муниципального образования предусматривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом. 

На перспективу мероприятия в системе здравоохранения сельского поселения Приполярный не предусматривается.

Система образования

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются в большинстве МО самой крупной статьей расходов местных бюджетов.

Муниципальная система образования-это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории данного муниципального образования, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории муниципального образования, ее комплексного развития.

Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений. Учредителями муниципальных учреждений образования являются местные органы управления образованием.

На территории МО может располагаться большое количество образовательных учреждений различного профиля и форм собственности. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующего образовательного учреждения.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования сельского поселения Приполярный на расчётную перспективу необходимо выделить следующие: 

1. Строительство средней школы на 160 мест.

Культура

Организация управления и финансирование культуры в сельском поселении Приполярный возложена на администрацию муниципального образования, осуществляющую строительство зданий и сооружений муниципальных организаций культуры, обустройство прилегающих к ним территорий. 

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет бюджетных средств и оказания платных услуг. Общественные объединения, предприятия, организации и граждане имеют право самостоятельно или на договорной основе создавать фонды для финансирования культурной деятельности.

В качестве соучредителей фондов может выступать также и администрация муниципального образования.

Органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении государственной политики в области культуры, не могут вмешиваться в творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением случаев, предусмотренных законом (если эта деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т.д.).

Культурная деятельность может быть запрещена судом в случае нарушения законодательства.

Органы местного самоуправления должны исходить в своей деятельности в этой сфере из признания равного достоинства культур, равенства прав и свобод в области культуры всех проживающих на территории муниципального образования этнических общностей и религиозных конфессий. Органы местного самоуправления могут передавать национально-культурным автономиям, их некоммерческим учреждениям и организациям муниципальное имущество в собственность или аренду. Они также решают вопросы финансовой поддержки местных национально-культурных автономий в соответствии с действующим законодательством.

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам местного самоуправления следует создавать условия для развития сети специальных учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов. Оказывать поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных образований, других учреждений культуры.

Осуществляя контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осуществляют охрану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их ведении.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения сельского поселения Приполярный, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

Мероприятия в части развития культуры в сельском поселении Приполярный:

1. Строительство культурно-досугового центра (взамен ветхих зданий). 

Программа «Развитие культуры и туризма в сельском поселении Приполярный 2016 - 2020 годы» (далее Программа) разработана муниципальным казенным учреждением «Спортивно-культурным комплексом «Олимп» в целях реализации муниципальной политики социально-экономического развития сельского поселения Приполярный.

Программа направлена на достижение стратегических целей в области культуры, обеспечивающей решение проблем сохранения и развития накопленного культурного потенциала и создание необходимых условий для формирования и удовлетворения культурных потребностей населения сельского поселения Приполярный.

Исполнение Программы позволит усовершенствовать комплексную систему мер по реализации государственной политики в сфере культуры, обеспечит развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя сельского поселения Приполярный. Мероприятия ведомственной целевой программы «Культура на территории сельского поселения Приполярный на 2014-2018 годы»:

1. Обеспечение работников учреждения оплатой труда, предоставлением социальных гарантий, оплатой командировочных расходов компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам и членам их семей;

2. Иные расходы связанные с обеспечением деятельности учреждения.

Физическая культура и спорт

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.
Объект спорта - объект недвижимого имущества или единый недвижимый комплекс, предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивное сооружение, являющееся объектом недвижимого имущества.

(абзац тридцать шестой раздела 3 изложен в редакции постановления Администрации от 19.09.2022 № 1229)

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха может осуществляться органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития физической культуры и спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях. При участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций органы местного самоуправления реализуют программы. Органы местного самоуправления совместно с физкультурно-спортивными объединениями инвалидов участвуют в организации оздоровительной работы с инвалидами, проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на всероссийские и международные соревнования.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. В целях соблюдения норм обеспеченности детей объектами физкультурно-спортивной направленности необходимо предусмотреть:

1. Строительство лыжероллерной трассы;

2. Капитальный ремонт здания хоккейного корта;

3. Капитальный ремонт спортивной площадки.

Администрацией сельского поселения Приполярный выявлена потребность в строительстве лыжероллерной трассы.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016 - 2020 годы» является организационной основой государственной политики по созданию условий направленных на улучшение здоровья нации, повышения уровня и качества жизни жителей поселения, улучшение подготовленности человеческого потенциала, улучшение воспитания подрастающего поколения.

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения сельского поселения Приполярный, развития инфраструктуры спорта, популяризации физической культуры и спорта и приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование у детей, подростков, молодежи, взрослого населения потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом;

- пропаганда в средствах массовой информации физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

- совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;

- развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового образа жизни;

- развитие материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений.

В результате проведения мероприятий в рамках Программы, должен быть запущен механизм по созданию условий для занятий физической культурой и спортом.

Для обеспечения системного подхода к решению задач Программы разрабатывается комплекс следующих мероприятий:

- нормативно-правовое и методическое обеспечение развития физической культуры и спорта;

- информационное обеспечение процессов;

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации физкультурных кадров;

- массовая физическая культура и спорт;

- спортивная и физкультурно-оздоровительная работа среди детей дошкольного возраста, школьников, допризывной молодежи, студентов;

- спортивная и физкультурно-оздоровительная работа с взрослым населением поселения;

- физкультура и спорт для людей пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов спорта;

- создание и развитие спортивной медицины на территории поселения;

- физкультура и спорт в летнее время.
4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения
Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный. 
Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ее дифференциации на два типа:

- отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание;

- отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.

Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги (кино, театры, концертная деятельность).

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - некомплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Передача большинства социальных функций с государственного на местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социально-культурной и коммунально-бытовой сферы, а также крайне медленные темпы нового строительства. Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство. 

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, модернизацию действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства». Базовая цена проектных работ (на 01 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 40538-ЕС/05 от 14.12.2015г. Минстроя России.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2016 года с коэффициентами согласно: 

- Постановлению от 11.05.1983 № 94, Государственного комитета СССР по делам строительства; 

- Письму от 06.09.1990 № 14-Д, Государственного комитета СССР по делам строительства; 

- Письму от 24.09.1990 № 15-149/6, Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму от 03.12.2012 № 2836-ИП/12/ГС, Министерства регионального развития Российской Федерации; 

- Письму от 05.10.2011, № 21790-АК/Д03, Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объем средств на реализацию программы приведены в таблице 13. 

Таблица 13
Объем средств на реализацию программы

	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности, тыс.руб.

	
	всего 
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022-2030 годы

	Здравоохранение 

объем финансирования будет скорректирован после проведения проектно-сметных работ.

	Замена имеющейся изношенной материально-технической базы
	1290
	
	
	
	
	450

(округ)
	840

(округ)

	Образование

мероприятия определены Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономной округе на 2016-2020 годы»

	Строительство средней школы на 160 мест
	360 566,2
	19,8

(район)
	610,1

(район)

5 491

(округ)
	11 111,1

(район)

100 000

(округ)
	24 333,4

(район)

219 000,8

(округ)
	
	

	Культура

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы»

	Развитие материально-технической базы учреждений культуры
	124,3
	71,4

(округ)
	52,9

(округ)
	
	
	
	

	Всего
	361 980,5
	91,2
	6154
	111 111,1
	243334,2
	450
	850


Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского поселения Приполярный, также за счет миграционного прироста. Успешная реализации демографической политики на территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения. 

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Приполярный: 

- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест. 

- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах; 

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей сельского поселения; 

- совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения сельского поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

Таблица 14
Целевые индикаторы Программы
	 № № пп
	Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции (капитальному ремонту)
объектов социальной инфраструктуры
	Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами

	1
	Объекты в области образования

	1.1
	Строительство средней школы на 160 мест
	Повышение доступности и качества услуг образования сельского поселения за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов;

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;

Обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами;

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов.

	2
	Объекты в области культуры

	2.1
	Развитие материально-технической базы
	Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей сельского поселения;

Сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы;

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий;

Увеличение количества библиотек, оказывающих информационные услуги и расширение их спектра.


6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

Программа реализуется на всей территории сельского поселения Приполярный. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации сельского поселения Приполярный.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой. 
В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации Березовского района, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный включает два этапа:

1. периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Березовского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Березовского района.
Приложение 2

к постановлению администрации 
Березовского района

от 19.12.2017 № 1111 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Светлый на период до 2030 года
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Введение

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность-важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества-достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится прежде всего решение жилищной проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:

- обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;

- обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

1. Паспорт программы

	Наименование Программы


	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый на период до 2030 года

	Основание для разработки

Программы
	Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Заказчик Программы
	администрация Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Местоположение: 628140, ХМАО-Югра, Тюменская обл.,пгт. Березово, ул. Астраханцева, 54.

	Основной разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Экоконсалт»
Местоположение: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 21.

	Цели Программы
	обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый;

обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Светлый услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый.

	Задачи Программы
	анализ социально-экономического развития сельского поселения Светлый, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения Светлый услугами объектов социальной инфраструктуры;

прогноз потребностей населения сельского поселения Светлый в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года;

формирование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый;

оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый;

оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Светлый;

предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый.

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	Реализация мероприятий программы позволит повысить обеспеченность объектами социальной инфраструктуры сельского поселения:

обеспечение потребности в дошкольных учреждениях до 177 мест;

обеспечение потребности в школьных учреждениях до 1217 мест;

обеспечение потребности в внешкольных учреждениях-97 мест;

обеспечение потребности в объектах здравоохранения до 23 коек;

обеспечение потребности в плоскостных сооружениях до 3705 кв.м. общей площади;

обеспечение бассейном площадью 143 кв.м. зеркала воды.

	Укрупненное

описание

запланированных

мероприятий
	Программа включает первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции (капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования, уровня доступности и качества предоставляемых услуг в муниципальном образовании сельском поселении Светлый.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Мероприятия Программы охватывают период 2017 - 2030 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

Срок Программы: 2017-2030 гг. Этапы Программы:

1 этап-2017-2021 гг.;

2 этап-2022-2030 гг.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2030 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

Общий объем финансирования на 2017-2030 годы-412 808,5 тыс.руб.

За счет бюджета автономного округа: 

249 918,8 тыс.руб.; местный бюджет: 12889,7 тыс.руб., 150 000 тыс.руб.-внебюджетные источники финансирования

2017 год-7,7 (округ) тыс.руб.

2018 год-6,8 (округ) тыс.руб

2019 год-0,0 тыс.руб

2020 год-0,0 тыс.руб

2021 год-340 (округ) тыс.руб., 6 460 (район) тыс.руб.

2022-2030 годы-12 549,7 (район) 243444,3 (округ) тыс.руб., 150 000 тыс.руб.-внебюджетные источники финансирования

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Достижение нормативного уровня обеспеченности населения сельского поселения Светлый учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
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2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения
Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Поселок Светлый расположен в юго-восточной части Березовского района и является административным центром сельского поселения Светлый Березовского района. С восточной стороны поселок ограничен озерами Ай-Мухынгтув и Ун-Мухынгтув, с юго-западной-старицей реки Пунга, с других сторон-заболоченными территориями. Территория поселка составляет 596 га. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения в сельском поселении Светлый составляла 1 267 человек; жилой фонд сельского поселения Светлый состоит из 38 МКД в деревянном исполнении, 6 МКД-в капитальный исполнении, 10 двухквартирных коттеджей, 1 одноквартирный коттедж, 28 жилых индивидуальных домов. Общая площадь жилых помещений-38,3 тыс.м2 , в собственности граждан и юридических лиц-35,0 тыс.м2 , в муниципальной собственности-3,3 тыс.м2.

Климат поселения - континентальный. Характеризуется суровой, холодной и продолжительной зимой, жарким непродолжительным летом, резкими колебаниями температуры в течение года, месяца и даже суток. Расчетная температура наружного воздуха - 39˚С. Устойчивый снежный покров устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 43 см, максимальная глубина промерзания почвы 191-233 см, господствующие ветры-юго-западного направления. Средняя температура января 21 - 22˚С. Период с устойчивыми морозами (число дней) 150-160 дней. 

Заморозки затягиваются до конца июня. Устойчивые морозы держатся со второй половины октября до конца апреля. Абсолютный минимум –54˚С. 

Лето короткое, однако, заморозки возможны и в летние месяцы. Абсолютный максимум температур отмечен в июле: +31˚С. 

Среднегодовая температура воздуха составляет-6,4˚С. 

Согласно СНиП 32.01.99 (Строительная климатология), территория, рассматриваемая настоящим проектом, относится к северному строительно- климатическому району I D. Расчетная температура для отопления-минус 42˚С, для вентиляции-29˚С. Продолжительность отопительного периода-292 дня.

На территории сельского поселения Светлый площадь производствено-складской зоны, а также зона добычи полезных ископаемых составляет 24,6 га, На данной площади расположены складские территории, территория СПХГ Пунгинского ЛПУ МГ филиала ООО «Газпром Трансгаз Югорск». 

Южнее поселка Светлый расположен карьер № 1 МГ Игрим-Серов-Н.Тагил. Филиалом «Газпром трансгаз Югорск» на территории сельского поселения Светлый является Пунгинское линейного производственное управление магистральных газопроводов (Пунгинское ЛПУ МГ). Пунгинское ЛПУ МГ образовано 17.01.1966. Управление обслуживает магистральные газопроводы: «Надым-Пунга I», «Надым-Пунга II», «Надым-Пунга III», «Игрим-Серов», «Пунга-Ухта I», «Пунга-Ухта II», «Пунга-Грязовец», «Уренгой-Петровск», «Уренгой-Новопсков».

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 41,8 га, в том числе индивидуальной жилой застройки-23,3 га (56%), малоэтажной жилой застройки-17,4 га (41%), среднеэтажной жилой застройки –1,1 га (3%). Плотность населения на территориях постоянной жилой застройки составляет 35 чел./га.

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.
2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры поселения

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений в районе, социальных норм и нормативов, одобренных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально-экономических особенностей регионов.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на организацию социальных услуг населению в отдельных районах, городах, областях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транспорта, климатические условия и т.д.)

Оценка и анализ уровня обеспеченности сельского поселения Светлый объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Светлый.

В таблице 4 представлены показатели обеспеченности населения сельского поселения Светлый учреждениями социальной инфраструктуры.

Обеспеченность населения сельского поселения Светлый учреждениями социальной инфраструктуры смотрите в таблице 1.

Таблица 1
Обеспеченность населения сельского поселения Светлый учреждениями социальной инфраструктуры 

	Наименование учреждения
	2017 год

	Здравоохранение

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	177%

	Больничные учреждения
	15%

	Станции скорой медицинской помощи
	0%

	Аптека
	0%

	Образование

	Дошкольные учреждения
	104%

	Общеобразовательные учреждения
	114%

	Внешкольные учреждения
	77%

	Культура

	Общедоступная универсальная библиотека
	100%

	Учреждения культуры клубного типа
	138%

	Физическая культура и массовый спорт

	Плоскостные спортивные сооружения
	76%

	Физкультурно-спортивные залы
	259%

	Плавательные бассейны
	0%

	Лыжные базы
	0%


Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в настоящее время в сельском поселении Светлый наблюдается острая нехватка в объектах физической культуры и спорта, а именно: плоскостные спортивные сооружения, плавательные бассейны, лыжная база. Кроме того, поселение в полной мере не обеспечено объектами здравоохранения. 

Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В настоящее время из объектов здравоохранения в сельском поселении Светлый размещены: 

- Амбулаторно-поликлиническое отделение муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения Игримская районная больница № 2.

Таблица 2
Технико-экономические параметры учреждений здравоохранения

	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта
	Потребности

	БУ ИРБ АПО с.п. Светлый
	ул. Первопроходцев, 68 а
	44
	44
	Основное здание-

1 315,8 м2 ;

Хоз.блок-325,00 м2.
	удовлетворительное
	Кап.ремонт не проводился
	Теруется кап.ремонт основного здания и хоз.блока


По программе «земский доктор» принят и продолжает работать по настоящее время врач педиатр в п. Светлый. 

Таблица 3
Общие сведения об БУ ИРБ АПО п. Светлый

	Наименование медицинскойорганизации, ЛПУ
	Численность обслуживаемого населения
	врачи
	стоматолог
	среднего медициского персонала
	из них
	радиус обслуживания (км)

	
	
	
	
	
	фельдшеров
	акушерок
	медицинских сестер
	зубной врач
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	филиал (амбулатория)
	1827
	3
	1
	11
	1
	1
	7
	1
	X


БУ «Игримская районная больница» является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим дополнительную квалифицированную доврачебную, первичную и специализированную медицинскую помощь населению, в том числе и населению поселка Светлый.

Таблица 4 

Население Игримского врачебного участка на 01.01.2017 г.
	Наименование населенногопункта
	Все

население
	Взрослые
	Дети
	Подростки
	из них:
	Женщины

	
	
	
	
	
	юноши
	девушки
	всего
	в т.ч. ферт. возр.

	Население приписного участка:

	Светлый
	1827/126
	1427/

83
	366/40
	34/3
	15/1
	19/2
	906/58
	545/36


Учитывая отдаленность и изолированность трассового поселка Светлый, бригадой врачей специалистов в составе терапевта, невролога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга, педиатра, психиатра, гинеколога, клинического лаборанта, врача функциональной диагностики, врача УЗИ-диагностики проводятся выездные осмотры населения. Используется клинико-диагностическое оборудование (проводится общий анализ крови, мочи, определяется уровень сахара крови), ЭКГ аппарат, аппарат ультразвуковой диагностики, что позволяет выявить социально значимые заболевания на ранних стадиях. С целью профилактики проводится вакцинация населения согласно утвержденному плану.

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в БУ «Игримская районная больница» проводит внутренний контроль качества по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в структурных подразделениях больницы, в том числе и в БУ ИРБ АПО п. Светлый. Ежемесячно комиссией проводятся рейды, с составлением актов, в дальнейшем выявленные замечания устраняются; согласно программе внутреннего производственного бактериологического контроля объектов БУ «Игримская районная больница» берутся смывы на качество текущей дезинфекции, также собирается материал на стерильность.

Анализ материально-технического состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне затрудняет осуществлять уже внедренные методы диагностики и лечения. 

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения сельского поселения Светлый на расчетную перспективу остаются: 

- Предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- Преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере здравоохранения;

- Повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и квалификации медицинских работников;

- Кратное снижение показателей смертности;

- Снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей. 

Образовательная система сельского поселения Светлый представлена следующими учреждениями:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Светловская средняя общеобразовательная школа имени Соленова Бориса Александровича;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ветерок».
Таблица 5

Технико-экономические параметры учреждений образовательных учреждений

	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта

	МБОУ Светловская средняя общеобразовательная школа
	п. Светлый, ул. Первопроходцев, д. 67 а
	310
	224
	1725,0
	хорошее
	2016

	МБДОУ детский сад «Ветерок»
	п. Светлый, ул. Набережная, д. 59 а
	130
	122
	1593,2
	удовлетвор.
	-


В системе дополнительного образования на территории сельского поселения Светлый работают: Светловское отделение муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Березовская детская школа искусств». Здание приспособленное.
(в абзаце сорок пятом пункта 2.2 раздела 2 приложения 2 слова «МБОУ ДОД Детская школа искусств на 57 мест» заменены словами «Светловское отделение муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Березовская детская школа искусств» постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 19.12.2017 № 1111 \«О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, сельского поселения Светлый, сельского поселения Хулимсунт, сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года\»

"

от 17.12.2024 № 1138
)
Рисунок 1

МБОУ Светловская средняя общеобразовательная школа 
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Рисунок 2

МБДОУ детский сад «Ветерок»
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В зоне обслуживания школы проживает 100% детей школьного возраста, в зоне обслуживания детского дошкольного учреждения проживает 78% детей дошкольного возраста, в зоне обслуживания внешкольных учреждений проживает порядка 90% детей школьного возраста.

Рисунок 3
Радиус обслуживания образовательных учреждений
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Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. При дальнейшем развитии муниципального образования, необходимо предусмотреть комплексное развитие системы дополнительного образования и ее интеграцию в существующую образовательную инфраструктуру. 

Культура

Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования сельское поселение Светлый, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования сельское поселение Светлый. 

Культурная среда сельского поселения Светлый определена библиотекой на 12,8 тыс. ед. хранения.

Таблица 6
Технико-экономические параметры учреждений культурно-досугового типа
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта
	Потребности

	ул. Набережная, 10
	15
	10
	90,1
	удовлетв.
	кап. ремонт 2009 г.; текущий - 2012
	необходим более вместительный читальный зал


Следует заметить, что интерес населения к проведению культурного досуга и занятию самодеятельным, декоративно-прикладным творчеством сохраняется. Большое внимание уделяется привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям в коллективах художественной самодеятельности. При составлении расписания занятий учитывается занятость детей и подростков в общеобразовательных школах.

Информирование населения о работе клубных формирований происходит посредством размещения информации в фойе учреждений на информационных стендах, при индивидуальных консультациях по телефону и в сети Интернет, на сайте администрации Березовского района. Значительно расширился возрастной ценз при приеме в клубные формирования (в коллективы самодеятельного творчества, кружки). С учетом интересов и запросов в них занимаются граждане в возрасте от 4 до 75 лет. 

На сегодняшний день острой проблемой является нехватка специалистов в сфере культуры и отсутствие финансовой возможности обеспечения обучения на курсах повышения квалификации в отрасли культуры и искусства. При этом результат деятельности во многом определяется профессиональным уровнем работников, их творческим потенциалом и мастерством.

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно-досуговой деятельности-многопрофильных центров культурно-досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

В среднесрочной перспективе создание (ликвидация) учреждений культурно-досугового типа не планируется. Показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа будет изменятся за счет изменения численности населения сельского поселения Светлый.

Таблица 7

Характеристика объектов в области культуры
	Показатели
	Ед. измерения
	2017

	Число учреждений культурно-досугового типа
	единица
	2

	Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа
	единица
	2

	Численность работников учреждений культурно-досугового типа
	человек
	13

	Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа, человек
	человек
	8

	Число структурных подразделений (филиалов) библиотек
	единица
	1

	Численность работников библиотек, с учетом структурных подразделений (филиалов) всего
	человек
	2

	Численность библиотечных работников в библиотеках, человек
	человек
	1


Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно здорового молодого поколения, сохранения двигательной и интеллектуальной активности взрослого населения. Развитие физической культуры и массового спорта вносит существенный вклад в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения, формирование национального самосознания.

В настоящее время в муниципальном образовании сложилась эффективная система физической культуры и спорта. Ее состояние свидетельствует о росте популярности и престиже здорового образа жизни в муниципальном образовании и формировании у жителей всех возрастных групп привычки к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Во многом это объясняется не только качеством организаторской работы физкультурных кадров, но и состоянием финансирования отрасли. 
Таблица 8 

Физическая культура и спорт

	Показатели
	Ед. измерения
	2017

	Число спортивных сооружений - всего
	
	

	спортивные сооружения
	единица
	5

	плоскостные спортивные сооружения
	единица
	1

	спортивные залы
	единица
	4

	Число муниципальных спортивных сооружений
	
	

	спортивные сооружения
	единица
	5

	плоскостные спортивные сооружения
	единица
	1

	спортивные залы
	единица
	4


В муниципальном образовании осуществляется деятельность по развитию физической культуры и спорта, в том числе совершенствуется нормативно-правовая, материально-техническая и организационно-методическая база для оптимальной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования. 

В сельском поселении Светлый создана развитая система физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспитании здорового, сильного человека, увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Реестр объектов физической культуры и спорта представлены в таблице 10.

Таблица 9
Технико-экономические параметры учреждений физической культуры и спорта

	 № п/п
	Наименование учреждения
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние

	1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	ул. Набережная, 21 в
	88
	76
	1908,6
	удовлетворит.


Таблица 10
Объекты спортивных учреждений

	 № 
п/п
	Наименование спортивного сооружения
	Адрес объекта спорта (Учреждения)
	Единовременная пропускная способность

	1
	Тренажерный зал
	ХМАО-Югры, п. Светлый, ул. Набережная 21В, МУ СДК «Пилигрим»
	18

	2
	Спортивный зал
	ХМАО-Югры, п. Светлый, ул. Набережная 21В, МУ СДК «Пилигрим»
	40

	3
	Зал настольного тенниса
	ХМАО-Югры, п. Светлый, ул. Набережная 21В, МУ СДК «Пилигрим»
	8

	4
	Зал аэробики
	ХМАО-Югры, п. Светлый, ул. Набережная 21В, МУ СДК «Пилигрим»
	30

	5
	Универсальная площадка
	ХМАО-Югры, п. Светлый, ул. Набережная
	25


Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

Большие трудности испытывает физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди трудящихся. В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования сельское поселение Светлый физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

Основными направлениями принимаемых мер в развитии массовой физической культуры и спорта являются развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, развитие адаптивной физической культуры. 

Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта, расширение круга занимающихся физической культурой, повышение качества спортивной подготовки и безопасности занятий требуют реализации комплексного подхода к развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Светлый. 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Прогнозирование численности населения сельского поселения Светлый на период до 2030 г. было выполнено с учетом:

- Генерального плана сельского поселения Светлый;

– Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года;

– Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года;

– Схемой территориального планирования Березовского муниципального района до 2027 года.

К концу расчетного срока прогнозируется увеличение численности населении до 1900 человек, при этом темп прироста составит 31% от существующего населения (Рисунок 4).

Рисунок 4 

Прогноз численности населения сельского поселения
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В результате прогноза ожидается увеличение доли населения младше трудоспособного возраста на 5% и сокращение доли старше трудоспособного возраста на 5%.

Численность населения поселка Светлый планируется увеличить следующим образом:

рост рождаемости и снижение смертности, которые возможно достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий, улучшения состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения;

приток трудовых ресурсов на новые рабочие места, создаваемые на проектируемых производственных объектах.

Генеральным планом сельского поселения Светлый предусмотрено:

упорядочение, структурирование и уплотнение сложившейся застройки;

вынос жилищного фонда, размещенного в санитарно-защитных зонах производственных объектов; 

снос ветхих и недействующих домов и переселение жителей из жилищного фонда, непригодного для проживания.

На конец расчетного срока площадь жилых зон п. Светлый должна составить 40,5 га (что на 3% меньше по отношению к существующему положению), в том числе:

среднеэтажной жилой застройки-1,2 га (3% от общей площади жилых зон)-рост на 9% по отношению к существующему периоду;

малоэтажной жилой застройки-16,0 га (40%)-сокращение на 8%;

индивидуальной жилой застройки-23,3 га (57%).

Общий объем проектного жилищного фонда при средней жилищной обеспеченности 29 кв. м на человека, должен составить 56,3 тыс. кв. м. (рост на 44% по отношению к существующему положению), в том числе по типам жилой застройки:

среднеэтажной жилой застройки-7,3 тыс. кв. м (13% от общего объема жилищного фонда);

малоэтажной жилой застройки-35,1 тыс. кв. м (62%);

индивидуальной жилой застройки-13,9 тыс. кв. м (25%).

При этом градостроительная емкость территории должна составить 1900 человек. Объем жилищного строительства ориентировочно должен составить не менее 17,5 тыс. кв. м.

Плотность населения в границах населенного пункта и средняя плотность населения на территории жилой застройки к концу расчетного срока должны составить 3 человека на га и 47 человек на га соответственно.

Также генеральным планом предусмотрен снос 3-х жилых домов (1 одноквартирный и 2 многоквартирных жилых дома), из которых один является недействующим. Общий объем сносимого жилищного фонда составит 0,6 тыс. кв. м (таблица 11).

Таблица 11
Изменение объема жилищного фонда к концу расчетного срока 

	Статус жилищного фонда
	Объем жилищного фонда, тыс. кв. м

	Сохраняемый действующий жилищный фонд
	38,8

	Проектируемый жилищный фонд
	17,5

	Сносимый жилищный фонд, в т.ч.
	0,6

	Сносимый действующий жилищный фонд
	0,4

	Сносимый недействующий жилищный фонд
	0,2


Таким образом, можно сделать следующие выводы по жилищной сфере сельского поселения Светлый:

- площадь жилых зон к концу расчетного срока должна составить 40,5 га (что на 3% меньше по отношению к существующему положению);

- новое жилищное строительство составит не менее 17,5 тыс. кв. м;

- общий объем жилищного фонда должен составить порядка 56,3 тыс. кв. м, что на 44% больше существующей площади;

- плотность населения в границах населенного пункта и средняя плотность населения на территории жилой застройки к концу расчетного срока должны составить - 3 человека на га и 47 человек на га соответственно;

- средняя жилищная обеспеченность должна составить не менее 30 кв. м на человека. что на 11% больше существующей средней жилищной обеспеченности.

Потребность в учреждениях социально-бытового обслуживания населения определена исходя из прогнозируемой численности населения сельского поселения Светлый по состоянию на 2030 год. При расчете прогнозируемого спроса на объекты социальной инфраструктуры использовались следующие нормативно-правовые акты: 

- Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Светлый.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры представлен в таблице 12.

Таблица 12 
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый

	 № п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Существующая мощность (проектная)
	Сохраняемая мощность
	Требуемая мощность на конец 2030 года
	Дефицит на конец 2030 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	140
	140
	177
	-37

	2
	Школьные учреждения
	мест
	190
	190
	217
	-27

	3
	Внешкольные учреждения
	мест
	57
	57
	97
	-40

	Учреждения здравоохранения

	4
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	46
	46
	34
	12

	5
	Больничные учреждения
	коек
	3
	3
	26
	-23

	6
	Станции скорой медицинской помощи
	автомобиль
	0
	0
	0
	0

	7
	Аптека
	объект
	2
	2
	0
	2

	Физкультурно-спортивные сооружения

	8
	Плоскостные сооружения
	кв. м общей площади
	2154
	2154
	3705
	-1551

	9
	Бассейн
	кв. м зеркала воды
	0
	0
	143
	-143

	10
	Спортивные залы
	кв. м общей площади
	1319
	1319
	665
	654

	Учреждения культуры 

	11
	Клубы
	мест
	300
	300
	285
	15

	12
	Библиотека 
	объект
	1
	1
	1
	0


2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

1. Конституция Российской Федерации;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований  к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации  государственной социальной политики»;

9. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации  государственной политики в области образования и науки»; 

10. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы»; 

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, и молодежной, политики в Березовском районе на 2016-2020»;

12. Генеральный план муниципального образования сельское поселение Светлый.

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры, физической культур и спорта на территории сельского поселения Светлый, а также способствовать комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов здорового образа жизни. На уровне сельского поселения предлагается разработка документов стратегического планирования: 

1) стратегия (прогноз) социально-экономического развития сельского поселения Светлый на долгосрочный период; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития.
3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников. Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы. 

Система здравоохранения

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель муниципального здравоохранения-удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже государственных минимальный стандартов. В конкретных условиях могут формироваться локальные цели, например, удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдения гарантий предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических, оздоровительных, медико-диагностических и др.), обеспечение их качества и т.п.

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, образовательные учреждения, которые являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящими Основами, другими актами законодательства Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, правовыми актами автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерств здравоохранения республик в составе Российской Федерации и органов местного самоуправления. Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность за санитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение доступности населению гарантированного объема медико-социальной помощи, развитие муниципальной системы здравоохранения на подведомственной территории, осуществляют контроль за качеством оказания медико-социальной и лекарственной помощи предприятиями, учреждениями и организациями государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, а также лицами, занимающимися частной медицинской практикой. Финансирование деятельности предприятий, учреждений и организаций муниципальной системы здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

В настоящее время система здравоохранения сельского поселения Светлый недостаточно развита. Учитывая ветхость зданий, в которых расположены медицинские учреждения, предлагается комплексная модернизация системы здравоохранения.

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения муниципального образования предусматривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом. 

На перспективу в системе здравоохранения сельского поселения Светлый предусматривается:

1. Капитальный ремонт БУ ИРБ АПО п. Светлый.
Система образования

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются в большинстве МО самой крупной статьей расходов местных бюджетов.

Муниципальная система образования-это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории данного муниципального образования, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории муниципального образования, ее комплексного развития.

Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений. Учредителями муниципальных учреждений образования являются местные органы управления образованием.

На территории МО может располагаться большое количество образовательных учреждений различного профиля и форм собственности. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующего образовательного учреждения.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования сельского поселения Светлый на расчётную перспективу необходимо выделить следующие: 

1. Реконструкция здания средней общеобразовательной школы на 200 мест в п. Светлый;

2. Строительство детского сада, п. Светлый на 100 мест.

Культура

Организация управления и финансирование культуры в сельском поселении Светлый возложена на администрацию муниципального образования, осуществляющую строительство зданий и сооружений муниципальных организаций культуры, обустройство прилегающих к ним территорий. 

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет бюджетных средств и оказания платных услуг. Общественные объединения, предприятия, организации и граждане имеют право самостоятельно или на договорной основе создавать фонды для финансирования культурной деятельности.

В качестве соучредителей фондов может выступать также и администрация муниципального образования.

Органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении государственной политики в области культуры, не могут вмешиваться в творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением случаев, предусмотренных законом (если эта деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т.д.).

Культурная деятельность может быть запрещена судом в случае нарушения законодательства.

Органы местного самоуправления должны исходить в своей деятельности в этой сфере из признания равного достоинства культур, равенства прав и свобод в области культуры всех проживающих на территории муниципального образования этнических общностей и религиозных конфессий. Органы местного самоуправления могут передавать национально-культурным автономиям, их некоммерческим учреждениям и организациям муниципальное имущество в собственность или аренду. Они также решают вопросы финансовой поддержки местных национально-культурных автономий в соответствии с действующим законодательством.

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам местного самоуправления следует создавать условия для развития сети специальных учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов. Оказывать поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных образований, других учреждений культуры.

Осуществляя контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осуществляют охрану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их ведении.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения сельского поселения Светлый, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

Мероприятия в части развития культуры в сельском поселении Светлый на перспективу не сформированы.

Физическая культура и спорт

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.
Объект спорта - объект недвижимого имущества или единый недвижимый комплекс, предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивное сооружение, являющееся объектом недвижимого имущества.
(абзац тридцать второй раздела 3 изложен в редакции постановления Администрации от 19.09.2022 № 1229)

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха может осуществляться органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития физической культуры и спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях. При участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций органы местного самоуправления реализуют программы. Органы местного самоуправления совместно с физкультурно-спортивными объединениями инвалидов участвуют в организации оздоровительной работы с инвалидами, проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на всероссийские и международные соревнования.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. В целях соблюдения норм обеспеченности детей объектами физкультурно-спортивной направленности необходимо предусмотреть:

1. Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса;

2. Строительство спортивной площадки общей площадью 1,6 тыс. кв. м;

3. Строительство бассейна площадью 145 кв. м зеркала воды.

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения
Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый. 
Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ее дифференциации на два типа:

- отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание;

- отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.

Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги.

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - некомплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

Средства, получаемые объектами социальной сферы от населения за оказанные ему услуги, пока занимают небольшой удельный вес. Это обусловлено, во-первых, тем, что в соответствии с Конституцией и действующим законодательством предоставление многих социальных услуг бесплатно, во-вторых развитие платных услуг ограничено низкой платежеспособностью позволяющей массы населения. В этих условиях основным источником финансирования социальной сферы стали средства, мобилизуемые и распределяемые через бюджетную систему, и внебюджетных фондов.

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Передача большинства социальных функций с государственного на местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социально-культурной и коммунально-бытовой сферы, а также крайне медленные темпы нового строительства. Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство. 

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, модернизацию действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования. 

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства». Базовая цена проектных работ (на 01 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 40538-ЕС/05 от 14.12.2015г. Минстроя России.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2016 года с коэффициентами согласно: 

- Постановлению от 11.05.1983 № 94, Государственного комитета СССР по делам строительства; 

- Письму от 06.09.1990 № 14-Д, Государственного комитета СССР по делам строительства; 

- Письму от 24.09.1990 № 15-149/6, Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму от 03.12.2012 № 2836-ИП/12/ГС, Министерства регионального развития Российской Федерации; 

- Письму от 05.10.2011 № 21790-АК/Д03, Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объем средств на реализацию программы приведены в таблице 13. 

	Таблица 13


	Объем средств на реализацию программы 

	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности, тыс.руб.

	
	всего 
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022-2030 годы

	Здравоохранение 

мероприятия взяты из опросного листа, заполненного ответственным лицом администрации сельского поселения Светлый. Финансирование корректируется после разработанной ПСД

	Капитальный ремонт БУ ИРБ АПО п. Светлый
	5000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5000

(округ)

	Образование

мероприятия определены Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономной округе на 2016-2020 годы» , муниципальная программа «Развития образования в Березовском районе на 2016-2020 годы»

	Реконструкция здания средней общеобразовательной школы на 200 мест в п. Светлый 
	148494
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7424,7

(район)

141069,3

(округ)

	Строительство детского сада, п. Светлый на 100 мест
	90000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4500

(район)

85500

(округ)

	Культура

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы»

	Развитие материально-технической базы учреждений культуры
	14,5
	7,7

(округ)
	6,8

(округ)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Физическая культура и спорт

мероприятия взяты из опросного листа, заполненного ответственным лицом администрации сельского поселения Светлый. Финансирование будет определено после разработанной ПСД, муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016-2020 годы», государственная программ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы»

	Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса
	12500
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	625

(район)

11875

(округ)

	Строительство спортивной площадки общей площадью 1,6 тыс. кв. м
	6800
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	340

(район)

6460

(округ)
	0,0

	Строительство бассейна площадью 145 кв. м зеркала воды
	150000
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	150000

(внебюджетные источники финасирования)

	Всего
	412808,5
	7,7
	6,8
	0,0
	0,0
	6800
	405994


Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского поселения Светлый, также за счет миграционного прироста. Успешная реализации демографической политики на территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения. 

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Светлый: 

- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест. 

- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах; 

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей сельского поселения; 

- совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения сельского поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

Таблица 14
Целевые индикаторы Программы

	 № № пп
	Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции (капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры
	Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами

	1
	Объекты в области развития здравоохранения

	1.1
	Капитальный ремонт БУ ИРБ АПО с.п. Светлый
	Обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения; Совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения

	2
	Объекты в области образования

	2.1
	Реконструкция здания средней общеобразовательной школы на 200 мест в п. Светлый 
	Повышение доступности и качества услуг образования сельского поселения за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов; Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования; Обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами; Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов.

	2.2
	Строительство детского сада, п. Светлый на 100 мест
	

	3
	Объекты в области физической культуры и спорта

	3.1
	Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса
	Обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения; Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом; Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями.

	3.2
	Строительство спортивной площадки общей площадью 1,6 тыс. кв. м
	

	3.3
	Строительство бассейна площадью 145 кв. м зеркала воды
	


6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

Программа реализуется на всей территории сельского поселения Светлый. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации сельского поселения Светлый.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой. 
В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации Березовского района, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый включает два этапа:

1. периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Светлый предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Березовского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Березовского района.
Приложение 3

к постановлению администрации
 Березовского района

от 19.12.2017 № 1111
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Хулимсунт 

на период до 2030 года
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Введение

Социальная инфраструктура-система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность-важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества-достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится прежде всего решение жилищной проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:

- обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;

- обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики-численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры-это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

1. Паспорт программы

	Наименование Программы


	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт на период до 2030 года

	Основание для разработки

Программы
	Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований   к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Заказчик Программы
	администрация Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Местоположение: 628140, ХМАО-Югра, Тюменская обл., пгт. Березово, ул. Астраханцева, 54.

	Основной разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Экоконсалт»
Местоположение: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 21.

	Цели Программы
	обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт;

обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Хулимсунт услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт.

	Задачи Программы
	анализ социально-экономического развития сельского поселения Хулимсунт, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения Хулимсунт услугами объектов социальной инфраструктуры;

прогноз потребностей населения сельского поселения Хулимсунт в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года;

формирование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт;

оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт;

оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Хулимсунт;

предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт.

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	Реализация мероприятий программы позволит повысить обеспеченность объектами социальной инфраструктуры сельского поселения:

обеспечение потребности в дошкольных организациях до 265 мест;

обеспечение потребности в объектах дополнительного образования до 187 мест;

обеспечение потребности в объектах культуры до 426 мест;

обеспечение потребности в объектах физической культуры и спорта: плоскостные сооружения до 5538 м2; бассейны до 214 м2 зеркала воды.

	Укрупненное

описание

запланированных

мероприятий
	Программа включает первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции (капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования, уровня доступности и качества предоставляемых услуг в муниципальном образовании сельском поселении Хулимсунт.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Мероприятия Программы охватывают период 2017 - 2030 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

Срок Программы: 2017-2030 гг. Этапы Программы:

1 этап-2017-2021 г.;

2 этап-2022-2030 гг.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2030 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

Общий объем финансирования на 2017-2030 годы-369 265,9 тыс.руб.

За счет бюджета автономного округа: 

337170,95 тыс.руб.; местный бюджет: 32 094,95 тыс.руб.

2017 год-12 626,5 (район), 102 594 (округ) тыс.руб.

2018 год-14 444,4 (район), 130 000 (округ) тыс.руб

2019 год-600 (округ) тыс.руб

2020 год-450 (округ) тыс.руб

2021 год-0 тыс.руб

2022-2030 годы-5 024,05 (район) 103 526, 95 (округ) тыс.руб



	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Достижение нормативного уровня обеспеченности населения сельского поселения Хулимсунт учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
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 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения
Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Сельское поселение Хулимсунт-муниципальное образование в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации. Административный центр - деревня Хулимсунт.

В состав сельского поселения Хулимсунт входят 4 населенных пункта:

Деревня Нерохи;

Село Няксимволь;

Деревня Усть-Манья;

Деревня Хулимсунт.

По состоянию на 01.01.2017 год численность населения сельского поселения Хулимсунт составила 1900 человек. Градация численность населения по населенным пунктам сельского поселения Хулимсунт представлена в таблице 1. 
Таблица 1
Численность населения сельского поселения Хулимсунт 

	 № п/п
	Населенный пункт 
	Численность, чел.

	1
	Деревня Нерохи
	9

	2
	Село Няксимволь
	506

	3
	Деревня Усть-Манья
	36

	4
	Деревня Хулимсунт
	1349

	
	ИТОГО
	1900


Современный поселок Хулимсунт создан на базе национальной деревни Хулимсунт и поселка газокомпрессорной станции «Сосьва», но точной даты образования д. Хулимсунт нет. Основными отраслями хозяйств было оленеводство, рыболовство, охотопромысел. 

Поселок Хулимсунт расположен в северо-западной части ХМАО - 62° 52’ 00 с. ш. и 61° 38’ 00 в. д., относится к Березовскому району, около которого образуются бассейны рек Малая Обь и Северная Сосьва. Удаленность от районного центра составляет по зимней дороге 270 км, водным путем 350 км, воздушным транспортом 170 км. Ближайшая железнодорожная станция «Геологическая», в городе Югорск, находится в 250 км по зимней дороги от д. Хулимсунт. Расстояние до городского поселения Игрим - водным путем 270 км, по зимней дороге 270 км, воздушным транспортом 140 км.

д. Хулимсунт

В основу планировочной организации территории деревни положена сложившаяся планировочная структура населенного пункта. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами деревни: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Планировочная структура деревни определяет ее формирование по этапам с учетом резервов селитебных, производственных и коммунально-складских территорий. Все планировочные зоны связаны системой основных улиц, имеющих выход на поселковые дороги.

Внешние транспортные связи предполагается осуществлять по автозимнику, с помощью вертолетного транспорта и по воде.

Территория общественной застройки получит развитие в центральной и восточной части деревни. Общественно-деловая застройка запроектирована с учётом обеспечения населения необходимыми объектами социального и бытового обслуживания. 

Проектом предлагается строительство на данной территории: административных зданий, участкового пункта полиции, клубов, дома культуры, мастерской по изготовлению национальных сувениров, дома быта, гостиницы, бюро ритуальных услуг, отделения связи, бани, двух доходных домов, магазина-книги, автомагазина, часовни, аптеки. В восточной части деревни предложено место для размещения лыжной базы. 
Для обеспечения жилой застройки объектами индивидуального автотранспорта предлагается организовать зону хранения индивидуального автотранспорта в северо-западной части деревни, где планируется строительство комплекса индивидуальных гаражей с учетом санитарных и противопожарных требований. Территорию существующего гаражного комплекса деревни предлагается упорядочить с учётом строительства гаражей на свободных участках.

В восточной части деревни предложено строительство аэропорта и речного вокзала, предусматривается территории для хранения лодок и лодочных гаражей.

Кроме того, генеральным планом предлагается вынос территорий «Сосьвинской автоколонны» и СМУ-4 на новые производственные и коммунально-складские территории в северо-западной части населенного пункта, на территорию бывшей базы комплектации Предусмотрено разместить полигон складирования снега. 

д. Нерохи 

Планировочная организация территории деревни Нерохи остается без изменений.

с. Няксимволь

Предложенное проектное решение д. Няксимволь в основном сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами деревни: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

С учетом резервов как селитебных, так и производственных территорий планировочная структура села определяет ее формирование по этапам.

Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выход на поселковые дороги.

Внешние транспортные связи предполагается осуществлять по автозимнику, с помощью авиатранспорта и по воде.

Приоритетное место в благоустройстве поселка занимают ул. Советская, ул. Садовая, ул. Кооперативная и ул. Болотная, на которые выходят основные административные и общественные здания. Так, вокруг общественных зданий предусматриваются организованные зоны отдыха с сетью пешеходных дорожек. В центральной часть, по ул. Советской предлагается организовать главную площадь села. 

В генеральном плане даны предложения по увеличению территории населённого пункта. В проектные границы вошли территории застроенной части села объектами жилого и общественного назначения, с восточной стороны прибрежная территория реки Северная Сосьва. Северная граница проходит по территории включающей аэродром, коммунально-складские территории.

д. Усть-Манья

В основу планировочной организации территории деревни Усть-Манья положена сложившаяся планировочная структура населенного пункта. Новые транспортные направления позволят создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечит удобную связь между различными функциональными зонами деревни: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д.

Планировочная структура села определяет ее формирование по этапам с учетом резервов как селитебных, так и производственных территорий.

Взаимосвязь всех планировочных зон осуществляется системой основных улиц, имеющих выход на поселковые дороги.

В северную часть населенного пункта на свободную территорию, предлагается с учетом санитарных норм вынести из жилой застройки вертолетную площадку. На месте вертолетной площадки предполагается размещение жилья. 

Внешние транспортные связи предполагается осуществлять автомобильным, воздушным водным транспортом.

Приоритетное место в благоустройстве деревни занимают улицы, на которые выходят основные административные и общественные здания. Так, вокруг общественных зданий предусматриваются организованные зоны отдыха с сетью пешеходных дорожек. В центральной части, возле комплекса клуба предлагается организовать главную площадь деревни. 

Проектными решениями планируется увеличение границ вследствие развития населённого пункта и размещения в восточной части новых производственных и коммунально-складских территорий.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры поселения

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений в районе, социальных норм и нормативов, одобренных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально-экономических особенностей регионов.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

При определении потребности в учреждениях социальной сферы в сельской местности следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на организацию социальных услуг населению в отдельных районах, городах, областях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транспорта, климатические условия и т.д.)

Оценка и анализ уровня обеспеченности сельского поселения Хулимсунт объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Хулимсунт.

В таблице 4 представлены показатели обеспеченности населения сельского поселения Хулимсунт учреждениями социальной инфраструктуры.

Обеспеченность населения сельского поселения Хулимсунт учреждениями социальной инфраструктуры смотрите в таблице 2.

Таблица 2
Обеспеченность населения сельского поселения Хулимсунт учреждениями социальной инфраструктуры 

	Наименование учреждения
	2017 год 

	Здравоохранение

	ФАП
	80 %

	Аптека
	0 %

	Больницы
	100 %

	Образование

	Дошкольные учреждения
	66,3 %

	Общеобразовательные учреждения
	138,4 %

	Внешкольные учреждения
	57,9 %

	Культура

	Общедоступная универсальная библиотека
	0,0 %

	Учреждения культуры клубного типа
	48,8 %

	Физическая культура и массовый спорт

	Плоскостные спортивные сооружения
	63,4 %

	Физкультурно-спортивные залы
	0,0 %

	Плавательные бассейны
	0,0 %

	Лыжные базы
	0,0 %


Исходя из данных таблицы 4 можно сделать вывод о том, что в настоящее время в сельском поселении Хулимсунт наблюдается острая нехватка в объектах физической культуры и спорта, а именно: физкультурно-спортивные залы общего пользования, плавательные бассейны и лыжная база. Кроме того, поселение в полной мере не обеспечено объектами здравоохранения и культуры. 

Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В настоящее время из объектов здравоохранения в сельском поселении Хулимсунт размещены: 

- МБУЗ участковая больница д. Хулимсунт;

- фельдшерско-акушерский пункт д. Няксимволь.

Таблица 3
Технико-экономические параметры учреждений здравоохранения

	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта
	Потребности 

	МБУЗ участковая больница д. Хулимсунт
	д.Хулимсунт, мкр 4 д.46
	60
	60
	2231,6 м2
	удовл.
	-
	ремонт кровли, отопительной системы 

	ФАП д. Няксимволь
	с.Няксимволь, ул. Кооперативная, д. 18
	26
	18
	136 м2
	удовл.
	ремонт канализации 2016 года
	пожарная сигнализация, утеплить здание 


Анализ материально-технического состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне затрудняет осуществлять уже внедренные методы диагностики и лечения. 

Таблица 4
Характеристика объектов здравоохранения расположенные на территории сельского поселения Хулимсунт

	Наименованиемедицинскойорганизации, ЛПУ
	Адрес
	Число обслужаваемых сельских населенных пунктов
	Численность обслуживаемого населения
	врачи
	стоматолог
	среднегомедициского персонала
	из них
	радиус обслуживания (км)

	
	
	
	
	
	
	
	фельдшеров
	акушерок
	медицинских сестер
	зубной врач
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	филиал (амбулатория)
	 с.Няксимволь, ул.Кооперативная, 18
	1
	952
	X
	Х
	4
	1
	X
	2
	1
	X

	 филиал (участковая больница)
	д.Хулимсунт, мкр.4,д.46
	1
	2721
	5
	1
	13
	1
	1
	9
	Х
	X


Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения сельского поселения Хулимсунт на расчетную перспективу остаются: 

- Предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- Преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере здравоохранения;

- Повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и квалификации медицинских работников;

- Кратное снижение показателей смертности;

- Снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей. 

Образовательная система сельского поселения Хулимсунт представлена следующими учреждениями:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Няксимвольская средняя общеобразовательная школа;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Комарик»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Северяночка».
Таблица 5

Технико-экономические параметры учреждений образования

	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта
	Потребности 

	Средняя общеобразовательная школа д. Хулимсунт
	Мкр. 4 

д. 34
	195
	184
	1501,5 м 2
	Удовл.
	Кап.ремонт 2003 год

Косметический 2013 год.
	замена пластиковых окон, сантехники, канализационной системы,электросетей, автоматики, подводящего кабеля, линолеума, частичная замена огнетушителей, установка доп. козырьков, ремонт кровли,косметический ремонт.

	МБОУ Няксимвольская средняя общеобразовательная школа
	Ул. Кооперативная 24
	162
	74
	1998,8 м 2
	Удовл.
	Косметический 2017 год
	Сушка подвала, ремонт отмостки, установка водостоков, замена козырька тамбура, замена оконных блоков, ремонт ограждения. 

	МБДОУ Детский сад «Комарик» 
	Мкр. 3 д. 22а
	110
	110
	8651 м 2
	Удовл.
	Косметический 2017 год Капитальный 2016 год(корп. № 1)
	Капитальный ремонт корпуса № 3, снос старого административно хозяйственного здания, спорт площадка с покрытием, замена прогулочных веранд, частичная замена ограждения, ремонт теплосетей в корпусе № 1.

	МБДОУ детский сад «Северяночка»
	Ул. Советская 3
	45
	40
	
	Удовл.
	Косметический 2017 год
	Установка водопровода, установка канализации, ремонт кровли, реконструкция прачечной, замена внутренней отделки в мед. кабинете, замена ограждения. 


Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Рисунок 1

Средняя общеобразовательная школа д. Хулимсунт [image: image8.png]



Рисунок 2

МБОУ Няксимвольская средняя общеобразовательная школа [image: image9.png]



Рисунок 3

МБДОУ Детский сад «Комарик»
[image: image10.png]



В системе дополнительного образования на территории сельского поселения Хулимсунт работают:
Хулимсунтское отделение муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Березовская детская школа искусств»
(абзац сорок шестой пункта 2.2 раздела 2 приложения 3 изложен в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 19.12.2017 № 1111 \«О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, сельского поселения Светлый, сельского поселения Хулимсунт, сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года\»

"

от 17.12.2024 № 1138
)
Общеобразовательные программы реализуются по следующим направлениям:

- инструментальное исполнительство; осуществляется посредством оказания услуг по обучению игре на клавишных инструментах, на народных инструментах,

- хоровое (ансамблевое) исполнительство;

- изобразительное искусство;

- декоративно-прикладное искусство.
Таблица 6

Технико-экономические показатели учреждений дополнительного образования

	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта
	Потребности 

	Хулимсунтское отделение муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Березовская детская школа искусств
	Мкр. 3 д. 14а
	100
	100
	211 м 2
	Удовл. (помещение в аренде)
	Косметический 2016 год
	Требуется другое помещение


(таблица 6 пункта 2.2 раздела 2 приложения 3 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 19.12.2017 № 1111 \«О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, сельского поселения Светлый, сельского поселения Хулимсунт, сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года\»

"

от 17.12.2024 № 1138
)
Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Дальнейшее развитие дополнительного образования сдерживает низкий уровень обеспеченности учреждений типовыми зданиями, недостаток учебных площадей, высокий уровень износа парка музыкальных инструментов (70%).

На перспективу необходимо предусмотреть комплексное развитие системы дополнительного образования и ее интеграцию в существующую образовательную инфраструктуру. 

Культура

Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования сельское поселение Хулимсунт, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования сельское поселение Хулимсунт. 

Культурная среда сельского поселения Хулимсунт определена сельским клубом д. Няксимволь и домом культуры «Фортуна» с. Хулимсунт.

Таблица 7
Технико-экономические показатели учреждений культурно-досугового типа

	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта
	Потребности

	Дом Культуры «Фортуна»
	Мкр. 2 д. 16а
	150
	30
	164 м 2
	Удовл.
	Капитальный 

1996 год
	Новое помещение

	Сельский клуб (д. Няксимволь)
	Ул. Советская д. 10
	80
	80
	195 м 2
	Неудовл.
	Косметический 2015 год
	Новое помещение, ремонт уличной сцены, замена ограждения 140 м., центральное отопление


На сегодняшний день острой проблемой является нехватка специалистов в сфере культуры и отсутствие финансовой возможности обеспечения обучения на курсах повышения квалификации в отрасли культуры и искусства. При этом результат деятельности во многом определяется профессиональным уровнем работников, их творческим потенциалом и мастерством.

Физическая культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования. 

В сельском поселении Хулимсунт создана развитая система физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспитании здорового, сильного человека, увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Объекты физической культуры и спорта представлены: Физкультурно-спортивным комплексом д. Хулимсунт и спортивным залом, расположенным в школе д. Няксимволь. 
Таблица 8
Реестр объектов физической культуры и спорта

	 № 
п/п
	Наименование спортивного сооружения
	Адрес объекта спорта (Учреждения)
	Единовременная пропускная способность

	Хулимсунт

	1
	Тренажерный зал
	МАО-Югры, д. Хулимсунт, 2-мкр. д.16А, ФОК ООО «ТюменьТрансгазЮгорск»
	18

	2
	Спортивный зал
	ХМАО-Югры, д. Хулимсунт, 2-мкр. д.16А, ФОК ООО «ТюменьТрансгазЮгорск»
	40

	3
	Зал тенниса
	ХМАО-Югры, д. Хулимсунт, 2-мкр. д.16А, ФОК ООО «ТюменьТрансгазЮгорск»
	8

	4
	Зал акробатики
	ХМАО-Югры, д. Хулимсунт, 2-мкр. д.16А, ФОК ООО «ТюменьТрансгазЮгорск»
	30

	Няксимволь

	5
	Спортивный зал
	ХМАО-Югры, д. Няксимволь, ул.Кооперативная , д.24, МОУ Няксимвольская средняя школа
	30


В настоящее время ведется строительство бассейна в д. Хулимсунт, по адресу д. Хулимсунт, мкр.3, № 14 «б». В качестве заказчика выступает ООО «Газпром Трансгаз Югорск». Дата выдачи разрешения на строительство - 22.07.2014. В настоящее время ведется строительство. 

Таблица 9

Технико-экономические параметры учреждений физической культуры и спорта

	Объекты социальной инфраструктуры
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта кв.м.
	Состояние
	Дата последнего ремонта
	Потребности

	Физкультурно-спортивный комплекс 
	Мкр.3 д.14а
	69
	53
	2532,6 

м 2
	Хорошее
	Косметический 2017 год
	Частичная замена сантехники, косметический ремонт,спортивный инвентарь


Большие трудности испытывает физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди трудящихся. В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования сельское поселение Хулимсунт физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

Основными направлениями принимаемых мер в развитии массовой физической культуры и спорта являются развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, развитие адаптивной физической культуры. 

Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта, расширение круга занимающихся физической культурой, повышение качества спортивной подготовки и безопасности занятий требуют реализации комплексного подхода к развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Хулимсунт. 

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

На основе оценки существующей демографической ситуации, а также с учетом программ и ориентиров развития сельского поселения Хулимсунт был осуществлен прогноз численности постоянного населения на период до 2030 года. В качестве базового периода был установлен 2016 год. 

На перспективу демографическая ситуация на территории сельского поселения Хулимсунт будет характеризоваться следующими факторами:

-увеличение численности населения за счет миграционного прироста и рождаемости;

- увеличение числа прибывших в связи с приездом молодых специалистов на работу в градообразующее предприятие территории; 
- увеличение выбывших в связи с выездом из районов крайнего севера жителей, которые закончили свою трудовую деятельность в градообразующем предприятии территории.

При прогнозе численности населения учтены ориентиры демографического развития, обозначенные как в документах стратегического социально-экономического развития сельского поселения Хулимсунт, так и Березовского района в целом. Результаты прогноза численности постоянного населения сельского поселения Хулимсунт представлены в таблицах ниже.

Таблица 10
Прогноз численности постоянного населения сельского поселения Хулимсунт

	Наименование сельского поселения/ населенного пункта
	Фактическая численность населения на 

начало 2016 года, чел.
	Прогноз численности населения на конец года, чел.

	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022-2030 гг

	Муниципальное образование сельское поселение Хулимсунт
	2058
	2115
	2171
	2228
	2284
	2341
	2850

	д. Хулимсунт
	1422
	1449
	1476
	1503
	1530
	1557
	1800

	с. Няксимволь
	593
	604
	614
	625
	635
	646
	740

	д. Усть-Манья
	33
	52
	71
	90
	109
	128
	300

	д. Нерохи
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10


Таблица 10
Прогнозные данные о возрастной структуре на расчетный срок (2030 г.)

	Возрастные группы
	Современное состояние
	Конец 2030 г.

	
	
	человек
	%

	д. Хулимсунт

	Общая численность населения
	1422
	1800
	18

	Младше трудоспособного возраста (до 16 лет)
	414
	389
	-4

	Трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины)
	974
	1009
	3

	Старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины)
	142
	402
	187

	с. Няксимволь

	Общая численность населения
	593
	740
	15

	Младше трудоспособного возраста (до 16 лет)
	172
	200
	16

	Трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины)
	348
	351
	-9

	Старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины)
	73
	189
	128

	д. Усть-Манья

	Общая численность населения
	33
	300
	650

	Младше трудоспособного возраста (до 16 лет)
	6
	66
	560

	Трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины)
	23
	194
	646

	Старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины)
	4
	40
	900


На протяжении всего расчетного срока наблюдается рост численности постоянного населения сельского поселения Хулимсунт. С целью повышения уровня обеспеченности граждан на конец расчетного периода общей площадью жилья, с учетом ликвидации ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда, проведения мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон, создания необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилфонда, наращивание темпов строительства жилья требуются дополнительные территории для новой жилой застройки. Расчеты потребности общей площади приведены в таблице 11.

Таблица 11
Расчет проектируемого жилищного фонда

	 № п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения

	
	
	
	Соврем. состояние
	Конец
2030 г.

	д. Хулимсунт

	1
	Расчетная численность населения
	чел.
	1422
	1800

	2
	Средний размер семьи
	чел.
	3
	3

	3
	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	м2/чел.
	22
	30

	4
	Расчетная общая площадь жилищного фонда
	м2
	-
	54811

	5
	Снос жилья (в том числе по износу)
	м2
	-
	11406

	6
	Общий объем нового строительства (с учетом сноса)
	м2
	690
	31111

	с. Няксимволь

	1
	Расчетная численность населения
	чел.
	593
	740

	2
	Средний размер семьи
	чел.
	3
	3

	3
	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	м2/чел.
	15
	19

	4
	Расчетная общая площадь жилищного фонда
	м2
	-
	13764

	5
	Снос жилья (в том числе по износу)
	м2
	-
	1580

	6
	Общий объем нового строительства (с учетом сноса)
	м2
	260
	5376

	д. Усть-Манья

	1
	Расчетная численность населения
	чел.
	33
	300

	2
	Средний размер семьи
	чел.
	3
	3

	3
	Средняя норма общей площади жилищного фонда
	м2/чел.
	12
	19

	4
	Расчетная общая площадь жилищного фонда
	м2
	-
	5622

	5
	Снос жилья (в том числе по износу)
	м2
	-
	84

	6
	Общий объем нового строительства (с учетом сноса)
	м2
	-
	5245


Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся территорий и одновременно резервирование территорий для перспективного развития населенного пункта. Площадь д. Хулимсунт в настоящее время составляет 49,2 га, проектными предложениями предусмотрено ее увеличение до 493,8 га.

В зоне индивидуальной жилой застройки планируется размещения объектов индивидуального жилищного строительства и усадебных жилых домов (18,3 га), что позволит обеспечить селитебными территориями 261 человека (18,3га/70га*1000чел).

В зоне жилой застройки с. Няксимволь планируется размещения объектов индивидуального жилищного строительства и усадебных жилых домов (9,7 га), что позволит обеспечить селитебными территориями 138 человек (9,7га/70га*1000чел).

В зоне жилой застройки д. Усть-Манья планируется размещения объектов индивидуального жилищного строительства и усадебных жилых домов (7,9 га), что позволит обеспечить селитебными территориями 158 человек (7,9га/50га*1000чел).

Для размещения данных объектов в генеральном плане определены 4 площадки площадью 12,9 га, 12,9 га, 3,5 га и 1,8 га.

Потребность в учреждениях социально-бытового обслуживания населения определена исходя из прогнозируемой численности населения сельского поселения Хулимсунт. При расчете прогнозируемого спроса на объекты социальной инфраструктуры использовались следующие нормативно-правовые акты: 

- Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Хулимсунт.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры представлен в таблице 12.

Таблица 12 
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт

	Наименование
	Единица измерения
	Норма на 1000 жителей
	Сохраняемая мощность
	Требуемая мощность на 2030 г.
	Излишек (+), дефицит (-)на 2030 г.

	Учреждения образования

	1. Дошкольная организация
	1 место
	70
	155
	265
	-110

	2. Общеобразовательная школа, лицей, гимназия
	1 место
	100
	357
	279
	78

	3. Внешкольные учреждения
	1 место
	67
	100
	187
	-87

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	4. ФАП
	1 посещение в смену
	по заданию на проектирование
	-
	-
	-

	5. Больницы
	1 посещение в смену
	по заданию на проектирование
	-
	-
	-

	6. Аптеки 
	1 объект
	по заданию на проектирование
	-
	-
	-

	Учреждения культуры и искусства

	7. Общедоступная универсальная библиотека, филиал
	1 объект
	1
	0
	1
	-1

	8. Учреждения культуры клубного типа
	место
	150
	150
	428
	-278

	Физкультурно-спортивные сооружения

	9. Плоскостные сооружения
	м2
	1950
	0
	5538
	-5538

	10. Физкультурно-спортивные залы
	м2 площади пола зала
	350
	2532,6
	998
	1535

	11. Плавательные бассейны
	м2 зеркала воды
	75
	0
	214
	-214

	12. Лыжные базы
	га
	по заданию на проектирование
	-
	-
	-


2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

1. Конституция Российской Федерации;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015                   № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации  государственной социальной политики»;

9. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации  государственной политики в области образования и науки»; 

10. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы»;

11. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы»;

12. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы»;

13. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы; 

14. Генеральный план муниципального образования сельское поселение Хулимсунт.

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры, физической культур и спорта на территории сельского поселения Хулимсунт, а также способствовать комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов здорового образа жизни. На уровне сельского поселения предлагается разработка документов стратегического планирования: 

1) стратегия (прогноз) социально-экономического развития сельского поселения Хулимсунт на долгосрочный период; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников. Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы. 

Система здравоохранения

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель муниципального здравоохранения-удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже государственных минимальный стандартов. В конкретных условиях могут формироваться локальные цели, например, удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдения гарантий предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических, оздоровительных, медико-диагностических и др.), обеспечение их качества и т.п.

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, образовательные учреждения, которые являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящими Основами, другими актами законодательства Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, правовыми актами автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерств здравоохранения республик в составе Российской Федерации и органов местного самоуправления. Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность за санитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение доступности населению гарантированного объема медико-социальной помощи, развитие муниципальной системы здравоохранения на подведомственной территории, осуществляют контроль за качеством оказания медико-социальной и лекарственной помощи предприятиями, учреждениями и организациями государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, а также лицами, занимающимися частной медицинской практикой. Финансирование деятельности предприятий, учреждений и организаций муниципальной системы здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

В настоящее время система здравоохранения сельского поселения Хулимсунт недостаточно развита. Учитывая ветхость зданий, в которых расположены медицинские учреждения, предлагается комплексная модернизация системы здравоохранения.

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения муниципального образования предусматривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом. 

На перспективу в системе здравоохранения сельского поселения Хулимсунт предусматривается:

1. Капитальный ремонт здания стационара/поликлиники п. Хулимсунт;

2. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Няксимволь.
Система образования

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются в большинстве МО самой крупной статьей расходов местных бюджетов.

Муниципальная система образования-это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории данного муниципального образования, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории муниципального образования, ее комплексного развития.

Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений. Учредителями муниципальных учреждений образования являются местные органы управления образованием.

На территории МО может располагаться большое количество образовательных учреждений различного профиля и форм собственности. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующего образовательного учреждения.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования сельского поселения Хулимсунт на расчётную перспективу необходимо выделить следующие: 

1. Строительство образовательно-культурного комплекса, в д. Хулимсунт, Березовского района (школа на 140 учащихся);

2. Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района.

Культура

Организация управления и финансирование культуры в сельском поселении Хулимсунт возложена на администрацию муниципального образования, осуществляющую строительство зданий и сооружений муниципальных организаций культуры, обустройство прилегающих к ним территорий. 

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет бюджетных средств и оказания платных услуг. Общественные объединения, предприятия, организации и граждане имеют право самостоятельно или на договорной основе создавать фонды для финансирования культурной деятельности.

В качестве соучредителей фондов может выступать также и администрация муниципального образования.

Органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении государственной политики в области культуры, не могут вмешиваться в творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением случаев, предусмотренных законом (если эта деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т.д.).

Культурная деятельность может быть запрещена судом в случае нарушения законодательства.

Органы местного самоуправления должны исходить в своей деятельности в этой сфере из признания равного достоинства культур, равенства прав и свобод в области культуры всех проживающих на территории муниципального образования этнических общностей и религиозных конфессий. Органы местного самоуправления могут передавать национально-культурным автономиям, их некоммерческим учреждениям и организациям муниципальное имущество в собственность или аренду. Они также решают вопросы финансовой поддержки местных национально-культурных автономий в соответствии с действующим законодательством.

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам местного самоуправления следует создавать условия для развития сети специальных учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов. Оказывать поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных образований, других учреждений культуры.

Осуществляя контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осуществляют охрану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их ведении.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения сельского поселения Хулимсунт, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

Мероприятия в части развития культуры в сельском поселении Хулимсунт:

1. Строительство здания Дом Культуры «Фортуна»; 

2. Строительство здания Сельский клуб (с. Няксимволь).
Физическая культура и спорт

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.
Объект спорта - объект недвижимого имущества или единый недвижимый комплекс, предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивное сооружение, являющееся объектом недвижимого имущества.
(абзац тридцать пятый раздела 3 изложен в редакции постановления Администрации от 19.09.2022 № 1229)

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха может осуществляться органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития физической культуры и спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях. При участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций органы местного самоуправления реализуют программы. Органы местного самоуправления совместно с физкультурно-спортивными объединениями инвалидов участвуют в организации оздоровительной работы с инвалидами, проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на всероссийские и международные соревнования.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей - физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. В целях соблюдения норм обеспеченности детей объектами физкультурно-спортивной направленности необходимо предусмотреть:

1. Строительство бассейна в д.Хулимсунт 28 / 1495 чел./ час/ м2;
2. Строительство лыжной базы в д. Хулимсунт;

3. Ремонт физкультурно-спортивного комплекса в д. Хулимсунт;

4. Строительство спортивного зала 162 кв. метра пола в с. Няксимволь;

5. Строительство лыжной базы в с. Няксимволь.

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения
Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт. 
Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ее дифференциации на два типа:

- отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание;

- отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.

Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги (кино, театры, концертная деятельность).

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - некомплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

Средства, получаемые объектами социальной сферы от населения за оказанные ему услуги, пока занимают небольшой удельный вес. Это обусловлено, во-первых, тем, что в соответствии с Конституцией и действующим законодательством предоставление многих социальных услуг бесплатно, во-вторых развитие платных услуг ограничено низкой платежеспособностью позволяющей массы населения. В этих условиях основным источником финансирования социальной сферы стали средства, мобилизуемые и распределяемые через бюджетную систему, и внебюджетных фондов.

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Передача большинства социальных функций с государственного на местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социально-культурной и коммунально-бытовой сферы, а также крайне медленные темпы нового строительства. Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство. 

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, модернизацию действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства». Базовая цена проектных работ (на 01 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 40538-ЕС/05 от 14.12.2015г. Минстроя России.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2016 года с коэффициентами согласно: 

- Постановлению от 11.05.1983 № 94, Государственного комитета СССР по делам строительства; 

- Письму от 06.09.1990 № 14-Д, Государственного комитета СССР по делам строительства; 

- Письму от 24.09.1990 № 15-149/6, Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму от 03.12.2012 № 2836-ИП/12/ГС, Министерства регионального развития Российской Федерации; 

- Письму от 05.10.2011 № 21790-АК/Д03, Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объем средств на реализацию программы приведены в таблице 13.
	Таблица 13

	Объем средств на реализацию программы 

	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности, тыс.руб.

	
	всего 
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022-2030 годы

	Здравоохранение 

объем финансирования будет скорректирован после проведения проектно-сметных работ.

	Капитальный ремонт здания стационара/поликлиники п. Хулимсунт 

Мероприятия взяты из опросного листа заполненного ответственным лицом БУ «Березовская районная больница» пгт. Березово
	5 500
	
	
	
	
	
	5500

(округ)

	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Няксимволь

мероприятия определены «Стратегией социально-экономического развития Березовского района до 2020 года и на период до 2030 года» без указания финансирования 
	2 570
	
	
	
	
	
	2570

(округ)

	Образование

	Муниципальная программа «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы»
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «О развитии образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2016-2020 годы»

	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, приобретение технических средств обучения, физкультурного оборудования и программно-методических пособий
	1050
	
	
	600

(округ)
	450

(округ)
	
	

	Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в д. Няксимволь
	1650,8
	1650,8

(район)
	
	
	
	
	

	Образовательно- культурный комплекс д. Хулимсунт (школа на 140 уч.)
	258014,1
	102 594 (округ)

10 975,7

(район) 
	130 000

(округ)
14 444,4

(район)


	
	
	
	

	Культура

	Муниципальная программа «Развития культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2020 годы»
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 года»
	

	Строительство дома культуры в с. Няксимволь
	7981
	
	
	
	
	
	399,05

(район)

7 581,95

(округ)

	Физическая культура и спорт

	Мероприятия определены Генеральным планом сельского поселения Хулимсунт, 

объем финансирования будет скорректирован после проведения проектно-сметных работ

	Строительство лыжной базы в д. Хулимсунт
	47500
	
	
	
	
	
	2375

(район)

45125

(округ)

	Ремонт физкультурно-спортивного комплекса в д. Хулимсунт
	5000
	
	
	
	
	
	250

(район)

4750

(округ)

	Строительство спортивного зала 162 кв. метра пола в д. Няксимволь
	15000
	
	
	
	
	
	750

(район)

14250(округ)

	Строительство лыжной базы в д. Няксимволь
	25000
	
	
	
	
	
	1250

(район)

23750

(округ)

	Всего
	369 265,9
	115 220,5
	144444,4
	600
	450
	0
	108551


Общая потребность в капитальных вложениях по муниципальному образованию сельское поселение Хулимсунт составляет 369 265,9 тыс. рублей. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского поселения Хулимсунт, также за счет миграционного прироста. Успешная реализации демографической политики на территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения. 

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Хулимсунт: 

- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест. 

- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах; 

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей сельского поселения; 

- совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения сельского поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

Таблица 14
Целевые индикаторы Программы

	 № № пп
	Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции (капитальному ремонту)
объектов социальной инфраструктуры
	Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами

	1
	Объекты в области развития здравоохранения

	1.1
	Капитальный ремонт здания стационара/поликлиники п. Хулимсунт
	Обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения;

Совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения; усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

	1.2
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Няксимволь
	

	2
	Объекты в области образования

	2.1
	Строительство образовательно-культурного комплекса, в д. Хулимсунт, Березовского района (школа на 140 учащихся)
	Повышение доступности и качества услуг образования сельского поселения за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов;

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;

Обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами;

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов.

	2.2
	Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в с. Няксимволь Березовского района
	

	3
	Объекты в области культуры

	
	
	Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей сельского поселения;

Сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы;

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий;

Увеличение количества библиотек, оказывающих информационные услуги и расширение их спектра.

	3.1
	Строительство здания Сельский клуб
(с. Няксимволь)
	

	4
	Объекты в области физической культуры и спорта

	
	
	Обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;

Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями.

	4.1
	Строительство лыжной базы в д. Хулимсунт
	

	4.2
	Ремонт физкультурно-спортивного комплекса в д. Хулимсунт
	

	4.3
	Строительство спортивного зала 162 кв. метра пола в с. Няксимволь
	

	4.4
	Строительство лыжной базы в с. Няксимволь
	


6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

Программа реализуется на всей территории сельского поселения Хулимсунт. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов Администрации сельского поселения Хулимсунт.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой. 
В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры-муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации Березовского района, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт включает два этапа:

- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Хулимсунт предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Березовского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Березовского района.
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Введение

Социальная инфраструктура-система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность-важное условие повышения уровня и качества жизни населения страны.

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного развития территории.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества-достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

- эффективное использование трудовых ресурсов;

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;

- рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится прежде всего решение жилищной проблемы, ликвидация коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются в:

- обеспечении и удовлетворении инфраструктурных потребностей населения муниципальных образований;

- обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.

Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики-численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры-это удовлетворение потребностей населения.

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

1. Паспорт программы

	Наименование Программы


	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года

	Основание для разработки

Программы
	Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований   к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Заказчик Программы
	Администрация Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
Местоположение: 628140, ХМАО-Югра, Тюменская обл., пгт. Березово, ул. Астраханцева, 54.

	Основной разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Экоконсалт»
Местоположение: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, д. 21.

	Цели Программы
	обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль;

обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 

достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения Саранпауль услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль.

	Задачи Программы
	анализ социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения Саранпауль услугами объектов социальной инфраструктуры;

прогноз потребностей населения сельского поселения Саранпауль в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года;

формирование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль;

оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль;

оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Саранпауль;

предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль.

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	Реализация мероприятий программы позволит повысить обеспеченность объектами социальной инфраструктуры городского поселения:

обеспечение потребности в дошкольных образовательных организациях-до 480 мест;

обеспечение потребности в общеобразовательных организациях-до 1024 учащихся;

обеспечение потребности в организациях дополнительного образования-до 4819 мест;

обеспечение потребности в учреждениях культуры;

обеспечение потребности в физкультурно-спортивных учреждениях-до 1900 кв.м. пола.

	Укрупненное

описание

запланированных

мероприятий
	Программа включает первоочередные мероприятия по строительству и реконструкции (капитальному ремонту) объектов социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования, уровня доступности и качества предоставляемых услуг в муниципальном образовании сельском поселении Саранпауль.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Мероприятия Программы охватывают период 2017 - 2030 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

Срок Программы: 2017-2030 гг. Этапы Программы:

1 этап-2017-2021 г.;

2 этап-2022-2030 гг.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2030 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета.

Общий объем финансирования на 2017-2030 годы-179 990,6 тыс.руб.

За счет бюджета автономного округа: 

168 950,1 тыс.руб.; местный бюджет: 6440,5 тыс.руб., 4600 (внебюджетные источники финансирования) тыс.руб.

2017 год-3110,5 (район), 92953,6 (округ) тыс.руб.

2018 год-226,5 (округ) тыс.руб

2019 год –0 тыс.руб

2020 год-0 тыс.руб

2021 год-40 (район) тыс.руб., 13260 (округ) тыс.руб.

2022-2030 годы-3 290 (район) тыс.руб., 62 510 (округ) тыс.руб., 4 600 тыс.руб. (внебюджетные источники финансирования)



	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Достижение нормативного уровня обеспеченности населения сельского поселения Саранпауль учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
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2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения
Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Сельское поселение Саранпауль в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа-Югры наделенным статусом сельского поселения. В границах поселения находятся населенные пункты: поселок Сосьва, села Саранпауль, Ломбовож, деревни Верхненильдина, Кимкьясуй, Патрасуй, Сартынья, Щекурья, Ясунт, Хурумпауль. Административным центром сельского поселения является село Саранпауль.

Рисунок 1. 
Территория муниципального образования.
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Климат на территории поселения-континентальный. Характеризуется холодной зимой и прохладным, влажным летом, резкими колебаниями температуры в течение года, месяца и даже суток. Средняя температура в январе от -18°С до -24°С (абсолютный минимум--53°С). Период с отрицательной температурой воздуха продолжается 7 месяцев-с октября по апрель. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней-с конца октября до начала мая. Повсеместно встречаются ядра многолетней мерзлоты. Самый теплый месяц-июль, средняя температура колеблется от +15,7°С до +18,4°С (абсолютный максимум-+33°С). Продолжительность вегетационного периода короткая-от 90 до 115 дней. Годовое количество осадков 400-550 мм. Господствующие ветры-юго-западного направления, средняя скорость ветра 2,6 м/с. Остальные данные по климатическим условиям приведены в таблице 1.

Таблица 1
Климатическая характеристика.

	 № 
п/п
	Наименование
	Значение

	1.
	Климатический подрайон
	1В

	2.
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
	минус 39°С

	3.
	Средняя температура воздуха: январь
июль 
	минус 23°С

плюс 16°С

	4.
	Абсолютный минимум январь

и максимум воздуха июль
	минус 53°С

плюс 32°С

	5.
	Среднегодовое количество осадков
	< 500 мм

	6.
	Атмосферные осадки: теплого периода
холодного периода
	< 400 мм

< 150 мм

	7.
	Средние даты установления и схода снежного покрова
	26.10

20.04

	8.
	Средняя продолжительность безморозного периода: 

в воздухе
на почве
	100 дней

80 дней 

	9.
	Наибольшая глубина промерзания 
	1,4 м

	10.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха:

наиболее теплого месяца

наиболее холодного месяца
	70%

79%


На территории Сельского поселения Саранпауль наблюдаются следующие опасные метеорологические явления: сильный мороз, чрезвычайная пожароопасность, туманы, грозы.

Установление сильных морозов чаще всего связано с зимними муссонами, которые приносят холодный и сухой воздух с континента. Минимальные температуры в такой период могут составлять до -53 С и держаться более 3 суток.

В летний период нередко устанавливаются периоды жаркой сухой погоды с максимальными температурами достигающими в отдельные дни +32С, что в отсутствие осадков создает повышенную, местами чрезвычайную пожароопасность.

Число дней с туманом составляет - 57 дней в году, с грозами - 22.

Гидрографическую сеть с. Саранпауль образуют реки Ляпин, Северная Сосьва и их притоки.

Территория Сельского поселения Саранпауль занимает большую площадь и находится в северо-восточной части района. Сельское поселение занимает окраинное положение в районе. Единственной круглогодичной транспортной артерией, обеспечивающей связь поселения с районным центром, соседним сельским поселением и другими населенными пунктами района является река. В зимний период - зимники. Вся восточная, южная и юго-восточная части поселения являются малодоступными.

История Саранпауля тесно связана с развитием на Приполярном Урале оленеводства. Оленеводческий совхоз образован 15 декабря 1931 года. В марте 1961 года на территории сельского совета был образована артель им. Сталина, который объединил пять колхозов. 26 сентября 1961 года сельскохозяйственная артель им. Сталина преобразована в оленеводческий совхоз «Саранпаульский».

В совхозе были созданы отрасли: клеточное звероводство, молочное животноводство, коневодство, промысел дикой пушнины, рыбодобыча, картофелеводство, овощеводство закрытого и открытого грунта. Оленеводство насчитывало 14 оленеводческих бригад, 20 тысячное поголовье оленей. Имелся большой машинотракторный парк и пошивочный цех. Совхоз имел свою социальную сферу: дом культуры, детский сад. Это было время расцвета, совхоз гремел по округу, удивляя своими показателями, и много строил жилья для своих работников.

На территории сельского поселения расположены следующие предприятия:
Таблица 2
Основные производственные предприятия
	Наименование предприятия
	Численность работающих (чел)
	Вид деятельности
	Адрес

	ОАО «Сосьвапромгеология»
	164
	Геологоразведочные работы
	с.Саранпауль, ул.Ятринская, 44 

	МУП ЖКХ
	94
	услуги ЖКХ
	с.Саранпауль, ул.Геологическая, 

	ГУП «Саранпаульский» 
	66
	Оленеводство
	с.Саранпауль, ул.Семяшкина, 13


Численность экономически активного населения на территории поселения 1,7тыс.чел, численность работников, занятых на основных предприятиях 18%. Количество субъектов малого предпринимательства-32. Численность безработных, в т.ч. зарегистрированных в органах государственной службы занятости на 01.01.2014 года-70 чел., в том числе КМН-26 чел.

Особенностью структуры занятости сельского поселения является достаточно высокий уровень экономически активного населения. 

Сельскохозяйственным производством заняты крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и национальные родовые общины. Родовые общины занимаются: охотничьим промыслом, рыболовством, оленеводством и сбором дикоросов. 

На территории с. Саранпауль на сегодняшний день существует:

- 32 ЛПХ хозяйства. (Поголовье КРС-57,Коровы-33,Лошади-5,Птица-11,Овцы, козы-5,Кролики-9)

- 3 КФХ (Поголовье скота и птицы КРС - 40, Коровы-14, Свиньи-212, птица-10. Производство продуции:Молоко-35, 212 тн, Яйцо-12, 375 шт., Мясо свинины-34, 189 тн, Мясо говядины-0,384 тн,Мясо птицы-0,142 тн.)

- Сельхозорганизации 1 предприятие-ГУП «Саранпаульский» Поголовье ( Олени-14 396, Лошади-16 Производство продукции: Мясо оленины-64,84 тн) Посевные площади-5,1 га под картофель

В поселении расположен ветпункт, в котором работает 1 ветеринарный врач и 1 санитар.

Производство хлебобулочной продукции в сельском поселении представлено ПО «Сосьвинский Рыбкооп» (пекарня в п. Сосьва, пекарня в с.Саранпауль) и ООО «Марк-Сервис» (пекарня в с. Саранпауль). Для местных нужд пиломатериалы на территории поселения производят пять действующих пилорам две из них находятся в с. Саранпауль, владельцами которых является МУП ЖКХ и ОАО «Сосьвапромгеология», две в п.Сосьва и одна в д.Сартынья.

Площадь сельского поселения равна - 91 000 га.

Жилищный фонд сельского поселения составляет-81,2 тыс.м², что составляет порядка 17% от общего жилищного фонда района. 

Уровень благоустройства низкий. По форме собственности жилищный фонд муниципальный составляет 17%, 83%-частный жилищный фонд. непригодными для проживания признаны 6% жилья. В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 31нп от 26.02.2009 года. Жилая застройка на территории сельского поселения подразделяется на два типа:

Застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком, квадратных метров (в дальнейшем индивидуальная застройка)

Малоэтажная жилая застройка без приквартирных участков с числом этажей 1-3 (в дальнейшем малоэтажная застройка)

Численность населения сельского поселения Саранпауль по состоянию на 01.01.2016 г. составила 4441 человек.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры поселения

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений социальной сферы;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу, замедлением темпов ввода объектов в эксплуатацию, ростом незавершенного строительства.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не обеспечивает потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Разработке инвестиционного плана должен предшествовать анализ экономической ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы.

Экономическому анализу подлежат: сеть учреждений социальной сферы, находящихся в федеральной собственности, в собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальной собственности; состояние их основных фондов, потенциальная мощность, фактическая загрузка; сеть учреждений иной негосударственной собственности и их мощность (объем оказываемых услуг); обеспечение минимальных нормативных потребностей населения региона по видам социальных услуг.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Расчеты потребности субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений в районе, социальных норм и нормативов, одобренных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально-экономических особенностей регионов.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

При определении потребности в учреждениях социальной сферы следует иметь в виду, что важнейшим фактором доступности социальных учреждений для населения является степень удаленности этих учреждений от мест проживания населения. Определение потребности в социальных объектах для сельского населения должно осуществляться также с учетом конкретных условий, влияющих на организацию социальных услуг населению в отдельных районах, городах, областях, краях, республиках (плотность населения, состояние дорог, транспорта, климатические условия и т.д.)

Оценка и анализ уровня обеспеченности сельского поселения Саранпауль объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

3. Разработка плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Саранпауль.

В таблице 3 представлены показатели обеспеченности населения сельского поселения Саранпауль учреждениями социальной инфраструктуры.

Таблица 3
Обеспеченность населения сельского поселения Саранпауль учреждениями социальной инфраструктуры 

	Наименование учреждения
	2017 год

	Здравоохранение

	Стационары
	82 %

	Амбулатория
	18 %

	Образование

	Дошкольные учреждения
	240 %

	Общеобразовательные учреждения
	589 %

	Внешкольные учреждения
	75 %

	Культура

	Учреждения культуры клубного типа
	563 %

	Музеи 
	30 %

	Общедоступная универсальная библиотека
	5 %

	Физическая культура и массовый спорт

	Физкультурно-спортивные сооружения
	680 %

	Лыжные базы
	89,36 %


Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В настоящее время из объектов здравоохранения в сельском поселении Саранпауль размещены объекты БУ «Березовская районная больница». 

Таблица 4
Перечень объектов здравоохранения

	Объект
	Адрес
	Расчетная вместимость
	Фактическая вместимость
	Площадь объекта
	Состояние 
	Дата последнего ремонта
	Потребности

	Филиал в с. Саранпауль 

	Здание стационара/поликлиники
	с. Саранпауль ул. Н. Вакуева, д. 3
	82
	82
	1331,4 м2
	Износ 28,55
	2005 г
	Требуется текущий ремонт

	Амбулатории с. Сосьва

	Здание амбулатории
	п. Сосьва, ул. Сосьвинская д. 6 
	18
	18
	383,4 м2
	Износ 80,28%
	1980 г
	Требуется новое здание


Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Таблица 5
Нормативы по отдельным видам медицинской помощи.

	№ 
п/п
	Виды медицинской помощи
	Норматив на 1000чел.

	
	
	«По программе», в год
	Единовременный

	1
	Круглосуточные стационары
	4377 койко-дня
	8,63 койки

	2
	Дневные стационары
	514 дней
	1,58 койки (577/325 раб. дней)

	3
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	9293 посещений
	18,15 посещ./смену

(9293/512 смен)

	4
	Скорая медицинская помощь
	311 вызовов
	


ФАПы располагают набором необходимых помещений: кабинет приема, изолятор временного пребывания больных, процедурно-прививочный кабинет, кабинет физиотерапии и жилое помещение для проживания медицинского персонала. Есть горячая и холодная вода, все бытовые удобства.

Анализ материально-технического состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне затрудняет осуществлять уже внедренные методы диагностики и лечения. 

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения сельского поселения Саранпауль на расчетную перспективу остаются: 

- Предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- Преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере здравоохранения;

- Повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и квалификации медицинских работников;

- Кратное снижение показателей смертности;

- Снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы» выполнено:

- введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в д. Кимкьясуй, с. Ломбовож.

Выполнены работы по:

- устройству площадок под установку автономных модулей для объектов здравоохранения (моргов) в п. Сосьва, д. Кимкъясуй, с. Ломбовож.

Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей. 

Образовательная система сельского поселения Саранпауль представлена следующими учреждениями:

Таблица 6 
Образовательные учреждения

	 № п/п
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Емкость по проекту, мест
	Число учеников, чел.

	1
	МКДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей «Олененок»
	Березовский район, с. Саранпауль, пер. Сосьвинский, д. 1
	120
	131

	2
	МКДОУ детский сад для детей раннего возраста «Елочка»
	Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 12
	50
	50

	3
	Филиал Кимкьясуйская начальная школа с группой детского сада (присоединение к МБОУ Саранпаульская СОШ)
	Березовский район, д. Кимкъясуй, ул. Культурная, 5


	35
	23

	4
	Филиал Щекурьинская начальная школа с группой детского сада (присоединение к МБОУ Саранпаульская СОШ)
	д. Щекурья, ул. Сибирякова, д.1
	24
	6

	5
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Брусничка»
	Березовский район, с. Сосьва, ул. Центральная, д 2
	50
	61

	6
	МБОУ Саранпаульская средняя общеобразовательная школа
	Березовский район, с. Саранпауль, ул. Вокуева, д. 12
	310
	405

	7
	Пришкольный интернат
	с. Саранпауль, ул. Вокуева, д. 12
	
	7

	8
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сосьвинская средняя общеобразовательная школа»
	Березовский район, п. Сосьва ул. Школьная д.3
	240
	195
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Рисунок 2. МБДОУ детский сад «Елочка».
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Рисунок 3. МБДОУ детский сад «Олененок».
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Рисунок 4. Щекурьинская начальная школа.

Рисунок 5. Саранпаульская СОШ.
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В населенных пунктах Березовского района остро стоит вопрос недостатка мест, а также ветхость и изношенность существующих зданий как дошкольных, так и общеобразовательных учреждений.

Характерной особенностью сферы образования Березовского района является наличие пришкольных интернатов, преимущественно для детей коренных народов Севера. Они действуют в населенных пунктах п. Сосьва, с. Саранпауль.

В ходе реформирования образования предусматривается развитие образовательной системы Березовского района в соответствии с программой «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2018 годы», направленной на обеспечение современных условий получения общего образования, в том числе: обновление материально-технической базы учреждений образования, строительство объектов социальной сферы и инновационное развитие системы образования.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2018 годы» осуществляется строительство, подготовка к строительству и реконструкция объектов:

- интерната в п. Сосьва на 100 мест;

- средней общеобразовательной школы в п. Сосьва (2 очередь-пристрой к зданию интерната) на 160 мест.

Предусматривается повсеместное внедрение объективной системы оценки достижений учащихся, основанной на использовании механизма единого государственного экзамена и предметных олимпиад.

Большое внимание будет уделено укреплению кадрового потенциала общего образования. Новая система оплаты труда будет способствовать повышению профессионального уровня преподавательского состава.

Главной целью развития системы образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации  государственной политики в области образования и науки», в целях решения проблемы ведется работа по открытию групп кратковременного пребывания, групп для детей с проблемами в развитии на базе специальной (коррекционной) школы пгт. Саранпауль и групп присмотра и ухода, организуемых индивидуальными предпринимателями. 

Культура

Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования сельское поселение Саранпауль, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах муниципального образования сельское поселение Саранпауль. 

На территории муниципального образования действует следующие объекты учреждений культуры.
(абзац пятьдесят четвертый пункта 2.2 раздела 2 приложения 4 изложен в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 19.12.2017 № 1111 \«О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, сельского поселения Светлый, сельского поселения Хулимсунт, сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года\»

"

от 17.12.2024 № 1138
)
Таблица 7
Перечень объектов учреждений культуры

	№ № 

п/п
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Местоположение
	Площадь Кв.м.
	Вместимость Чел.
	% износа

	1
	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Саранпаульская национальная детская школа искусств»
	с.Саранпауль, ул.Школьная, д.5 и Школьная, д.7 (2 корпуса)
	433,63
	45
	13%

	2
	Саранпаульская сельская библиотека, обособленное структурное подразделение МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»
	с. Саранпауль

ул. Клубная, д.1а
	168
	н/д
	100%

	3
	Ломбовожская сельская библиотека, обособленное структурное подразделение МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»
	д. Ломбовож

ул. Новая 1
	11
	н/д
	9%

	4
	Кимкьясуйская сельская библиотека, обособленное структурное подразделение МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»
	д. Кимкьясуй

ул. Культурная д. 5
	25
	н/д
	9%

	5
	Сосьвинская сельская библиотека, обособленное структурное подразделение МБУ «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»
	п. Сосьва

ул. Центральная 10
	69
	н/д
	20%

	6
	Муниципальное автономное учреждение «Саранпаульский дом культуры» 
	с. Саранпауль, ул. Клубная, д.1а
	2655,9
	213
	100%

	7
	Ломбовожский сельский клуб, обособленное структурное подразделение МАУ «Саранпаульский дом культуры»
	д. Ломбовож

ул. Новая д.4
	72
	80
	78%

	8
	Сосьвинский дом культуры, обособленное структурное подразделение МАУ «Саранпаульский дом культуры»
	п. Сосьва ул.

Центральная 10
	625
	150
	20%

	9
	Щекурьинский сельский клуб, обособленное структурное подразделение МАУ «Саранпаульский дом культуры»
	д. Щекурья

ул. Панкова 12
	128
	50
	100%

	10
	Кимкьясуйский сельский клуб, обособленное структурное подразделение МАУ «Саранпаульский дом культуры»
	д. Кимкьясуй

ул. Культурная д. 12
	54
	50
	100%

	11
	Саранпаульский краеведческий музей, обособленное структурное подразделение МАУ «Березовский районный краеведческий музей»
	с. Саранпауль ул. Клубная, д 1а
	110
	15
	50%

	12
	Сосьвинский этнографический парк-музей «Найотыр Маа»

отдел Саранпаульского краеведческого музея

обособленного структурного подразделения

МАУ «Березовский районный краеведческий музей»
	с. Сосьва ул. Молодежная д. 7
	136
	15
	50%


(таблица 7 пункта 2.2 раздела 2 приложения 4 изложена в редакции постановления Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 19.12.2017 № 1111 \«О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, сельского поселения Светлый, сельского поселения Хулимсунт, сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года\»

"

от 17.12.2024 № 1138
)
(абзац пятьдесят пятый пункта 2.2 раздела 2 приложения утратил силу постановлением Администрации 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского района от 19.12.2017 № 1111 \«О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Приполярный, сельского поселения Светлый, сельского поселения Хулимсунт, сельского поселения Саранпауль на период до 2030 года\»

"

от 17.12.2024 № 1138
)

Следует заметить, что интерес населения к проведению культурного досуга и занятию самодеятельным, декоративно-прикладным творчеством сохраняется. Большое внимание уделяется привлечению детей, подростков и молодежи к занятиям в коллективах художественной самодеятельности. При составлении расписания занятий учитывается занятость детей и подростков в общеобразовательных школах.

Информирование населения о работе клубных формирований происходит посредством размещения информации в фойе учреждений на информационных стендах, при индивидуальных консультациях по телефону и в сети Интернет, на сайте администрации Березовского района. Значительно расширился возрастной ценз при приеме в клубные формирования (в коллективы самодеятельного творчества, кружки). С учетом интересов и запросов в них занимаются граждане в возрасте от 4 до 75 лет. 

На сегодняшний день острой проблемой является нехватка специалистов в сфере культуры и отсутствие финансовой возможности обеспечения обучения на курсах повышения квалификации в отрасли культуры и искусства. При этом результат деятельности во многом определяется профессиональным уровнем работников, их творческим потенциалом и мастерством.

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно-досуговой деятельности-многопрофильных центров культурно-досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

В среднесрочной перспективе создание (ликвидация) учреждений культурно-досугового типа не планируется. Показатель обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа будет изменятся за счет изменения численности населения сельского поселения Саранпауль.

Таблица 8

Характеристика объектов в области культуры

	Показатели
	Ед. измерения
	2016

	Число учреждений культурно-досугового типа
	единица
	1

	Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа
	единица
	6

	Численность работников учреждений культурно-досугового типа
	человек
	28

	Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа, человек
	человек
	27

	Число структурных подразделений (филиалов) библиотек
	единица
	5

	Численность работников библиотек, с учетом структурных подразделений (филиалов) всего
	человек
	7

	Численность библиотечных работников в библиотеках, человек
	человек
	7

	Число музеев, единица
	единица
	1

	Число структурных подразделений (филиалов) музеев
	единица
	2

	Численность работников музеев, человек
	человек
	7

	Численность научных сотрудников и экскурсоводов в музеях, человек
	человек
	6

	Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, человек
	человек
	1

	Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, человек
	человек
	19

	Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, человек
	человек
	9

	Численность работников кинотеатров и киноустановок, человек
	человек
	


Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно здорового молодого поколения, сохранения двигательной и интеллектуальной активности взрослого населения. Развитие физической культуры и массового спорта вносит существенный вклад в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения, формирование национального самосознания.

В настоящее время в муниципальном образовании сложилась эффективная система физической культуры и спорта. Ее состояние свидетельствует о росте популярности и престиже здорового образа жизни в муниципальном образовании и формировании у жителей всех возрастных групп привычки к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Во многом это объясняется не только качеством организаторской работы физкультурных кадров, но и состоянием финансирования отрасли. 
Таблица 9

Физическая культура и спорт

	Показатели
	Ед. измерения
	2016

	Число спортивных сооружений - всего
	
	

	спортивные сооружения
	единица
	7

	плоскостные спортивные сооружения
	единица
	3

	спортивные залы
	единица
	3

	Число муниципальных спортивных сооружений
	
	

	спортивные сооружения
	единица
	7

	плоскостные спортивные сооружения
	единица
	3

	спортивные залы
	единица
	3

	Число детско-юношеских спортивных школ
	единица
	1

	Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах
	человек
	94


В муниципальном образовании осуществляется деятельность по развитию физической культуры и спорта, в том числе совершенствуется нормативно-правовая, материально-техническая и организационно-методическая база для оптимальной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования. 

В сельском поселении Саранпауль создана развитая система физической культуры и спорта, которая обеспечивает условия для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом, формирования потребности в здоровом образе жизни, воспитании здорового, сильного человека, увеличение числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Реестр объектов физической культуры и спорта представлены в таблице 10.

Таблица 10
Перечень объектов физкультуры и спорта

	 № № 
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес)
	Принадлежность
	вместимость

	п/п
	
	
	
	ед.

изм.
	по проекту
	фактически
	% износа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Лыжная база
	Территория в юго-западной части села Саранпауль
	Березовский лес фонд
	кв. м
	160000
	-
	-

	2
	Дворовая спортивная игровая площадка с наливным покрытием
	с. Саранпауль ул. Е. Артеевой

12 «Б»
	с.п. Саранпауль
	кв.м
	240
	240
	0%

	3
	Дворовая спортивная игровая площадка с наливным покрытием
	с. Ломбовож ул. Полевая 2
	с.п. Саранпауль
	кв.м
	240
	240
	0%

	4
	Спортивная площадка
	п. Сосьва ул. Центральная 7
	с.п. Саранпауль
	кв.м
	200
	200
	80%

	5
	Модульная лыжная база 
	п. Сосьва ул. Центральная 1 «А»
	с.п. Саранпауль
	кв.м
	89,36
	89,36
	0%


Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

Большие трудности испытывает физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди трудящихся. В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения становится вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования сельское поселение Саранпауль физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

Основными направлениями принимаемых мер в развитии массовой физической культуры и спорта являются развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, развитие адаптивной физической культуры. 

Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта, расширение круга занимающихся физической культурой, повышение качества спортивной подготовки и безопасности занятий требуют реализации комплексного подхода к развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Саранпауль.

Таблица 11
Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях

	 № 
п\п
	Наименование норматива
	Единицы

измерения
	На 10 тыс.

населения
	Для поселения на расчетный срок

	
	Норматив обеспеченности спортивными сооружениями: 

	1
	- спортивные залы 
	тыс. м2
	3,5
	1,6

	2
	- плавательные бассейны 
	м2 зеркала воды
	750
	338

	3
	- плоскостные сооружения
	тыс. м2
	19,5
	8,8


Мероприятия по проведению социально - направленной рекламы по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом, повышению качества и спектра предоставляемых спортивных услуг (развитие новых видов спорта), в том числе:

- развитие платных услуг;

- подготовка профессионального, квалифицированных кадрового состава, привлечение и закрепление молодых и квалифицированных кадров в области физического воспитания в сельском поселении;

- внедрение инновационных внешкольных и внеурочных форм работы по физическому воспитанию в общеобразовательных учреждениях;

- организация физкультурно-массовой работы и проведение соревнований среди лиц с ограниченными возможностями, в том числе их участие в окружных спартакиадах позволит укрепить здоровье и увеличить активность участия населения в спортивной жизни поселения.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
Рост численности населения

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

Общая численность постоянного населения муниципального образования сельское поселение Саранпауль на 01.01.2016 г. составила 4441 человека (19,1 % от общей численности постоянного населения Березовского района). Данные о населении сельского поселения Саранпауль представлены в таблице 12.

Таблица 12
Данные о населении сельского поселения Саранпауль

	Наименование

населенного

пункта
	Численность

населения
	Численность

работающего

населения
	Численность

детей от 3 до 17 лет 

(включительно)
	Численность

пенсионеров

	Саранпауль
	3056
	1134
	645
	692

	Щекурья
	96
	23
	18
	12

	Хурумпауль
	3
	0
	0
	2

	Ясунт
	7
	2
	0
	0

	Сосьва
	907
	496
	227 
	127

	Ломбовож
	206
	108
	60 
	27

	Кимкьясуй
	106
	57
	27 
	14

	Сартынья
	56
	28
	11 
	16

	В. Нильдино
	4
	3
	0
	1

	Патрасуй
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	4441
	1851
	988
	891


Демографическая ситуация на территории сельского поселения Саранпауль характеризуется следующими факторами:

-увеличение численности населения ожидается за счет миграционного прироста и рождаемости;

- увеличение числа прибывших в связи с приездом молодых специалистов на работу в градообразующее предприятие территории. 
- оценка 2016 года предполагает увеличение выбывших в связи с выездом из районов крайнего севера жителей, которые закончили свою трудовую деятельность в градообразующем предприятии территории.

При прогнозе численности населения учтены ориентиры демографического развития, обозначенные как в документах стратегического социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль, так и Березовского района в целом. Результаты прогноза численности постоянного населения сельского поселения Саранпауль представлены в таблице 13.

Таблица 13
Прогноз численности постоянного населения сельского поселения Саранпауль

	Наименование сельского поселения/ населенного пункта
	Фактическая численность населения на начало 2016 года, чел.
	Прогноз численности населения на конец года, чел.
	Динамика относительно начала 

2016 года, %

	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022-2030 гг.
	

	Саранпауль
	3056
	3079
	3102
	3124
	3147
	3170
	3375
	110,4

	Щекурья
	96
	102
	108
	113
	119
	125
	177
	184,3

	Хурумпауль
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	0

	Ясунт
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	0

	Сосьва
	907
	929
	952
	974
	996
	1019
	1220
	134,5

	Ломбовож
	206
	211
	216
	222
	227
	232
	279
	135,4

	Кимкьясуй
	106
	111
	117
	122
	127
	132
	180
	169,8

	Сартынья
	56
	65
	73
	82
	90
	99
	176
	314,2

	В. Нильдино
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0

	Патрасуй
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальное образование сельское поселение Саранпауль
	4441
	4511
	4581
	4651
	4721
	4791
	5421
	122,06


При условии благоприятного социально-экономического развития территории ожидается рост уровня рождаемости, сокращение миграционного оттока, что будет способствовать росту численности постоянного населения. Прогнозные данные о возрастной структуре на расчетный срок сельского поселения Саранпауль отражен в таблице 14.

Таблица 14
Прогнозные данные о возрастной структуре на расчетный срок (2030 г.)

	Наименование
	Количество, чел.

	Трудоспособное население
	2851

	Моложе трудоспособного (до 18 лет)
	1679

	Старше трудоспособного 

(мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет)
	891


Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия-это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- снос ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных зон, либо перенос самих объектов;

- создание необходимых условий при переселении жителей из жилищного фонда, подлежащего под снос;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

Перспективное строительство

Проектом предлагается перевод земель запаса в земли населенного пункта. Территория, предлагаемая к переводу, находится на неоформленных земельных участках. В настоящее время это зоны природных территорий. Общая площадь участков предлагаемая для перевода 530 га. Основанием для изменения категории земель является пожелание администрации сельского поселения.

Генеральным планом предлагается перевод участков земель из категории земель лесного фонда в земли населенных пунктов. В настоящее время данные участки расположены вблизи существующих границах населенных пунктов и будут предназначены для ведения жилищного строительства. Населенные пункты в которые будут переводиться участки лесного фонда: с. Саранпауль, п. Сосьва, с. Ломбовож, д. Щекурья, д. Сартынья, д. Хурумпауль.

Площадь земель лесного фонда уменьшится на 834,9 га и составит 72225,1 га.

Площадь земель населенных пунктов увеличиться на 1364,9га и составит 2244,4 га.

Площадь земель запаса уменьшиться на 530 га и составит 6894,04 га.
Таблица 15
Распределение земель сельского поселения Саранпауль по категориям 

	 № 
п/п
	Категории земель
	Площадь, га

(сущ.)
	Структура,

%
	Изменение площади, га
	Площадь, га (проект.)
	Структура,

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Земли населенных пунктов
	879,5
	1
	1364,9
	2244,4
	2,46

	2
	Земли лесного фонда
	73060,0
	80,15
	-834,9
	72225,1
	79,27

	3
	Земли запаса
	7424,04
	8,15
	-530
	6894,04
	7,57

	4
	Земли водного фонда
	9741,9
	10,69
	0
	9741,9
	10,69

	5
	Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного специального назначения
	5,2
	0,01
	0
	5,2
	0,01

	6
	Итого земель:
	91110,64
	100
	-
	91110,64
	100


Направления экономического развития

На перспективу для развития территории поселения. Расширение сферы услуг, оживление малого бизнеса способны привести к наращиванию экономического потенциала, увеличению доходной части бюджета, росту благосостояния и покупательной способности населения, что в свою очередь создаст предпосылки для активизации инвестиционного сектора рынка. 

Предусмотрена реорганизация существующей производственной территории с целью выноса объектов с межквартальных территорий и с территорий жилой застройки. Основное развитие перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Также необходимо рассмотреть возможность создания лесоперерабатывающего комплекса, и площадки под коммунально-складские нужды. Это позволит создать новые рабочие места и помочь развитию поселения.

с.Саранпауль

На территории села в течение расчетного срока предусмотрен перенос ряда объектов:
- ХОЛОДИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ ГУП «САРАНПАУЛЬСКИЙ;

- ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ;

- СВИНОФЕРМА ГУП «САРАНПАУЛЬСКИЙ» 

- ЛЕСОПИЛКА.
Производственные объекты, подлежащие сносу в течение расчетного срока:
- ПИЛОРАМА 

- МАСТЕРСКАЯ;

- СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ;

- СТОЛЯРНЫЕ ЦЕХА.
Производственные объекты, подлежащие реконструкции:
- СТАРЫЕ ЗДАНИЯ СВИНОФЕРМЫ ГУП «САРАНПУЛЬСКИЙ» (ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ПОД ФЕРМЫ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 100 ГОЛОВ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЦЕХА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА);

- ЦЕХ ДРОБЛЕНИЯ .
Производственные объекты, предложенные к размещению:
- ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БЛОЧНОГО КАМНЯ;

- ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНСТРУКЦИОННОГО БРУСА И ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИТ;

- ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД;

- ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС МОЩНОСТЬЮ 10 ТЫС. КУБ. М В ГОД ;

- КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ КВАРЦЕВОГО КОНЦЕНТРАТА ;

- ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ РЫБЫ ДЛЯ КОРМОВЫХ НУЖД;

- ПРИЕМНО-ОБМЕННЫЙ ПУНКТ (ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ) ;

- ПРИЕМНО-ОБМЕННЫЙ ПУНКТ ДИКОРОСОВ ;

- ТОВАРНООЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА НА 300 ГОЛОВ ;

- ЦЕХ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ;

- СКЛАД СЖИЖЕННОГО ГАЗА;

- ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА ;

- ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ.
На конец расчетного срока общая площадь производственных и коммунально-складских зон составит порядка 3% (50 га) от общей площади населенного пункта.

п. Сосьва

Практически все промышленные объекты населенного пункта сосредоточены в восточной зоне 

Производственные объекты, подлежащие сносу в течение расчетного срока:
-ПИЛОРАМА (НЕДЕЙСТВУЮЩАЯ);

- ПИЛОРАМА 

-АНГАР
Производственные объекты, предложенные к размещению: заготовительный пункт рыбы;

предприятие по производству конструкционного бруса на 3000 куб. м в год;
- ПРИЕМНО-ОБМЕННЫЙ ПУНКТ ДИКОРОСОВ И ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА;

- ТОВАРНООЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ ФЕРМА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСНОЙ И ШКУРО-МЕХОВОЙ ПРОДУКЦИИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ;

- ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДИКОРОСОВ;

- ФЕРМА ПО РАЗВЕДЕНИЮ ПУШНОГО ЗВЕРЯ НА 100 ГОЛОВ; 

- СКЛАДЫ.

КРОМЕ ТОГО, ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПИЛОРАМЫ ПОД ПРИЕМНО-ОБМЕННЫЙ ПУНКТ ДИКОРОСОВ И ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА.
На конец расчетного срока общая площадь производственных и коммунально-складских зон составит порядка 4% (11,7 га) от общей площади населенного пункта.

с.Ломбовож

Производственные объекты, предложенные к размещению:
- ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (РЫБА, ОХОТНИЧИЙ ПРОМЫСЕЛ, ДИКОРОСЫ), ПРОМСТАН (ТЕРРИТОРИЯ МО);

- ЛЕСОПИЛКА;

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И РЕМЕСЕЛ (ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА И КУСТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО).
На конец расчетного срока общая площадь производственных и коммунально-складских зон составит порядка 2% (0,6 га) от общей площади населенного пункта.

д. Кимкьясуй

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:
- ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ РЫБЫ СО СКЛАДОМ-ХОЛОДИЛЬНИКОМ, ПРОМСТАН 

- ПИЛОРАМА (ТЕРРИТОРИЯ МО);

- МАСТЕРСКИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ (ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА И КУСТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО);

- СКЛАД.
Проектом предусмотрена ликвидация склада - холодильник .

На конец расчетного срока общая площадь производственных и коммунально-складских зон составит порядка 1,5% (0,4 га) от общей площади населенного пункта.

д. Сартынья

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:

- ПИЛОРАМА;

- ПРОМСТАН (ОХОТ. ПРОМЫСЕЛ);

- ПУНКТ ПРИЕМА РЫБЫ И ДИКОРОСОВ С ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКОЙ ДИКОРОСОВ;

- МАСТЕРСКИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ (ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА И КУСТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО);

- СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ .
На конец расчетного срока общая площадь производственных и коммунально-складских зон составит порядка 1,5% (1,7 га) от общей площади населенного пункта.

д. Хурумпауль

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:
- ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ДИКОРОСОВ ;

- ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ РЫБЫ И ПУШНИНЫ ;

- МАСТЕРСКИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ (ТРАДИЦИОННЫЕ РЕМЕСЛА И КУСТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) ;

- ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 40 ГОЛОВ .
На конец расчетного срока общая площадь производственных и коммунально-складских зон составит порядка 3,6% (0,8 га) от общей площади населенного пункта.

д. Щекурья

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:
- ПИЛОРАМА ;

- ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ РЫБЫ .
На конец расчетного срока общая площадь производственных и коммунально-складских зон составит порядка 0,3% (0,2 га) от общей площади населенного пункта.
Перспективные объекты социальной инфраструктуры

Потребность в учреждениях социально-бытового обслуживания населения определена исходя из прогнозируемой численности населения сельского поселения Саранпауль по состоянию на 2030 год. При расчете прогнозируемого спроса на объекты социальной инфраструктуры использовались следующие нормативно-правовые акты: 

- Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Саранпауль.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры представлен в таблице 16.

Таблица 16.
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль

	Наименование
	Единица измерения
	Норма на 1000 жителей
	Сохраняемая мощность
	Требуемая мощность на 2030 г.
	Излишек (+), дефицит (-)на 2030 г.

	Учреждения образования
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Дошкольная организация
	1 место
	70
	240
	609
	-369

	2. Общеобразовательная школа, лицей, гимназия
	1 место
	165
	589
	894
	-305

	3. Внешкольные учреждения
	1 место
	65
	437
	352
	85

	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения
	 
	
	
	
	

	5. Амбулатория
	коек на 1 тыс. человек
	13,47
	82
	73
	9

	Учреждения культуры и искусства
	 
	
	
	
	

	8. Общедоступная универсальная библиотека, филиал
	1 объект
	1
	5
	5
	0

	9. Учреждения культуры клубного типа
	1 место
	100
	563
	542
	21

	Физкультурно-спортивные сооружения
	 
	
	
	
	

	10. Плоскостные сооружения
	м2 
	2500
	-
	13553
	-13553

	11. Физкультурно-спортивные сооружения
	м2 площади пола зала
	350
	680
	1897
	-1217

	13. Плавательные бассейны
	м2 зеркала воды
	75
	-
	407
	-407

	14. Лыжные базы
	га
	0,3
	0,015
	2
	-2


В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основана на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке могут быть использованы:

- традиционные типы учебно-воспитательных учреждений - детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);

- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах, а для удаленных и изолированных населенных пунктов совмещение первичной и специализированной медицинской помощи в одном учреждении;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивалей, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование национальных культурных центров);
-удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

-использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций-торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

1. Конституция Российской Федерации;

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 28 июня 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015                      № 1050 «Об утверждении требований  к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, сельских округов»;

8. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации  государственной социальной политики»;

9. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации  государственной политики в области образования и науки»; 

10. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы», 

11. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы»,;

12. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югре «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы»;

13. Генеральный план муниципального образования сельского поселения Саранпауль.

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры, физической культур и спорта на территории сельского поселения Саранпауль, а также способствовать комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов здорового образа жизни. На уровне сельского поселения предлагается разработка документов стратегического планирования: 

1) стратегия (прогноз) социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль на долгосрочный период; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально- экономического развития.
3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников. Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы. 

Система здравоохранения

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель муниципального здравоохранения-удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже государственных минимальный стандартов. В конкретных условиях могут формироваться локальные цели, например, удовлетворение потребностей населения в услугах здравоохранения на принципах общедоступности, соблюдения гарантий предоставления объемов медицинских услуг (лечебно-профилактических, оздоровительных, медико-диагностических и др.), обеспечение их качества и т.п.

К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, образовательные учреждения, которые являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящими Основами, другими актами законодательства Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, правовыми актами автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерств здравоохранения республик в составе Российской Федерации и органов местного самоуправления. Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность за санитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение доступности населению гарантированного объема медико-социальной помощи, развитие муниципальной системы здравоохранения на подведомственной территории, осуществляют контроль за качеством оказания медико-социальной и лекарственной помощи предприятиями, учреждениями и организациями государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, а также лицами, занимающимися частной медицинской практикой. Финансирование деятельности предприятий, учреждений и организаций муниципальной системы здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

В настоящее время система здравоохранения сельского поселения Саранпауль недостаточно развита. Учитывая ветхость зданий, в которых расположены медицинские учреждения, предлагается комплексная модернизация системы здравоохранения.

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения муниципального образования предусматривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом. 

На перспективу в системе здравоохранения сельского поселения Саранпауль предусматривается:
1. Реконструкция стационара/поликлиники с.Саранпауль;

2. Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в смену в п. Сосьва.
Система образования

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются в большинстве МО самой крупной статьей расходов местных бюджетов.

Муниципальная система образования-это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории данного муниципального образования, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории муниципального образования, ее комплексного развития.

Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством РФ и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений. Учредителями муниципальных учреждений образования являются местные органы управления образованием.

На территории МО может располагаться большое количество образовательных учреждений различного профиля и форм собственности. Управление государственными и муниципальными образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующего образовательного учреждения.

Динамичный рост показателя количества воспитанников в прогнозном периоде связан со строительством и подготовкой к строительству новых дошкольных учреждений на территории района:

- детский сад на 60 мест с. Саранпауль.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2018 годы» осуществляется строительство, подготовка к строительству и реконструкция объектов:

- интерната в п. Сосьва на 100 мест;

- средней общеобразовательной школы в п. Сосьва (2 очередь-пристрой к зданию интерната) на 160 мест;

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования сельского поселения Саранпауль на расчётную перспективу необходимо выделить следующие: 
1. Строительство детского сада «Елочка» на 60 мест (взамен действующего), с. Саранпауль;

2. Строительство детского сада средняя общеобразовательная школа на 160 мест (пристрой к зданию интерната), п. Сосьва;

3. Строительство интерната и детского сада, в п. Сосьва (100 мест, 45 мест).
Культура

Организация управления и финансирование культуры в сельском поселении Саранпауль возложена на администрацию муниципального образования, осуществляющую строительство зданий и сооружений муниципальных организаций культуры, обустройство прилегающих к ним территорий. 

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет бюджетных средств и оказания платных услуг. Общественные объединения, предприятия, организации и граждане имеют право самостоятельно или на договорной основе создавать фонды для финансирования культурной деятельности.

В качестве соучредителей фондов может выступать также и администрация муниципального образования.

Органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении государственной политики в области культуры, не могут вмешиваться в творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением случаев, предусмотренных законом (если эта деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т.д.).

Культурная деятельность может быть запрещена судом в случае нарушения законодательства.

Органы местного самоуправления должны исходить в своей деятельности в этой сфере из признания равного достоинства культур, равенства прав и свобод в области культуры всех проживающих на территории муниципального образования этнических общностей и религиозных конфессий. Органы местного самоуправления могут передавать национально-культурным автономиям, их некоммерческим учреждениям и организациям муниципальное имущество в собственность или аренду. Они также решают вопросы финансовой поддержки местных национально-культурных автономий в соответствии с действующим законодательством.

Деятельность органов местного самоуправления в области культуры должна быть направлена на обеспечение общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей для населения. В пределах своей компетенции органам местного самоуправления следует создавать условия для развития сети специальных учреждений и организаций: школ искусств, студий, курсов. Оказывать поддержку этим учреждениям, обеспечивать доступность и бесплатность для населения основных услуг библиотек, расположенных на территории муниципальных образований, других учреждений культуры.

Осуществляя контрольные функции в сфере культуры, органы местного самоуправления осуществляют охрану памятников природы, культуры, истории, находящихся в их ведении.

Так как в настоящее время учреждения культуры пользуются слабой популярностью, для повышения культурного уровня населения сельского поселения Саранпауль, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

Мероприятия в части развития культуры в сельском поселении Саранпауль:

1. Строительство блочно-модульного дома культуры и спортивная площадка для д. Щекурьи на 50 мест.

Физическая культура и спорт

К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличивая продолжительности жизни.
Объект спорта - объект недвижимого имущества или единый недвижимый комплекс, предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивное сооружение, являющееся объектом недвижимого имущества.
(абзац сороковой раздела 3 изложен в редакции постановления Администрации от 19.09.2022 № 1229)

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и в местах массового отдыха может осуществляться органами местного самоуправления в соответствии с муниципальными программами развития физической культуры и спорта. Важнейшее направление политики органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта составляет физическое воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в образовательных учреждениях. При участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных организаций органы местного самоуправления реализуют программы. Органы местного самоуправления совместно с физкультурно-спортивными объединениями инвалидов участвуют в организации оздоровительной работы с инвалидами, проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовке спортсменов-инвалидов и обеспечении направления их на всероссийские и международные соревнования.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей-физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. В целях соблюдения норм обеспеченности детей объектами физкультурно-спортивной направленности необходимо предусмотреть:
1. Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Сосьва;

2. Строительство спортивного зала 540 кв.м. в с.Саранпауль;

3. Строительство спортивной площадки в д.Кимкьясуй;

4. Строительство спортивной площадки в д.Сартынья;

5. Строительство спортивной площадки в д.Щекурья;

6. Строительство спортивной площадки в д.Хурумпауль;

7. Строительство спортивный зал на 162 кв. м в с. Ломбовож.
4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения
Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль. 

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ее дифференциации на два типа:

- отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслуживание;

- отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли полностью или частично ориентированы на бюджетные средства.

Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее время приобрело широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной инфраструктуры.

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги (кино, театры, концертная деятельность).

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - некомплексное использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным бюджетом, который является основным источником финансирования социальной инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, что препятствует этому процессу.

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: бюджета, внебюджетных фондов, средств предприятий, населения.

Средства, получаемые объектами социальной сферы от населения за оказанные ему услуги, пока занимают небольшой удельный вес. Это обусловлено, во-первых, тем, что в соответствии с Конституцией и действующим законодательством предоставление многих социальных услуг бесплатно, во-вторых развитие платных услуг ограничено низкой платежеспособностью позволяющей массы населения. В этих условиях основным источником финансирования социальной сферы стали средства, мобилизуемые и распределяемые через бюджетную систему, и внебюджетных фондов.

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Передача большинства социальных функций с государственного на местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за использованием федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.

Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социально-культурной и коммунально-бытовой сферы, а также крайне медленные темпы нового строительства. Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство. 

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов необходимо ориентироваться на:

- структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы, включая ликвидацию избыточных площадей учреждений этой сферы;

- прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;

- расширение, реконструкцию, модернизацию действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

- замену ветхого и аварийного фонда, а также помещений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, в случае невозможности осуществления капитального ремонта этого фонда и необходимости его ликвидации.

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства». Базовая цена проектных работ (на 01 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 40538-ЕС/05 от 14.12.2015г. Минстроя России.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2016 года с коэффициентами согласно: 

- Постановлению от 11.05.1983 № 94 Государственного комитета СССР по делам строительства; 

- Письму от 06.09.1990. № 14-Д Государственного комитета СССР по делам строительства; 

- Письму от 24.09.1990 № 15-149/6 Государственного комитета РСФСР по делам строительства;

- Письму от 03.12.2012 № 2836-ИП/12/ГС Министерства регионального развития Российской Федерации; 

- Письму от 05.10.2011 № 21790-АК/Д03 Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объем средств на реализацию программы приведены в таблице 17. 
	Таблица 17

	Объем средств на реализацию программы 



	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности, тыс.руб.

	
	всего 
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022-2030 годы

	Здравоохранение 

	Реконструкция участковой больницы с.Саранпауль
	12500
	 
	 
	
	 
	12500 
(округ)
	 

	Образование

мероприятия определены Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономной округе на 2016-2020 годы», муниципальной программой «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы» 

	Строительство детского сада на 60 мест в с.Саранпауль
	83420,4
	91,9

(район)

83328,5 

(округ)
	
	
	
	
	

	Строительство интерната и детского сада, в п. Сосьва (100 мест, 45 мест)
	12643,7
	3018,6

(район)

9625,1

(округ)
	
	
	
	
	

	Культура

мероприятия определены Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономной округе на 2016-2020 годы» 

	Развитие материально-технической базы
	226,5
	
	226,5

(округ)
	
	
	
	

	Строительство сельских домов культуры модульного типа в д.Щекурья;
	4600
	 
	 
	 
	 
	 
	4600

(внебюджетные источники финансирования)



	Физическая культура и спорт

мероприятия сформированы на основе Генерального плана сельского поселения Саранпауль.

определены Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономной округе на 2016-2020 годы» (изм. От 12.09.2017 № 338-п), муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016-2020 годы»

	Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Сосьва;
	23700
	 
	 
	 
	 
	
	1185

(район)

22515

(округ) 

	Строительство спортивного зала 540 кв.м. в с.Саранпауль
	34500
	 
	 
	 
	
	 
	1725

(район)

32775

(округ) 

	Строительство спортивной площадки в д.Кимкьясуй
	400
	
	
	
	
	
	20
(район)

380 (округ)

	Строительство спортивной площадки в д.Сартынья
	400
	
	
	
	
	20
(район)

380 (округ)
	

	Строительство спортивной площадки в д.Щекурья
	400
	
	
	
	
	
	20
(район)

380 (округ)

	Строительство спортивной площадки в д.Хурумпауль
	400
	
	
	
	
	20
(район)

380 (округ)
	

	Строительство спортивный зал на 162 кв. м в с. Ломбовож:
	6800
	
	
	
	
	
	340

(район)

6460

(округ)

	Всего
	175620,6
	96064,1
	226,5
	
	
	13300
	66030


Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения сельского поселения Саранпауль, также за счет миграционного прироста. Успешная реализации демографической политики на территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения. 

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения сельского поселения Саранпауль: 

- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест. 

- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах; 

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей сельского поселения; 

- совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения сельского поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной инфраструктуры.

Таблица 18
Целевые индикаторы Программы

	 № № пп
	Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции (капитальному ремонту)
объектов социальной инфраструктуры
	Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами

	1
	Объекты в области развития здравоохранения

	1.1
	Реконструкция участковой больницы с.Саранпауль
	Обеспечение выполнения стандартов качества и доступности медицинской помощи на основе модернизации системы здравоохранения;

Совершенствование организационно-экономического потенциала здравоохранения; усиление профилактической составляющей в здравоохранении.

	2
	Объекты в области образования

	2.1
	Строительство детского сада «Елочка» на 60 мест (взамен действующего), с. Саранпауль 
	Повышение доступности и качества услуг образования сельского поселения за счёт ввода в эксплуатацию новых объектов;

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;

Обновление материально-технической базы объектов сферы образования и обеспечение их современными информационными ресурсами;

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов.

	2.3
	Строительство интерната и детского сада, в п. Сосьва (100 мест, 45 мест)
	

	3
	Объекты в области культуры

	3.1
	Строительство блочно-модульного дома культуры и спортивная площадка для д. Щекурьи на 50 мест
	Расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей сельского поселения;

Сохранение и развитие творческого потенциала специалистов учреждений культуры, сохранение и пополнение материально-технической базы;

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий;

Увеличение количества библиотек, оказывающих информационные услуги и расширение их спектра.

	4
	Объекты в области физической культуры и спорта

	4.1
	Строительство физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Сосьва;
	Обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;

Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и сооружениями.

	4.2
	Строительство спортивного зала 540 кв.м. в с.Саранпауль
	

	4.3
	Строительство спортивной площадки в д.Кимкьясуй
	

	4.4
	Строительство спортивной площадки в д.Сартынья
	

	4.5
	Строительство спортивной площадки в д.Щекурья
	

	4.6
	Строительство спортивной площадки в д.Хурумпауль
	

	4.7
	Строительство спортивный зал на 162 кв. м в с. Ломбовож:
	


6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения 

Программа реализуется на всей территории сельского поселения Саранпауль. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Березовского района.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов Администрации сельского поселения Саранпауль.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам.

Программа может корректироваться в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой. 
В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса-муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;

- порядок запроса информации у организаций социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации Березовского района, а также требования к срокам и качеству информации, предоставляемой организацией.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития социальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль включает два этапа:
1. периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Саранпауль предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Березовского района по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы Березовского района.

