# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

# ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2017          								                   № 142

пгт. Березово

О порядке формирования перечня строек и объектов, финансируемых за счет средств бюджета Березовского района, и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района

(утратило силу постановлением Администрации от 17.04.2025 № 282)

Во исполнение статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.12.2010 № 373-п «О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в целях упорядочения осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета Березовского района:

- Утвердить порядок формирования перечня строек и объектов, финансируемых за счет средств бюджета Березовского района согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Признать утратившими силу постановления администрации Березовского района:

- от 02.12.2014  № 1746 «О порядке формирования перечня строек и объектов и их финансировании за счет средств бюджета Березовского района»;

- от 25.12.2015 № 1448 «О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Березовского района от 02.12.2014 № 1746 «О порядке формирования перечня строек и объектов и их финансировании за счет средств Березовского района»

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского  района.

# 4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

# 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района,

первый заместитель главы района                                                   М.Н. Загороднюк

# Приложение

# к постановлению администрации Березовского района

от 03.03.2017  № 142

Порядок формирования перечня

строек и объектов финансируемых

за счет средств бюджета Березовского района

- Основные положения

1.1. Настоящий порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливает правила формирования перечня строек, объектов подлежащих капитальному строительству (реконструкции, модернизации) и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в результате осуществления бюджетных инвестиций для муниципальных нужд Березовского района (далее – Перечень строек и объектов), предусматривает распределение бюджетных инвестиций по конкретным объектам за счет финансовых средств, запланированных в бюджете Березовского района на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Муниципальными заказчиками строек и объектов, включенных в Перечень строек и объектов, могут выступать  органы местного самоуправления (администрация Березовского района, ее структурные подразделения), действующие от имени муниципального образования - уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки (далее – муниципальные заказчики).

- Порядок формирования Перечня строек и объектов

2.1. Формирование Перечня строек и объектов осуществляется в соответствии со сроками, установленными для разработки прогноза социально-экономического развития Березовского района и проекта решения Думы Березовского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Формирование Перечня строек и объектов осуществляется на основании муниципальных программ.

# 2.2. Объекты, финансирование которых предусмотрено в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных программ и Березовского района, подлежат включению в проект Перечня строек и объектов в пределах средств, предусмотренных указанными программами.

2.3. Проект Перечня строек и объектов на текущий финансовый год и плановый период формируется комитетом по экономической политике администрации Березовского района (далее Комитет) и утверждается правовым актом администрации Березовского района согласно приложению 1  к настоящему Порядку.

2.4. Проектно-изыскательские работы на объекты включаются в проект Перечня строек и объектов самостоятельными объемами финансирования.

2.5. Проект Перечня строек и объектов формируется по двум направлениям:

- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Березовского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Березовского района за счет средств бюджета Березовского района.

2.6. За счет средств бюджета автономного округа расходы в проекте Перечня строек и объектов предусматриваются в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.7. В проекте Перечня строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период, в отношении каждого объекта капитального строительства (реконструкции, модернизации) и (или) приобретаемого объекта недвижимого имущества формируемого в разрезе главных муниципальных заказчиков, указываются:

-  код главного распорядителя бюджетных средств, код раздела, подраздела, код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов;

- наименование программы, подпрограммы, наименование объекта согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства – в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации) и (или) наименование объекта недвижимого имущества;

## - планируемые сроки (проектирование, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества);

## - мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

## - срок планируемого ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

- стоимость  (сметная стоимость по заключению о проверке достоверности сметной стоимости для объектов строительства и реконструкции);

- распределение бюджетных инвестиций (по годам реализации) объекта капитального строительства или его предполагаемой стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанных в ценах соответствующих лет на очередной финансовый год и плановый период.

2.8. Комитет по экономической политике администрации Березовского района не позднее двухнедельного срока с момента принятия решения о бюджете Березовского района на очередной финансовый год и плановый период представляет проект Перечня строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период на утверждение в виде проекта правового акта администрации Березовского района.

3. Порядок внесения изменений и уточнений

в Перечень строек и объектов

3.1. Муниципальные заказчики осуществляют мониторинг капитальных вложений из  бюджета Березовского района  и анализ использования финансовых средств, направляемых на капитальные вложения в рамках Перечня строек и объектов.

3.2. В течение текущего финансового года объемы бюджетных инвестиций, предусмотренные решением о бюджете Березовского района и сводной бюджетной росписью бюджета Березовского района, на реализацию Перечня строек и объектов могут изменяться.

Внесение изменений в Перечень строек и объектов, производится в соответствии с утвержденным решением о бюджете и внесенными в него изменениями.

4. Порядок и сроки представления отчетности

4.1. Муниципальные заказчики   представляют ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по итогам отчетного года - не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным годом), Комитету отчеты о ходе строительства  и приобретения объектов согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Отчетные данные, касающиеся финансирования и освоения капитальных вложений, представляются нарастающим итогом с начала строительства (реконструкции) объекта капитального строительства и с начала текущего финансового года и подтверждают целевое использование бюджетных ассигнований, предоставляемых на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

4.2. Отчеты направляются в установленные сроки в электронном виде и на бумажном носителе.

4.3. Основными требованиями при представлении отчетности являются полнота, достоверность, своевременность.

4.4. Ответственность за непредставление отчетов (отчетных данных) и (или) представление недостоверных отчетов (отчетных данных) по объектам капитального строительства несут муниципальные заказчики.

4.5.  Комитет:

- осуществляет ежеквартальный мониторинг капитальных вложений из бюджета автономного округа в соответствии с Перечнем строек и объектов;

-  ежеквартально направляет сводный отчет о ходе строительства объектов на рассмотрение  Совета по инвестиционной политике Березовского района.

- запрашивает иную информацию в случаях подготовки информации в соответствии с поручениями Главы Березовского района и принятыми решениями на Инвестиционном Совете.

Приложение 1  к порядку формирования перечня

строек и объектов финансируемых

за счет средств бюджета Березовского района

# ПЕРЕЧЕНЬ

# СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ НА ТЕКУЩИЙ ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

| № п/п | Наименование строек и объектов | Сроки инвестирования (проектирование, строительство, реконструкция, приобретение) |  | Показатель мощности | Единицы измерения мощности | Стоимость (сметная стоимоть по заключению о проверке достоверности сметной стоимости для объектов строительства и реконструкции) (тыс.руб). | КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Капитальные вложения на текущий год (тыс.руб.) |  |  | Капитальные вложения на плановый период ___________год (тыс.руб.) |  |  | Капитальные вложения на плановый период ___________год (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Окружной бюд жет | Бюджет района | Всего | Окружной бюджет | Бюджет района | Всего | Окружной бюджет | Бюджет района |

| Приложение 2 к порядку формирования перечня строек и объектов финансируемых за счет средств бюджета Березовского района ОТЧЕТ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ __________________________________________________________ (наименование структурного подразделения) ___________________________________________________________________________________________ (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Капитальные вложения на текущий год |  |  |  | Остаток межбюджетных трансфертов прошлых лет, подлежащие передаче в бюджет МО |  | Профинансировано МО в текущем году (кассовые расходы) за счёт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено работ (приобретено) на отчетную дату, всего за счёт всех источников (исполнение), в том числе в январе |  |  | % исполнения к кап.вложениям гр.11/(гр3+гр.6) *100 |  |  | Информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией, причины низкого исполнения ) |  |  |
|  |  | ВСЕГО | из бюджета автономного округа | из бюджета МО |  |  |  | всего |  | остатков средств бюджета автономного округа прошлых лет |  |  | средств бюджета автономного округа |  |  | средств бюджета МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |