АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2012 									№124

пгт.Березово

Об утверждении целевой программы Березовского района «Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Березовского района на 2012 - 2015 годы»

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 07.03.2012 № 285)

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 08.08.2012 № 1093)

(утратил силу постановлением Администрации от 23.12.2013 № 1876)

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, постановления администрации Березовского района от 14.09.2011 №1306 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу Березовского района «Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Березовского района на 2012 - 2015 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Ахметшина А.В.

Глава администрации района					 Е.И.Кузнецов

Приложение

к постановлению

администрации Березовского района

от 07.02.2012 №124

ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА "УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА НА 2012 - 2015 ГОДЫ "

| Наименование программы | Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Березовского района на 2012 - 2015 годы. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Дата утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  |
| Муниципальный заказчик - координатор целевой программы | Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и транспорту администрации Березовского района |
| Цели и задачи программы | Цели: 1) приведение объектов муниципальной собственности Березовского района в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности; 2) предотвращение гибели людей и материальных потерь на объектах муниципальной собственности Березовского района; 3) уменьшение количества пожаров на объектах муниципальной собственности Березовского района. Задачи Программы: 1) Обеспечение противопожарной защиты объектов культуры, находящихся в собственности Березовского района; 2) Обеспечение противопожарной защиты зданий, находящихся в собственности Березовского района; 3) Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов района; 4) Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района 5) Оснащение добровольной пожарной охраны действующей на территории района. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели (непосредственные результаты реализации программы) | - снижение количества зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Березовского района; - уменьшение материального ущерба от пожаров на объектах муниципальной собственности Березовского района; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012 - 2015 годы: 1 этап - 2012 - 2013 годы; 2 этап - 2014 - 2015 годы. |
| Перечень подпрограмм |  |
| Объём и источники финансирования Программы | - объем ассигнований для финансирования Программы 46 235,585 тысячи рублей, в том числе: из бюджета Березовского района: всего – 24 635,585 тыс. рублей - 2012 год – 10 805,585тыс. рублей, - 2013 год – 5 027,0 тыс. рублей, - 2014 год – 5 453,0 тыс. рублей, - 2015 год – 3 350,0 тыс. рублей. из бюджета округа: всего – 21 600,0 тыс. рублей - 2012 год – 0 тыс. рублей, - 2013 год – 0 тыс. рублей, - 2014 год – 14 400,0 тыс. рублей - 2015 год – 7 200,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры, жилищного фонда муниципальной собственности населенных пунктов района, повышение уровня подготовленности жителей населенных пунктов, к предупреждению возникновения пожаров, получение знаний и навыков при тушении очагов возгорания; минимизация количества пожаров, материального ущерба и предотвращение гибели людей при пожарах |

(строка «Объём и источники финансирования Программы» изложена в редакции постановления Администрации от 07.03.2012 № 285)

(строка «Объём и источники финансирования Программы» изложена в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)

## 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программно-целевым методом, правовое обоснование

## В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 №69 "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 №131-ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. Таким образом, вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселений устанавливаются и регулируются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Администрация района может и обязана осуществлять действенную политику по обеспечению первичных мер пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.

Для реализации эффективной политики по обеспечению пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Березовского района сложились определенные предпосылки, в частности:

1) объективная заинтересованность населения в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда, объектов социальной и культурной сферы;

2) наличие ресурсов, которые могут быть использованы в обеспечении пожарной безопасности объектов муниципальной собственности Березовского района.

## Устранение нарушений требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности района требует значительных финансовых затрат.

## Нынешнее противопожарное состояние объектов в целом отвечает существующим требованиям. Вместе с тем имеются проблемы, вызванные ресурсными сроками работы технических средств пожарной охраны, которые связаны с необходимостью капитального ремонта, проведением повторной огнезащитной обработкой, установкой автоматической пожарной сигнализации, заменой внутренней осветительной электропроводки и т.д.

В период с января по декабрь 2010 года на территории Березовского района зарегистрировано 64 пожара. Пожарами уничтожено 12 строений, 797 кв. м поэтажной площади, погибло 10 человек, 6 человек получили травмы, причинен прямой материальный ущерб на сумму 29 666 794 рублей.

Наибольшее количество пожаров произошло в жилых зданиях и на объектах муниципальной собственности.

Ущерб от пожаров по сравнению с 2009 годом увеличился более чем в 2 раза.

Основные причины пожаров - низкая пожаростойкость жилого сектора и низкая противопожарная культура жильцов, изношенность печного оборудования, изношенность электропроводок внутри жилых домов и отсутствие ее плановой и внеплановой профилактики, пренебрежение правилами пожарной безопасности, использование неисправного и самодельного электрооборудования, электронагревательных приборов, печей, а также неосторожное обращение с огнем.

## Для решения проблемы по снижению количества пожаров, гибели и травматизма в результате этого людей, сохранению материальных ценностей требуется комплексный программно-целевой подход в реализации первичных мер пожарной безопасности.

## Необходимо также и дальнейшее повышение противопожарной культуры персонала, обновление агитационных и информационных материалов.

## Предлагаемая Программа выступает важным и необходимым условием решения накопившихся проблем в области пожарной безопасности проблемно-целевым подходом.

## 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

1) приведение объектов муниципальной собственности Березовского района в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности;

2) предотвращение гибели людей и материальных потерь на объектах муниципальной собственности Березовского района;

3) уменьшение количества пожаров на объектах муниципальной собственности Березовского района.

Задачи Программы:

1) Обеспечение противопожарной защиты объектов культуры, находящихся в собственности Березовского района;

2) Обеспечение противопожарной защиты зданий, находящихся в собственности Березовского района;

3) Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов района;

4) Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района

5) Оснащение добровольной пожарной охраны действующей на территории района.

Срок и этапы реализации Программы:

1) срок реализации Программы: 2012 - 2015 годы;

2) этапы реализации Программы: 1 этап - 2012 - 2013 годы; 2 этап – 2014-2015 год.

## 3. Перечень программных мероприятий

Основные мероприятия Программы изложены в приложении 3 к настоящей Программе.

## 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем ассигнований для финансирования Программы составляет 45309,332 тысячи рублей, в том числе:

4.1. Финансирование Программы за счет средств бюджета Березовского района предусмотрено в следующих объемах:

- 2012 год – 10 805,585 тыс. рублей,

- 2013 год – 5 027,0 тыс. рублей,

- 2014 год – 5 453,0 тыс. рублей,

- 2015 год – 3 350,0 тыс. рублей.

(пункт 4.1. изложен в редакции постановления Администрации от 07.03.2012 № 285)

(пункт 4.1. изложен в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)

4.2. Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Березовского района определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Березовского района на соответствующий финансовый год;

4.3. Финансирование Программы за счет средств программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском округе – Югре 2011-2013 годах и на период до 2015 года »

- 2012 год - 0 тыс. рублей,

- 2013 год - 0 тыс. рублей,

- 2014 год - 14400,0 тыс. рублей,

- 2015 год – 7200,0 тыс. рублей.

## 5. Механизм реализации Программы

5.1. Координатором Программы является Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и транспорту администрации Березовского района.

5.2. Реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляют исполнители Программы:

1) Комитет по культуре и кино администрации Березовского района;

2) Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»;

3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр»;

4) Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей»;

5) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств»;

6) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств;

7) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств;

8) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хулимсунтская национальная детская школа искусств;

9) Муниципальное образование сельское поселение Саранпауль;

10) Муниципальное образование городское поселение Березово;

11) Администрация Березовского района.

5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы исполнители Программы представляют координатору отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств:

1) за I полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) отчет за год до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5.4. Координатор Программы направляет в Комитет по экономической политике отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств:

1) за 1 полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) итоговый за год до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.

## 6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством сопоставления плановых показателей непосредственных результатов и фактически достигнутых результатов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется согласно приложению 2 к настоящей Программе.

Приложение 1

к целевой программе Березовского района

«Укрепление пожарной безопасности

на объектах муниципальной

собственности Березовского

района на 2012 - 2015 годы»

Характеристика целевых показателей целевой программы

«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА НА 2012 - 2015 ГОДЫ»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы (показатели социальной, экономической и экологической эффективности программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1. | Снижение количества зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Березовского района (в % к 2010 году) | 64- количество пожаров в 2010 году | -20% | -40% | -60% | -80% | -80% (количество пожаров в год - 12) |
| 2. | снижение количества случаев гибели людей на объектах муниципальной собственности Березовского района | 10 – погибших в 2010 году | -20% | -40% | -60% | -80% | -80% (количество погибших в год - 2) |

Приложение 2

к целевой программе Березовского района

«Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной

собственности Березовского района на 2012 - 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий «УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

НА 2012 - 2015 ГОДЫ»

| N п/п | Мероприятия программы |  | Источники финансирования |  |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Цель: Приведение объектов муниципальной собственности Березовского района в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение противопожарной защиты объектов культуры, находящихся в собственности Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт кровли здания Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | всего |  |  | 1226,0 |  | 1226,0 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 1226,0 |  | 1226,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Ремонт электрооборудования в помещении библиотек | всего |  |  | 150 |  | 150 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | своевременное обнаружение возникновения возгорания |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 150 |  | 150 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Пристрой к котельной здания библиотеки для дежурства операторов (выполнение непосредственного выхода из котельной наружу) Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | всего |  |  | 900 |  | - |  | 900 |  | - |  | - |  | 2013 |  | своевременное обнаружение возникновения возгорания |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 900 |  | - |  | 900 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | всего |  |  | 65,0 |  | - |  | 65,0 |  | - |  | - |  | 2013 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 65,0 |  | - |  | 65,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Измерение сопротивления изоляции электросетей Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Всего |  |  | 30 |  | 30 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 30 |  | 30 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Замена огнетушителей Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | Всего |  |  | 12 |  | - |  | - |  | 12 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 12 |  | - |  | - |  | 12 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | всего |  |  | 354 |  | 107 |  | 117 |  | 130 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 354 |  | 107 |  | 117 |  | 130 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр» | всего |  |  | 357 |  | 108 |  | 118 |  | 131 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 357 |  | 108 |  | 118 |  | 131 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Приобретение насосов для пож. гидрантов (4шт) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр» | всего |  |  | 28 |  | 28 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 28 |  | 28 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Огнезащитная обработка деревянных панелей в фойе, сцены и одежды сцены Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр» | всего |  |  | 40 |  | 40 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 40 |  | 40 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр» | всего |  |  | 35 |  | - |  | 35 |  | - |  | - |  | 2013 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 35 |  | - |  | 35 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Замена огнетушителей (12шт.) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр» | всего |  |  | 15 |  | - |  | 15 |  | - |  | - |  | 2013 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 15 |  | - |  | 15 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей» | всего |  |  | 65 |  | - |  | 65 |  | - |  | - |  | 2013 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 65 |  | - |  | 65 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей» | всего |  |  | 60 |  | - |  | 60 |  | - |  | - |  | 2013 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 60 |  | - |  | 60 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Замена огнетушителей (25шт.) Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей» | Всего |  |  | 40 |  | 40 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 40 |  | 40 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 |  | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей» | всего |  |  | 361 |  | 109 |  | 120 |  | 132 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 361 |  | 109 |  | 120 |  | 132 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в двух корпусах Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» | Всего |  |  | 60 |  | 60 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 60 |  | 60 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 |  | Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» | Всего |  |  | 80 |  | 40 |  | - |  | 40 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 80 |  | 40 |  | - |  | 40 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 |  | Замена огнетушителей (6шт.) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» | Всего |  |  | 9 |  | - |  | 9 |  | - |  | - |  | 2013 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 9 |  | - |  | 9 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» | Всего |  |  | 295 |  | 89 |  | 98 |  | 108 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 295 |  | 89 |  | 98 |  | 108 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 |  | Ремонт пожарно-охранной сигнализации в 2-х корпусах Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств» |  |  |  | 80 |  | - |  | - |  | 80 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 80 |  | - |  | - |  | 80 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств» | Всего |  |  | 60 |  | - |  | 60 |  | - |  | - |  | 2013 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 60 |  | - |  | 60 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 |  | Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств» | Всего |  |  | 65 |  | 65 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 65 |  | 65 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 |  | Замена огнетушителей (12шт.) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств» | Всего |  |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 |  | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств» | Всего |  |  | 325 |  | 98 |  | 108 |  | 119 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 325 |  | 98 |  | 108 |  | 119 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств» | Всего |  |  | 98 |  | - |  | 98 |  | - |  | - |  | 2013 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 98 |  | - |  | 98 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 |  | Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств» | Всего |  |  | 99 |  | 99 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 99 |  | 99 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 |  | Замена огнетушителей (6шт.) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств» | Всего |  |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 15 |  | - |  | - |  | 15 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 |  | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств» | всего |  |  | 304 |  | 92 |  | 101 |  | 111 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 304 |  | 92 |  | 101 |  | 111 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 |  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хулимсунтская национальная детская школа искусств» | Всего |  |  | 24 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | - |  | 2014 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  | 24 |  | 6 |  | 8 |  | 10 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 | всего |  |  | 5267,0 |  | 2387,0 |  | 1977,0 |  | 903,0 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  | 5267,0 |  | 2387,0 |  | 1977,0 |  | 903,0 |  | 5267,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Обеспечение противопожарной защиты зданий, находящихся в собственности Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Монтаж и наладка пожарной сигнализации здания администрации Березовского района |  | всего | 1331,943 |  | 1331,943 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1331,943 |  | 1331,943 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Монтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации здания земской управы |  | всего | 1047,904 |  | 1047,904 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 1047,904 |  | 1047,904 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Монтаж и наладка пожарной сигнализации здания гаража |  | всего | 923,811 |  | 923,811 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 923,811 |  | 923,811 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Ремонт кровли здания гаража |  | всего | 2080,797 |  | 2080,797 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 2080,797 |  | 2080,797 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Ремонт здания старой электростанции |  | всего | 983,00 |  | 983,00 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 983,00 |  | 983,00 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Установка светильников во взрывозащитном исполнении в здании «гаража» администрации района |  | всего | 33,00 |  | 33,00 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 33,00 |  | 33,00 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Огнезащитная обработка конструкций, выполненных из дерева и материалов на ее основе здания «Земской управы» |  | всего | 51,930 |  | 51,930 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 51,930 |  | 51,930 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Огнезащитная обработка конструкций, выполненных из дерева и материалов на ее основе здания «Гаража» администрации района |  | всего | 84,303 |  | 84,303 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 84,303 |  | 84,303 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Огнезащитная обработка конструкций, выполненных из дерева и материалов на ее основе здания администрации района |  | всего | 17,100 |  | 17,100 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 17,100 |  | 17,100 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Испытание электроустановки в здании «Земская управа» |  | всего | 23,167 |  | 23,167 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 23,167 |  | 23,167 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Испытание электроустановки в здании администрации района |  | всего | 71,230 |  | 71,230 |  | - |  | - |  | - |  | 2012 |  | повышение уровня огнезащиты зданий |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 71,230 |  | 71,230 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  | всего | 6648,185 |  | 6648,185 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района | 6648,185 |  | 6648,185 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |

| Задача 3: Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Строительство 6 ед. пожарных водоемов в с.Саранпауль: ул.Белоярская на 50 м.куб ул.Полевая на 50 м.куб ул.Школьная на 50 м.куб ул.Собянина на 150 м.куб пер.Совхозный на 50 м.куб ул.Ятринская на 150 м.куб | всего | 9800 450 450 450 4000 450 4000 |  |  | 9800 450 450 450 4000 450 4000 | - | 2014 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 7200 |  |  | 7200 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство 2 ед. пожарных водоемов в п. Сосьва: ул. Молодежная на 50 м.куб ул. Рыбопромысловая на 150м.куб | всего | 4450 450 4000 |  | - | 4450 450 4000 |  | 2014 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 850 |  |  | 850 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Строительство пожарного водоема в д. Анеева на 150 м.куб | всего | 4000 | - | - | 4000 | - | 2014 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 3600 |  |  | 3600 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 400 |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство пожарного водоема в д. Ванзетур на 150 м.куб | всего | 4000 | - | - | - | 4000 | 2015 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 3600 |  |  |  | 3600 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 400 |  |  |  | 400 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Строительство пирсов с твердым покрытием 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в населенных пунктах: д. Ясунт, п. Сосьва, д. Кимкъясуй, д. Сартынья, д. Хурумпауль, д. Патрасуй, д. Верхненильдина, п. Хулимсунт, п. Няксимволь д. Деминская д. Пугоры д. Устрем д. Теги д. Шайтанка | всего | 3500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 | 1500 250 250 250 250 250 250 | 750 250 250 250 | 500 250 250 | 750 250 250 250 | 2015 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3500 | 1500 | 750 | 500 | 750 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Строительство 6 ед. пожарных водоемов п. Березово на 150 м.куб д. Шайтанка на 50 м.куб д. Теги на 50 м.куб д. Пугоры на 50 м.куб д. Устрем на 50 м.куб | всего | 5800 4000 450 450 450 450 |  |  |  | 5800 4000 450 450 450 450 | 2015 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 3600 |  |  |  | 3600 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов | всего | 2100 |  | 2100 |  |  | 2013 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2100 |  | 2100 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 | всего | 33650 | 1500 | 2850 | 18750 | 10550 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 21600 |  |  | 14400 | 7200 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12050 | 1500 | 2850 | 4350 | 3350 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение средств звуковой сигнализации для оповещения населения о пожаре в населенных пунктах подверженных лесным пожарам | Всего | 70,4 | 70,4 | - | - | - | 2012 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 70,4 | 70,4 | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 | всего | 70,4 | 70,4 | - | - | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 70,4 | 70,4 | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Оснащение добровольной пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение для добровольной пожарной охраны оборудования, снаряжения, техники | всего | 600 | 200 | 200 | 200 | - | 2014 | Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600 | 200 | 200 | 200 | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 | всего | 600 | 200 | 200 | 200 | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600 | 200 | 200 | 200 | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | всего | 46235,585 | 10805,585 | 5027,0 | 19853,0 | 10550,0 |  |  |
|  |  | Бюджет автономного округа | 21600,000 | - | - | 14400,0 | 7200,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 24635,585 | 10805,585 | 5027,0 | 5453,0 | 3350,0 |  |  |

(задача 2 в приложении 2 изложена в редакции постановления Администрации от 07.03.2012 № 285)

(строка «всего по программе» изложена в редакции постановления Администрации от 07.03.2012 № 285)

(пункт 1.1. изложен в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)

(пункт 1.4. изложен в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)

(пункт 1.21. утратил силу постановлением Администрации от 08.08.2012 № 1093)

(пункт «итого по разделу 1», изложен в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)

(задача 2 изложена в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)

(строка «всего по программе» изложена в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)