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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


от 07.02.2012 									№124
пгт.Березово 

Об утверждении целевой программы Березовского района «Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Березовского района на 2012 - 2015 годы»

(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 07.03.2012 № 285)
(с изменениями внесенными постановлением Администрации от 08.08.2012 № 1093)

(утратил силу постановлением Администрации от 23.12.2013 № 1876)

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, постановления администрации Березовского района от 14.09.2011 №1306 «Об утверждении порядков разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевых и ведомственных целевых программ Березовского района»:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу Березовского района «Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Березовского района на 2012 - 2015 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Ахметшина А.В.



Глава администрации района					 Е.И.Кузнецов
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ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА "УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА НА 2012 - 2015 ГОДЫ "

	
Наименование программы 

	Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Березовского района на 2012 - 2015 годы.


	Дата принятия решения о разработке целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) 
	

	Дата утверждения программы
(наименование и номер
соответствующего нормативного акта) 
	

	Муниципальный заказчик - координатор целевой программы 

	Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и транспорту администрации Березовского района

	Цели и задачи программы

	Цели:
1) приведение объектов муниципальной собственности Березовского района в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности;
2) предотвращение гибели людей и материальных потерь на объектах муниципальной собственности Березовского района;
3) уменьшение количества пожаров на объектах муниципальной собственности Березовского района.
Задачи Программы:
1) Обеспечение противопожарной защиты объектов культуры, находящихся в собственности Березовского района;
2) Обеспечение противопожарной защиты зданий, находящихся в собственности Березовского района;
3) Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов района;
4) Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района
5) Оснащение добровольной пожарной охраны действующей на территории района.


	Важнейшие целевые индикаторы и
показатели (непосредственные
результаты реализации программы)
	- снижение количества зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Березовского района;
- уменьшение материального ущерба от пожаров на объектах муниципальной собственности Березовского района;


	
Сроки и этапы реализации программы

	 2012 - 2015 годы:
1 этап - 2012 - 2013 годы;
2 этап - 2014 - 2015 годы.

	
Перечень подпрограмм 

	

	Объём
и источники
финансирования
Программы
	- объем ассигнований для финансирования Программы
46 235,585 тысячи рублей, в том числе:
из бюджета Березовского района:
всего – 24 635,585 тыс. рублей
- 2012 год – 10 805,585тыс. рублей,
- 2013 год – 5 027,0 тыс. рублей,
- 2014 год – 5 453,0 тыс. рублей,
- 2015 год – 3 350,0 тыс. рублей.
из бюджета округа:
всего – 21 600,0 тыс. рублей
- 2012 год – 0 тыс. рублей,
- 2013 год – 0 тыс. рублей,
- 2014 год – 14 400,0 тыс. рублей
- 2015 год – 7 200,0 тыс. рублей

	Ожидаемые конечные результаты
реализации программы и показатели
социально-экономической
эффективности 
	Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры, жилищного фонда муниципальной собственности населенных пунктов района, повышение уровня подготовленности жителей населенных пунктов, к предупреждению возникновения пожаров, получение знаний и навыков при тушении очагов возгорания; минимизация количества пожаров, материального ущерба и предотвращение гибели людей при пожарах



(строка «Объём и источники финансирования Программы» изложена в редакции постановления Администрации от 07.03.2012 № 285)
(строка «Объём и источники финансирования Программы» изложена в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)


1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, обоснование целесообразности и необходимости ее решения программно-целевым методом, правовое обоснование

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 №69 "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 №131-ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. Таким образом, вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах поселений устанавливаются и регулируются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Администрация района может и обязана осуществлять действенную политику по обеспечению первичных мер пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.
Для реализации эффективной политики по обеспечению пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности Березовского района сложились определенные предпосылки, в частности:
1) объективная заинтересованность населения в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда, объектов социальной и культурной сферы;
2) наличие ресурсов, которые могут быть использованы в обеспечении пожарной безопасности объектов муниципальной собственности Березовского района.
Устранение нарушений требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности района требует значительных финансовых затрат.
Нынешнее противопожарное состояние объектов в целом отвечает существующим требованиям. Вместе с тем имеются проблемы, вызванные ресурсными сроками работы технических средств пожарной охраны, которые связаны с необходимостью капитального ремонта, проведением повторной огнезащитной обработкой, установкой автоматической пожарной сигнализации, заменой внутренней осветительной электропроводки и т.д.
В период с января по декабрь 2010 года на территории Березовского района зарегистрировано 64 пожара. Пожарами уничтожено 12 строений, 797 кв. м поэтажной площади, погибло 10 человек, 6 человек получили травмы, причинен прямой материальный ущерб на сумму 29 666 794 рублей.
Наибольшее количество пожаров произошло в жилых зданиях и на объектах муниципальной собственности. 
Ущерб от пожаров по сравнению с 2009 годом увеличился более чем в 2 раза.
Основные причины пожаров - низкая пожаростойкость жилого сектора и низкая противопожарная культура жильцов, изношенность печного оборудования, изношенность электропроводок внутри жилых домов и отсутствие ее плановой и внеплановой профилактики, пренебрежение правилами пожарной безопасности, использование неисправного и самодельного электрооборудования, электронагревательных приборов, печей, а также неосторожное обращение с огнем.
Для решения проблемы по снижению количества пожаров, гибели и травматизма в результате этого людей, сохранению материальных ценностей требуется комплексный программно-целевой подход в реализации первичных мер пожарной безопасности.
Необходимо также и дальнейшее повышение противопожарной культуры персонала, обновление агитационных и информационных материалов.
Предлагаемая Программа выступает важным и необходимым условием решения накопившихся проблем в области пожарной безопасности проблемно-целевым подходом.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
1) приведение объектов муниципальной собственности Березовского района в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности;
2) предотвращение гибели людей и материальных потерь на объектах муниципальной собственности Березовского района;
3) уменьшение количества пожаров на объектах муниципальной собственности Березовского района.
Задачи Программы:
1) Обеспечение противопожарной защиты объектов культуры, находящихся в собственности Березовского района;
2) Обеспечение противопожарной защиты зданий, находящихся в собственности Березовского района;
3) Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов района;
4) Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района
5) Оснащение добровольной пожарной охраны действующей на территории района.
Срок и этапы реализации Программы:
1) срок реализации Программы: 2012 - 2015 годы;
2) этапы реализации Программы: 1 этап - 2012 - 2013 годы; 2 этап – 2014-2015 год.

3. Перечень программных мероприятий

Основные мероприятия Программы изложены в приложении 3 к настоящей Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем ассигнований для финансирования Программы составляет 45309,332 тысячи рублей, в том числе:
4.1. Финансирование Программы за счет средств бюджета Березовского района предусмотрено в следующих объемах:
- 2012 год – 10 805,585 тыс. рублей,
- 2013 год – 5 027,0 тыс. рублей,
- 2014 год – 5 453,0 тыс. рублей,
- 2015 год – 3 350,0 тыс. рублей.
(пункт 4.1. изложен в редакции постановления Администрации от 07.03.2012 № 285)
(пункт 4.1. изложен в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)
4.2. Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Березовского района определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Березовского района на соответствующий финансовый год;
4.3. Финансирование Программы за счет средств программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском округе – Югре 2011-2013 годах и на период до 2015 года »
- 2012 год - 0 тыс. рублей,
- 2013 год - 0 тыс. рублей,
- 2014 год - 14400,0 тыс. рублей,
- 2015 год – 7200,0 тыс. рублей.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Координатором Программы является Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и транспорту администрации Березовского района.
5.2. Реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляют исполнители Программы:
1) Комитет по культуре и кино администрации Березовского района;
2) Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»;
3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр»;
4) Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей»;
5) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств»;
6) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств;
7) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств;
8) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хулимсунтская национальная детская школа искусств;
9) Муниципальное образование сельское поселение Саранпауль;
10) Муниципальное образование городское поселение Березово;
11) Администрация Березовского района.
5.3. Для обеспечения мониторинга и анализа реализации Программы исполнители Программы представляют координатору отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств:
1) за I полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
2) отчет за год до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5.4. Координатор Программы направляет в Комитет по экономической политике отчет о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств:
1) за 1 полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
2) итоговый за год до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством сопоставления плановых показателей непосредственных результатов и фактически достигнутых результатов.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется согласно приложению 2 к настоящей Программе.



Приложение 1
к целевой программе Березовского района
«Укрепление пожарной безопасности
 на объектах муниципальной
собственности Березовского
 района на 2012 - 2015 годы»


Характеристика целевых показателей целевой программы 

«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА НА 2012 - 2015 ГОДЫ»

	

№ п/п
	

Наименование показателей результатов
	

Базовый показатель на начало реализации программы
	Значения показателя по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
(показатели социальной, экономической и экологической эффективности программы)


	
	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	

	1.
	Снижение количества зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Березовского района (в % к 2010 году) 

	 64- количество пожаров в 2010 году 
	-20%
	-40%
	-60%
	-80%
	-80% (количество пожаров в год - 12)

	2.
	снижение количества случаев гибели людей на объектах муниципальной собственности Березовского района

	10 – погибших в 2010 году
	-20%
	-40%
	-60%
	-80%
	-80% (количество погибших в год - 2)






Приложение 2
к целевой программе Березовского района
«Укрепление пожарной безопасности на объектах муниципальной
собственности Березовского района на 2012 - 2015 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий «УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
НА 2012 - 2015 ГОДЫ»

	N п/п
	

Мероприятия программы 
	

Источники финансирования 
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
	

Срок выполнения
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
всего 
	в том числе: 
	
	

	
	
	
	
	2012 г. 
	2013 г. 
	2014 г. 
	2015 г. 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Цель: Приведение объектов муниципальной собственности Березовского района в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности 


	Задача 1: Обеспечение противопожарной защиты объектов культуры, находящихся в собственности Березовского района 


	1.1 
	Ремонт кровли здания Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека» 
	всего
	1226,0
	1226,0
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	1226,0
	1226,0
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	

	1.2 
	Ремонт электрооборудования в помещении библиотек
	всего
	150
	150 
	-
	-
	-
	2012
	своевременное обнаружение возникновения возгорания 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	150
	150 
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.3 
	Пристрой к котельной здания библиотеки для дежурства операторов (выполнение непосредственного выхода из котельной наружу) Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»

	всего
	900
	-
	900 
	-
	-
	2013
	своевременное обнаружение возникновения возгорания 


	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	900
	-
	900 
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4 
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»

	всего
	65,0
	-
	65,0
	- 
	-
	2013
	повышение уровня огнезащиты зданий

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	65,0
	-
	65,0
	- 
	-
	
	

	
	
	
	

	1.5 
	Измерение сопротивления изоляции электросетей Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»

	Всего

	30
	30 
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	30
	30 
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.6 
	Замена огнетушителей Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»
	Всего

	12
	-
	-
	12
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	12
	-
	-
	12
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.7 
	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное казенное учреждение «Березовская межпоселенческая центральная районная библиотека»

	всего
	354
	107
	117
	130
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	354
	107
	117
	130
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.8 
	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр»

	всего
	357
	108
	118
	131
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	357
	108
	118
	131
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.9 
	Приобретение насосов для пож. гидрантов (4шт) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр»

	всего
	28
	28
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	28
	28
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.10 
	Огнезащитная обработка деревянных панелей в фойе, сцены и одежды сцены Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр»

	всего
	40
	40
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	40
	40
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.11 
	Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр»

	всего
	35
	-
	35
	-
	-
	2013
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	35
	-
	35
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.12 
	Замена огнетушителей (12шт.) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный досуговый центр»
	всего
	15
	-
	15
	-
	-
	2013
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	15
	-
	15
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.13 
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей»
	всего
	65
	-
	65
	-
	-
	2013
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	65
	-
	65
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.14 
	Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей»
	всего
	60
	-
	60
	-
	-
	2013
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	60
	-
	60
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.15 
	Замена огнетушителей (25шт.) Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей»
	Всего

	40
	40
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	40
	40
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.16 
	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное казенное учреждение «Березовский районный краеведческий музей»
	всего
	361
	109
	120
	132
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	361
	109
	120
	132
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.17 
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в двух корпусах Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств»

	Всего

	60
	60
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	60
	60
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.18 
	Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств»

	Всего

	80
	40
	-
	40
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	80
	40
	-
	40
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.19 
	Замена огнетушителей (6шт.) Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств»

	Всего

	9
	-
	9
	-
	-
	2013
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	9
	-
	9
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.20 
	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств»

	Всего

	295
	89
	98
	108
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	295
	89
	98
	108
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.21 
	

	1.22 
	Ремонт пожарно-охранной сигнализации в 2-х корпусах Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Саранпаульская национальная детская школа искусств»

	
	80
	-
	-
	80
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	80
	-
	-
	80
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.23 
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств»

	Всего

	60
	-
	60
	-
	-
	2013
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	60
	-
	60
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.24 
	Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств»

	Всего

	65
	65
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	65
	65
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.25 
	Замена огнетушителей (12шт.) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств»

	Всего

	15
	-
	-
	15
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	15
	-
	-
	15
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.26 
	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Березовская детская школа искусств»

	Всего

	325
	98
	108
	119
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	325
	98
	108
	119
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.27 
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств»

	Всего

	98
	-
	98
	-
	-
	2013
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	98
	-
	98
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	1.28 
	Измерение сопротивления изоляции электросети Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств»

	Всего

	99
	99
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	99
	99
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.29 
	Замена огнетушителей (6шт.) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств»

	Всего

	15
	-
	-
	15
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	15
	-
	-
	15
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.30 
	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Игримская детская школа искусств»

	всего
	304
	92
	101
	111
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	304
	92
	101
	111
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.31 
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хулимсунтская национальная детская 
школа искусств»

	Всего

	24
	6
	8
	10
	-
	2014
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	24
	6
	8
	10
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу 1
	всего
	5267,0
	2387,0
	1977,0
	903,0
	всего
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет района
	5267,0
	2387,0
	1977,0
	903,0
	5267,0
	
	

	Задача 2: Обеспечение противопожарной защиты зданий, находящихся в собственности Березовского района  

	2.1 
	Монтаж и наладка пожарной сигнализации здания администрации Березовского района 
	всего
	1331,943
	1331,943
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	1331,943
	1331,943
	-
	-
	-
	
	

	2.2 
	Монтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации здания земской управы 
	всего
	1047,904
	1047,904
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	1047,904
	1047,904
	-
	-
	-
	
	

	2.3 
	Монтаж и наладка пожарной сигнализации здания гаража 
	всего
	923,811
	923,811
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	923,811
	923,811
	-
	-
	-
	
	

	2.4 
	Ремонт кровли здания гаража 
	всего
	2080,797
	2080,797
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	2080,797
	2080,797
	-
	-
	-
	
	

	2.5 
	Ремонт здания старой электростанции 
	всего
	983,00
	983,00
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	983,00
	983,00
	-
	-
	-
	
	

	2.6 
	Установка светильников во взрывозащитном исполнении в здании «гаража» администрации района 
	всего
	33,00
	33,00
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	33,00
	33,00
	-
	-
	-
	
	

	2.7 
	Огнезащитная обработка конструкций, выполненных из дерева и материалов на ее основе здания «Земской управы» 
	всего
	51,930
	51,930
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	51,930
	51,930
	-
	-
	-
	
	

	2.8 
	Огнезащитная обработка конструкций, выполненных из дерева и материалов на ее основе здания «Гаража» администрации района 
	всего
	84,303
	84,303
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	84,303
	84,303
	-
	-
	-
	
	

	2.9 
	Огнезащитная обработка конструкций, выполненных из дерева и материалов на ее основе здания администрации района 
	всего
	17,100
	17,100
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	17,100
	17,100
	-
	-
	-
	
	

	2.10 
	Испытание электроустановки в здании «Земская управа» 
	всего
	23,167
	23,167
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	23,167
	23,167
	-
	-
	-
	
	

	2.11 
	Испытание электроустановки в здании администрации района 
	всего
	71,230
	71,230
	-
	-
	-
	2012
	повышение уровня огнезащиты зданий 

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	71,230
	71,230
	-
	-
	-
	
	

	
	Итого по разделу 2
	всего
	6648,185
	6648,185
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	6648,185
	6648,185
	-
	-
	-
	
	



	Задача 3: Обеспечение противопожарным водоснабжением населенных пунктов Березовского района 


	3.1 
	Строительство 6 ед. пожарных водоемов 
в с.Саранпауль:
ул.Белоярская на 50 м.куб
ул.Полевая на 50 м.куб
ул.Школьная на 50 м.куб
ул.Собянина на 150 м.куб
пер.Совхозный на 50 м.куб
ул.Ятринская на 150 м.куб
	всего
	9800

450
450
450
4000
450
4000
	


	



	9800

450
450
450
4000
450
4000
	-
	2014
	Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	7200
	
	
	7200
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	2600
	
	
	2600
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	3.2 
	Строительство 2 ед. пожарных водоемов
в п. Сосьва:
ул. Молодежная на 50 м.куб
ул. Рыбопромысловая на 150м.куб
	всего
	4450

450
4000
	


	-


	4450

450
4000
	


	2014
	Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	3600
	
	
	3600
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	850
	
	
	850
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	3.3 
	Строительство пожарного водоема
в д. Анеева на 150 м.куб
	всего
	4000
	-
	-
	4000
	-
	2014
	Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	3600
	
	
	3600
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	400
	
	
	400
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	3.4 
	Строительство пожарного водоема в д. Ванзетур на 150 м.куб
	всего
	4000
	-
	-
	-
	4000
	2015
	Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	3600
	
	
	
	3600
	
	

	
	
	местный бюджет

	400
	
	
	
	400
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	3.5 
	Строительство пирсов с твердым покрытием 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в населенных пунктах:
д. Ясунт, 
п. Сосьва, 
д. Кимкъясуй, 
д. Сартынья, 
д. Хурумпауль,
д. Патрасуй, 
д. Верхненильдина,
п. Хулимсунт,
п. Няксимволь
д. Деминская
д. Пугоры
д. Устрем
д. Теги
д. Шайтанка

	всего
	3500

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
	1500

250
250

250
250

250
250
	750



250

250

250

	500



250

250
	750





250
250
250
	2015
	Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	3500
	1500
	750
	500
	750
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	3.6 
	Строительство 6 ед. пожарных водоемов
п. Березово на 150 м.куб
д. Шайтанка на 50 м.куб
д. Теги на 50 м.куб
д. Пугоры на 50 м.куб
д. Устрем на 50 м.куб

	всего
	5800

4000
450
450
450
450
	


	


	


	5800

4000
450
450
450
450

	2015
	Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	3600
	
	
	
	3600
	
	

	
	
	местный бюджет

	2200
	
	
	
	2200
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	3.7 
	Разработка проектно-сметной документации на строительство пожарных водоемов
	всего
	2100
	
	2100
	
	
	2013
	Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	2100
	
	2100
	
	
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу 3
	всего
	33650
	1500
	2850
	18750
	10550
	
	

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	21600
	
	
	14400
	7200
	
	

	
	
	местный бюджет

	12050
	1500
	2850
	4350
	3350
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	Задача 4: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района 


	4.1 
	Приобретение средств звуковой сигнализации для оповещения населения о пожаре в населенных пунктах подверженных лесным пожарам 

	Всего

	70,4
	70,4
	-
	-
	-
	2012
	Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	70,4
	70,4
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу 4

	всего
	70,4
	70,4
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	70,4
	70,4
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	Задача 5: Оснащение добровольной пожарной охраны 


	5.1 
	Приобретение для добровольной пожарной охраны оборудования, снаряжения, техники 
	всего
	600
	200
	200
	200
	-
	2014
	Повышение пожарной безопасности населенных пунктов Березовского района

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	600
	200
	200
	200
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделу 5
	всего
	600
	200
	200
	200
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет

	600
	200
	200
	200
	-
	
	

	
	
	Внебюджетные источники

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по программе
	всего
	46235,585
	10805,585
	5027,0
	19853,0
	10550,0
	
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	21600,000
	-
	-
	14400,0
	7200,0
	
	

	
	
	бюджет района
	24635,585
	10805,585
	5027,0
	5453,0
	3350,0
	
	



(задача 2 в приложении 2 изложена в редакции постановления Администрации от 07.03.2012 № 285)
(строка «всего по программе» изложена в редакции постановления Администрации от 07.03.2012 № 285)
(пункт 1.1. изложен в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)
(пункт 1.4. изложен в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)
(пункт 1.21. утратил силу постановлением Администрации от 08.08.2012 № 1093)
(пункт «итого по разделу 1», изложен в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)
(задача 2 изложена в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)
(строка «всего по программе» изложена в редакции постановления Администрации от 08.08.2012 № 1093)



